Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Ev. č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/145/P/SOD/2023 Č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/818/2024/OVZ-7 Ev. č. Zhotovitele: ODB/2025/16, 24AZ300100000031 Common Procurement Vocabulary (CPV): 71313400-9 (Posouzení vlivu stavby na životní prostředí) Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN – Posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.

uzavřený podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými stranami a za níže definovaným účelem (dále jen „Dodatek“)

# Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- Zhotovitel (jak je tento pojem definován níže) navrhl nahradit osobu v pozici specialisty pro oblast vodního hospodářství a osobu v pozici specialisty na soustavu Natura 2000;

- Objednatel (jak je tento pojem definován níže) s uvedenými návrhy vyslovil souhlas,

- Objednatel a Zhotovitel se dohodli na úpravě termínu plnění spočívající v prodloužení lhůty pro dodání části B díla dle Čl. VII. odst. 2 bod b) Smlouvy o dílo; a

uzavírají Smluvní strany (jak je tento pojem definován níže) tento Dodatek.

# Úvodní ujednání

## Smluvní strany

### Objednatel:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

IČO: 679 81 801

Peněžní ústav: xxxx, pobočka xxxx

Číslo účtu:	xxxx

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: xxxx

### (dále jen „Objednatel“)

### Zhotovitel

Společnost: Konsorcium PORTOS AZ GEO ECOLOGICAL CONSULTING – EIA Děčín

Společník:

Obchodní firma: PORTOS, advokátní kancelář s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212268

Sídlo: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 48118753

DIČ: CZ48118753

Peněžní ústav: xxxx

Číslo účtu: xxxx

ID datové schránky: r8evw3c

a

Společník 2:

Obchodní firma: AZ GEO, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9916

Sídlo: Ocelářská 2969/12, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO: 25358944

DIČ: CZ25358944

a

Společník 3:

Obchodní firma: Ecological Consulting a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3026

Sídlo: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 25873962

DIČ: CZ25873962

### (dále jen „Zhotovitel“)

### (Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“ nebo samostatně jako „Smluvní strana“)

# Zvláštní část

## Předmět Dodatku

### Na základě dohody Smluvních stran, v souladu s ust. čl. XVI. odst. 2 se smlouva o dílo č. S/ŘVC/145/P/SOD/2023 (ev. č. smlouvy Objednatele), resp. č. ODB/2025/16, 24AZ300100000031 (ev. č. smlouvy Zhotovitele), ze dne 03.04.2025 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.01.2026, z důvodů uvedených ve Změnovém listě č. 2, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1, upravuje takto:

#### Čl. II se ruší v tomto znění:

| II. OSOBY OPRÁVNĚNÉ K JEDNÁNÍ | II. PERSONS AUTHORIZED TO ACT |
| --- | --- |
| Ve vzájemném styku SMLUVNÍCH STRAN jsou mimo osoby uvedené v článku I. výše dále oprávněny jednat o realizaci závazků dohodnutých ve SMLOUVĚ, ale nejsou oprávněni SMLOUVU měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby): | In the mutual relations of the CONTRACTING PARTIES, in addition to the persons listed in Article I above, the following employees (persons) are authorized to negotiate the implementation of the obligations agreed in the CONTRACT, but are not authorized to modify or cancel the CONTRACT: |
| Za OBJEDNATELE ve věcech obchodních a smluvních: | For the CUSTOMER in commercial and contractual matters: |
| Ing. Lubomír Fojtů | Ing. Lubomír Fojtů |
| tel. xxxx | tel. xxxx |
| e-mail: xxxx | e-mail: xxxx |
| http: //www.rvc.gov.cz | http: //www.rvc.gov.cz |
| Za OBJEDNATELE ve věcech technických a realizačních: xxxx | For the CUSTOMER in technical and implementation matters: xxxx |
| mobil: xxxx | cell phone No.: xxxx |
| e-mail: xxxx | e-mail: xxxx |
| xxxx | xxxx |
| tel. xxxx | tel. xxxx |
| e-mail: xxxx | e-mail:ixxxx |
| Za ZHOTOVITELE ve věcech obchodních a smluvních: xxxx | For the CONTRACTOR in commercial and contractual matters: xxxx |
| tel. xxxx | tel. xxxx |
| mobil: xxxx | mobil: xxxx |
| e-mail: xxxx | e-mail: xxxx |
| http: //www.portos.cz | http: //www.portos.cz |
| Za ZHOTOVITELE ve věcech technických a realizačních (vedoucí týmu): xxxx xxxx xxxx | For the CONTRACTOR in technical and implementation matters (team leader): xxxx xxxx xxxx |
| Členové týmu: xxxx e-mail: xxxx (specialista na soustavu Natura 2000) | Team members: xxxx e-mail: xxxx (Natura 2000 Specialist) |
| xxxx e-mail: xxxx (specialista na hodnocení vlivů) | xxxx e-mail: xxxx (Impact Assessment Specialist) |
| xxxx e-mail: xxxx (specialista na vodní hospodářství) xxxx e-mail: xxxx (koordinační specialista) | xxxx e-mail: xxxx (Water Management Specialist) xxxx e-mail: xxxx (Coordination Specialist) |

a je v plném rozsahu nahrazen novým čl. II v tomto znění:

| II. OSOBY OPRÁVNĚNÉ K JEDNÁNÍ | II. PERSONS AUTHORIZED TO ACT |
| --- | --- |
| Ve vzájemném styku SMLUVNÍCH STRAN jsou mimo osoby uvedené v článku I. výše dále oprávněny jednat o realizaci závazků dohodnutých ve SMLOUVĚ, ale nejsou oprávněni SMLOUVU měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby): | In the mutual relations of the CONTRACTING PARTIES, in addition to the persons listed in Article I above, the following employees (persons) are authorized to negotiate the implementation of the obligations agreed in the CONTRACT, but are not authorized to modify or cancel the CONTRACT: |
| Za OBJEDNATELE ve věcech obchodních a smluvních: | For the CUSTOMER in commercial and contractual matters: |
| Ing. Lubomír Fojtů | Ing. Lubomír Fojtů |
| tel. xxxx | tel. xxxx |
| e-mail: xxxx | e-mail: xxxx |
| http: //www.rvc.gov.cz | http: //www.rvc.gov.cz |
| Za OBJEDNATELE ve věcech technických a realizačních: xxxx | For the CUSTOMER in technical and implementation matters: xxxx |
| mobil: xxxx | cell phone No.: xxxx |
| e-mail: xxxx | e-mail: xxxx |
| xxxx | xxxx |
| tel. xxxx | tel. xxxx |
| e-mail: xxxx | e-mail: xxxx |
| Za ZHOTOVITELE ve věcech obchodních a smluvních: xxxx | For the CONTRACTOR in commercial and contractual matters: xxxx |
| tel. xxxx | tel. xxxx |
| mobil: xxxx | mobil: xxxx |
| e-mail: xxxx | e-mail: xxxx |
| http: //www.portos.cz | http: //www.portos.cz |
| Za ZHOTOVITELE ve věcech technických a realizačních (vedoucí týmu): xxxx xxxx xxxx | For the CONTRACTOR in technical and implementation matters (team leader): xxxx xxxx xxxx |
| Členové týmu: xxxx e-mail: xxxx (specialista na soustavu Natura 2000) | Team members: xxxx e-mail: xxxx (Natura 2000 Specialist) |
| xxxx e-mail: xxxx (specialista na hodnocení vlivů) | xxxx e-mail: xxxx (Impact Assessment Specialist) |
| xxxx e-mail: xxxx (specialista na vodní hospodářství) xxx e-mail: xxxx (koordinační specialista) | xxxx e-mail: xxxx (Water Management Specialist) xxxx e-mail: xxxx (Coordination Specialist) |

#### Čl. VII. odst. 2 se ruší bod b) v tomto znění:

b) 	Bod B do 165 dnů od dokončení etapy DÍLA stanovené v čl. IV. odst. 1.2. bod A.,

b) 	Point B within 165 days of completion of individual stage of WORK set out in Article IV,

paragraph 1.2. point A;

a je nahrazen novým bodem b) v tomto znění:

b) 	Bod B do 186 dnů od dokončení etapy DÍLA stanovené v čl. IV. odst. 1.2. bod A.,

b) 	Point B within 186 days of completion of individual stage of WORK set out in Article

IV, paragraph 1.2. point A.

# Obecná část

## Závěrečná ujednání

### Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

### Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

### Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy, zašle Objednatel. Zhotoviteli bude po uveřejnění Smlouvy v registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění Smlouvy.

### Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

#### Změnový list č. 2

### Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, všemi Smluvními stranami do tohoto Dodatku a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek).

PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE

Objednatel viz dig. podpis 31.03.2026

………………………………………………………………….

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Lubomír Fojtů, ředitel ŘVC ČR

Zhotovitel viz dig. podpisy 30.03.2026

………………………………………………………………….

PORTOS, advokátní kancelář s.r.o. xxxx

člen rady jednatelů společnosti

………………………………………………………………….

PORTOS, advokátní kancelář s.r.o. xxxx

člen rady jednatelů společnosti

………………………………………………………………….

AZ GEO, s.r.o. xxxx

jednatel společnosti

………………………………………………………………….

Ecological Consulting a.s. xxxx

předseda představenstva