| Číslo smlouvy objednatele: VZ 3/2025 | Číslo smlouvy zhotovitele: 2025/25 |
| --- | --- |

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace:	Domov důchodců Horní Planá

sídlo:	Komenského 6, 382 26 Horní Planá

IČO:	00665746

DIČ:	--

číslo účtu:	170156286/0300

datová schránka:	7x3khw5

jednající prostřednictvím:	Ing. Bc. Renata Březinová, ředitelka

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	DAVIVE TZB servis, s.r.o.

sídlo:	Pražská tř. 2156/186, 370 10 České Budějovice

IČO:	06843255

DIČ:	CZ06843255

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) 27273

číslo účtu:	496728002/5500

bankovní spojení:	Raiffeisenbank

datová schránka:	t6b2wj8

jednající prostřednictvím: 	Ing. Pavel Chrást, jednatel společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Smlouva uzavřená dne 18.9.2025 mezi výše uvedenými stranami se na základě žádosti objednatele mění v části VI. Doba provádění díla takto:

Termín pro dokončení díla: do 7 měsíců ode dne zahájení provádění díla.

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy včetně ostatních ustanovení článku VI. Zůstávají nezměněny.

Na žádost objednatele, s ohledem na klimatické podmínky, které neumožňují přepojení topné soustavy, došlo dohodou obou stran k posunutí termínu pro dokončení díla o dva měsíce. Obě strany se dohodly, že k dokončení díla dojde, jakmile to klimatické podmínky umožní.

Tento dodatek nabývá platnosti zveřejněním v Registru smluv.

| Objednatel: | Zhotovitel: |
| --- | --- |
| ……………………………………………………… | ………………………………………………………………………. |

Ing. Bc. Renata Březinová, ředitelka			Ing. Pavel Chrást, jednatel společnosti