SMLOUVA O DÍLO

evidenční číslo smlouvy objednatele 6155 /     42       /2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „NOZ“ nebo občanský zákoník“)

se zhotovitelem veřejné zakázky

„AKS Praha-Komořany“

Smluvní strany

Český hydrometeorologický ústav (dále jen „ČHMÚ“)

se sídlem: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4

IČ: 00020699

DIČ: CZ00020699

Statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D. - ředitel ČHMÚ

Zastoupený ve věcech technických: xxx

bankovní spojení:  xxxx

účet : xxxx

měna účtu: CZK

dále jen „objednatel“

a

METEOSERVIS v.o.s.

se sídlem: Smetanova  902/II, 389 01 Vodňany

IČ:  60875992

DIČ: CZ60875992

zastoupená: Ing. Václav Chalupský, společník

bankovní spojení:  xxxx

účet : xxxx

měna účtu:  CZK

dále jen „zhotovitel“

Článek I.

## Předmět a účel smlouvy

Vzhledem k tomu, že:

- Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s názvem „AKS Praha-Komořany“.

- V rámci předmětné veřejné zakázky byla vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka zhotovitele,

- Zhotovitel tímto výslovně potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávky týkající se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné.

- Zhotovitel tímto výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, které objednatel stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti.

- uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu.

Vymezení předmětu plnění

- Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele následující dílo, které zahrnuje:

- provedení výstavby 1 ks automatické měřicí stanice typu AKS 3 (tj. systémů umožňujících automatické měření vybraných meteorologických prvků) vč. jejich dodávky a instalace

a objednatel se zavazuje za provedení díla uhradit cenu dle čl. III, při splnění podmínek a rozsahu této Smlouvy.

- Nezbytnou součástí předmětu plnění je i provedení stavebních a elektroinstalačních prací.

- A dále se touto smlouvou sjednává závazek pro zhotovitele, který je povinen po uplynutí záruční doby uzavřít s objednatelem servisní smlouvu o pozáručním servisu na předmět díla, která bude prováděna ze strany objednatele za úplatu. Dané právo objednatele však nemusí být využité.

Způsob provedení předmětu plnění

- u vybudované automatické měřící stanice AKS 3.  Podrobný rozpis pozorovacích prvků je uveden v Příloze P1 této Smlouvy.

Článek II.

Místo a doba plnění

## Zhotovitel zajistí plnění předmětu smlouvy na objednatelem určeném místu (Praha-Komořany).

## Předpokládaná realizace díla: zahájení prací nejpozději do 30 dnů od podpisu, ukončení prací do 31.12.2017.

Článek III.

Cena díla

- Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo dle článku I této smlouvy, činí dle dohody smluvních stran celkem za předmět plnění:

163 187,- Kč bez DPH,

34 269,- Kč DPH

197 456,- Kč včetně DPH.

Slovy včetně DPH: jednostodevadesátsedmtisícčtyřistapadesátšest  korun českých

Tyto ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a zahrnují veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla popsaného v čl. I. této Smlouvy.

Cenu za dílo lze překročit jen za těchto podmínek:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

- pokud se vyskytnou okolnosti, které nebylo možné předpokládat před zahájením díla

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

- Cena za jednotlivé měřící prvky a instalaci je uvedena v Příloze P2 této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 1 tohoto článku na základě jeho faktury v souladu s dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou.

- Se sjednanou cenou zhotovitel při fakturaci vyúčtuje také daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě k datu uskutečnění zdanitelného plnění, je-li zhotovitel plátcem DPH.

- Plnění bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.

- Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zisk zhotovitele, daň z přidané hodnoty, očekávaný vývoj cen k datu předání díla a amortizaci věcí potřebných k provedení díla, které si zhotovitel opatří na vlastní náklady.

- Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním platebním styku (úhradě faktur). Faktura bude vystavena Zhotovitelem a zasílána na uvedenou adresu Objednatele . Na faktuře bude cena bez DPH, DPH a cena s DPH.

- Splatnost faktury  je 30 dnů ode dne vystavení faktury,

- Fakturace proběhne po předání dodávky na základě předávacího protokolu oboustranně podepsaného Objednatelem i Zhotovitelem, který musí být součástí vydané faktury.

- Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO Zhotovitele, předmět Smlouvy (název projektu, název lokality), bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) , evidenční číslo smlouvy od objednatele a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku.

Článek IV.

Smluvní pokuty

- Pro případ prodlení Objednatele s placením oprávněně fakturovaných částek, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

- Pro Případ prodlení Zhotovitele s dodávkami předmětu plnění, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny včas nedodaného plnění za každý započatý den prodlení.

- Uhrazením smluvních pokut dle tohoto článku není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu prokázané škody způsobené prodlením druhé smluvní strany.

Článek V.

Technické požadavky a záruční podmínky

- Záruční doba na plnění díla: v délce trvání 5 let po předání zařízení.

Záruční doba se vztahuje na každý komponent (zařízení, SW) i na celý systém (automatické měření a předávání naměřených hodnot do databáze) jako funkční celek, provedené stavební a elektroinstalační práce. Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni protokolárního předání dodávky a jejím převzetí.

- Závady na předmět plnění smlouvy v záruce uplatňuje zástupce Objednatele u Zhotovitele bezodkladně po zjištění vady na předmětu plnění smlouvy a to telefonicky nebo písemnou formou, e-mailem: Odezva na nahlášení závady musí být ze strany Zhotovitele do 3 pracovních dní od nahlášení.

- Zhotovitel se zavazuje převzít od Objednatele předmět plnění k odstranění závady v záruce za jakost v místě plnění (instalace zařízení) a po odstranění případné vady předat zadavateli v tomto místě plnění zboží zpět. Veškeré náklady účastníka spojené s odstraňováním oprávněně reklamované vady zboží v záruce za jakost nese účastník (tj. např. doprava do místa plnění apod.).

- Vady předmětu plnění v záruce za jakost budou odstraněny Zhotovitelem maximálně do 10 kalendářních dnů od uplatnění vad Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak, např. když dané místo instalace měřícího zařízení bude vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek dočasně nepřístupné a tím znemožněna oprava.

- Tento termín (10 kalendářních dnů) se též nevztahuje na závady způsobené vlivem extrémních jevů počasí (např. výboj blesku, náraz větru, živelná pohroma, atd.).

- V případech uvedených v odstavci 3 a 4 bude sepsán a oboustranně odsouhlasen protokol o společném postupu vedoucím k co možná nejvčasnějšímu odstranění závady měřícího zařízení, maximálně však do 21 kalendářních dnů od nahlášení.

- Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny daného zařízení, které je postiženo vadou, za každý i započatý den prodlení s odstraněním nahlášené vady.

- Podrobné technické požadavky na dílo viz Příloha P1 této smlouvy.

- Zhotovitel bude realizovat dílo řádně a s vynaložením veškerých znalostí a odborné péče, v souladu s platnými zákony a se záměry a zájmy objednatele.

Článek VI.

- Způsob provádění díla

  - Objednatel umožní Zhotoviteli příjezd k objektu v místech plnění.

- Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s náležitou odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a odpovídající účelu použití.

- Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především dodávky a práce dle požadavků objednatele a současně všechny další dodávky a práce nutné pro řádné a včasné dokončení díla.

- Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady zhotovitel.

- Předmět díla musí vyhovovat všem normám, právním a ostatním předpisům platným v České republice.

- Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo realizovat.

- Článek VII.

- Odstoupení od Smlouvy

- Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy pouze z důvodu podstatného porušení smlouvy, pokud tak stanoví zákon, nebo si tak ujednali.

- Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, když:

- zhotovitel přenese svá práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy na jiný subjekt.

- i přes opakovaná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části, nebo neplní předmět díla dle stanoveného harmonogramu,

- zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší v místě plnění pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.

- jestliže objednatel zjistí , že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy;

nebo

- zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

- Článek VIII.

- Předání a převzetí díla

- Do 3 dnů po dokončení provádění díla, tj. po provedení zkušebního provozu, nejpozději však v poslední den doby plnění, vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla v místě plnění dle Přílohy P1 této smlouvy.

- Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není plně funkční anebo není prosté vad a nedodělků.

- Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo dle předmětu smlouvy jeho řádným ukončením a předáním objednateli na pracovišti.

- Článek IX.

- Postoupení práv ze smlouvy

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Článek X.

- Závěrečná ustanovení

- Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

- Jazyk smlouvy: český jazyk.

- Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

- Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.

- Smluvní strany jsou si vědomy toho, že ČHMÚ je bez ohledu na rozhodné právo Smlouvy povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (dále jen „Zákon o registru“) a tato smlouva a relevantní informace o ní vč. souvisejících dodatků budou obsahem uveřejnění v registru smluv  v souladu s ustanovením § 5 příslušného zákona  a  na určité části obsahu smlouvy vč. příloh může být provedena dle ustanovení § 3 anonymizace.

- Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

- Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.

- Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu smluvními stranami.

- Zhotovitel bere na vědomí, že vstupuje do sítě, která je z pohledu zákona 181/2014 Sb. kritickou informační infrastrukturou a bude dodržovat ustanovení uvedena v Příloze P4 - smlouvy.

- Smlouva je vyhotovena v čtyřech (4) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží dva (2) výtisky.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha  P1 – Podrobné technické a další podmínky plnění díla

Příloha  P2 – Cena za jednotlivé měřící prvky po položkách

Příloha  P3 – Metodický pokyn: Export dat z AMS a jejich import do databáze CLIDATA

Příloha  P4 – Doložka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 181/2014  sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

za objednatele: …………………….                        za zhotovitele: ………………………

Ing. Václav Dvořák Ph.D.  ,ředitel ČHMÚ             Ing. Václav Chalupský

V Praze, dne:   			                                      Ve Vodňanech,  dne:

Příloha 1 smlouvy

1. Seznam lokalit

| Typ stanice | Pobočka | Lokalita |
| --- | --- | --- |
| AKS 3 | Praha | Praha-Komořany |

2. Obecné požadavky na automatický měřicí systém AKS 3:

  - Automatický měřicí systém (AMS) umožní měření vybraných meteorologických prvků.

  - Provoz AMS bude zálohován tak, aby bylo zajištěno měření všech čidel a přístrojů bez napájení po dobu alespoň 3 dní při kladné teplotě vzduchu.

  - Součástí AMS bude třímetrový stožár se zemněním pro umístění snímačů. Stožár umožní v případě požadavku roztroušenou konfiguraci snímačů na více místech a to včetně napájení a přenosu dat mezi body měření a centrální řídící a paměťovou jednotkou.

V případě delších vedení požaduje zadavatel přenos pomocí optických kabelů z důvodu bezpečnosti a funkčnosti stanice při elektrických výbojích, pokud není možné použít pro přenos WiFi.

  - Příslušenství AMS: radiační kryt pro umístění snímače teploty vzduchu a snímač relativní vlhkosti vzduchu, stojan pro umístění čidla na měření přízemní teploty vzduchu.

  - Interval pro ukládání dat do interní databáze datalogeru: min 10 min. Interval pro odesílání dat: 10 min. Čas na stanici je celoročně SEČ.

  - Veškeré datové soubory musí splňovat formáty podle „Metodického pokynu ČHMÚ č.213/2 Export dat z AMS a jejich import do databáze CLIDATA, verze č.2“. Tento pokyn je přílohou P3 smlouvy o dílo.

  - Podrobná specifikace pro automatické srážkoměry a požadavky na měřené prvky jsou uvedeny.

  - Zhotovitel dodá společně s AMS potřebný SW, který bude provozován na 7 serverech na pobočkách ČHMÚ a kromě komunikace s datalogery na stanicích bude nejpozději 2 minuty od přijetí dat ze stanice vytvářet exportní Dxx soubory do databáze CLIDATA. V případě, že by zhotovitel potřeboval k provozu systému jiný OS než Win. 7 (Win. 10), tak by HW i SW řešení musel dodat na vlastní náklady.

  - Zhotoviteli bude umožněn přístup přes VPN klienta na sběrné servery zadavatele, aby mohl vzdáleně celý systém spravovat.

3. Požadavky zadavatele na technické parametry automatického měřicího systému AKS 3:

  - AMS umožní měření vybraných meteorologických prvků, bude obsahovat jednotku s displejem pro odečet okamžitých hodnot měřených prvků.

  - Přenos dat mezi lokálním datalogerem do nadřazených databází ČHMÚ bude probíhat pomocí Wifi.

  - Součástí dodávky bude SW pro PC, který bude zajišťovat sběr, uchování, zobrazování v digitální i grafické podobě, možnost výběru.

  - Zadavatel požaduje možnost vzdálené administrace jednotlivých kanálů – výstupu z čidel do datalogeru, dále, aby se pro případ poruchy dalo čidlo vzdáleně vyřadit z provozu a neovlivnilo to provoz ostatních čidel. Je požadována možnost úpravy času na AMS (synchronizace času s časem na sběrném serveru). Zadavatel požaduje možnost vzdáleného restartu celé stanice.

  - Systém není připojený na PC, proto je zapotřebí, aby SW datalogeru nebo další navazující SW stanice uchovával naměřená data po dobu alespoň 2 měsíců.

  - Stanice bude vybavena baterií pro zálohovaný chod pro případ výpadku 230V.

  - Konstrukce a spojovací materiál AMS bude z nerezu nebo žárově zinková.

  - Montáž AMS bude součástí dodávky. Elektrické napájení AMS bude zemním kabelem z nedalekého objektu, který je ve vlastnictví ČHMÚ.

  - Součástí dodávky bude i plánek zapojení AMS.

4. Měřené prvky - standard:

- T

  - Název			teplota vzduchu

  - Relativní výška	2 m

  - Přesnost měření	0,1 °C

  - Umístění		standardní stíněný kryt

  - Rozsah měření              -45 .. .+60 °C

- TPM

  - Název			přízemní teplota vzduchu

  - Relativní výška	5 cm

  - Přesnost měření	0,1 °C

  - Umístění		sněžnice, stojan pro uchycení čidla

  - Rozsah měření              -45 .. .+60 °C

- H

  - Název			poměrná vlhkost vzduchu

  - Relativní výška	2 m

  - Přesnost měření	± 2 % v rozsahu 10.. 90 %  ,± 3 % v rozs. 91 .. 100%

  - Umístění		standardní stíněný kryt

  - Rozsah měření              0.. 100 %

- SRA

  - Název			úhrn srážek

  - Relativní výška	1 m

  - Přesnost měření	0,2 mm (citlivost 0,1 mm)

  - Umístění		pevný stojan

  - Specifikace 		automatický člunkový vyhřívaný srážkoměr:

- rozlišovací schopnost přístroje min. 0,1 mm srážek

- min. přesnost přístroje ± 0,2 mm srážek v celém rozsahu provozních teplot

- záchytná plocha 500 cm2 (minimálně 400 cm2)

- provozní teplota -40oC … + 50oC

- údaj o intenzitě srážek v mm/h, nebo v  mm/min

- vyhřívání člunkového srážkoměru

- automatická korekce ztrát vaničky při přívalových deštích

4.1. Možnost připojení dalších měřidel:

- F

  - Název			rychlost větru

  - Relativní výška	10 m

  - Přesnost měření	0,17 m.s-1

  - Umístění		stožár (specifikace dále)

  - Specifikace		rameno pro uchycení na stožár

  - Rozsah měření            0 .. 75 m/s

- D

  - Název			směr větru

  - Relativní výška	10 m

  - Přesnost měření	3 stupňů azimutu (odkud vítr fouká)

  - Umístění		stožár (specifikace dále)

  - Specifikace		rameno pro uchycení na stožár

- SSV

  - Název			doba trvání slunečního svitu

  - Relativní výška	alespoň 1,5 m (umístění na nestíněné místo)

  - Rozsah měření            0 .. 1300 W/m2

  - Přesnost měření	± 3 %

  - Umístění		stožár (specifikace dále)

  - Specifikace		rameno pro uchycení na stožár

  - Provozní teplota	-40….+60 °C

Příloha 2  smlouvy

- Cena za jednotlivé měřící prvky po položkách

| Položka | Komořany, nabídka na výrobu a montáž AKS3, 2017 - přenos naměřených dat technologií GPRS. | Jednotka | Jednotková cena v Kč bez DPH | Počet jednotek | Celková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Práce v dílně. | Hod. |  |  |  |
| 2 | Cesta, ujeté kilometry, dva vozy s přívěsným vozíkem. | Km |  |  |  |
| 3 | Pracovní činnost v terénu - montáž. | Hod. |  |  |  |
| 4 | Materiál servisní akce. | Kč |  |  |  |
| 5 | Automatická meteorologická stanice Meteos7, verze s WIFI komunikací. | Kč |  |  |  |
| 6 | HMP155, snímače teploty a vlhkosti vzduchu, výrobce Vaisala. | Kč |  |  |  |
| 7 | MetCover3, stínící kryt pro snímač HMP155. | Kč |  |  |  |
| 8 | MR3HFC, srážkoměr člunkový, vytápěný trychtýř, proporcionální regulace vytápění, korekce chyby překlápění vaničky při přívalových deštích, záchytná plocha 500 cm2. | Kč |  |  |  |
| 9 | ST3m, třímetrový stožárek pro rozvodnici stanice a radiační kryt, včetně kotevních betonových tvarovek. | Kč |  |  |  |
| 10 | Dodatečná ráhna pro snímače větru a slunečního svitu, vč. kabelů k snímačům | Kč |  |  |  |
| 11 | Stojan pro srážkoměr MR3xx včetně spojovacího materiálu a kotevní betonové tvarovky KTK45. | Kč |  |  |  |
| 12 | Ochranný kruhový rám pro dosedání ptactva (doplněk ke srážkoměru). | Kč |  |  |  |
| 13 | Rozvodnice na povrch, IP65/4M, 12742, umístěná v místě napojení napájecího kabelu AMS na stávající rozvody 230/400V AC. | Kč |  |  |  |
| 14 | Vyhledávání kabelů | Kč |  |  |  |
| 15 | Připojení nově zřízené stanice do databází ČHMÚ. | Kč |  |  |  |
| 16 | Výstupní revize el. zařízení. | Kč |  |  |  |
| 17 | PT100, přízemní teploměr. | Kč |  |  |  |
| 18 | YETI 2, držák snímače přízemní teploty. | Kč |  |  |  |
| 19 | Win.Meteo, SW pro sběr, archivaci a zobrazování naměřených dat v PC. | Kč |  |  |  |
| 20 | Bagr | Kč | 0 |  |  |
| 22 | Celková cena bez DPH. |  |  |  | 163 187,- |
| 23 | DPH. |  |  |  | 34 269,- |
| 24 | Celková cena včetně DPH. |  |  |  | 197 456,- |

Příloha 3  smlouvy –

Metodický pokyn

xxxx

Příloha 4  smlouvy

Doložka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 181/2014  sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany berou na vědomí, že informační systém poskytovatele informací ČHMÚ (dále jen „ČHMÚ“) podléhá zákonu č. 181/2014 Sb.,  o kybernetické bezpečnosti, v platném znění a s ním související vyhlášky, zejm. vyhláška č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, který je v předmětném smluvním vztahu jako Kupující/Objednatel (*nehodící škrtněte)  a  na základě  zákonných důvodů se stává osobou  povinnou dle ustanovení § 3 odst. c), dále

- Prodávající/Zhotovitel (*nehodící škrtněte) je povinen při užívání a čerpáních jakýchkoliv informací, dat, podkladů, zejm. o cílech a smluvním vztahu k veřejné zakázce a jejího plnění, o informačních systémech, personálním zabezpečení, vnitřní struktuře organizace a o skutečnostech, které se vztahují k bezpečnostním a technickým opatřením, kdy se stává příjemcem a uživatelem těchto informací, jako chráněných informací, ve smyslu ustanovení § 1730  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  dodržovat zákonné předpisy pro oblast kybernetické bezpečnosti, interní předpisy ČHMÚ a počínat si při svém jednání tak, aby nedocházelo k porušování bezpečnostních opatření, nebyla snižována a poškozována bezpečnostní image ČHMÚ a důvěryhodnost těchto zdrojů a nenastalo  k neoprávněnému zásahu do  sítí a informačních systémů ČHMÚ s následkem jejich poškození,  dále

- Prodávající/Zhotovitel (*nehodící se škrtněte) bere na vědomí, že chráněné informace jsou součástí i obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  zejm. listinné a elektronické podklady, finanční přehledy a cenové mapy, zdroje a s poskytnutými zdroji je povinen nakládat tak, jako by byly označovány za důvěrné, dále není oprávněn je užívat i zprostředkovaně ke komerčním účelům, modifikovat a zcizovat. S užitím chráněných informací nepřechází ani na třetí osoby vlastnictví k autorským a průmyslovým právům,  pokud není stanovené jinak, dále

- Prodávající/Zhotovitel (*nehodící škrtněte) bere na vědomí, že zákonem určený Úřad, je oprávněn vykonávat kontrolu a dohled nad dodržováním ustanovení v oblasti kybernetické bezpečnosti a smluvní strany jsou povinny být součinné v případě provádění státního dohledu a při provádění auditů procesů, dále

- v případě porušení zákona v oblasti kybernetické bezpečnosti jednáním ze strany Prodávajícího/Zhotovitele(*nehodící škrtněte), je Kupující/Objednatel(*nehodící škrtněte) oprávněn požadovat finanční náhradu škody  ve výši správního deliktu za každé porušení dle zákona o kybernetické bezpečnosti, který bude pravomocně udělen dle příslušného zákona daného  Úřadu  dle odst. 4 a byl způsobem zaviněně Prodávajícím/Zhotovitelem (*nehodící se škrtněte) a to i v případě, že třetí osoby jednají v jeho zastoupení.