Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,

příspěvková organizace

zastoupený: 		Adamem Švejdou, zástupcem ředitele pro ekonomickou a provozní činnost

sídlo: 				Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2 – Nové Město

zapsaný: 		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. Pr 63

IČO: 			70883858

DIČ: 			CZ70883858

bankovní spojení: 	xxxxxx

číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxxx

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Savills CZ s.r.o.

zastoupený: 		Ing. Jan Jurčíček, Head of Building & Project Consultancy,

na základě plné moci ze dne 17.12.2025, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy

sídlo: 			Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaný: 		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

pod sp. zn. C 265898

IČO: 			055 61 281

DIČ: 			CZ05561281

bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxx

plátce DPH

(dále jen „poskytovatel“)

dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. a ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

smlouvu o poskytování služeb č. ZAK 26-0079/2

s názvem „Koordinace stěhování“

(dále jen „smlouva“)

## Preambule

Smluvní strany uzavírají smlouvu na základě zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Relokace IPR Praha do náhradních prostor“, zadávanou objednatelem jako veřejným zadavatelem v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pod interním číslem ZAK 26-0079/2 (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“).

## I. Předmět smlouvy

- Poskytovatel se zavazuje zajistit pro objednatele přípravu, koordinaci a kontrolu technických a organizačních procesů spojených s přesunem pracovišť objednatele a souvisejícího vybavení z prostor stávajících budov objednatele na adrese Vyšehradská 2077/57, 128 200 Praha 2 – Nové Město, případně z prostor dočasného uložení stěhovaného vybavení objednatele, do prostor nacházejících se v 1. a 2. NP budovy víceúčelového administrativního a obchodního komplexu Gen nacházejícího se na adrese U garáží 1611/1, Praha 7 (dále jen „stěhování“; činnosti poskytované Poskytovatelem dle této smlouvy dále jen „Služby“).

- Poskytovatel prohlašuje, že má odborné zkušenosti a způsobilost s plánováním, organizací a kontrolou plnění souvisejícího s relokací administrativních a kancelářských prostor a provozů srovnatelného rozsahu a organizační složitosti, a je připraven poskytnout objednateli v této oblasti své odborné služby.

- Poskytovatel se zavazuje zajistit pro objednatele komplexní přípravu a koordinaci relokace administrativních a kancelářských prostor objednatele, a to zejména v následujícím rozsahu:

  - Přípravu projektu stěhování,

  - Inventarizaci vybavení objednatele,

  - Technické prověření,

  - Přípravu výběrových řízení.

- V rámci přípravy projektu je poskytovatel povinen zejména:

  - koordinovat postup stěhování s klientem a pronajímatelem,

  - vyžádat si od objednatele a pronajímatele veškeré podklady nezbytné pro řádné plnění této smlouvy,

  - zajistit si přístup do kancelářských prostor ze strany pronajímatele,

  - vypracovat detailní harmonogram stěhování a souvisejících přípravných činností, rozdělený do jednotlivých fází a milníků (dále jen „Harmonogram“),

  - Harmonogram průběžně, minimálně jednou za 7 dní, aktualizovat, a projednávat Harmonogram s objednatelem, pronajímatelem a vybraným dodavatelem stěhovacích služeb. Harmonogram bude zejména obsahovat:

- konkrétní termíny stěhování jednotlivých organizačních složek,

- množství stěhovaného materiálu a nábytku v jednotlivých dnech;

  - zpracovat plán stěhovacích cest způsobem, který zajistí optimalizaci nákladů vynaložených na stěhování,

  - před zahájením realizace stěhování vypracovat návrh opatření k eliminaci rizik spojených se stěhováním,

  - nastavit a koordinovat komunikační mechanismus směřující k zajištění informovanosti zaměstnanců objednatele o průběhu stěhování.

- V rámci inventarizace vybavení je poskytovatel povinen zejména:

  - připravit metodiku mapování nábytku a přemístitelných věcí,

  - zajistit odbornou podporu při zpracování evidence majetku objednatele určeného ke stěhování,

  - vyhodnotit soulad inventáře s navrženým dispozičním řešením nových kancelářských prostor (dále jen „spaceplan“).

- V rámci technického prověření poskytovatel zejména:

  - provede kontrolu spaceplanu z hlediska kapacitních možností, standardů a relevantních právních předpisů,

  - provede validaci umístění nábytku, technických prvků a IT/AV řešení,

  - identifikuje případné kolize a navrhne doporučení k jejich odstranění,

  - navrhne doporučení k optimalizaci spaceplanu.

- V rámci přípravy výběrových řízení se poskytovatel zavazuje na základě specifikace a zadání objednatele připravit podklady sloužící k zadání výběrových řízení zejména na:

  - dodávky IT a AV technologií,

  - polepy, akustických prvků a vybavení,

  - stěhovací služby.

V rámci této činnosti se poskytovatel bude podílet na odborném posouzení a vyhodnocení nabídek a předloží objednateli doporučení k výběru dodavatele. Poskytovatel se zavazuje zejména prověřit kvalifikaci a reference uchazečů, posoudit jejich ekonomickou způsobilost a vyhodnotit nabídky podle předem dohodnutých kritérií.

- Poskytovatel se dále zavazuje:

  - poskytovat objednateli součinnost při projednávání dodatků a změn souvisejících se stěhováním,

  - spolupracovat při přípravě a vyúčtování změn oproti zadávací dokumentaci související se stěhováním,

  - sledovat a vyhodnocovat finanční náklady v souladu se smlouvou o stěhování a balení,

  - kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost faktur vystavených v souvislosti se stěhováním a balením,

  - předkládat k těmto fakturám své písemné stanovisko,

  - koordinovat stavební úpravy nových kancelářských prostor, přímých dodávek nájemce dle odst. 7 tohoto článku ve vazbě na harmonogram stěhování, jakož i řídit vlastní proces stěhování.

- Poskytovatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost:

  - objednateli,

  - pronajímateli,

  - objednatelem určenému zhotoviteli projektového plánu interiéru kancelářských prostor,

  - projektové manažerce stěhování určené objednatelem.

- Předmětem poskytovaných Služeb bude i poradenská činnost zaměřená na zefektivnění stěhování, snížení nákladů vynakládaných na stěhování a prevenci rizik stěhování.

- Součástí poskytovaných Služeb je také účast poskytovatele na pracovních schůzkách a jednáních organizovaných objednatelem, jakož i účast na konzultačních schůzkách konaných za účelem vzájemného předávání informací mezi smluvními stranami potřebnými k plnění této smlouvy a předávání pravidelných reportů ve smyslu čl. III. odst. 2 bod 2.12 této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené Služby zaplatit cenu dle čl. II. této smlouvy.

- Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby pro objednatele vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost a nebezpečí, v souladu s požadavky objednatele a v termínu, rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě.

- Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli součinnost nezbytnou k poskytování Služeb a zavazuje se za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit cenu ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.

## II. Cena a platební podmínky

- Celková cena za poskytnutí Služeb činí ve svém souhrnu maximálně částku ve výši: 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) bez DPH. K celkové ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Objednatel není povinen vyčerpat celkový sjednaný finanční rámec.

Hodinová sazba činí: 2.000,- Kč bez DPH. K hodinové sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši.

Cena za poskytnutí Služeb bude objednatelem hrazena měsíčně na základě výkazu skutečně odpracovaných hodin (dále jen „výkaz“), a to po odsouhlasení výkazu objednatelem.

- Cena uvedená v čl. II odst. 1 této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH majících vliv na cenu předmětu plnění. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.

- Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady poskytovatele na poskytnutí Služeb objednateli podle této smlouvy, zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady včetně případného cestovného, vzniklé poskytovateli v souvislosti s poskytováním Služeb dle této smlouvy a poskytovatel nemá nárok na jakoukoliv další platbu související s poskytováním Služeb dle této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli cenu za poskytnuté Služby na základě řádného daňového dokladu (faktury) vystaveného poskytovatelem. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 21 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, že se čl. 2.4 bod 2.4.2 Všeobecných obchodních podmínek Savills CZ s.r.o. platných ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „VOP“), které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, nepoužije. Poskytovatel vystaví fakturu za poskytnuté Služby nejpozději do 7 dnů ode dne odsouhlasení výkazu odpracovaných hodin ze strany objednatele (viz čl. III. této smlouvy).

- Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury poskytovatelem, jež má veškeré náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy. Přílohou faktury bude výkaz skutečně odpracovaných hodin odsouhlasený ze strany objednatele. Poskytovatel je povinen zaslat fakturu ve formátu .pdf na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele xxxxxxxxxxxxxxx. Úhrada faktur bude provedena převodním příkazem na bankovní účet uvedený na faktuře poskytovatele, který je totožný s bankovním účtem uvedeným v záhlaví této smlouvy.

- V případě, že faktura nebude vystavena řádně v souladu se zákonem nebo s touto smlouvou, nebo nebude obsahovat předepsané náležitosti, případně k ní nebude připojen objednatelem odsouhlasený výkaz skutečně odpracovaných hodin, je objednatel oprávněn vrátit ji poskytovateli k opravě a doplnění. V takovém případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Poskytovatel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a je povinen poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a poskytováním Služeb, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je poskytovatel povinen smluvně zavázat 
i všechny své případné poddodavatele.

- Poskytovatel je povinen neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že se stal plátcem DPH, případně, že jím být přestal. V případě, že se poskytovatel stane nespolehlivým plátcem DPH, ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančního úřadu, podle ustanovení § 109 a 109a cit. zákona. V takovém případě objednatel tuto skutečnost oznámí poskytovateli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči poskytovateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se poskytovatel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což poskytovatel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

## III. Termín plnění

- Poskytovatel se zavazuje započít s poskytováním Služeb neprodleně po podpisu této smlouvy. Služby bude poskytovatel poskytovat do vyčerpání celkového cenového limitu dle čl. II. odst. 1 věty první této smlouvy.

- Poskytovatel se zavazuje:

  - zpracovat základní koncepci stěhování a připravit jeho strategii a nastavit komunikační mechanismus: nejpozději do 30.6.2026 ode dne podpisu této smlouvy;

  - zpracovat Harmonogram stěhování s dělením do jednotlivých fází a definování konkrétních milníků stanovit plán stěhovacích cest způsobem, který zajistí optimalizaci nákladů vynaložených na stěhování: nejpozději do 60 dnů od předání posledního z podkladů od objednatele, který poskytovatel označil jako nutný pro vypracování Harmonogramu;

  - provést inventarizaci vybavení ve smyslu čl. I. odst. 5 této smlouvy do 60 dnů od podpisu této smlouvy;

  - provést technická prověření do 90 dnů ode dne předání spaceplanu;

  - vypracovat podklady pro zadávací řízení pro stěhovací firmu/: nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení pokynu objednatele k vypracování podkladů a předání inventárního seznamu stěhovaných movitých věcí a požadavků objednatele na stěhovací firmu;

  - vypracovat podklady pro zadávací řízení pro přímě dodávky nájemce dle čl. I odst. 7 této smlouvy: nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení pokynu objednatele k vypracování těchto podkladů a předání všech dokumentů a informací od objednatele, které poskytovatel označil jako nutné pro vypracování podkladů pro zadávací řízení;

  - ostatní činnosti dle této smlouvy bude poskytovatel vykonávat průběžně po dobu trvání této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu v návaznosti na postup přípravy a realizace stěhování, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

- Poskytovatel předá objednateli k 1. dni každého kalendářního měsíce výkaz skutečně odpracovaných hodin za předchozí kalendářní měsíc. Vzor výkazu skutečně odpracovaných hodin je ke stažení na webových stránkách objednatele na adrese: http://www.iprpraha.cz/clanek/1950/vzory-dokumentu v záložce „Vzory dokumentů, na které odkazují smlouvy“. Objednatel poté provede kontrolu výkazu, a ve lhůtě do 7 pracovních dnů ode dne předání výkazu sdělí poskytovateli, zda výkaz odsouhlasil, či nikoliv.

- Strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace Služeb této smlouvy došlo k prodlení s plněním povinností dle této smlouvy z důvodu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli některé ze stran smlouvy (vyšší moc), ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, prodlužuje se termín poskytnutí Služeb o stejný počet dní, jako trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení s plněním povinností dle této smlouvy na straně poskytovatele z těchto důvodů 10 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Poskytovatel je povinen pokračovat v poskytování Služeb bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním smluvních povinností není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud je jejich realizace podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

## IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel se zavazuje

  - poskytnout poskytovateli včas všechnu potřebnou součinnost spočívající zejména v kontinuální výměně informací, předání doplňujících podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy,

  - označit osoby včetně jejich kontaktních údajů, které se budou jako dodavatelé objednatele na stěhování podílet,

  - vyjádřit se k výstupům, informacím a materiálům dodaných poskytovatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů ode dne jejich předání.

- Poskytovatel se zavazuje zejména:

  - Vykonávat činnosti popsané v čl. I této smlouvy s odbornou péčí a v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s obecně uznávanými postupy projektového řízení a koordinace relokačních projektů obdobného rozsahu a složitosti.

  - Písemně oznámit a specifikovat objednateli informace či podklady, které má objednatel předložit, a které jsou nezbytné pro řádné plnění závazků poskytovatele, a to neprodleně poté, co se o nutnosti předložení těchto podkladů či informací dozvěděl.

  - Předat objednateli veškeré výstupy své činnosti, zejména pak Harmonogram stěhování v písemné podobě.

  - Veškeré výstupy předkládat nejprve objednateli ke schválení, nebude-li dohodnuto mezi smluvními stranami jinak.

  - Při plnění této smlouvy postupovat s nejvyšší obezřetnostní a chránit majetek objednatele, jakož i chránit bezpečnost a zdraví osob. V této souvislosti je poskytovatel povinen zejména dodržovat ustanovení obecně platných právních předpisů, technických, bezpečnostních, protipožárních a hygienických norem.

  - Koordinovat činnosti jednotlivých subjektů podílejících se na stěhování tak, aby nedocházelo k neodůvodněným prodlením, kolizím nebo duplicitní činnosti.

  - Bez zbytečného odkladu informovat objednatele o okolnostech, které by mohly mít vliv na Harmonogram, náklady stěhování nebo řádný průběh stěhování, a navrhnout řešení.

  - Doporučit objednateli k výběru pouze takového dodavatele, u něhož při vynaložení odborné péče nebylo možné zjistit skutečnosti, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými skutečnostmi nasvědčovaly zjevné ekonomické nezpůsobilosti dodavatele plnit předmět zakázky nebo existenci podstatného rizika neplnění.

  - Účastnit se na všech pracovních poradách svolaných objednatelem či jednáních organizovaných objednatelem. Počet a termíny jednání stanoví objednatel a sdělí je poskytovateli alespoň 3 pracovní dny předem. První vstupní pracovní porada se uskuteční spolu se zahájením poskytování Služeb. Další pracovní porady se budou konat pravidelně, a to každých 7 dní.

  - Respektovat závěry přijaté na pracovních poradách a jednáních.

  - Účastnit se konzultačních schůzek. Konzultační schůzku může svolat kterákoliv ze smluvních stran. Termín konání konzultační schůzky stanoví Smluvní strany na základě vzájemné dohody tak, aby se uskutečnila nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti Smluvní strany o její konání. Místem konání konzultační schůzky, nedohodnou – li se smluvní strany jinak, je sídlo objednatele.

  - Průběžně informovat objednatele o průběhu poskytování Služeb a pravidelně, a to každých 14 dnů předávat objednateli report stavu (dále jen „report stavu“). Report stavu bude poskytovatelem podán na pracovní poradě.

  - Průběžně předávat informace a materiály k jím poskytovaným Službám. Objednatel má právo podávat k poskytovatelem předloženým materiálům a informacím své připomínky.

  - Poskytovatel je povinen řídit se při poskytování Služeb pokyny a připomínkami objednatele, není však povinen vyhovět takovým jeho pokynům nebo připomínkám, které odporují platnému právnímu řádu. Poskytovatel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost pokynů či připomínek objednatele či jejich rozpor s platným právním řádem, jakož i upozornit objednatele na nevhodnost nebo neúplnost podkladů předaných mu objednatelem; v opačném případě poskytovatel odpovídá objednateli za škodu způsobenou porušením této své povinnosti.

  - Vést průkaznou evidenci odpracovaných hodin.

  - Poskytovatel je povinen poskytovat Služby prostřednictvím realizačního týmu, jehož členové budou pouze osoby s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi. Členové realizačního týmu poskytovatele jsou:

- Kateřina Válková - vedoucí projektu stěhování

- Ing. Jan Jurčíček a Tereza Horňasová – odborný dohled a kontrola klíčových výstupů

- Marie Puldová a Lucie Kratochvílová – technické prověrky, stavebně technické otázky

- Monika Škorpová/Kateřina Válková – stavebně právní agenda

- Marie Puldová – cost management a odhady nákladů

Poskytovatel je povinen předložit životopisy uvedených osob na základě žádosti objednatele. Změnu v personálním obsazení realizačního týmu je poskytovatel povinen oznámit objednateli do 3 pracovních dnů ode dne změny. Nový člen realizačního týmu musí mít stejnou nebo obdobnou kvalifikaci, případně kvalifikaci vyšší, jako člen, kterého nahrazuje. Životopis nového člena poskytovatel předloží objednateli na základě žádosti objednatele.

- Poskytovatel se dále zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze za účelem poskytování Služeb a nejpozději s ukončením poskytování Služeb dle této smlouvy vrátit objednatelem poskytnuté podklady zpět objednateli. Poskytovatel je také povinen vrátit poskytnuté podklady v případě předčasného ukončení této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne skončení této smlouvy. Poskytovatel není oprávněn pořizovat kopie objednatelem mu předaných podkladů.

## V. Ustanovení o poddodavatelích

Poskytovatel se zavazuje zajišťovat veškeré smluvní povinnosti vyplývající mu z této smlouvy sám, tj. bez účasti poddodavatelů.

## VI. Kvalita Služeb

- Služby se poskytovatel zavazuje provést řádně, ve stanoveném termínu a s odbornou péčí.

- Řádně a ve stanoveném termínu se rozumí poskytnutí Služeb v souladu s čl. III této smlouvy, dle požadavků na kvalitu Služeb a dle podmínek stanovených v obecně závazných platných právních předpisech vztahujících se přímo k poskytovaným Službám, jakož i dle požadavků na kvalitu Služeb stanovených touto smlouvou.

## VII. Povinnost mlčenlivosti

- Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této smlouvy, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství nebo důvěrné informace druhé smluvní strany, o nichž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo budou svěřeny nebo se jim staly jinak přístupnými v souvislosti s plněním této smlouvy, obchodním či jiným jednáním, které spolu smluvní strany vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství a chránit důvěrné informace stanovené v tomto článku se netýkají zákonných povinností objednatele (jako např. zveřejnit znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či v souladu se zákonem o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ani za důvěrnou informaci dle odst. 3 tohoto článku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Obchodním tajemstvím se ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku rozumí konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.

- Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy rozumí veškeré neveřejné skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, postupy, projektové dokumentace, analýzy, data, podklady a další materiální či nemateriální hodnoty bez ohledu na formu jejich zachycení nebo předání. Za důvěrné informace jsou považovány také veškeré podklady předávané objednatelem poskytovateli za účelem plnění této smlouvy, a to bez ohledu na formu jejich předání.

- Důvěrnými informacemi nejsou údaje veřejně dostupné nebo zveřejněné jinak než porušením povinnosti mlčenlivosti jedné ze smluvních stran, získané nezávisle bez souvislosti s plněním této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku se nevztahuje na povinnost smluvní stany dostát svým zákonným povinnostem, zejména sdělit tyto informace v nezbytně nutném rozsahu na základě požadavku soudů, státního zastupitelství nebo věcně příslušného správního orgánu. Smluvní strana v takovém případě poskytne druhé smluvní straně přiměřenu součinnost a informuje ji o takovém sdělení bez zbytečného odkladu, pokud takové informování není zákonem zakázáno.

- Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství nebo důvěrné informace, umožní nezbytně nutný přístup pouze svým zaměstnancům a pracovníkům a případně dalším osobám, které je nezbytné s těmito informacemi obeznámit za účelem plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že tyto osoby zaváží povinností mlčenlivostí alespoň ve stejném rozsahu, v jakém jsou vázány samy touto smlouvou.

- Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství a o důvěrných informacích po celou dobu trvání této smlouvy a dále i po jejím ukončení.

- Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo při spolupráci s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila třetí osoba.

- Poskytnutí informací chráněných mlčenlivostí nezakládá žádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového vlastnictví.

- Veškeré chráněné informace poskytované dle této smlouvy zůstanou vlastnictvím poskytující smluvní strany a budou přijímající smluvní stranou vrácené ve lhůtách dle této smlouvy, případně bez zbytečného odkladu po zaslání písemného požadavku poskytující smluvní strany.

- V případě porušení povinností dle tohoto článku některou smluvní stranou, je porušující smluvní strana povinna nahradit škodu, kterou tímto porušením způsobila. Smluvní strany berou na vědomí, že náhrada škody poskytnutá v penězích nemusí představovat dostatečnou nápravu všech vzniklých škod a smluvní strana, která smlouvu neporušila, je oprávněna požadovat také jiné formy nápravy, které právní předpisy připouštějí. Pro případ porušení povinností dle tohoto článku se ustanovení bodu 4.0 VOP nepoužijí.

## VIII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- Za prodlení s termínem poskytnutí Služby dle této smlouvy zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny Služeb bez DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě, že poskytovatel bude provádět plnění předmětu smlouvy v rozporu s ustanovením čl. V, čl. IV. odst. 2 bod 2.16, zaplatí poskytovatel za každou takovou osobu, která se bude podílet na plnění předmětu smlouvy v rozporu s citovanými ustanoveními této smlouvy, objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.

- Poruší – li poskytovatel některou svoji povinnost obsaženou v čl. IV. odst. 2 body 2.1 až 2.8 (včetně), 2.10, 2.12 nebo 2.14 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.

- Poskytovatel je dále povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení níže uvedených ustanovení této smlouvy:

  - Nebude – li poskytovatel poskytovat Služby řádně a v kvalitě dle této smlouvy, a nesjedná – li poskytovatel nápravu ani ve lhůtě dle písemné výzvy objednatele k nápravě, která nesmí být kratší sedmi (7) dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny Služeb bez DPH dle čl. II. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

  - V případě porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 2 bod 2.9 nebo bod 2.11 je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

  - V případě porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy použít podklady předané mu objednatelem pouze za účelem poskytování Služeb, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

  - V případě porušení povinnosti vrátit objednateli podklady poskytnuté mu k plnění této smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny Služeb bez DPH za každý započatý den prodlení.

- Dostane-li se objednatel do prodlení delšího než 14 dnů s úhradou jakékoli faktury vystavené poskytovatelem podle této smlouvy, je poskytovatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 4 % nad základní sazbou České národní banky, a to v souladu s odst. 2.6, bodem 2.6.1 VOP. Každá smluvní strana je oprávněna smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které jí v důsledku porušení závazku druhé (porušující) smluvní strany vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, která přísluší porušující smluvní straně dle příslušných ustanovení této smlouvy.

- Smluvní pokuty sjednané dle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku doručení písemné výzvy, a to na účet oprávněné smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst splatnou smluvní pokutu proti jakékoli pohledávce poskytovatele vůči objednateli.

- Ustanovením tohoto článku o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody, smluvní strany tedy nebudou aplikovat ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Ustanovení bodu 4.3 VOP, se neuplatní.

## IX. Trvání a ukončení smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv a končí dne 31.12.2026, vyjma případné autorskoprávní licence vyplývající z této smlouvy, jejíž trvání se sjednává na celou dobu trvání majetkových autorských práv k předmětu smlouvy.

- Smlouva může zaniknout:

  - písemnou dohodou smluvních stran,

  - odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v odst. 3 až 5 tohoto článku.

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy:

  - jestliže byl prohlášen úpadek poskytovatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

  - pokud poskytovatel bude v prodlení s poskytováním Služeb ve lhůtě dle čl. III. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, a to z důvodů spočívajících na jeho straně či z důvodu porušení svých povinností dle této smlouvy, a to o více než 30 dní,

  - jestliže Služby poskytované poskytovatelem nebudou splňovat parametry stanovené v této smlouvě, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami, a poskytovatel nesjedná nápravu ani ve lhůtě stanovené v písemné výzvě, která nebude kratší než 14 dnů,

  - jestliže poskytovatel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání předmětu smlouvy,

  - jestliže poskytovatel vstoupí do likvidace,

  - v případě, kdy bude plnění prováděno v rozporu s čl. V této smlouvy,

  - v případech, pro něž strany sjednaly smluvní pokutu v čl. VIII. odst. 3 a v odstavci 4 v bodu 4.1 této smlouvy,

  - přesáhne-li doba trvání prodlení s plněním povinností na straně poskytovatele 10 dnů z důvodů uvedených v čl. III. odst. 4 této smlouvy,

  - v případě porušení povinnosti poskytovatele dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy použít podklady předané mu objednatelem pouze za účelem poskytování Služeb.

- Odstoupením se závazek ruší od počátku a smluvní strany jsou si povinny vrátit, co si již navzájem plnily. Odstoupení od této smlouvy kteroukoliv smluvní stranou nemá vliv na platnost a účinnost článku VII. a VIII. této smlouvy.

## X. Ustanovení o doručování

- Veškeré písemnosti související s touto smlouvou se doručují elektronickým způsobem, resp. prostřednictvím profilu zadavatele – Tender arena, datových schránek (ID datové schránky objednatele: c2zmahu, ID datové schránky poskytovatele: t546c4q) nebo prostřednictvím e-mailové komunikace.

- Kontaktní osobou na straně objednatele je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Kontaktní osobou na straně poskytovatele je xxxxxxxxxxxx

- Veškeré písemnosti související s touto smlouvou lze doručit také na adresu objednatele nebo poskytovatele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

## XI. Sankční opatření proti státním příslušníkům Ruské federace

- Poskytovatel prohlašuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).

- Poskytovatel dále prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění na základě této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).

- V případě, že by v průběhu účinnosti této smlouvy poskytovatel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo by se poskytovatel stal určenou osobou, je povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od vzniku takové skutečnosti, písemně informovat. Vznikne-li objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti jakákoliv škoda, je poskytovatel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit. Současně je vznik této skutečnosti důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

## XII. Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České republiky. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

- Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit smírnou cestou, budou rozhodovány příslušným obecným soudem České republiky.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění závazků stanovených touto smlouvou.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu, poskytovatel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, ledaže oprávnění k jejich postoupení bez souhlasu druhé strany přímo vyplývá z ujednání v této smlouvě obsaženém. K přechodu práv a povinností na právní nástupce stran se souhlas nevyžaduje.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Poskytovatel podpisem této smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel uzavírá smlouvu v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předmět smlouvy nabývá pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné.

- Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

- Tato smlouva se řídí také Všeobecnými obchodními podmínkami Savills CZ s.r.o. platnými ke dni uzavření této smlouvy, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se zavazují toto neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

- Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, učiněná s dodatkem nebo odchylkou či podmínkou, není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu podepisují.

| V Praze dne ……………………………….. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace Mgr. Adam Švejda, zástupce ředitele pro ekonomickou a provozní činnost | V Praze dne ……………………………….. Savills CZ s.r.o. Ing. Jan Jurčíček Head of Building & Project Consultancy, na základě plné moci ze dne 17.12.2025 |
| --- | --- |