Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

č. 197/2026/SS

„Nový pavilon dětských skupin Sportovní, Mělník – dodávka

vybavení interiéru“

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

  - Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
IČ: 237051, DIČ: CZ00237051,

- Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

- zastoupené Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou

- kontaktní osoba: Martina Neubauerová, xxx

- dále jen „kupující“

  - momenti design s.r.o., se sídlem Břeňkova 2111/7 301 00 Plzeň
IČ: 29159547, DIČ CZ29159547,

bankovní spojení Fio banka a.s., číslo účtu 2201557509 / 2010,

zastoupen Ing. Petrem Mudrou

kontaktní osoba: Jakub Bouzek, xxx

- společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27703

- dále jen „prodávající“

# Preambule

Účastníci uzavřeli dne 25. 2. 2026 kupní smlouvu, na základě, které se prodávající zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro kupujícího dodávku, která spočívá v dodávce vybavení interiéru zařízení do nově postaveného dvoupodlažního nepodsklepeného objektu na parc.č. 1494/12 sloužícího pro umístění dvou dětských skupin s celkovou předpokládanou kapacitou 2 x 24 dětí ve městě Mělník (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky prodávajícího.

# Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změnách kupní smlouvy, a to prodloužení termínu dodání a navýšení smluvní ceny z důvodu změn jednotlivých položek ve specifikaci zboží. Upravená specifikace zboží je přílohou tohoto dodatku.

Článek 4.1. se mění tak, že se termín dodání a převzetí zboží posouvá o 13 dnů. Tento článek nově zní takto:

- 4.1.	Prodávající je povinen dodat a předat zboží (všechny jeho části), a předat je bez jakýchkoliv vad a nedodělků kupujícímu ve lhůtě do 30. 3. 2026.

  - Článek 8.1. se mění tak, že se celková cena zvyšuje o vícedodávky (piano, stolička) a ménědodávky (pračka) ve výši o 7 634 Kč bez DPH, 9 237 Kč s DPH, přílohou je specifikace zboží. Původní cena dodávky byla smlouvou stanovena ve výši 1 344 260 Kč bez DPH, 1 626 554 Kč s DPH. Tento článek nově zní takto:

- 8.1.	Cena za předmět plnění této smlouvy je cenou smluvní a zahrnuje veškeré náklady a výdaje prodávajícího na plnění předmětu této smlouvy, a to včetně záručního servisu i dopravy, jakož i jeho přiměřený zisk. Tato cena je stanovena v pevné a nepřekročitelné výši 1 351 893 Kč bez DPH, 1 635 791 Kč s DPH.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 197/2026/SS zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou zveřejní objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Specifikace zboží

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 154/2026/R ze 
dne 16. 3. 2026.

Data viz elektronické podpisy

V Mělníku, dne digit. podpisu				V Plzni, dne digit.podpisu

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.				Ing. Petr Mudra
starosta města Mělník 					jednatel

Příloha č. 1: Specifikace zboží