Dodatek č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 718/2025

č. smlouvy objednatele: 1233/2025

| Ohře LB (Mikulovice) - očištění skalního masivu – Etapa 1, úsek B– |  |
| --- | --- |
|  | DSJ |
| objednatel: Povodí Ohře, státní podnik sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov statutární orgán: oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických: |  |
| zástupce objednatele: |  |
| IČO: DIČ: bankovní spojení: bankovní spojení: číslo účtu: | 70889988 CZ70889988 |
| zápis v obchodním rejstříku: vložce č. 13052 | u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, |
| (dále jen „objednatel“) |  |
| zhotovitel: sídlo: IČO: DIČ: zastoupený: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: | STRIX Inženýring, spol. s.r.o. Polní 4795, 430 01 Chomutov 25435396 CZ25435396 |
| bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: vložka 18196 | u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu omezení řešené lokality v úseku B pouze na oblast dokumentačního bodu DB 11, a to v návaznosti na výsledky Inženýrskogeologického průzkumu skalních stěn.

Tímto dodatkem se v části dodatku A) mění Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA, dále Čl. IV. CENA a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY a v části dodatku B) se mění Příloha č. 1 smlouvy :

Část dodatku A)

- PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

Původní znění:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci.

Předmětem díla je zpracovaní PD DSJ v úseku B dle „IG Průzkum skalních stěn – skály na LB VT Ohře, v ř.km cca 128,9 – 128,33“ z roku 10/2022.

Nové znění:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby s náležitostmi dokumentace pro provedení stavby, včetně soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci.

Předmětem díla je lokální stabilizace skalního bloku v oblasti dokumentačního bodu DB 11 v úseku B dle „IG Průzkum skalních stěn – skály na LB VT Ohře, v ř.km cca 128,9 – 128,33“ z roku 10/2022.

IV. CENA

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

265.000,- Kč bez DPH

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

155.000,- Kč bez DPH

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě první dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí PD dle čl. III., odst.1, písm. b) této smlouvy ve výši 80 %, z částky 265 000,- Kč bez DPH tj. 212 000,- Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi (DK) ve výši zbývajících 20 % z částky 265 000,- Kč bez DPH, tj. 53 000,- Kč bez DPH.

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě první dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí PD dle čl. III, odst.1, písm. b) této smlouvy ve výši 80 %, z částky 155 000,- Kč bez DPH tj. 124 000,- Kč bez DPH.

b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi (DK) ve výši zbývajících 20 % z částky 155 000,- Kč bez DPH, tj. 31 000,- Kč bez DPH.

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Část dodatku B)

Dodatkem se také mění příloha č. 1 smlouvy Cenová nabídka ze dne 10.10.2025 Etapa E1, která se nově nahrazuje přílohou č. 1 CN_DB11_Mikulovice_sanace_skal_projekt.pdf, která tvoří přílohu tohoto dodatku.

Část dodatku C)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Přílohy dodatku: Příloha č.1: Cenová nabídka ze dne 13.03.2026 DB11

v Chomutově dne:

v Chomutově dne:

……………………………………

…………………………………….

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik jednatel společnosti

STRIX Inženýring, spol. s.r.o.