Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,

zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,

(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	SNOWPLAN spol. s r.o.

IČ:					27497763

DIČ:					CZ27497763

zapsaný v OR vedeném: 		Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č.36192

se sídlem: 				Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec

bankovní spojení: 			Komerční banka a.s., č.ú. 51-7109840267/0100

zastoupený:                                                 Ing. Petr Kořínek, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem

4001H1250003

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:

„NKP SH Bezděz – PD, ČOV pro likvidaci splaškových vod“

Článek II.

Předmět Dodatku č. 3

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Termín plnění, odst. 2.2.2., který nově zní takto:

2.1.1. zajištění povolení stavby do 30.5.2026

Po podání žádosti o vydání stavebního povolení na Městský úřad Česká Lípa bylo zasláno Usnesení SÚ v České Lípě dne 6.10.2025 pod č.j.MUCL/133332/2025 o postoupení žádosti na Krajský úřad Libereckého kraje. Z tohoto důvodu bylo nutné, před opakovaným podání žádosti o vydání SP, zažádat o koordinované stanovisko odboru životního prostředí Městského úřadu Česká Lípa, které bylo zasláno dne 5.2.2026. Z časových důvodů bude zahájeno řízení ke SP v průběhu měsíce dubna. Na vydání má úřad lhůtu minimálně 30 dní.

Článek III.

Závěrečná ujednání

3.1. Smlouva o dílo ze dne 23.4.2025, dodatek č.1 ze dne 14.10.2025 a dodatek č.2 ze dne 13.2.2026, jsou v době podpisu dodatku platné a účinné. Tento Dodatek č.3 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

## 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 3 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

## 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č.3 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## 3.5. Tento Dodatek č.3 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností

## originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

## 3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

## 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a         svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

| Na Sychrově dne 31.3.2026 ………………………………….. PhDr. Miloš Kadlec ředitel, ÚPS na Sychrově | V Liberci dne 31.3.2026 ………………………………………….. Ing. Petr Kořínek jednatel společnosti |
| --- | --- |