DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

## na projektové práce

### ČL.1 SMLUVNÍ STRANY

1.1. O b j e d n a t e l: 		Město Chrudim

Sídlo:				Městský úřad

Resselovo nám. 77

537 16 Chrudim

Zastoupení ve věcech smluvních:     	Mgr. Petr Řezníček, starosta města

Zastoupení ve věcech technických:	Ing. Petr Kopecký, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, tel. 469 657 450

Bankovní spojení : ČSOB Chrudim, 	č.ú. : 104109190/0300

IČ :                                              	00270211

DIČ :				CZ00270211

Tel:                                             	469 657 450

E-mail:                                             	petr.kopecky@chrudim-city.cz

Doručovací adresa:                             	MěÚ Chrudim

Resselovo nám. 77

537 16 Chrudim

a

1.2. Z h o t o v i t e l: 		ŠINDLAR s.r.o.

Sídlo: 				Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

Zastoupení ve věcech smluvních:	Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti

Zastoupení ve věcech technických:	Mgr. Jan Zapletal

Bankovní spojení:			ČSOB a.s., č.ú.: 267632832/0300

IČ: 					26003236

DIČ:					CZ26003236

Tel.:					495 402 560

E-mail:				info@sindlar.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C vložce 19512.

ČL.2 PŘEDMĚT SMLOUVY

Smluvní strany uzavřely dne 15.12.2015 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi – DUR, DPS.

DUR – projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, nebo zařízení

DPS – jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro provádění stavby a pro zadání stavby

- Předmětem plnění smlouvy je vypracování výše uvedených stupňů projektové dokumentace.

- Dále smluvní strany uzavřely dne 22.4.2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení.

### ČL.2 PŘEDMĚT DODATKU č. 2

2.1. Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění Smlouva o dílo a Dodatek č. 1 následovně:

ČL.5 Způsob a doba plnění, odst. 5.2. se mění  takto:

Zahájení prací na projektu nejpozději          	                  	ihned po podpisu smlouvy

Předání projektové dokumentace ve stupni DUR		15.10.2016

Předání projektové dokumentace ve stupni DPS  		31.12.2016

Důvodem je nutnost koordinace projektových prací se zpracováním projektové dokumentace přeložky kanalizace a vodovodu a jednání s vlastníky dotčených pozemků.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

### ČL.3 VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či na základě nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.3. Platnosti a účinnosti tento Dodatek č. 2 nabývá podpisem oběma smluvními stranami.

V Chrudimi, dne 				V Hradci Králové, dne

Objednatel:  ………………………… 		Zhotovitel: ………………………….

Mgr. Petr Řezníček, starosta města               	 Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti