S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:

- Smluvní strany

- Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem:	Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČO / DIČ:	00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních:	Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA – 1. místostarosta města

- ve věcech technických:	XXXXXXXXXX

bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

datová schránka – ID:	c9vbr2k

telefon / fax:	+420 554 706 111

e-mail:	posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

- Zhotovitel:

Název zhotovitele	RUDIŠ – RUDIŠ architekti s.r.o.

se sídlem: 	Jaselská 204/21, Veveří, 602 00 Brno

IČO / DIČ:	27738833/CZ27738833

jednající / zastoupený:	Ing. arch. Martin Rudiš

ve věcech smluvních i

technických:	Ing. arch. Martin Rudiš

registrace:	C 55556 vedená u Krajského soudu v Brně

bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

telefon / fax:	+420 603 169 910

e-mail:	 rudis-rudis@volny.cz

datová schránka – ID: 	hbwygas

(dále jen jako „zhotovitel“)

takto:

- Výchozí údaje

Předmětem díla je zpracování studie, projektové dokumentace a dokumentace pro provádění stavby pro akci: „Řadové rodinné domy – lokalita Za mlékárnou na pozemku parc. č. 3633/1 – Bruntál“ na pozemku parc. č. 3633/1 v katastrálním území Bruntál-město, včetně inženýrské činnosti a dozoru projektanta.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, k jejichž provedení se touto smlouvou zavázal, jsou předmětem jeho podnikání, a že je k těmto činnostem odborně způsobilý podle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k předmětu smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a závaznými podklady týkající se předmětu smlouvy, především s projektovou dokumentací pro stavební povolení a pro provádění stavby pro stavbu nazvanou: „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál - lokalita Za mlékárnou“, která byla zpracována 2/2022 právnickou osobou SHB, akciová společnost, IČ 25324365, Masná 	1493/8, 702 00 Ostrava (dále jen „PD-SHB“), včetně skutečností zjištěných v rámci prohlídky staveniště.

- Zhotovitel prohlašuje, že obdržené podklady pro realizaci zainvestování lokality Za mlékárnou jsou v určitých bodech navrženy dle vyslovených požadavků objednatele souvisejících s PD-SHB.

- Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

Účelem smlouvy je vymezení podmínek pro vyhotovení díla, včetně inženýrské činnosti a dozoru projektanta.

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve vyhotovení kompletní studie, projektové dokumentace a dokumentace pro provádění stavby pro akci s názvem: „Řadové rodinné domy – lokalita Za mlékárnou na pozemku parc. č. 3633/1 - Bruntál“ na pozemku parc. č. 3633/1 v k.ú. Bruntál-město,  projednání projektové dokumentace se stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí, příp. jinými správními orgány nebo osobami, a provedení dozoru projektanta. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

Dílo obsahuje následující dílčí části:

- Studie:

  - V rámci studie budou pro další projekční stupně vybrány dva typologické typy řadových rodinných domů (dále také jako „ŘRD“) s označením „A“ a „C“. Jedná se o řadové domy 4+kk a 3+kk, které budou umístěny v jižní části uvedené lokality (14 domů). Ve specifikované jižní části řadových domu je požadavek na 9 domů 4+kk a 5 domů 3+kk. Tyto domy budou bez suterénu. Ty budou zpracovány v podrobnostech odpovídající studii a v rozsahu, ze kterého bude zřejmé zejména jejich umístění včetně vazeb a vlivů na okolí, architektonicko-stavební řešení, základní stavebně konstrukční řešení a případné technologické řešení, včetně uvedení TEA - technicko-ekonomických atributů budov.

  - Návrh studie zhotovitele bude v elektronické podobě předložen k projednání výrobnímu výboru města Bruntál a následně ke schválení radě města. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zapracuje do studie veškeré nové požadavky vzešlé z těchto jednání.

  - Kompletní studie včetně zapracovaných požadavků bude zhotovitelem odevzdána ve 4 tištěných paré a v elektronické podobě na flash disku (ve formátech PDF a DWG/DGN pro další projekční využití).

- Projektová dokumentace:

  - Projektová dokumentace (PD) bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcími vyhláškami, normami ČSN a dalšími dotčenými právními předpisy v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, pro tento typ dokumentace a dále bude opatřena razítky a podpisy oprávněných osob v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  - Návrh projektové dokumentace bude před podáním na stavební úřad předložen objednateli ke schválení v elektronické podobě (formát PDF).

  - Zhotovitel se zavazuje před podáním žádosti na stavební úřad doložit objednateli projektovou dokumentaci v elektronické podobě (ve formátu PDF), která bude obsahově a formálně zcela odpovídat verzi podané na stavební úřad k žádosti o povolení záměru.

  - Po vydání pravomocného povolení záměru zhotovitel doloží objednateli bez zbytečného odkladu projektovou dokumentaci v elektronické podobě (formát PDF, DGN popř. DWG na flash disku) ve verzi ověřené stavebním úřadem a zároveň v tištěné podobě v počtu 3 vyhotovení (paré).

- Inženýrská činnost:

- Obstarání veškerých stanovisek a vydření orgánů státní správy potřebných pro podání žádosti o povolení stavby na stavební úřad

- Dokumentace pro provádění stavby:

  - Dokumentace pro provádění stavby (DPrS) bude zpracována v souladu se stavebním zákonem, jeho prováděcími vyhláškami, normami ČSN a dalšími dotčenými právními předpisy v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, pro tento typ dokumentace, včetně výkazu výměr a rozpočtu.

  - Dokumentace pro provádění stavby v elektronické podobě bude opatřena razítky a podpisy oprávněných osob v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  - Dokumentaci pro provádění stavby zhotovitel dodá ve formě 6 ks tištěných vyhotovení (paré), které budou odpovídat její elektronicky podepsané podobě, a dále elektronicky na flash disk (ve formátech PDF a DWG/DGN).

- Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:

- Zabezpečení výkonu dozoru projektanta po celou dobu realizace výše uvedené stavby, jež objednatel předpokládá v délce trvání 24 měsíců. Dozor projektanta je povinen provádět:

  - účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

  - poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby

  - kontrolu dodržení ověřené projektové dokumentace s přihlédnutím k podmínkám stanoveným v pravomocném rozhodnutí podle stavebního zákona nebo souvisejících předpisů, včetně poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

  - posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky od ověřené projektové dokumentace zpracované zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů,

  - vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti projektové dokumentaci a soupisu prací,

  - sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

  - účast na kontrolních dnech stavby,

  - účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního vyzkoušení,

  - účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

  - účast na jednáních technicko dokumentační komise svolávaných objednatelem,

  - účast na kontrolních prohlídkách a kontrolách prováděných na stavbě stavebním úřadem nebo dotčeným orgánem.

- Projektované stavební práce a dodávky budou v souladu s předpisy a normami České republiky a v souladu s předpisy a normami Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.

- Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací zpracovaném k dokumentaci pro provádění stavby, která bude použita pro výběr dodavatele stavebních prací, musí být oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník stavebních prací, např. RTS nebo ÚRS) v její aktuální cenové úrovni. Výkaz výměr musí respektovat zákon č.134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

- V oceněném soupisu prací nesmí byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel (projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definované v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedené v cenové soustavě, bude povinen zhotovitel (projektant) tento rozdíl vysvětlit.

- Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedení této části díla, jako by část díla prováděl sám.

- Zhotovitel se zavazuje na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně vysvětlení, k dotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se k dokumentaci pro provádění stavby dle čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy. Požadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli tyto podklady:

5.1. 	Projektovou dokumentaci pro realizaci zainvestování území v pdf,dwg, wordu:„ Revitalizace území

po důlní činnosti v k.ú. Bruntál-lokalita Za mlékárnou“ – DSP, DVD, RDS včetně TZ a výpočtů,  zpracoval: SHB, a.s., Masná 1493/8, 702 00 Ostrava,09 / 2024.

- Kompletní PD pro stavební povolení, včetně TZ a výpočtů - pdf

- Veškerá vyjádření správců sítí v rámci PD pro stavební povolení - pdf

- Doklad - Stavební povolení s nabytím právní moci – pdf

- Kompletní PD pro realizaci stavby, včetně TZ a výpočtů - v EDIT a NEEDIT tvaru

5.2.	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: výškopis a polohopis zpevněných ploch komunikací, ploch pro pěší, tras IS a koncových prvků infrastruktury, výškopis stávajícího terénu v rozích parcel ŘRD

5.3.	Geologický, hydrogeologický průzkum a radonový průzkum - v počtu a umístění sond dle podkladu statika

- Předmět smlouvy neobsahuje: - projekční zpracování revizí a změn částí stavby zainvestování lokality „Za mlékárnou“ realizovaných dle PD-SHB.

- Doba, místo a termíny plnění díla

- Zadavatel požaduje dodání dílčích částí díla v následujících termínech

a) Zpracování studie – dle čl. III. odst. 1. písm. a) této smlouvy

- termín plnění do:		      - do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv

b) Zpracování projektové dokumentace DSP dle čl. III., odst. 1. písm. b) této smlouvy

- termín plnění do:		      - do 10 týdnů od schválení Studie Radou města

c)   Inženýrská činnost / IČ dle čl. III., odst. 1., písm. c) této smlouvy- Řadové rodinné domy

- termín plnění do:                      - odhadem do 10 týdnů od odsouhlasení DSP Radou města

d) Zpracování dokumentace pro provádění stavby/ RPD dle čl. III., odst. 1., písm. d) této smlouvy

- termín plnění do:		      - do 10 týdnů od vydání povolení záměru s nabytím právní moci

e) Výkon dozoru projektanta/ AD dle čl. III., odst. 2., písm. a) této smlouvy

- termín plnění:		               - po dobu realizace investiční akce – 24 měsíců

- Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Městského úřadu Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál, odbor správy majetku, investic a dotací.

- Předávání a převzetí díla nebo jeho části

- O předání a převzetí díla nebo jeho části sepíšou strany písemný protokol (z něhož každá strana obdrží jedno vyhotovení), jehož obsahem bude alespoň:

- popis předávaného díla nebo jeho části,

- datum a čas zahájení přejímacího řízení,

- datum a čas ukončení přejímacího řízení,

- zhodnocení kvality díla nebo jeho části,

- soupis vad a nedodělků, pokud je dílo nebo jeho část vykazuje,

- termín pro odstranění vad a nedodělků,

- soupis předaných dokladů a soupis nedodaných dokladů,

- termín pro dodání chybějících dokladů,

- výsledek přejímacího řízení, tedy zda objednatel dílo přebírá či nikoli,

- podpisy zástupců stran.

- Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (dílčí část) dle čl. III. odst. 1. písm. a) až c) této smlouvy přejímá či nikoli do 10 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

- Po dobu trvání přejímacího řízení, tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení, ať už převzetím nebo nepřevzetím díla (dílčí části), není zhotovitel v prodlení s provedením díla (dílčí části).

- Cena díla

- Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši

2.960.000,00 Kč (slovy: dva miliony devět set šedesát tisíc korun českých), bez DPH.

K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Takto stanovená cena díla je nejvýše přípustnou cenou.

- Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení objednatelem přepokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

- Cena díla může být navýšena o cenu nepředvídaných a dodatečných prací (dále jen „Vícepráce“) zadaných zhotoviteli. V případě sjednaných víceprací může dojít k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné písemné dohodě smluvních stran.

- Platební podmínky

- Pro stanovení ceny díla se použije cena uvedená v příslušném článku této smlouvy. Zálohy nejsou sjednány.

- V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

- Cena za dílo bude uhrazena takto:

- Po předání předmětu díla – viz čl. III. odst. 1. písm. a) této smlouvy

studie	 ve verzi pro projednání ve výrobním výboru                                                   500.000,- Kč

- Po předání předmětu díla – viz čl. III. odst. 1. písm. a) této smlouvy

studie	ve verzi po schválení Radou města                                                                   350.000,- Kč

- Po předání předmětu díla / DSP – viz čl. III. odst. 1. písm. b) této smlouvy

PD pro povolení stavby ve verzi po schválení Radou města                                     540.000,-Kč

- Po předání předmětu díla / DSP – viz čl. III. odst. 1. písm. b) této smlouvy

PD ve verzi pro podání na stavební úřad                                                                         210.000,- Kč

- Inženýrská činnost / IČ na akci „Řadové rodinné domy“

po předání dokladové části k podání žádosti na stavební úřad		                160.000,- Kč

- Po předání předmětu díla / RPD – viz čl. III. odst. 1. písm. c) této smlouvy

RPD stavby ve verzi po předání v elektronické podobě ke kontrole			        800.000,- Kč

- Po předání předmětu díla – viz čl. III. odst. 1. písm. c) této smlouvy

RPD stavby - po předání schválené elektronické verze a tištěných paré                 100.000,- Kč

- Cena za provedení dozoru projektanta – viz čl. III. odst. 2 písm. a) této smlouvy

AD v celkové výši                                                                                                           300.000,- Kč

bude hrazena v pravidelných měsíčních splátkách po dobu realizace stavby.

Předpoklad 24 x po 12.500,- Kč.

- Podkladem pro fakturaci bude předání dílčí části díla dle čl. III. odst. 1. písm. a) až c) této smlouvy a oboustranně podepsaný předávací protokol na tuto dílčí část díla viz čl. V. této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit běžný daňový doklad. Podkladem k provedení platby je daňový doklad (faktura), který musí obsahovat následující náležitosti:

- označení, že se jedná o daňový doklad (fakturu) a jeho evidenční číslo

- obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele (včetně přesné adresy)

- popis předmětu zakázky název zakázky, příp. dílčí plnění díla

- datum vystavení a odeslání

- označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce

- datum splatnosti

- v případě, že plní funkci běžného daňového dokladu musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších právních předpisů

- přílohu tvořenou předávacím protokolem, příp. popis dílčího plnění díla

- označení odboru, který fakturu likviduje

- jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. kontaktních údajů

- Pokud daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny výše nebo budou tyto údaje nesprávné a neúplné, popř. budou nesprávné nebo neúplné jiné údaje, je objednatel oprávněn takovýto daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování zhotoviteli a doba splatnosti začíná znovu plynout od termínu odeslání opraveného daňového dokladu (faktury). Změnu splatnosti musí zhotovitel upravit na příslušném daňovém dokladu (faktuře).

- Datum splatnosti daňových dokladů (faktur) je stanoven na termín 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Podle takto stanovené splatnosti bude objednatel postupovat bez ohledu na splatnost uvedenou na daňovém dokladu (faktuře). Plněním zhotovitel souhlasí bez výhrad s platebními podmínkami uvedenými ve smlouvě.

- Při prodlení s úhradou daňových dokladů (faktur) uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % za každý den prodlení z neuhrazené částky.

- Práce, které provedl zhotovitel bez zadání zakázky o své újmě, odchylně od smlouvy o dílo, se do seznamu prací a dodávek nesmí zařadit.

- Úhrada těchto prací a dodávek se provede jen tehdy, jestliže je objednatel uzná dodatečně za nutné nebo žádoucí příslušným dodatkem k původní smlouvě.

- Fakturace bude vyhotovena a zaslána elektronicky na email: petr.mrkal@mubruntal.cz

- Odpovědnost za vady – záruka

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli. Dílo má vady, pokud neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

- Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy.

- Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v  ověřené projektové dokumentaci.

- Záruční doba ode dne předání díla činí: 24 měsíců.

- Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

- Zhotovitel je povinen:

- potvrdit písemně převzetí reklamace nejpozději 7 pracovních dnů po přijetí reklamace a sdělit objednateli termín prověření,

- uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do 7 pracovních dní od obdržení reklamace a následně zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace, nejpozději do 7 pracovních dní od obdržení reklamace,

- odstranit běžnou vadu bezodkladně, v termínu maximálně do 10 dnů od obdržení reklamace.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

- V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.

- Smluvní pokuty

- V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením kterékoli části díla a předáním předmětu díla objednateli, v termínech dle čl. IV 1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla oproti termínům sjednaným v písemné korespondenci mezi objednatelem a zhotovitelem, dle čl. VII. odst. 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

- Jednotlivé smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit nezávisle na sobě s tím, že se vzájemně nekonzumují a mohou být uloženy i vedle sebe.

- Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dnů od jejího vystavení.

- Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí.

- Vlastnické právo k předmětu díla

- Objednatel je oprávněn dílo nebo jeho část užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to:

  - v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

  - všemi způsoby užití,

  - v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu.

- Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VI. této smlouvy.

- Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.

- Vlastnické právo k jednotlivým částem díla a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich, přechází na objednatele dnem jejich převzetím objednatelem.

- Ostatní podmínky

- Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to formou písemného dodatku.

- Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí a starostlivostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné zákonné předpisy, doporučené technické normy a podmínky této smlouvy.

- Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností, tím nejsou dotčeny možnosti odstoupení dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že sjednávají započtení vzájemných pohledávek vzniklých při plnění smlouvy z titulu úhrady sjednané ceny díla a vyúčtovaných smluvních pokut.

- Smluvní strany si sjednávají, že žádná z nich není oprávněna postoupit práva a povinnosti z této smlouvy bez písemného souhlasu druhé strany.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.

- Smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.

- Součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka s názvem „Cenová nabídka na zpracování projekčních prací na akci: „Řadové rodinné domy – lokalita Za mlékárnou na pozemku parc. č. 3633/1 - Bruntál“, zaslaná 25.11.2025.

- V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud objednatele, a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě).

- Adresou, na kterou lze doručovat (nevylučuje to povaha písemnosti) pro účely této smlouvy je myšlena rovněž datová schránka případně uvedený e-mail, je-li emailová zpráva zaslána s uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

- Smlouva byla schválena na jednání Rady města Bruntál dne 18.2.2026 s číslem usnesení 2854/68R/2026.

- Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.

Příloha:

Cenová nabídka na zpracování projekčních prací

V Bruntále, dne: 26.3.2026                                                         	V Brně, dne: 29.3.2026

Objednatel: 	Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA	Ing. arch. Martin Rudiš

1. místostarosta města	RUDIŠ – RUDIŠ architekti s.r.o.