Číslo smlouvy Objednatele:	2026-013

Číslo smlouvy Zhotovitele:	20250134-ARENA-001

SMLOUVA O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Smluvní strany:

- ARENA BRNO, a.s.

Zastoupená:		Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Ing. arch. Petrem Bořeckým, místopředsedou představenstva

Se sídlem:			Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno

IČO:			09133267

DIČ:			CZ09133267

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:		10689462/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. B 8383.

(dále jen „Objednatel“)

a

- Seyfor, a.s.

Zastoupená: 		Petrem Francem, členem představenstva

Se sídlem: 		Drobného 555/49, Brno, 602 00, Česká republika

IČO: 			01572377

DIČ: 			CZ01572377

Bankovní spojení:		Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:		6253399002/5500

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v Brně, pod sp. zn. oddíl B, vložka 7072

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají tuto smlouvu v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), § 1746 odst. 2, § 2586 a násl., § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“)

(dále jen „Smlouva“)

Obsah:

1	Základní ustanovení a předmět smlouvy	3

2	PŘEDIMPLEMENTAČNÍ ANALÝZA	5

3	DODÁVKA A INSTALACE	7

4	PRÁVA A POVINNOSTI STRAN	8

5	LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ	11

6	akceptační a přejímací řízení	12

7	Záruční doba	17

8	VLASTNICTVÍ VĚCÍ	17

9	CENA a PLATEBNÍ PODMÍNKY	18

10	BANKOVNÍ ZÁRUKA	22

11	ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ	23

12	NÁHRADA ÚJMY A PREVENČNÍ POVINNOST	24

13	POJIŠTĚNÍ	25

14	SMLUVNÍ POKUTY	25

15	DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ	27

16	OCHRANA INFORMACÍ	29

17	SOUČINNOST	30

18	UKONČENÍ SMLOUVY	31

19	OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	33

Příloha č. 1	36

Příloha č. 3	38

Příloha č. 4	40

Příloha č. 5	41

Příloha č. 6	42

# Základní ustanovení a předmět smlouvy

## Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v realizaci dodávky, instalace, zprovoznění, vzájemného propojení/integrace a konfigurace informačních a komunikačních technologií a souvisejících služeb pro Objednatele a Multifunkční sportovní a kulturní halu v Brně (dále jen „Hala“), jež jsou vymezeny v Příloze č. 2 této Smlouvy, a to tak, aby tento systém byl komplexně funkční s ohledem a v návaznosti na stavební realizaci Haly, jejíž dokončení dle smluvního vztahu se zhotovitelem Haly má být provedeno do 25. 10. 2026.

## Smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele řádně, tj. komplexně a kompletně, provést dodávku a instalaci informačních a komunikačních technologií a souvisejících služeb, vč. jejich vzájemného propojení/integrace, konfigurace, zprovoznění, zkušebního provozu, zaškolení obsluhy a poskytnutí uživatelské a provozní dokumentace v nezbytném rozsahu pro řádné užívání plnění (dále jen jako „Dodávka”), jakož i poskytovat součinnost při zkušebním provozu Haly jako celku a poskytnout další plnění a služby specifikované touto Smlouvou, a to vše za podmínek dále touto Smlouvou stanovených a blíže specifikovaných v přílohách Smlouvy (společně dále jen jako „Dílo”).

## Dílo se skládá z následujících částí:

### systém řízení kontinuity provozu (dále jen „BCM“);

### systém správy identit (dále jen „IDM“);

### systém kybernetické bezpečnosti (dále jen „SKB“);

### služby dohledového centra (dále jen „SOC“);

### systém pro zálohování a archivaci dat (dále jen „ZaA“);

### služby virtualizace a serverové infrastruktury (dále jen „VSI“);

### provozní datová síť (dále jen „PDS“);

### WiFi datová síť (dále jen „WiFi“).

## Dílo je rozděleno do 3 základních fází:

### Fáze 1 (předimplementační analýza zahrnující všechny části Díla dle odst. 1.3 Smlouvy) – Fáze 1 je podrobně upravena v čl. 2 Smlouvy;

### Fáze 2 (dodávka HW/SW, implementace a customizace, zaškolení, zkušební provoz) – Fáze 2 je podrobně upravena v čl. 3 Smlouvy;

### Fáze 3 (podpora a rozvoj ICT) – Fáze 3 zahrnuje následující činnosti Zhotovitele:

### poskytování maintenance, technické podpory k jednotlivým částem Díla a záruky v rozsahu a za podmínek uvedených v Příloze č. 5 Smlouvy (dále jen „Služby podpory“), a

### poskytování služeb rozvoje jednotlivých částí Díla (dále jen „Služby rozvoje“); Služby rozvoje mohou zahrnovat přidání nového modulu, provedení nové integrace, vývoj dodatečných funkcí, školení aj.; Služby rozvoje budou objednávány dle potřeb Objednatele v souladu s touto Smlouvu, přičemž Objednatel není povinen odebrat jakýkoliv objem Služeb rozvoje; Služby rozvoje je možné čerpat po dobu neurčitou od zahájení Služeb podpory; plnění Služeb rozvoje bude probíhat na základě písemných objednávek Objednatele, které budou obsahovat alespoň (i) vymezení požadovaného plnění, (ii) přiměřenou lhůtu pro dodání požadovaného plnění, přičemž Zhotovitel je oprávněn s náležitým odůvodněním navrhnout odlišnou lhůtu, a (iii) cenu požadovaného plnění s odkazem na příslušné jednotkové ceny dle 9.4 této Smlouvy; Objednatel je oprávněn vyžádat si upřesnění rozsahu poptávaných Služeb rozvoje konzumovaných na příslušnou objednávku či další upřesňující informace od Zhotovitele ke Službám rozvoje,

### a to vše v rozsahu zejm. dle Přílohy č. 5 Smlouvy.

## Tato Smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění ICT a kybernetické bezpečnosti“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle ZZVZ.

## Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené na titulní straně Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek.

## Pro výklad Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže z kontextu vyplývá jinak:

### odkaz na Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny způsobem, který je v souladu se Smlouvou;

### odkazy na právní předpisy či technické normy odkazují na příslušný předpis či technickou normu ve znění pozdějších předpisů v době zprovoznění Dodávky, případně na odpovídající ustanovení právního předpisu či technické normy, jímž bude odkazovaný právní předpis či technická norma nahrazena;

### odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má v příslušné době, tj. v podobě včetně provedených změn a doplňků;

### v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Smlouvy.

# PŘEDIMPLEMENTAČNÍ ANALÝZA

## Zhotovitel je povinen zpracovat implementační studii a detailní návrh řešení (dále jen „předimplementační analýza“) v rámci Fáze 1 souhrnně pro všechny části Díla dle odst. 1.3 Smlouvy v podrobnostech a kvalitě, aby bylo zřejmé i nestrannému odborníkovi, že podle ní lze Dílo řádně realizovat. Předimplementační analýza pro Dílo jako celek (tj. souhrnně pro všechny části Díla) musí být zpracována tak, aby umožňovala její předložení Objednateli k vyjádření (odst. 2.4) pro každou část Díla zvlášť.  Doporučená struktura a minimální obsahové náležitosti předimplementační analýzy jsou následující: účel dokumentu a rozsah, analýza současného stavu, technický kontext a návrh cílového stavu, vstupní technické předpoklady, výstupní technické předpoklady, navržená architektura a integrace, nefunkční technické požadavky, analýza rizik a výstupy pro BCM, exit strategie.

## Zhotovitel je dále povinen při přípravě, provedení a dokončení předimplementační analýzy na vlastní nebezpečí a náklady:

### na písemnou žádost Objednatele předložit podrobné informace o rozsahu rozpracovanosti a stavu předmětu plnění do 5 dnů od doručení žádosti;

### realizovat plnění v úzké spolupráci s Objednatelem a jím určenými osobami, přičemž Zhotovitel je povinen koordinovat práce poddodavatelů a odpovídá za zajištění a řádné zpracování všech podkladů nutných k realizaci Díla; Zhotovitel je povinen vždy zajistit, aby Objednatel byl písemně pozván nejméně 3 dny před avizovaným termínem k jednání o stavu příprav předimplementační analýzy;

### průběžně informovat Objednatele o relevantních aspektech souvisejících s plněním, jakož i neprodleně odpovídat na otázky, které jsou podstatné pro rozhodování Objednatele v souvislosti s dosažením účelu Smlouvy;

### není-li ve Smlouvě uvedeno či neurčí-li Objednatel jinak, Zhotovitel předá Objednateli předimplementační analýzu či příslušné informace v elektronické podobě e-mailem na kontaktní osoby uvedené v Příloze č. 3 či jiné určené osoby, případně odkazem na úložiště u objemných souborů nevhodných pro e-mail; pro převzetí předimplementační analýzy se použije odstavec 6.8 se použije přiměřeně.

## Zhotovitel se zavazuje Dílo realizovat tak, aby byla zajištěna maximální možná plynulost a návaznost činností a dosaženo účelu Smlouvy. Zajištění veškerých činností vedoucích k provedení Díla je odpovědností Zhotovitele; Objednatel je povinen zajistit k uvedenému součinnost v nezbytném rozsahu, kterou lze po Objednateli v souvislosti s tvorbou předimplementační analýzy spravedlivě požadovat; Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost zpravidla do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti k poskytnutí součinnosti, nevyžaduje-li povaha žádosti o poskytnutí součinnosti lhůtu delší. V případě prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti lhůty plnění dle Přílohy č. 1 Smlouvy neběží (staví se), a to počínaje prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k poskytnutí součinnosti až do dne, kdy Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost poskytne.

## Zhotovitel je povinen předimplementační analýzu Objednateli poskytnout řádně zpracovanou k vyjádření tak, aby mohla být dokončena a řádně akceptována v termínu dle milníku Dokončení předimplementační analýzy dle Přílohy č. 1 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn vyjádřit se k předimplementační analýze a vznést připomínky na její úpravu pouze ve vazbě na nutný soulad předimplementační analýzy s právními předpisy, technickými normami či touto Smlouvou, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. V případě, že Objednatel své vyjádření (včetně případných připomínek) neuplatní v uvedené lhůtě, lhůty plnění dle Přílohy č. 1 Smlouvy neběží (staví se), a to počínaje prvním dnem následujícím po marném uplynutí této lhůty až do dne, kdy Objednatel Zhotoviteli vyjádření doručí. Zhotovitel je povinen vznesené připomínky Objednatele respektovat, bezodkladně je zapracovat a předložit předimplementační analýzu opět k vyjádření ve smyslu tohoto odstavce; tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržení doby plnění.

## Odpovědnost Zhotovitele za zpracování předimplementační analýzy není postupem dle předešlého odstavce dotčena.

## Zahájení realizace Fáze 2 není vázáno na dokončení realizace Fáze 1. Zhotovitel je tedy oprávněn zahájit realizaci Fáze 2 v průběhu realizace Fáze 1.

## Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných výrobních výborů a kontrolních dnů stavby, jakož i kdykoliv na požádání Objednatele. Účast na prvním výrobním výboru se řídí odstavcem odst. 5.4 Smlouvy. Objednatel je oprávněn na výrobních výborech vznášet připomínky ke zpracovávané předimplementační analýze za účelem jejího zpracování v souladu se Smlouvou (vč. jejích příloh), a jejím účelem.

# DODÁVKA A INSTALACE

## Zhotovitel je povinen provést dodávku HW/SW, implementaci a customizaci v rámci Fáze 2 v souladu s:

### požadavky Objednatele uvedenými v Příloze č. 2 Smlouvy,

### účelem Smlouvy, a

### nabídkou Zhotovitele, která tvoří součást tohoto smluvního vztahu, avšak jen v rozsahu, který není upraven shora uvedenými dokumenty anebo informacemi; v případě kolize nabídky Zhotovitele se shora uvedenými dokumenty mají shora uvedené dokumenty anebo informace přednost; toto se netýká potřebného HW a souvisejícího SW, který musí být objednán po uzavření Smlouvy.

## Smluvní strany si vyhrazují možnost dohodnout se na nahrazení jednotlivých prvků, které jsou součástí Dodávky, a to za novější anebo modernější prvky, a to za předpokladu, že to bude odůvodnitelné budoucími provozními potřebami Objednatele anebo nebude z objektivních důvodů možné dodávat původní technologické prvky; nové technologické prvky musí být kvalitativně srovnatelné anebo lepší a nesmí být cenově méně výhodné než nahrazované. V takovém případě se postupuje obdobně dle úpravy změnového řízení v čl. 11 Smlouvy.

## Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Dodávek včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad Díla plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku BOZP (tj. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jen „BOZP“) a požární ochrany, a to ve vztahu ke svým zaměstnancům, poddodavatelům a zaměstnancům poddodavatelů, a zajistit tak bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických osob, které jsou oprávněny se zdržovat v místě plnění dle odst. 5.1 této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen po dobu realizace Díla zajistit přítomnost odpovědné osoby za dodržování BOZP, tato osoba je povinna respektovat pokyny BOZP na straně Objednatele. Zhotovitel je povinen respektovat též platné pokyny a plány týkající se BOZP a požární ochrany na stavbě.

## Zhotovitel bere na vědomí, že Dodávka a instalace bude probíhat během výstavby Haly; Dodávku musí tedy koordinovat se zhotovitelem a projektantem realizační projektové dokumentace Haly.

## Místo plnění se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno Dodávky provádět řádně a bezpečně. Zhotovitel je povinen místo plnění odpovídajícím způsobem v mezích objektivních okolností zabezpečit. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností v rozsahu místa plnění a všech metod Dodávek. Zhotovitel odpovídá za veškeré své vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, které umístí v rozsahu místa plnění. Zhotovitel se zavazuje místo plnění (či jeho relevantní část) zcela vyklidit a vyčistit nejpozději do 3 dnů od převzetí a předání Díla dle odst. 5.3 písm. c) Smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak.

## Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky předepsané zvláštními předpisy či technickými normami, či zkoušky vzájemně dohodnuté. O konání jednotlivých zkoušek je Zhotovitel povinen vyrozumět Objednatele písemně alespoň 5 dnů předem.

## Kromě předepsaných zkoušek se Zhotovitel zavazuje umožnit Objednateli provedení dalších kontrolních zkoušek na vybrané technologie dle vlastního výběru Objednatele, přičemž jejich provádění nebude omezovat plnění Zhotovitele. Tyto další kontrolní zkoušky budou provedeny na náklady Objednatele; avšak v případě, že taková zkouška prokáže chybné provedení Díla či jeho části, uhradí náklady na provedení takové zkoušky Zhotovitel.

## Zhotovitel odpovídá za uplatňování svých nároků z vad Díla vůči svým případným poddodavatelům. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že jakékoli náklady/výdaje, které je třeba vynaložit na odstranění záruční vady, za niž odpovídá Zhotovitel, a související škody či újmy, nese Zhotovitel.

## Součástí Dodávky je zaškolení pracovníků Objednatele (tzv. obsluhy) v nezbytně nutném rozsahu pro provozování a údržbu všech částí Díla a systémů, které zaškolení obsluhy vyžadují, a to tak, aby mohlo být Dílo řádně využíváno ve všech svých funkcích a aby takto proškolené osoby mohly samostatně provádět Zhotovitelem vymezené zásahy; zaškolení pracovníků Objednatele bude osvědčeno protokolem z provedeného školení.

## V případě, že při realizaci plnění nastane situace, kdy výrobce příslušného HW oficiálně oznámí, že bude docházet k průtahům s dodávkami HW je Zhotovitel oprávněn zajistit požadovanou funkcionalitu řešení náhradním způsobem, s tím, že v takovém případě tato situace nebude považována za prodlení Zhotovitele s poskytnutím plnění. Výše uvedená situace nezbavuje Zhotovitele povinnosti poskytnout plnění v souladu s touto smlouvou, jakmile to bude možné s ohledem na dodávky příslušného HW, a to nejpozději do 1 roku od oznámení výrobce, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném řešení. Výše popsaná situace nebude mít vliv na výši ceny.

# PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

## Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. V případě, že se na provádění Díla budou podílet i jiné osoby, nese Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla v rozsahu Dodávky v maximální možné míře respektovat účel Smlouvy. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály, konstrukce a technologie vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, bez vad, vzájemně kompatibilní a přizpůsobené provozním podmínkám Haly.

## Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je povinen vyhotovit v souvislosti s prováděním Díla, za jím navržené technologické postupy realizace Díla a za jím navržené změny způsobu provádění Díla.

## Zhotovitel je povinen opatřit věci, které jsou potřebné k provedení Díla. Náklady na pořízení a opotřebení takových věcí nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen provést Dílo takovým způsobem, že toto bude v budoucnu servisovatelné i jinými osobami než Zhotovitelem anebo jeho poddodavateli.

## Zhotovitel řídí a nese odpovědnost za nasazení prostředků, technik, metod, postupů a jejich návazností, je odpovědný za koordinaci jednotlivých fází Dodávky provedení Díla.

## Zhotovitel se zavazuje zajistit, že provádění Díla, jakož i vypořádání vad v rámci záruční doby, bude probíhat pod přímým vedením odborně způsobilých osob. Zhotovitel se zavazuje klíčové činnosti realizovat prostřednictvím osob, prostřednictvím kterých prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. Výměna takové osoby je možná jen po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Souhlas může být udělen pouze po předložení dokladů k nové osobě, které potvrzují zachování splnění podmínek kvalifikace v zadávacím řízení; Objednatel bez vážného důvodu neodmítne poskytnutí souhlasu.

## Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odpovídajícím využitím poddodavatelů, pomocí kterých prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení vedeném za účelem zadání Veřejné zakázky a kteří jsou uvedeni v Příloze č. 4 Smlouvy. Výměna takové osoby je možná jen po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Souhlas může být udělen pouze po předložení dokladů k nové osobě, které potvrzují zachování splnění podmínek kvalifikace v zadávacím řízení; Objednatel bez vážného důvodu neodmítne poskytnutí souhlasu.

## Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla chránit veškerý majetek Objednatele i všech třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením nebo ztrátou a učinit veškerá opatření na ochranu života a zdraví svých zaměstnanců, zaměstnanců svých poddodavatelů, zaměstnanců Objednatele a všech třetích osob.

## Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti (jakost) odpovídající Smlouvě, zejména bude vyhovovat účelu Smlouvy.

## Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění dle této Smlouvy dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je Zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům je Zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň smluvních podmínek s podmínkami této Smlouvy a rovněž je povinen řádně a včas hradit vůči svým poddodavatelům jejich oprávněné pohledávky.

## Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této Smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle Příloh č. 1 těchto nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

## Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že Zhotovitel není:

### ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,

### právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo

### fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za Zhotovitele kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

## Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost Zhotovitele dle předchozího odstavce. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle předchozího odstavce.

## Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost Haly v rozsahu nezbytném a přiměřeném povaze Díla tak, aby Zhotovitel mohl do určených prostor Haly umístit dodávaný HW, zprovoznit jej a využívat jej pro činnosti v rámci Fáze Implementace. Rozsah stavební připravenosti bude konkretizován v rámci předimplementační analýzy; požadavky Zhotovitele však musí být přiměřené povaze Díla a nesmí přesahovat rámec obvyklý pro realizaci obdobného plnění, přičemž tyto požadavky se posuzují výlučně podle technických a instalačních kritérií stanovených v Příloze č. 2 Smlouvy a považují se za přiměřené, pokud odpovídají zajištění funkčního připojení AP dle Přílohy č. 2 Smlouvy bez stavebních zásahů.

## Pro vyloučení pochybností se sjednává, že žádná činnost zahrnující zásah do stavebních konstrukcí (včetně, nikoli však výlučně, tvorby prostupů, požárních ucpávek, žlabů, kabelových tras) není považována za obvyklou součást plnění Zhotovitele a tvoří součást Stavební připravenosti na náklad Objednatele.

## Má se za to, že požadavek Zhotovitele je přiměřený, pokud spočívá v identifikaci chybějící zásuvky RJ45 v dosahu do 5 m připojovacího UTP kabelu bez stavebních úprav a/nebo v identifikaci chybějících prvků vyjmenovaných pro MDF/IDF v tomto odst. Smlouvy a v Příloze č. 2 Smlouvy.

## Pro MDF a IDF zahrnuje stavební připravenost zejména:

## bezprašné prostředí;

## uzamykatelnost;

## napájení;

## chlazení;

## racky pro osazení techniky;

## optické a metalické propoje, které jsou součástí Haly a mají být využity;

## a to včetně příslušných dokumentací.

## V případě rozporu mezi tímto odstavcem a Přílohou č. 2 Smlouvy ohledně alokace nákladů na stavební připravenost má přednost tento odstavec Smlouvy.

# LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

## Místem realizace Díla vč. zaškolení personálu Objednatele jsou prostory Objednatele a Haly, neurčí-li Objednatel jinak. Místem pro předání výstupů předimplementační analýzy jsou e-mailové adresy kontaktních osob uvedených v Příloze č. 3, neurčí-li Objednatel jinak.

## Přípravné a programovací práce je Zhotovitel oprávněn realizovat na svém vlastním technickém vybavení, což však nezakládá jakýkoliv nárok Zhotovitele na navýšení ceny v souvislosti s převodem na cílovou infrastrukturu Objednatele. Pokud to povaha plnění dle Smlouvy umožňuje, je Zhotovitel oprávněn poskytovat plnění dle Smlouvy také vzdáleným přístupem.

  - Dílo bude realizováno a dokončeno (Finální lhůta) v souladu se smluvními milníky dle Přílohy č. 1 Smlouvy. Řádné splnění smluvních milníků bude Objednatelem potvrzeno předávacím protokolem o splnění smluvního milníku; odstavec 6.8 se použije přiměřeně.

  - Zhotovitel je povinen svolat nejpozději do 3 dnů od účinnosti Smlouvy vstupní jednání pro účely koordinace postupu prací a přípravy předimplementační analýzy (vč. harmonogramu postupu plnění Díla). Na tomto jednání bude dohodnuta frekvence konání dalších činností realizovaných Zhotovitelem, o čemž musí Zhotovitel dávat Objednateli pravidelné zprávy. Objednatel má však vždy právo svolat jednání s povinnou účastí Zhotovitele.

## Jakýkoli harmonogram postupu plnění Díla musí respektovat smluvní milníky dle Přílohy č. 1 Smlouvy a musí být v souladu s harmonogramem platným pro realizaci stavby Haly.

## Lhůty uvedené ve Smlouvě neběží od doručení seznamu oprávněných nedostatků stavební připravenosti dle předimplementační analýzy, které brání realizaci Díla, do jejich odstranění a písemného potvrzení o něm ze strany Objednatele; po tuto dobu se plnění a SLA pozastavují. Zhotovitel je povinen pokračovat v realizaci těch částí Díla (vč. jednotlivých prvků), jejichž realizace není nedostatky stavební připravenosti dle předešlé věty dotčena; po odstranění nedostatků stavební připravenosti Zhotovitel vyvine takové úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby dokončil část Díla, jejíž realizace je dotčena nedostatky stavební připravenosti, v co nejkratším možném čase.

# akceptační a přejímací řízení

## Zhotovitel nejpozději 10 kalendářních dnů před smluvním milníkem Dokončení realizace Fáze 2 dle Přílohy č. 1 Smlouvy oznámí písemně Objednateli, že Dílo či jeho část je připraveno k zahájení akceptačního řízení:

### Účelem akceptačního řízení je ověřit, zda příslušná část Díla odpovídá schváleným funkčním a technickým specifikacím a všem Objednatelem požadovaným parametrům (výkonnostním, provozním, bezpečnostním apod.), zejména technické specifikaci uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy, účelu Smlouvy a je tak připraveno k zahájení zkušebního provozu.  V rámci akceptačního řízení se bude předaná část Díla ověřovat a testovat podle vzájemně odsouhlasených testovacích plánů, které vypracuje Zhotovitel, resp. odsouhlasených akceptačních kritérií, které navrhne Zhotovitel jakožto součást výstupů Fáze 1.

### Zhotovitel vyzve Objednatele k zahájení akceptačního řízení pro příslušnou část Díla a předá takové plnění Objednateli na základě předávacího protokolu postupně, jakmile jej bude mít dokončeno, avšak poslední výstupy nejpozději 10 kalendářních dnů před smluvním milníkem Dokončení realizace (příslušné) Fáze 2 dle Přílohy č. 1 Smlouvy

### Řízení o akceptaci příslušné části Díla je zahájeno dnem skutečného předání části Díla a je ukončeno nejpozději do 14 dnů od jeho zahájení podpisem příslušného akceptačního protokolu Objednatelem (dále jen „Akceptační protokol“), který bude obsahovat minimálně:

### popis části Díla, které bylo předmětem akceptace;

### záznam průběhu akceptačního řízení;

### seznam akceptačních testů se záznamem jejich výsledků;

### seznam zjištěných vad s jejich klasifikací dle kategorií;

### výsledek akceptačního řízení.

### S předáním poslední části Díla bude vyhotoven rovněž konečný akceptační protokol, ve kterém bude uveden minimálně popis částí Díla, seznam zjištěných a dosud neodstraněných vad s jejich klasifikací a výsledek konečného akceptačního řízení.

### Není-li výslovně ujednáno jinak, akceptační řízení pro každou část Díla lze zahájit pouze na základě předání všech požadovaných plnění pro příslušnou část Díla dle Smlouvy. Objednatel provede oponentní řízení převzatého plnění a nejméně 3 dny před ukončením akceptačního řízení, které se koná v dohodnutém termínu, sdělí Zhotoviteli výhrady k předané části Díla s vyznačením jejich závažností. V akceptačním řízení budou projednány výhrady Objednatele a stanovena výsledná závažnost připomínek vad a nedodělků, včetně termínů jejich odstranění, přičemž Objednatel vezme do úvahy stanovisko Zhotovitele. Výsledky tohoto řízení budou uvedeny do Akceptačního protokolu.

### Kategorizace vad předávané části Díla dle Smlouvy při akceptačním řízení:

### Vada kategorie A

### Popis vady:	Vážné vady s nejvyšší prioritou, které mají kritický dopad do funkčnosti Díla nebo jeho části a dále vady, které znemožňují užívání Díla nebo jeho části Objednatelem nebo způsobují vážné provozní problémy.

### Vada kategorie B

### Popis vady:	Vada, která svým charakterem nespadá do kategorie A. Znamená vážné vady způsobující zhoršení výkonnosti a funkčnosti Díla nebo jeho části. Dílo nebo jeho část má omezení nebo je částečně nefunkční. Jedná se o odstranitelné vady, které způsobují problémy při užívání a provozování Díla nebo jeho části Objednatelem, ale umožňují provoz.

### Vada kategorie C

### Popis vady:	Vada, která svým charakterem nespadá do kategorie A nebo kategorie B. Znamená snadno odstranitelné vady s minimálním dopadem na funkcionality či funkčnost Díla nebo jeho části.

### Výsledkem akceptačního řízení příslušné části Díla nebo konečné akceptace celého Díla mohou být dva stavy:

### Akceptováno:	V případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení nenalezne v předané části Díla žádné vady ani nedodělky (dle kategorizace vad stanovené Smlouvou), nebo budou v průběhu akceptačního řízení shledány v předaném plnění Objednatelem akceptovatelné vady nebo nedodělky kategorie C, avšak přes uvedené bude předvedena způsobilost části Díla sloužit svému účelu, uvede Objednatel do Akceptačního protokolu, že předané plnění bylo akceptováno a akceptační protokol potvrdí svým podpisem. V případě vad nebo nedodělků kategorie A nebo B nebude Objednatel danou část Díla akceptovat, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Podpis Akceptačního protokolu Objednatelem s výsledkem „Akceptováno“ nezbavuje Zhotovitele povinnosti odstranit případné vady a nedodělky (tj. výhrady Objednatele) uvedené v příslušném Akceptačním protokolu, a to ve lhůtách v akceptačním protokolu uvedených (nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, maximální lhůta na odstranění jakékoliv vady/nedodělku kategorie C nepřesáhne 15 dnů od doručení Akceptačního protokolu se stavem „Akceptováno“ v listinné či elektronické podobě Zhotoviteli). Po odstranění všech případných vad a nedodělků podepíší Smluvní strany doklad prokazující odstranění všech případných vad a nedodělků.

### Neakceptováno:	V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení v předané části Díla Objednatelem shledány zásadní vady a nedodělky a nebude předvedena způsobilost části Díla sloužit svému účelu, není předané plnění akceptováno a není rovněž považováno za realizované v souladu se Smlouvou. V Akceptačním protokolu bude Objednatelem uvedeno, že předané plnění nebylo akceptováno, včetně popisu zjištěných vad/nedostatků a Objednatel doručí Akceptační protokol Zhotoviteli, který napraví tyto vady/nedostatky a předloží plnění k nové akceptaci. Tento proces se bude opakovat, dokud nebude možné ze strany Objednatele v Akceptačním protokolu zaznamenat výsledek „Akceptováno“, a to v lhůtě dle Přílohy č. 1 Smlouvy.

### Kategorizaci vad předávané části Díla ve smyslu odst. 6.1.5 Smlouvy stanovuje při akceptačním řízení výhradně Objednatel. V případě změny, částečného řešení nebo vyřešení vady Objednatel může kategorii vady změnit dle závažnosti jejích dopadů.

### Předání/převzetí příslušné části Díla je možné pouze na základě akceptačního řízení s výsledkem „Akceptováno“, přičemž podpis příslušného Akceptačního protokolu Objednatelem je podmínkou pro splnění odpovídajícího milníku dle Přílohy č. 1 Smlouvy.

## Po dokončení realizace Fáze 2 ve smyslu odst. 6.1 Smlouvy dojde k zahájení zkušebního provozu Díla. Zkušební provoz bude trvat 1 měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k okolnostem jinak. V rámci zkušebního provozu musí být ověřeno zejména:

### prokázání funkčnosti systému v souladu s uživatelskými scénáři a provozními režimy dle Přílohy č. 2 Smlouvy. K částem Díla, ke kterým Příloha č. 2 nevymezuje uživatelské scénáře a provozní režimy, předloží návrh uživatelských scénářů a provozních režimů Zhotovitel ve lhůtě pro realizaci Fáze 1, k němuž je Objednatel oprávněn do 14 dnů od předložení vznést připomínky, které je Zhotovitel povinen zapracovat ve lhůtě 14 dnů od doručení připomínek,

### soulad s požadavky podle Smlouvy a jejích příloh, včetně předimplementační analýza a nabídky Zhotovitele.

## Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli potřebnou součinnost při zkušebním provozu v nezbytně nutném rozsahu, a to zpravidla do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti k poskytnutí součinnosti, nevyžaduje-li povaha žádosti o poskytnutí součinnosti lhůtu delší. V případě prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti lhůty plnění dle Přílohy č. 1 Smlouvy neběží (staví se), a to počínaje prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k poskytnutí součinnosti až do dne, kdy Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost poskytne.

## Během zkušebního provozu bude provedeno zaškolení obsluhy dle odst. 3.9 Smlouvy; na závěr zkušebního provozu dojde k předání veškerých dokumentů a dokladů dle této Smlouvy (zejména dle Přílohy č. 2 Smlouvy) a kompletní uživatelské a provozní dokumentace, pokud taková dokumentace nebyla předána dříve.

## Po provedení zkušebního provozu bude Dílo připraveno k převzetí; Zhotovitel je povinen Objednateli alespoň 3 kalendářní dny předem písemně oznámit, že Dílo je připraveno k převzetí.

## Dílo v rozsahu Fáze 2 bude předáno a převzato na základě písemného předávacího protokolu který bude odsouhlasen oběma smluvními stranami. Předání Díla je podmíněno úspěšným dokončením zkušebního provozu. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí Díla nebo jeho části nutná.

## Objednatel není oprávněn Dílo nepřevzít pro drobné vady a nedodělky (Vady kategorie C), které nebrání užívání Díla (i v kontextu Haly jako celku) ke Smlouvou definovanému účelu.

## Předávací protokol obsahuje zejména:

- označení předmětu Smlouvy, resp. Díla,

- označení Objednatele a Zhotovitele,

- termín dokončení Díla,

- zhodnocení jakosti Díla,

- seznam převzaté uživatelské, provozní aj. dokumentace,

- prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přebírá či nikoliv,

- soupis příloh,

- soupis provedených změn a odchylek (od Smlouvy a předimplementační analýzy),

- seznam případných drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému převzetí nebo užívání Díla, se stanovením lhůty a způsobu jejich odstranění či vyřešení,

- protokol z provedeného školení pracovníků Objednatele,

- informace o průběhu a výsledku zkušebního provozu, je-li relevantní,

- datum a místo sepsání protokolu,

- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.

## Dílo je dokončeno okamžikem předání a převzetí Díla Objednatelem.

## Objednatel je v průběhu přejímacího řízení oprávněn provést veškeré inspekce a testy (nad rámec zkušebního provozu), přičemž jejich provádění nebude omezovat plnění Zhotovitele, a vyžadovat po Zhotoviteli kvalifikované odpovědi a vysvětlení na veškeré jeho dotazy. Objednatel je oprávněn rozhodnout, že jakékoliv inspekce a testy za něho v rámci přejímacího řízení učiní pověřená osoba.

## V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší obě strany protokol, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění, a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním termínu sepíší strany předávací protokol s náležitostmi podle odst. 6.8 Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že náklady na odstranění nedostatků bránících převzetí Díla nese Zhotovitel. Náklady související s odstraněním nedostatků bránících převzetí Díla, za něž odpovídá Objednatel, nese Objednatel.

## Smluvní strany sjednávají, že je možné se dohodnout i na zkušebním provozu části Díla či určité technologie, pokud je to objektivně možné a nemá přímý dopad na ověření funkčnosti Díla jako celku v rámci zkušebního provozu. V takovém případě se postupuje přiměřeně dle předchozích odstavců tohoto článku.

# Záruční doba

## Nevyplývá-li z Přílohy č. 5 Smlouvy jinak, Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na celé Dílo v délce 24 měsíců, případně pokud výrobce komponent poskytuje delší záruku, pak v délce výrobcem poskytované záruky, od protokolárního převzetí Díla jako celku. Budou-li ze strany Objednatele provedeny na Díle změny či nezdokumentované zásahy, které nejsou předem odsouhlasené se Zhotovitelem, nemůže Objednatel uplatnit záruku na část Díla dotčeného nebo ovlivněného takovou změnou a Zhotovitel není u takové části Díla povinen dodržet SLA uvedená v Příloze č. 5 Smlouvy.

## Bližší podmínky záruky, včetně Služeb podpory a Služeb rozvoje, jsou podrobně vymezeny v Příloze č. 5 Smlouvy.

## Zhotovitel uzavřením Smlouvy garantuje dostupnost všech náhradních dílů pro veškerý dodaný hardware nejméně po dobu trvání záruky za jakost; Zhotovitel je povinen zajistit, aby kritické náhradní díly uvedené v Příloze č. 5 Smlouvy byly dostupné tak, aby byl schopen dodržet jednotlivé reakční doby dle Přílohy č. 5 této Smlouvy.

# VLASTNICTVÍ VĚCÍ

## Smluvní strany sjednávají, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, že:

### všechny věci poskytnuté Objednatelem pro plnění Smlouvy zůstávají ve vlastnictví Objednatele;

### všechny věci, které Zhotovitel poskytuje pro plnění Smlouvy a které se stanou součástí nebo příslušenstvím Díla nebo které vznikají jako výsledek plnění Smlouvy, se nabývají do vlastnictví Objednatele, a to okamžikem, kdy se takto staly součástí nebo příslušenstvím Díla nebo kdy takto vznikly;

### vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným součástem Díla předaným Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich předání Objednateli.

## Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli uzavření smlouvy s bankou či jinou finanční institucí pro účely naplnění účelu Smlouvy.

# CENA a PLATEBNÍ PODMÍNKY

## Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla a veškerého plnění v souladu s touto smluvní cenu.

## Cena za realizaci části předmětu plnění odpovídající Fázi 2 u všech částí díla dle Smlouvy činí 43 584 700 Kč bez DPH (dále jen „Cena implementace“); v této ceně je zahrnuta i smluvní odměna za zpracování předimplementační analýzy. Součástí Ceny implementace je dodávka a instalace AP pro Wi-Fi síť v počtu předpokládaném Objednatelem dle Přílohy č. 2 smlouvy, kdy cena za jeden AP činí  45 100,- Kč bez DPH; Objednatel si vyhrazuje změnu (navýšení) počtu AP pro Wi-Fi síť dle Přílohy č. 2 v průběhu realizace Fáze 1 nebo Fáze 2; v návaznosti na navýšení počtu AP dojde k úpravě Ceny implementace jako součinu počtu AP nad rámec předpokládaného počtu a uvedené jednotkové ceny, přičemž tato úprava nepodléhá postupu dle článku 11 Smlouvy; v případě, že tato změna bude mít vliv na rozsah instalované kabeláže a souvisejících prací (nad rámec předpokladu dle Přílohy č. 2 Smlouvy), bude ve vztahu k ocenění takto vyvolaných změn přiměřeně aplikován článek 11 Smlouvy.

## Cena za poskytování části Fáze 3 odpovídající Službám podpory za období 1 roku činí 13 925 000,- Kč bez DPH, přičemž tato cena obsahuje cenu zpracování bezpečnostních incidentů v rámci části Díla SOC dle Přílohy č. 5 této Smlouvy, kdy cena za zpracování jednoho incidentu činí 1 250,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Služeb podpory“); bezpečnostní incidenty nad rámec předpokládaného počtu incidentů dle Přílohy č. 5 této Smlouvy budou fakturovány společně s Cenou Služeb podpory dle uvedené jednotkové ceny za bezpečnostní incident;

## Cena za poskytování části Fáze 3 odpovídající Službám rozvoje osobou s rolí „Systémový specialista infrastruktury” činí 2 000,- Kč bez DPH za 1 člověkohodinu poskytovaného plnění dle Smlouvy,

## Cena za poskytování části Fáze 3 odpovídající Službám rozvoje osobou s rolí „Architekt infrastruktury” činí 2 380,- Kč bez DPH za 1 člověkohodinu poskytovaného plnění dle Smlouvy,

## Cena za poskytování části Fáze 3 odpovídající Službám rozvoje osobou s rolí „Security konzultant” činí 2 380,- Kč bez DPH za 1 člověkohodinu poskytovaného plnění dle Smlouvy,

## Cena za poskytování části Fáze 3 odpovídající Službám rozvoje osobou s rolí „BCM konzultant” činí 2 380,- Kč bez DPH za 1 člověkohodinu poskytovaného plnění dle Smlouvy,

## Cena za poskytování části Fáze 3 odpovídající Službám rozvoje osobou s rolí „IDM konzultant” činí 2 250,- Kč bez DPH za 1 člověkohodinu poskytovaného plnění dle Smlouvy,

## Cena za poskytování části Fáze 3 odpovídající Službám rozvoje osobou s rolí „Projektový manažer” činí 2 380,- Kč bez DPH za 1 člověkohodinu poskytovaného plnění dle Smlouvy,

## (dále jen „Cena Služeb rozvoje“).

## Cena implementace bude hrazena v souladu s následujícím platebním harmonogramem:

### 10 % z Ceny implementace – po řádné akceptaci předimplementační analýzy dle milníku Dokončení předimplementační analýzy dle Přílohy č. 1 Smlouvy,

### 80 % z Ceny implementace – po dokončení milníku Dokončení realizace Fáze 2 dle Přílohy č. 1 Smlouvy,

### 10 % z Ceny implementace – po dokončení milníku Úspěšné dokončení zkušebního provozu Fáze 2 dle Přílohy č. 1 Smlouvy,

### Zhotovitel je oprávněn po splnění a řádné akceptaci příslušného milníku vystavit Objednateli fakturu – daňový doklad na příslušnou část Ceny implementace. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

### Smluvní strany sjednávají, že pro účely DPH je datem uskutečnění zdanitelného plnění u každého dílčího plnění datum dosažení každého z výše uvedených platebních milníků.

## Cena Služeb podpory bude Objednatelem uhrazena vždy po ukončení kalendářního měsíce, v němž budou Služby podpory řádně poskytovány, přičemž Zhotovitel je oprávněn příslušnou fakturu vystavit nejdříve 5 pracovních dnů po ukončení příslušného měsíce. Cena HW a SW maintenance bude Objednatelem uhrazena  v rámci Ceny implementace.

## Cena Služeb rozvoje bude Objednatelem hrazena za skutečně poskytnuté Služby rozvoje v souladu se Smlouvu na základě hodinové sazby podle počtu řádně poskytnutých hodin, a to měsíčně vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, v němž byly Služby rozvoje poskytovány, přičemž Zhotovitel je oprávněn příslušnou fakturu vystavit nejdříve 5 pracovních dnů po ukončení příslušného kalendářního měsíce, v němž byly Služby rozvoje poskytovány.

## Cenu Služeb podpory a Služeb rozvoje lze upravit z důvodu inflace za podmínek dále uvedených:

- Inflací se rozumí Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu cen za služby v oblasti programování a poradenství, kterou udává každým kalendářním rokem Český statistický úřad za rok předcházející vyjádřená v procentech.

- Počínaje třetím rokem účinnosti této Smlouvy a dále do budoucna je Poskytovatel oprávněn zvýšit cenu Služeb podpory a Služeb rozvoje jednou ročně z důvodů inflace, a to o tolik procent, kolik procent činila Průměrná roční míra inflace za rok bezprostředně předcházející ponížená o 1 procentní bod; součástí (např. přílohou) daňového dokladu bude vymezení údajů o inflaci dle Smlouvy, přičemž Objednatel je oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, pokud inflace nebude vyjádřena správně (vrácením vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, nová lhůta splatnosti běží ode dne vystavení nové faktury).

- Cena Služeb podpory a Služeb rozvoje upravená z důvodu inflace ponížené o 1 procentní bod se považuje za sjednanou cenu, která nevyžaduje uzavření dodatku ke Smlouvě. Z důvodu vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, pokud inflace za příslušný rok nepřekročí 1 %, nebude cena Služeb podpory a Služeb rozvoje upravena.

## Ceny uvedené v tomto článku Smlouvy obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Součástí ceny jsou i služby a dodávky nezbytné pro řádné a úplné poskytování předmětu plnění, s výjimkou zajištění stavební připravenosti, kterou se zavazuje zajistit Objednatel, ve smyslu odst. 4.13 této Smlouvy. Zhotovitel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazků ze Smlouvy včetně správních poplatků a nákladů souvisejících (zejména daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, včetně nákladů souvisejících s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů Díla dle Smlouvy, jakož nákladů souvisejících se zajištěním dalších podkladů, předpisů apod.). Cena neobsahuje náklady na zajištění stavební připravenosti dle odst. 4.13 Smlouvy; jakýkoli dopad do rozsahu kabeláže nad rámec předpokladů dle Přílohy č. 2 Smlouvy bude vždy realizován výhradně postupem dle čl. 11 Smlouvy.

## Ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou uvedeny bez DPH; k uvedeným cenám bude připočtena DPH v zákonné výši dle právních předpisů účinných k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

## Smluvní strany sjednávají, že veškeré ceny uvedené v tomto článku Smlouvy lze bez dalšího překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek a uplatní se vždy aktuální výše daně.

## Objednatel je za předpokladu připočtení DPH dle Smlouvy oprávněn provést úhradu DPH přímo na účet správce daně Zhotovitele, jestliže:

### Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění evidován jako nespolehlivý plátce ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH”), ve znění pozdějších předpisů, nebo

### platba či její část bude hrazena bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebo

### platba či její část bude hrazena bezhotovostním převodem, avšak na jiný účet Zhotovitele, než který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně, s čímž Zhotovitel souhlasí.

## Zhotovitel je povinen vystavit jakoukoliv fakturu dle této Smlouvy včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, a zaslat ji do datové schránky Objednatele.

## Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ZDPH, náležitosti dle § 435 OZ a dále též tyto údaje:

- označení banky a číslo účtu dle Smlouvy,

### označení předmětu Smlouvy,

### evidenční číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele,

### číselný kód klasifikace produkce (CZ-CPA),

### příloha – předávací protokol nebo jiný dokument vymezující rozsah plnění podepsaný Objednatelem,

### kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila.

## Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoli fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

# BANKOVNÍ ZÁRUKA

Bankovní záruka za řádné dokončení Díla

## Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději do 20 dnů ode dne účinnosti Smlouvy bankovní záruku ve výši 10 % Ceny implementace v Kč bez DPH ve smyslu § 2029 a násl. Občanského zákoníku splňující tyto podmínky:

### Bankovní záruka za řádné dokončení Díla obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele do výše shora uvedené částky, pokud Zhotovitel poruší v průběhu realizace Díla jakékoliv své povinnosti dle Smlouvy, zejm. nedodrží smluvní milníky dle Přílohy č. 1 Smlouvy a/nebo neodstraní drobné vady do 14 dnů po předání a převzetí díla Objednatelem, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla, a/nebo nedodrží své povinnosti dle odst. 10.1.2 Smlouvy. Bankovní záruka za řádné dokončení díla pokryje veškeré finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností nebo jiných povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude neodvolatelná, splatná bez námitek a na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné dokončení Díla předloží Zhotovitel Objednateli v originále. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel.

### Bankovní záruka za řádné dokončení díla musí být Zhotovitelem udržována v platnosti po celou smluvenou dobu realizace Díla prodlouženou vždy nejméně o dobu alespoň 30 dnů po aktuálně sjednané době pro předání a převzetí Díla.

### Bankovní záruka za řádné dokončení Díla bude Zhotoviteli uvolněna do 14 dnů od převzetí Díla, případně od předložení zápisu o odstranění drobných vad, bude-li mít Dílo při předání vady, nejdříve však poté, co Zhotovitel předloží řádnou Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek.

### Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení díla zajišťovány (např. z titulu uplatněné náhrady škody či smluvních pokut), částka uvedená v Bankovní záruce za řádné dokončení díla bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy či na bankovní účet určený ve výzvě.

### Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

## Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek

## K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po převzetí Díla Objednatelem poskytnout Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek“) ve výši 5 % Ceny implementace v Kč bez DPH ve smyslu § 2029 a násl. Občanského zákoníku splňující tyto podmínky:

### Bankovní záruka za splnění záručních podmínek musí v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí Objednatele v rozsahu do výše shora uvedené částky, pokud Zhotovitel v průběhu trvání záruční doby poruší jakékoliv své povinnosti plynoucí ze záruky nebo nedodrží své povinnosti podle odst. 10.2.2 Smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje veškeré finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Text Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek Zhotovitel předloží k předchozímu schválení Objednateli. Nevyjádří-li se Objednatel do 15 dnů, má se za to, že obsah záruční listiny schválil. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále. Originál Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude mít v držení po celou záruční dobu Objednatel.

### Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň do uplynutí 2 měsíců po skončení záruční doby.

### Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné splnění záručních podmínek bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu Smlouvy či na bankovní účet určený ve výzvě.

## Jakákoli bankovní záruka podle tohoto článku Smlouvy musí být vydána českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání, nebo zahraniční bankou se sídlem v členském státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) s pobočkou v České republice nebo zahraniční bankou se sídlem v členském státu EU nebo EHP působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb.

# ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

## Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny specifikace Díla před jeho dokončením. Žádná ze smluvních stran však není povinna změnu navrhovanou druhou stranou akceptovat.

## V případě oboustranného zájmu smluvních stran na realizaci změny Zhotovitel provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši ceny, jakož i sjednané ceny dílčích části plnění předmětu Smlouvy, a případně též na termíny plnění, součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v době, na které se obě smluvní strany dohodnou.

## Jakékoliv výše uvedené změny musí být sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V závislosti na těchto písemných ujednáních může být upravena cena, jakož i sjednané ceny dílčích částí plnění předmětu Smlouvy, požadovaný rozsah plnění, součinnost Objednatele apod. Změnu nebo doplnění Smlouvy, které nenavyšují cenu, ani neprodlužují dobu plnění a nemění jiné než technické či časové aspekty realizace Díla, je oprávněna za Objednatele činit Osoba oprávněná k provádění změn dle Přílohy č. 3 této Smlouvy.

## Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména ZZVZ.

# NÁHRADA ÚJMY A PREVENČNÍ POVINNOST

## Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění Smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele).

## Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

## Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši určené dle Smlouvy.

## Smluvní strany si sjednávají maximální limit pro náhradu škody, kterou smluvní strany mohou v souvislosti se Smlouvou uplatnit; tento limit činí 50 % Ceny implementace v Kč bez DPH.

## Zhotovitel se dále zavazuje nahradit Objednateli zejména:

### škodu, která vznikne Objednateli v souvislosti s realizací Díla;

### škodu, která vznikne v důsledku uspokojení nároku na náhradu škody na majetku, životě nebo zdraví jakékoliv třetí osoby, včetně jakýchkoliv osob na straně Objednatele, který tato osoba vznese vůči Objednateli, a který vyplývá nebo jakkoliv souvisí s Dílem a jeho užíváním;

### škodu, která vznikne v důsledku splnění povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s realizací Díla,

to vše však s výjimkou případů, za něž Zhotovitel neodpovídá (nejde o důsledek porušení povinnosti Zhotovitele).

## Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel nese odpovědnost, má se dle dohody smluvních stran za to, že v případě uplatnění jakéhokoli nároku třetí osoby vůči Objednateli plynoucí z takové odpovědnosti Zhotovitele vypořádá takové nároky v plné výši Zhotovitel.

## Zhotovitel není po dobu trvání situace odpovědný za prodlení s plněním svých závazků a za škodu v situaci, která

### vznikla v důsledku nesplnění závazku Objednatele podle Smlouvy;

### spočívá na nevhodných pokynech Objednatele, na jejichž nevhodnost Zhotovitel prokazatelně písemně bezodkladně upozornil.

# POJIŠTĚNÍ

## Zhotovitel se zavazuje mít od doby nejpozději 1 měsíce od účinnosti Smlouvy do doby nejméně 1 měsíce po převzetí Díla platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu jeho podnikatelské činnosti třetím osobám či Objednateli (dále jen „Pojištění odpovědnosti“). Celkový limit pojistného plnění Pojištění odpovědnosti bude činit minimálně 50 000 000 Kč na jednu pojistnou událost a musí krýt i případné škody způsobené poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel předloží Objednateli kopii příslušné pojistné smlouvy nejpozději ve lhůtě dle věty prvé. Zhotovitel je povinen Objednatele informovat o jakýchkoli změnách v Pojištění odpovědnosti do 5 dní od jejich vzniku.

## Žádná ze stran se nesmí dopustit jednání nebo opomenutí nebo umožnit jiné osobě, aby se dopustila takového jednání nebo opomenutí, jehož následkem by neměl pojistitel povinnost poskytnout pojistné plnění v celé výši či by měl Zhotovitel nebo Objednatel povinnost pojistné plnění, byť jen zčásti, vrátit.

# SMLUVNÍ POKUTY

## Strany sjednaly následující utvrzení závazků Zhotovitele vůči Objednateli smluvní pokutou.

## V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedeného Díla Objednateli nebo nedodržení smluvního milníku dle Přílohy č 1 této smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč za každý započatý den prodlení.

## V případě, že strany budou v prodlení s placením jakékoliv částky dle Smlouvy nebo její části, zaplatí povinná strana druhé straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně za každý i započatý den prodlení s úhradou peněžitého plnění.

## Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit dále tyto smluvní pokuty:

### ve výši 3 000 Kč v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání Díla, ve smyslu odst. 6.8 písm. i) Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ a každý i jen započatý den prodlení, maximálně však 50 000 Kč za každý započatý den prodlení;

## ve výši 20 000 Kč v případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z odst. 3.3 Smlouvy, a to za každý zjištěný případ porušení této povinnosti. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost Zhotovitele bez zbytečného odkladu sjednat nápravu. Pokud Zhotovitel nápravu dle předchozí věty nesjedná, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení Smluvní pokuty i opakovaně;

## ve výši 50 000 Kč za každé porušení povinností Zhotovitele dle odst. 4.5 nebo 4.6 Smlouvy.

## ve výši 500 000 Kč za každé porušení pravidel dle odst. 4.10 nebo 4.11 Smlouvy;

## ve výši 20 000 Kč za každé porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 13 Smlouvy, a to každý jednotlivý případ porušení a každý i jen započatý den prodlení s plněním povinnosti;

## ve výši uvedené v Příloze č. 5 v případě porušení SLA;

## ve výši 0,5 % z ceny objednávky, a to za každý i započatý den prodlení v případě prodlení Zhotovitele s poskytnutím části Fáze 3 odpovídající Službám rozvoje v termínu dle příslušné objednávky, nejméně však 400 Kč/den a nejvýše 5 000 Kč/den.

## Sjednává se maximální výše, do které je Objednatel oprávněn nárokovat kumulativní sumu smluvních pokut v souvislosti se Smlouvou; maximální výše činí 20 % z Ceny implementace v Kč bez DPH. V rámci Fáze 3 činí maximální výše pokuty 30 % roční platby za Služby podpory.

## Nároky na smluvní pokuty je Objednatel oprávněn uspokojit z bankovní záruky poskytnuté dle článku 10 Smlouvy.

# DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

## Vzhledem k tomu, že součástí Díla je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.

### Objednatel je oprávněn veškeré součásti Díla považované za autorské dílo ve smyslu AZ (dále jen „Autorské dílo“) užívat dle níže uvedených podmínek.

### Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále jen „Licence“), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence, přičemž Zhotovitel poskytuje Objednateli Licenci s účinností, která nastává okamžikem předání Díla či jeho části, jehož je Autorské dílo součástí.

### Nevyplývá-li ze Smlouvy či jejích příloh jinak, je Licence udělena jako nevýhradní k užití Autorského díla Objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:

### Licence je udělena jako neodvolatelná;

### Licence je dále udělena na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv autorských k Autorskému dílu, bez omezení územního rozsahu;

### v případě SW, který je součástí Díla, se Licence vztahuje ve stejném rozsahu i na případné další verze tohoto SW upraveného na základě Smlouvy;

### Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Autorského díla nebo svoje oprávnění k jejímu užití třetí osobě postoupit;

### Licenci není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti;

### Licence umožňuje Objednateli Dílo uživatelsky upravovat, pokud nebude nutné zasahovat do zdrojového kódu (tj. např. modifikace dle konkrétní činnosti/procesu apod.).

### Umožňuje-li to povaha Díla, současně Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas ode dne účinnosti poskytnuté Licence dle Smlouvy provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat jej do dalších autorských děl, zařazovat jej do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob.

### V souvislosti s poskytnutou Licencí je Zhotovitel povinen, s výjimkami uvedenými v odst. 15.2 Smlouvy a 15.3 Smlouvy, nejpozději ke dni ukončení akceptace části Díla předat Objednateli zdrojový kód každé jednotlivé části Autorského díla, která je počítačovým programem, a která je Objednateli poskytována jako customizované plnění, aby s ním mohl Objednatel libovolně nakládat. Pro účely této Smlouvy se customizovaným plněním rozumí veškeré úpravy řešení dle požadavků Objednatele. Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí Objednatele a zaručovat možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu. Zdrojový kód bude Objednateli Zhotovitelem předán na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“ a označením počítačového programu či její části a jeho verze a dne předání zdrojového kódu. O předání technického nosiče dat bude oběma Smluvními stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol.

## Je-li součástí Díla tzv. proprietární software (dále jen „Proprietární software“), u kterého Zhotovitel nemůže poskytnout Objednateli oprávnění dle odst. 15.1.1 až 15.1.5 Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, postačí, aby Objednatel nabyl k takovému software nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem nejméně po dobu trvání Smlouvy, bez územního omezení a v množstevním rozsahu, který je nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele ke dni uzavření Smlouvy. Smluvní strany výslovně uvádějí, že součástí takového nevýhradního oprávnění není právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy či změny Proprietárního software či dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob, ani se u Proprietárního software nevyžaduje poskytnutí zdrojových kódů k takovému software.

## Je-li součástí Díla tzv. open source software, u kterého Zhotovitel nemůže poskytnout Objednateli oprávnění dle odst. 15.1.1 až 15.1.5 Smlouvy nebo dle odst. 15.2 Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, je Zhotovitel povinen zajistit, aby se jednalo o open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně zdrojových kódů, úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva takový software měnit a zároveň možnost užití takového software Objednatelem k účelu sjednanému Smlouvou dle podmínek Smlouvy.

## Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.

## Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jím dodané plnění podle Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění dle Smlouvy. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Zhotovitele podle Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Díla či jeho části, zavazuje se Zhotovitel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.

## S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací Díla dle Smlouvy je Zhotovitel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy Objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy.

## Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta ve sjednané ceně.

## K předané dokumentaci poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci umožňující zejména nakládání, úpravy, kopírování a sublicencování.

## Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl Dílo užívat řádně a nerušeně. Jestliže se jakékoliv prohlášení Zhotovitele v tomto článku ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, čímž není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty.

# OCHRANA INFORMACÍ

## Informace, které se smluvní strany dozví v souvislosti s plněním dle této Smlouvy a které představují obchodní tajemství druhé smluvní strany a jsou takto příslušnou smluvní stranou výslovně označeny, jsou považovány za důvěrné. To neplatí, mají-li být za účelem plnění Smlouvy potřebné informace zpřístupněny poddodavatelům, osobám, s nimiž je smluvní strana v holdingovém či koncernovém vztahu, financujícím institucím, poradcům, konzultantům nebo zaměstnancům smluvních stran, orgánům nebo jejich členům, kteří se podílejí na plnění Smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v tomto článku, a to jen v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění Smlouvy.

## Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy:

### smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama smluvní strana,

### smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou smluvní stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem,

### smluvní strana získala bezúplatně tuto informaci od třetí osoby, která není omezena v jejím zpřístupnění,

### obdrží smluvní strana od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci, nebo

### je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci,

### se příslušná smluvní strana domáhá zákonem stanoveným způsobem svých práv u soudu.

## Obě smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly poskytnuty druhou smluvní stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním Smlouvy, jako s obchodním tajemstvím; zavazují se zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení.

## Smluvní strany se zavazují, že poučí osoby dle odst. 16.1 Smlouvy, kterým jsou zpřístupněny důvěrné informace, o povinnosti utajovat tyto důvěrné informace ve smyslu tohoto článku.

## Povinnost utajovat důvěrné informace ve smyslu tohoto článku zavazuje smluvní strany po dobu trvání Smlouvy a po dobu 2 let ode dne ukončení Smlouvy.

## Povinnosti Objednatele podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nejsou ustanoveními tohoto článku jakkoliv dotčeny a plnění těchto povinností Objednatelem nemůže být v žádném případě porušením Smlouvy.

## Pokud bude při realizaci Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen dodržovat všechny povinnosti vyplývající z těchto předpisů. V případě, že by měl Zhotovitel v souvislosti s plněním Smlouvy zpracovávat osobní údaje, bude mezi smluvními stranami uzavřena samostatná smlouva o zpracování osobních údajů. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že porušení právních předpisů v souvislosti s nakládáním s osobními údaji Zhotovitelem bude považováno za porušení Smlouvy.

# SOUČINNOST

## Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si všechny informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o všech skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy. V případě potřeby se smluvní strany zavazují udělit druhé smluvní straně plnou moc pro výkon činností k plnění účelu Smlouvy. Současně obě strany deklarují, že jsou srozuměny s tím, že veškeré plnění dle Smlouvy je realizováno Zhotovitelem s využitím stanovení požadavků na výkon a funkci (Zhotovitel tedy nese plnou odpovědnost za návrh, realizaci a koordinaci plnění) a součinnost Objednatele se omezuje na nezbytný rozsah. Objednatel se zavazuje poskytovat součinnost zpravidla do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti k poskytnutí součinnosti, nevyžaduje-li povaha žádosti o poskytnutí součinnosti lhůtu delší. V případě prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti lhůty plnění dle Přílohy č. 1 Smlouvy neběží (staví se), a to počínaje prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k poskytnutí součinnosti až do dne, kdy Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost poskytne

## Smluvní strany jsou povinny vzájemně si písemně oznámit relevantní informace, jakmile se dozví, že probíhá nebo hrozí soudní, rozhodčí nebo správní řízení nebo spor řešený jiným způsobem, pokud by takové řízení nebo takový spor mohl nepříznivě ovlivnit schopnost jakékoliv smluvní strany plnit závazky plynoucí ze Smlouvy.

## Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli jakoukoliv nezbytnou součinnost při změně Zhotovitele v souladu s vyhrazenou změnou zhotovitele dle odst. 3.7.1 zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření smlouvy s novým zhotovitelem a pro jeho pokračování v provádění činností k provedení Díla.

## Objednatel se zdrží úmyslného vytváření jakýchkoli překážek pro plnění Smlouvy Zhotovitelem.

## Za účelem jistoty ohledně řádné realizace plnění je Objednatel oprávněn požadovat navýšení pracovních kapacit na straně Zhotovitele.

## Zhotovitel bere na vědomí, že pohledávky vzniklé Objednateli na základě této smlouvy ve vztahu k Dílu mohou být zajištěny zástavním právem ve prospěch financující osoby - instituce poskytujících peněžní prostředky Objednateli k úhradě nákladů Díla, nebo mohou být použity na předčasné splácení úvěru.

# UKONČENÍ SMLOUVY

## Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně; v rozsahu Služeb podpory a Služeb rozvoje rovněž písemnou výpovědí.

## Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně doposud nerealizované části Díla; v případě odstoupení ze strany Objednatele však jen tehdy, pokud se nerozhodne odstoupit od Smlouvy od počátku.

## Za podstatné porušení Smlouvy pokládají smluvní strany též tato porušení smluvních závazků:

### prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů oproti jakékoliv lhůtě dle Přílohy č. 1 Smlouvy;

### neprokázání existence pojištění za podmínek stanovených v čl. 13 této Smlouvy;

### prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 45 dnů;

### Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla a sjednané lhůtě dokončení Díla a jeho předání Objednateli;

### neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele delší než 30 dnů v případě, že Smlouva součinnost Objednatele výslovně vyžaduje.

## Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:

### bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

### bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele.

## Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

## Odstoupení od Smlouvy se uplatní výhradně vůči dosud nesplněné části plnění. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v odst. 1.1 této Smlouvy, ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto Smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od Smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.

## Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této Smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

## Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni Smlouvu vypovědět v části plnění dle Fáze 3, a to i bez udání důvodu, s výpovědní dobou 6 měsíců. Obě smluvní strany jsou oprávněny výpověď využít nejdříve po uplynutí 4 let od zahájení Fáze 3.

## Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho písemnou žádost veškerou nezbytně nutnou součinnost pro změnu poskytovatele, a to před ukončením této Smlouvy nebo její části, tj. v průběhu výpovědní doby i po jejím ukončení, případně bezodkladně po obdržení písemné žádosti Objednatele tak, aby byl zajištěn bezproblémový přechod k novému poskytovateli (dále jen „Exit plán“). Nezbytně nutná součinnost v rámci Exit plánu bude zahrnovat zejména:

  - aktivní spolupráci Zhotovitele při migraci dat při přechodu k jinému poskytovateli, vč. zajištění exportu v dohodnutém či Objednatelem určeném formátu dat,

  - poskytnutí úplné a aktuální provozní dokumentace k Plnění (dokumentace musí zahrnovat kompletní elektronickou kopii veškeré dokumentace, kterou Zhotovitel vytvořil v rámci Plnění s tím, že bude aktualizována tak, aby odrážela stav k datu ukončení Plnění),

  - prokazatelné odstranění dat na HW prostředcích Zhotovitele,

  - poskytnutí další konzultace Objednateli a případnému novému poskytovateli (nad rámec shora uvedených povinností) spojené zejména s přípravou nového poskytovatele na výkon Služeb podporu a Služeb rozvoje; konzultace budou poskytovány na základě písemného vyžádání Objednatele,

  - další činnosti vyplývající z příloh této Smlouvy anebo předimplementační analýzy.

Objednatel má právo žádost o součinnost učinit kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy a Zhotovitel je povinen tuto součinnost poskytnout ještě 3 další měsíce po ukončení platnosti této Smlouvy či její části.

V souvislosti s poskytnutím součinnosti v rámci Exit plánu nenáleží Zhotoviteli odměna za prvních 50 člověkohodin plnění, kdy tyto jsou zahrnuty ve smluvní ceně. V souvislosti s poskytnutím součinnosti nad rámec dle předchozí věty náleží Zhotoviteli odměna za každou Objednatelem odsouhlasenou člověkohodinu součinnosti Zhotovitele ve výši jednotkové ceny za člověkohodinu v rámci Služeb rozvoje.

# OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

## Tato Smlouva se řídí českým právem. Tato Smlouva se uzavírá jako nepojmenovaná smlouva v souladu s § 1746 odst. 2 OZ. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud tak vyžaduje kontext Smlouvy, měly strany v úmyslu odchýlit se, či zcela vyloučit příslušná dispozitivní ustanovení OZ.

## Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými, postupně číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.

## Pokud se některý článek nebo odstavec Smlouvy ukáže anebo se stane z jakéhokoli důvodu neplatným nebo nevynutitelným, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku a platnost a účinnost ostatních článků nebo odstavců zůstane v plném rozsahu zachovaná. Pro takové případy se smluvní strany dohodly, že část Smlouvy, která bude prohlášená za neplatnou či neúčinnou, znovu projednají a nahradí ji v maximálním možném rozsahu takovým platným a účinným zněním, které bude z právního hlediska přijatelné a bude se blížit obsahu a účelu původního nahrazovaného ustanovení, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá obsahu a účelu původního nahrazovaného ustanovení.

## Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu smluv registru smluv uveřejní Objednatel.

## Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

## Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1		Harmonogram realizace Díla

Příloha č. 2		Technické požadavky Objednatele

Příloha č. 3		Kontaktní osoby včetně realizačního týmu

Příloha č. 4		Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5		Podmínky Služeb podpory a Služeb rozvoje

Příloha č. 6		Rozsah Služeb rozvoje

NA DŮKAZ TOHO PŘIPOJUJÍ SMLUVNÍ STRANY SVÉ PODPISY

V Brně dne dle data elektronického podpisu		V Praze dle data elektronického podpisu

za Objednatele					za Zhotovitele

| ………………………………….. Ing. Petr Kratochvíl předseda představenstva | ………………………………….. Petr Franc člen představenstva |
| --- | --- |
| ………………………………….. Ing. arch. Petr Bořecký místopředseda představenstva |  |

# Příloha č. 1

SMLUVNÍ MILNÍKY

Dílo bude realizováno podle tohoto časového harmonogramu:

|  | Milník | Lhůta od účinnosti Smlouvy |
| --- | --- | --- |
|  | Dokončení předimplementační analýzy (Fáze 1) | 70 dnů |
|  | Dokončení realizace Fáze 2 | 180 dnů |
|  | Úspěšné dokončení zkušebního provozu Fáze 2 | 10 dnů (lhůta se adekvátně zkracuje, pokud by objektivně v době počátku jejího běhu měla mít vliv na Finální lhůtu, nejméně však vždy na 10 dnů) |
|  | Převzetí Díla (Finální lhůta) | do 25. 10. 2026 |

Příloha č. 2

TECHNICKÉ POŽADAVKY OBJEDNATELE

(samostatná příloha)

# Příloha č. 3

KONTAKTNÍ OSOBY VČETNĚ REALIZAČNÍHO TÝMU

OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:

Jméno:	xxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxx

Telefon:	xxxxxxxxxx

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

Jméno:	xxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxx

Telefon:	xxxxxxxxx

Osoba oprávněná k provádění změn dle odst. 11.3 této Smlouvy

Jméno:	xxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxx

Telefon:	xxxxxxxx

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE; REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE

Vedoucí realizačního týmu (projektový manažer)

Jméno:	xxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxx

Telefon:	xxxxxxxxx

Architekt kybernetické bezpečnosti

Jméno:	xxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxx

Telefon:	xxxxxxxxxxxxx

Specialista kybernetické bezpečnosti

Jméno:	xxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxx

Telefon:	xxxxxxxx

Specialista pro oblast Business Continuity Management (BCM)

Jméno:	xxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxx

Telefon:	xxxxxxxxx

Osoba oprávněna jednat ve věcech obchodních:

Jméno:	xxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxx

Telefon:	xxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

Jméno:	xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx

Telefon:	xxxxxxxxxxxx

# Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

| Věcná specifikace poddodávek | Poddodavatel |
| --- | --- |
| Realizace kapitoly – Služby implementace systému správy identit (IDM) | Alloy s.r.o., se sídlem Pastrnkova 715/67, Zábrdovice, 615 00 Brno, IČO: 04633105 |

# Příloha č. 5

PODMÍNKY SLUŽEB PODPORY A SLUŽEB ROZVOJE

(samostatná příloha)

# Příloha č. 6

ROZSAH SLUŽEB ROZVOJE

Objednatel stanovuje předpokládaný a současně maximální roční rozsah Služeb rozvoje pro jednotlivé role:

| Role | Předpokládaný a maximální počet hodin / kalendářní rok |
| --- | --- |
| Systémový specialista infrastruktury | 600 hodin |
| Architekt infrastruktury | 600 hodin |
| Security konzultant | 600 hodin |
| BCM konzultant | 400 hodin |
| IDM konzultant | 500 hodin |
| Projektový manažer | 600 hodin |

Nevyčerpaný rozsah hodin v daném kalendářním roce je možné převádět do následujících let. Zhotovitel je povinen vést evidenci čerpání rozsahu Služeb rozvoje a sdělit na vyžádání Objednateli kdykoliv bezodkladně aktuální stav.