|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Městský úřad Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  | tel. +420 573 321 111 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velké náměstí 115 |  |  |  |  |  |  |  | fax +420 573 331 481 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767 01 Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  | www.mesto-kromeriz.cz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Jakub Burý |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vrchoslavice 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odbor investic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79827 |  |  |  | Vrchoslavice |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  | 74298445 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  | xxx |  |  |  |  |
| Váš dopis značky |  | / |  |  | ze dne |  | vyřizuje |  |  |  |  | / |  | linka |  |  | V Kroměříži |  |  |
|  |  |  | / |  |  | 0.0.0000 |  | xxx |  |  |  |  | / |  |  |  | 26.2.2026 |  |  |
| OBJEDNÁVKA č. |  |  |  | OBJ/2026/0284/INV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Město Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Velké nám. 115/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76701 Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: |  |  |  |  | 00287351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIČ: |  |  |  |  | CZ00287351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na základě cenové nabídky ze dne 17. 2. 2026 objednává Město Kroměříž u vaší firmy zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, vypracované v intencích projektové dokumentace pro realizaci stavby, objektu trafostanice na pozemku p.č.259/1 v k.ú. Kroměříž, respektive na dvoře objektu č.p. 33/11 Velké náměstí v Kroměříži. Půdorysné umístění, vnější podoba objektu trafostanice byla zvolena dle studie architektonické kanceláře sikula architects s.r.o. Varianta A, dle studie, byla odsouhlasena pracovníky NPÚ, územního pracoviště Kroměříž. Trafostanice bude projektována jako samostatný objekt (bez technologické části), včetně přilehlého oplocení, vjezdu a vstupu do dvorní části objektu č.p. 33, Velké náměstí. Součástí ceny je konzultace a koordinace prací s pracovníky firmy E.ON, kteří řeší technologickou část a připojení nového objektu trafostanice samostatným stavebním povolem. Koordinační schůzky s investorem stavby, s pracovníky památkové péče, inženýrská činnost a autorský dozor stavby jsou součástí objednávky. 1. koordinační schůzka bude svolána 1 měsíc po akceptaci objednávky za přítomnosti pracovníků NPÚ, investora stavby a zástupců společnosti E.ON. Projektant seznámí přítomné s konečným objemovým řešením v koordinaci se společnosti E.ON, dále materiálovým řešením stavby 2. koordinační schůzka bude svolána přibližně 1 měsíc před termínem odevzdání projektové dokumentace. Investor bude seznámený s důležitými profesními požadavky v návaznosti na stávající objekt (např.PBŘ), s konečnou koncepcí Termín pro vypracování projektové dokumentace včetně rozpočtu: 09/2026 Cena prací dle specifikace cenové nabídky: 247 000,- Kč bez DPH (298 870,- Kč vč. DPH) Fakturace: splatnost faktury 30 dnů od předání faktury, možnost zaslání i v elektronické podobě kontaktní osoba za Město Kroměříž – xxx kontaktní osoba za společnost E.ON – xxx Příloha: - cenová nabídka ze dne 17. 2. 2026 - předaný typ A trafostanice Akceptace objednávky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |