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Smlouva o dílo č. THS OO 07/2026
Název akce: ND – rekonstrukce skladové haly Čakovice – I. etapa – zpracování PD
I.  Účastníci smluvního vztahu 

Objednatel: 


Národní divadlo
se sídlem: 


Ostrovní 225/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupené:


prof. MgA. Jan Burianem, generálním ředitelem Národního 



divadla

Bankovní spojení: 

ČNB
č. účtu: 


xxxxxx
IČO: 



00023337

DIČ: 



CZ00023337

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 


ASLB spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání: 
Fikerova 2157/1, 143 00 Praha 4              

provozovna/atelier: 

Sulická 220/58, 140 00 Praha 4
zastoupený: 


Ing. Arch. Lukáš Ballek
Bankovní spojení: 

Raiffeisen bank
č. účtu: 


xxxxx
IČO: 



24122025
DIČ: 



CZ 24122025
(dále jen „zhotovitel“)
Uvedení účastníci smluvního vztahu uzavírají tuto smlouvu podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
II. Předmět smlouvy

1. 
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele spočívající ve vyhotovení a dodávce jednostupňové projektové dokumentace na rekonstrukci skladové haly v provozní budově Čakovice, dle specifikace uvedené níže v článku II. (dále i jen „dílo“) a dle popisu zadání, viz příloha č. 1.


Dále je předmětem smlouvy závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dle této smlouvy sjednanou cenu podle čl. VI. smlouvy.

2.  Bližší specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění je vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace (dále jen „DSJ“) v rozsahu nutném pro vydání povolení stavebního záměru, projednání s dotčenými orgány státní správy a zajištění vydání povolení stavebního záměru a pro výběr zhotovitele a realizaci stavby. Dále zpracování výkazu výměr pro výběr zhotovitele vč. oceněného kontrolního rozpočtu. Práce dle nabídky viz příloha č. 2. 
Stupně projektové dokumentace, které jsou předmětem plnění:

Příprava zakázky – rozumí se podle výkonové fáze 1 „Výkonového a honorářového řádu ČKA a ČKAIT“ analýza a objasnění zakázky, prohlídka stavby, posouzení předložených podkladů pro zpracování zakázky a spolupráce jiných profesí, vč. zabezpečení předběžných průzkumů potřebných pro vypracování dokumentace.

Jednostupňová projektová dokumentace k žádosti o vydání povolení stavebního záměru (dále jen „DSJ“) – rozumí se dokumentace v rozsahu přílohy č. 1 a 8 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Takto zpracovaná dokumentace bude využita pro veřejnoprávní projednání stavby, zajištění vydání povolení stavebního záměru, výběr zhotovitele a realizaci stavby.
Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

· Analýza a projednání záměru rekonstrukce s objednatelem a budoucím uživatelem. 
· Provedení doměření stavby.
· Geodetické zaměření zpevněných ploch.

· Průzkumy a sondy.

· Analýza azbeztu, odběr vzorků a závěrečná zpráva.
· Příprava projektového řešení rekonstrukce.

· Shromáždění existujících průzkumů a archivních podkladů.
· Vyhodnocení archivních průzkumů a stanovení koncepce rekonstrukce ve stadiu přípravy.

· Projednání DSJ s orgány státní správy.

· Průběžné projednání výsledků jednotlivých fází s objednatelem.

· Vyhodnocení a odsouhlasení s objednatelem cílové představy včetně finančních limitů stavby.

· Vyhodnocení výsledků provedených průzkumů, upřesnění detailní koncepce rekonstrukce dotčených částí stavby.

· Zpracování kompletní DSJ, vč. všech relevantních příloh.

· Zapracování připomínek účastníků správních řízení a jiných účastníků do DSJ.

· Zpracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými.

· Zajištění technické pomoci objednateli a účast na jednáních týkajících se stavby, která je předmětem zpracování DSJ.

· Zpracování předběžného rozpočtu celkových očekávaných nákladů stavby, a to včetně vedlejších a ostatních nákladů. 

· Projednání a odsouhlasení DSJ s objednatelem.

· Zajištění prezentace DSJ pro povolení stavebního záměru, bude-li požadována.
Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení stavebního záměru
Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení stavebního záměru bude realizován s cílem zajistit příslušná právoplatná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (povolení stavebního záměru).

Při výkonu inženýrské činnosti má Zhotovitel za povinnost zejména: 

· Vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení stavebního záměru a které budou nezbytné pro vydání povolení.

· Obstarání dokladů a stanovisek dotčených orgánů, potřebných pro vydání povolení.

· Zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení.

· Vyplnění žádosti pro povolení stavebního záměru a podání žádosti o povolení stavebního záměru na základě plné moci na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad objednateli.

· Účast na příslušném řízení.

· Obstarání povolení na základě plné moci objednatele.

· Příprava podkladů pro případné odvolání.

· Po podpisu žádosti o stavební povolení zástupcem objednatele podání žádosti o povolení stavebního záměru na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad objednateli.

· Zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti na povolení stavebního záměru a zabezpečení vydání povolení stavebního záměru.

· Veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení stavebního záměru.

Zpracování položkového rozpočtu
Zpracování rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů; pro odsouhlasené řešení zhotovitel zpracuje položkový rozpočet respektující kompletní finanční limit stavby stanovený objednatelem. Zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky. Bude zahrnovat zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro provedení stavby. Rozpočet bude soužit i k definování požadavků na konečné kvalitativní a technické vlastnosti stavebního díla. Zhotovitel zpracuje DSJ až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, umožňující vypracování poptávky dodavatelům stavby. Odděleně budou zpracovány 2 rozpočty – stavební rozpočet a rozpočet na vybavení interiéru.
Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli i soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr), v jehož rámci je povinen respektovat následující zásady: 

· Zpracovaný výkaz výměr nesmí obsahovat komplety, agregované položky a jinak nepřehledně strukturované odkazy.

· Výkaz výměr a kontrolní rozpočet bude zpracován v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, v platném znění.

· Každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný DSJ pro provedení stavby musí mít zpracován svůj vlastní soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“).

· Všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely klasifikace bude použita klasifikace JKSO. Aktuální stav třídníku je volně dostupný na stránkách RTS, a.s. – viz www.cenovasoustava.cz.

· Položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujících obsah a kvalitu požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb a umožňujících stanovit jejich jednotkovou cenu. Položky soupisu budou popsány v cenové soustavě RTS, a.s. nebo jiné cenové soustavě, která musí být v soupisu prací jasně identifikována a která musí mít zabezpečen neomezený dálkový přístup. 

· Položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství tj., verbální a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U položek u nichž se výpočet množství shoduje lze výkaz výměr nahradit odkazem.

· Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro celou stavbu.

· Nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis zpracován v podrobnostech tak přesně, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková položka pak musí být zřetelně označena, že není součástí použité cenové soustavy.

· Soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a musí obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány v DSJ pro provedení stavby.

· Zhotovitel je povinen jako součást DSJ pro provedení stavby zpracovat a předat Objednateli i souhrnný rozpočet stavby, v jehož rámci je povinen předložit souhrnný list s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

Zhotovitel DSJ vezme v úvahu, že smyslem všech prací na projektové dokumentaci je neustálá analýza, upřesňování a ujasňování specifik daného projektu a korigování navržených řešení tak, aby bylo dosaženo rozhodujících cílů projektu v souladu s předem odsouhlaseným investičním záměrem a nepřekročení limitujících nákladů stavby. 

Pokud nebude v DSJ uvedeno jinak, předpokládá se, že normami se rozumí České technické normy (ČSN včetně harmonizovaných EN) a Technické předpisy (TP, TKP a TNI). 

Soupis prací s výkazem výměr bude zpracován položkově v digitální formě převoditelné do běžných rozpočtových programů ve standardním členění a číslování položek. Výkaz výměr bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Uvedení stavby do provozu

· Účast při kolaudačním řízení.

Autorský dozor

Součástí předmětu plnění není poskytnutí autorského dozoru při realizaci stavby. Uzavření autorského dozoru bude řešeno samostatně v čase a místě v rámci obvyklých cen, po schválení realizace akce.
Odpovědi na dotazy k VZ
V průběhu zadávacích řízení na zhotovitele stavby, na výkon funkce technického dozoru a koordinátora BOZP a PO, která objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je součástí předmětu díla i:  

· Zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů po jejich obdržení.

· Účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li požadována.

· Posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li požadováno.
3. Požadavky na stavebně technické řešení stavby v DSJ
Posouzení stávající dokumentace a podkladů: 

Zhotovitel se seznámí se stávajícími dostupnými podklady, zejména se zaměřením stávajícího stavu – pasportem budovy a seznámí se s ostatními dostupnými podklady. 

4. Bližší technické specifikace DSJ:
Dokumentace bude objednateli odevzdána v následujícím množství a rozsahu: 

Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své činnosti objednateli 3 vyhotovení kompletní DSJ v listinné podobě.

Objednatel má právo požadovat a zhotovitel má povinnost vyhotovit i větší počet výtisků DSJ (každého jejího stupně), za úhradu reprodukčních nákladů.

Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své činnosti objednateli vždy současně s listinnou podobou i vyhotovení DSJ v elektronické podobě. Elektronická podoba je sjednána ve formátu *.pdf, AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls). Zhotovitel je povinen předat jako součást DSJ stavby i elektronickou podobu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se rozumí formát *.xls. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výše specifikovaná DSJ byla zpracována oprávněnou osobou, která vlastní příslušný doklad o podnikání vztahující se k předmětu plnění, tj. např. živnostenský list a osvědčení o autorizaci.

Zhotovitel udělí objednateli oprávnění (výhradní licenci) k užití díla dle jeho účelu a určení (všemi způsoby, které jsou ke dni uzavření této smlouvy známé; na dobu trvání majetkových práv autora k dílu; bez územního a množstevního omezení) ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, které mimo jiné zahrnuje právo na rozmnožení díla, právo na rozšiřování originálů nebo rozmnoženin díla atd. Rovněž se jedná o výstupy vytvořené zhotovitelem či jeho subdodavateli v souvislosti s předmětem díla a předané objednateli, včetně jejich reprodukcí uložených na elektronických nosičích informací, nákresech, modelech a jiných médiích, včetně jejich změn jsou součástí předmětu díla. Je-li dílo zaměstnaneckým dílem ve smyslu § 58 autorského zákona, udělí zhotovitel výše uvedená oprávnění jakožto zaměstnavatel. Objednatel má exkluzivní a převoditelné vlastnické právo k hmotnému substrátu díla, s tím, že finanční vypořádání za poskytnutí takového práva a za poskytnutí výše uvedených oprávnění (výhradní licence) je již součástí sjednané ceny díla dle této smlouvy. Zhotovitel výše uvedená oprávnění výslovně uvede v díle. 

5.
Součástí plnění předmětu díla dále jsou:

-    Konzultace s objednatelem.
-    Veškeré dopravní a cestovní výlohy.
6.
Další technické požadavky na předmět díla:

      -     Postup přípravy projektu a konzultací je zhotovitel povinen v předstihu (min. 24h)    

     dohodnout s objednatelem.

· Zhotovitel je povinen dodržovat při přípravě projektu v objektu Čakovického areálu požadavky na zajištění bezpečnosti práce a rovněž dodržovat požární předpisy včetně interních předpisů objednatele.

· Zhotovitel je povinen DSJ v rámci její realizace průběžně projednávat s objednatelem a upravovat ji v souladu s jeho připomínkami a požadavky.

III. Místo plnění 

Cukrovarská 33/21 (vjezd z ul. Za cukrovarem) Čakovice, 196 00 Praha 96, parc č. 1252/23 k.ú. Čakovice
IV. Ujednání o provádění díla 

1.  Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací.

2.  Zhotovitel je povinen udržovat v prostorách objektu Čakovického areálu pořádek a čistotu, odstraňovat případné nečistoty, vzniklé jeho pracemi.

3.  Zajištění výkonů v prostorách Čakovického areálu si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty, poškození nebo zničení technických pomůcek nutných k provedení předmětu díla v uvedeném objektu nese zhotovitel, stejně tak odpovídá v plném rozsahu za veškeré škody způsobené zaměstnanci zhotovitele.

4.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací objednateli a třetím osobám a na pracovišti nezúčastněným osobám.

5.  Zhotovitel se zavazuje, si na pracovišti zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu §103 odst. 1 zákoníku práce.

6. Zhotovitel se zavazuje, že seznámí všechny svoje zaměstnance a další osoby, které se budou podílet na realizaci předmětného díla, se vstupní instruktáží o požární ochraně a bezpečnosti práce, která je dostupná na webové stránce: https://www.narodni-divadlo.cz/cs/dokumenty-o-divadle.
7. Práce, které vykazují již v průběhu provádění projektu nedostatky, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit a poté nechat tyto vady odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou.

8. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda na majetku. Zavazuje se případné škody odstranit na vlastní náklady a uvést věc do původního stavu, nebo uhradit objednateli částku potřebnou k jejich opravě.

9. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla bude vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.

10. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky nezahrnuté a neřešené v této smlouvě, musí tento svůj názor dokladovat objednateli. V případě, že objednatel důvody uzná, dohodnou další postup včetně případného dopadu na cenu a termín.
V. Doba plnění díla - etapy

· Příprava zakázky:


Termín vyhotovení: do 90 dnů od data podpisu smlouvy 
· Vyhotovení a dodávka DSJ:


Termín vyhotovení: do 180 dnů od data podpisu smlouvy 
· Projednání DSJ s dotčenými organizacemi a institucemi v rámci stavebního řízení a zajištění vydání povolení stavebního záměru. 

Termín projednání: do 90 dnů od dokončení DSJ (objednatel bere na vědomí, že lhůta pro projednání může být upravena na základě konkrétních lhůt dotčených institucí pro vydání vyjádření nebo rozhodnutí, které zhotovitel nemůže ovlivnit). V rámci projednání bude na základě připomínek DOSS aktualizována DSJ.
· Vyhotovení výkazů výměr – stavební část:
Termín vyhotovení: do 20 dnů od dokončení DSJ
VI. Cena za dílo 

1. Za provedení díla dle čl. II. této smlouvy se stanoví smluvní cena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a to ve výši:
Cena díla:    


438.500,- Kč bez DPH

K této ceně bude účtována DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH v zákonem stanovené výši.

2. Stanovení ceny díla v členění předmětu smlouvy specifikovaného v čl. II.:

a) Příprava zakázky:  


Cena: 96.000,- Kč bez DPH
b) Vyhotovení a dodávka DSJ:  


Cena: 280.500,- Kč bez DPH

c) Projednání DSJ s dotčenými organizacemi a institucemi v rámci stavebního řízení a zajištění vydání povolení stavebního záměru:


Cena: 34.000,- Kč bez DPH

d) Vyhotovení výkazů výměr:


Cena: 28.000,- Kč bez DPH

VII. Záruky

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na veškeré části projektu provedené dle smlouvy a specifikované v čl. II. smlouvy v délce 60 měsíců.

2. Objednatel si zároveň vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud bude zhotovitel v prodlení s vyhotovením anebo předáním DSJ delším než 20 dnů. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli škody způsobené nedodáním předmětu zakázky. 

3. Záruka začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem.

4. V záruční době objednatel požaduje zahájení odstranění reklamovaných vad projektu do 7 pracovních dní ode dne písemného uplatnění reklamace.

5. Termín odstranění reklamovaných vad bude sjednán dle charakteru závady, nesmí však překročit lhůtu 30 kalendářních dní ode dne písemného uplatnění reklamace.

VIII. Způsob úhrady, fakturace 

1. Úhrada za část díla dle čl. VI. odst. 2 písm. a) bude objednatelem uskutečněna po odevzdání geodetického zaměření zpevněných ploch, zápisů z průzkumů a sond, závěrečné zprávy analýzy azbestu a schválení projektového řešení rekonstrukce.

2. Úhrada za část díla dle čl. VI. odst. 2 písm. b) bude objednatelem uskutečněna po provedení předmětu díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy. Cena za dílo nebude splatná do doby, dokud nebudou zhotovitelem odstraněny všechny případné vady DSJ, nebo jeho částí či nedodělky, tzn., že DSJ nebude řádně provedena. 60 % ceny za DSJ bude splatných po předání DSJ. Po vydání pravomocného povolení stavebního záměru a zapracování připomínek DOSS do DSJ bude doplaceno zbylých 40 % ceny za tuto část.
3. Úhrada za dílo dle čl. VI. odst. 2 písm. c) bude objednatelem uskutečněna po vydání pravomocného povolení stavebního záměru.

4. Úhrada za dílo dle čl. VI. odst. 2 písm. d) bude objednatelem uskutečněna po odevzdání výkazů výměr.

5. Splatnost faktur se sjednává na 14 dnů od data doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.

6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu platného zákona o dani z přidané hodnoty.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě provádění díla po částech, zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny. Smluvní strany tedy vyloučily uplatnění § 2610 odst. 2 a § 2611 občanského zákoníku. 

8. Smluvní strany vyloučily užití § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn žádat soud o zvýšení ceny díla v případě, že nastane zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která by dokončení díla značně stěžovala.
9. V případě, že nebude vydáno povolení stavebního záměru z důvodů, které zpracovatel projektové dokumentace (zhotovitel) nemohl prokazatelně ovlivnit, přísluší zhotoviteli zaplacení úplné ceny díla dle čl. VI odst. 2 písm. b) a c) této smlouvy.
IX. Smluvní pokuta, sankce

1. V případě nedodržení jakéhokoli z termínů dle čl. V. smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce za účelem odstranění vad projektu v záruční době do 7 pracovních dní od doby nahlášení vady objednatelem dle čl. VII. 

3. V případě, že zhotovitel nezahájí práce za účelem odstranění vad v záruční době do 7 pracovních dní od doby nahlášení vady objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu projektu a den prodlení.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky díla do 30 kalendářních dnů od data nahlášení vady objednatelem.

5. V případě neodstranění reklamovaných vad po překročení lhůty 30 dnů pro jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit objednateli sankci ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení. 

6. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, může zhotovitel účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění platném a účinném ke dni vzniku prodlení s úhradou. 
7. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za jejíž nedodržení jsou smluvní pokuta nebo úrok z prodlení vymáhány a účtovány.

8. Smluvní pokuta anebo sankce je zúčtovatelná proti úhradě ceny předmětu plnění.

9. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za jejíž nedodržení jsou smluvní pokuta nebo úrok z prodlení vymáhány a účtovány; tímto tedy strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

X. Spolupůsobení objednatele, na kterém je závislé včasné plnění díla 

1. Objednatel umožní přístup zhotoviteli do prostor Čakovického areálu vč. přístupových cest na základě předchozí dohody s objednatelem.
2. Objednatel umožní zhotoviteli používat sociální zařízení v objektu.

XI. Další ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce dle technologických nebo pracovních postupů, dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a rovněž dodržovat požární předpisy a příslušné ČSN.

2. Zhotovitel nese odpovědnost za provedení díla v souladu s ČSN a dalšími předpisy platnými pro realizaci díla.

3. Veškeré práce, vymezené předmětem smlouvy s dodacími podmínkami, při dodržení kvalitativních podmínek, jsou kryty cenou za dílo stanovenou v článku VI. této smlouvy.

4. Zástupcem objednatele pověřeným dozorem a přejímáním díla je ustanoven Marek Červ, tel. xxxx, Michal Jirásek, vedoucí THS ostatních objektů, tel xxxx nebo Ing. Jan Míka, zástupce ředitele TPS, tel xxxx.
5. Zástupcem zhotovitele je ustanoven Ing. Arch. Lukáš Ballek, tel. xxxx, Ing. Arch. Petr Šindelář, tel. xxxxx.
6. Zhotovitel předá objednateli písemný seznam zaměstnanců, který bude trvale – po dobu provádění díla dle smlouvy – uložen v příslušné vrátnici, určené pro vstup do objektu.

7. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak, zanikne-li závazek provést dílo. Přitom se rozlišuje, zda závazek nebo odstoupení od smlouvy vzniklo z důvodů na straně objednatele nebo zhotovitele. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením jednotlivých etap díla podle této Smlouvy (vyjma prodlení závislého na lhůtách orgánů státní správy) po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, která nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel tuto výzvu od objednatele obdrží.

b. Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.

c. Zhotovitel provedl dílo vadně a jedná se o podstatné porušení smlouvy.

8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti.
XII. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel předá kompletní projekt ve 3 paré + 1 x v elektronické podobě na elektronickém nosiči USB nebo CD.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dní předem, kdy bude dílo nebo jeho část připraveno k odevzdání. Nejpozději do 2 dnů po tomto oznámení dohodnou strany časový program přejímání.

3. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo dle předmětu smlouvy jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání díla bude sepsán předávací protokol – zápis, který podepíší obě smluvní strany. 

4. Zhotovitel předá a objednatel převezme kompletní dílo bez vad a nedodělků, pokud se v předávacím protokolu smluvní strany nedohodnou jinak. Převzetím díla přechází právo vlastnické a právo užívání předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle nebo jeho zničení po dobu provádění díla až do řádného předání díla objednateli. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2628 občanského zákoníku. 

5. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla v určitý den a hodinu na místo dostavit.

6. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) dílo převzít i v případě, že dílo má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání v užívání.

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem řádně zaregistrovaným dle českých právních předpisů a že má odborné znalosti a potřebná oprávnění odpovídající specifikaci předmětu plnění.

2. Jakékoli dohody stran jsou závazné pouze tehdy, jsou-li uvedeny v této smlouvě nebo jejím event. dodatku. Změny této smlouvy je možno provést pouze písemnou formou jako její dodatek.

3. Smluvní strany tímto vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

4. Ke sjednání dodatků k této smlouvě jsou oprávněny osoby uvedené v čl. I. této smlouvy, nebo osoby jimi zmocněné, či je zastupující. 

5. Tato smlouva se uzavírá v písemné formě, buď v listinné, nebo v elektronické podobě. Je sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, ze kterých každá smluvní strana po jejím podepsání obdrží 1 vyhotovení, anebo je vyhotovena elektronicky s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran. 
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.

7. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1 – Rekonstrukce skladu ND Čakovice zadání
2 – Nabídka
V Praze dne: 
                  V Praze dne: 

Za zhotovitele:


Za objednatele:

..…………………………………….
                  …………………………………….

ASLB spol. s r.o.


Národní divadlo
                   

Ing. Arch. Lukáš Ballek 


prof. MgA. Jan Burian
jednatel
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