DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 21.7.2025

Číslo smlouvy objednatele: 4/00066729/2025

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno

Havířská 1141, 27201 Kladno

IČO: 00066729

Zastupující osoba: RNDr.  Daniela Tomsová

a

2.

David Polách

Lačnov 281, 756 12 Horní Lideč

IČO: 74137611

(společně dále jen „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 21.7.2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění opravy vnitřních dveří v budově školy na adrese Havířská 1141, 272 01, Kladno, včetně výměny dveřních vložek.

V průběhu realizace díla došlo k neprovedení části prací v rozsahu dle zjišťovacího protokolu ze dne 8.10.2025, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na snížení ceny díla.

III. Změna ceny díla

Původní cena díla dle Smlouvy činila:

2.199.328,12 Kč bez DPH

461.858,91 Kč DPH (21 %)

2.661.187,03 Kč včetně DPH

Smluvní strany se dohodly, že cena díla se snižuje z důvodu neprovedení části prací dle zjišťovacího protokolu.

Nová cena díla po snížení činí:

2.121.488,12 Kč bez DPH

445.512,51 Kč DPH (21 %)

2.567.000,63 Kč včetně DPH

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek představuje změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku, neboť dochází ke snížení ceny a nemění se charakter ani rozsah předmětu plnění.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Kladně, dne 8.10.2025

Za objednatele:						Za zhotovitele:

........................................					........................................

RNDr. Daniela Tomsová					David Polách