Dodatek č. 1

### smlouvy o dílo uzavřené dne 17.9.2025 na stavbu č. 5305 s názvem „Kanalizace Nové Heřminovy - Zátor, OHO, I.etapa - DPS“

1. Smluvní strany

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

IČO:	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:	KONEKO, spol. s r.o.

sídlo:	Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

IČO:	00577758

DIČ:	CZ00577758

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 166

V souladu s ujednáním čl. 12. bod 12.6. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 1. Smluvní strany – na straně objednatele dochází k následujícím změnám:

Statutární zástupce:	xxx

Zástupce pro věci technické:	xxx

xxx

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. se ruší a nově zní:

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

| Provedení činností dle čl. 2.1. a) vč. požadavku čl. 2.2.a) | do 10.11.2025 |
| --- | --- |
| Provedení činností dle čl. 2.1. b) vč. požadavků čl. 2.2. pro obě etapy | do 31.8.2026 |

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne  17.4.2026	V Ostravě  dne 17.4.2026

za objednatele  	za zhotovitele

xxx							xxx

……………………………………........	………………………………........

xxx	    xxx

xxx	       xxx