Smlouva o dílo 				č.j. 1024/2026

(dle §2586 NOZ)

Smluvní strany:

Vetamber s.r.o.

Se sídlem: Prosluněná 558/7

152 00 Praha 5

DIČ: CZ 26447541

zastoupená p. Tomášem Veberem, jednatelem

na jedné straně

(dále jen „zhotovitel“)

a

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

se sídlem v ul. 17. Listopadu 2, 110 00 Praha 1,

zastoupené ředitelem PhDr. Radimem Vondráčkem, PhD. Helenou Koenigsmarkovou,

IČO 00023442

bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú. ……………

na druhé straně

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

- Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad pro objednatele dílo, které spočívá ve výrobě níže uvedené části fundusu výstavy „Chata“ a jeho montáži na místě výstavy (dále jen „dílo“) dle specifikace a nabídky ze dne 10.4. 2026 (v příloze) a projektu Matěje Činčery a Jana Klosse a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla ve výši 364.400 Kč bez DPH.

- Čas a místo plnění

Instalace díla proběhne ve dnech 18. – 30.4. 2014 v místě konání výstavy v sídle objednatele. Objednatel umožní vstup a práci na zhotovitele denně dle potřeby od 6,00 do 19 hodin včetně parkování max. 2 osobních aut (po celou dobu) a 1 nákladního auta (max 3 dny). Práce a parkování je nutné dohodnout dopředu i na sobotu a neděli či svátek na základě harmonogramu. Materiál (75 desek) uhradí a předá objednatel zhotoviteli před zahájením díla.

- Cena díla a způsob jeho převzetí

Cena za provedení díla je stanovena dle kalkulace takto:

a/ Formátování, frézování, příprava prvků pro stavbu v místě, celkem 75ks desek, probarvená zelená MDF (bez dodání probarvené MDF). Dále doplnění konstrukcí o MDF 18 surová a konstrukce z latí KVH 6 x 4, včetně dodání materiálu. Spojovací a montážní materiál dle potřeby ve výši 144.750 Kč;

b/ doprava do UPM, stěhování a montáž na místě.			219 650,00Kč

Celkem cena 364.400 Kč bez DPH, s DPH 21% ve výši 76.524 Kč cena činí 440.924 Kč.

- Platební podmínky

Cena díla je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

- Způsob převzetí dodávky

Zhotovitel předmět díla předá nejpozději 30.4. 2024 ve 14 hodin formou písemného předávacího protokolu  podepsaného zástupci obou smluvních stran a zástupcem projektanta, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost. Případné nedostatky je povinen zhotovitel odstranit do tří dnů

- Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu trvání výstavy.

VII.  Smluvní sankce

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,025% denně za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,05% za každý další den prodlení.

- Ustanovení přechodná a závěrečná

a/ Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Uzavírá se na dobu určitou do 31. 10. 2026.

b/ Poruší-li některá ze smluvních stran podstatně některou z povinností vyplývajících z této smlouvy, je druhá ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou, v odstoupení musí být uveden důvod. Účinky odstoupení nastávají v takovém případě dnem doručení písemnosti o odstoupení druhé straně.

c/ Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží jeden exemplář.

d/ Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně formou číslovaných dodatků a se souhlasem obou stran.

e/ Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a porozuměly jejímu obsahu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:

………………………………………..		…………………………………………..

Tomáš Veber, jednatel 				PhDr. Radim Vondráček, PhD., ředitel

Vetamber s.r.o. 					Uměleckoprůmyslové museum v Praze

…………….