DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném změní (dále též „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:		Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace

Sídlo:		Čsl. armády 1360, 43401 Most

Zastoupený:		Mgr. Michalem Vavrochem, ředitelem

E-mail/telefon:		vavroch.m@omgm.cz, tel.

IČ:		00080730

DIČ:		CZ00080730

Obchodní rejstřík:		Pr 472 vedení u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Bankovní spojení:		Komerční banka

číslo účtu:

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Miluše Spurná

E-mail/telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		ALTRYSS s.r.o.

Sídlo:		Kostelní 1465, 434 01 Most

Zastoupený:		Roman Čaj, jednatel

Filip Nedvěd, jednatel společnosti

E-mail/ telefon:

IČO:		63148226

DIČ:		CZ63148226

Bankovní spojení: 		ČSOB Most

číslo účtu:

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Roman Čaj, jednatel společnosti

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C sp. zn. C 9397

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 17. 2. 2026 na akci „Rekonstrukce podlah ve výstavních prostorách (1. podlaží)“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

- Předmět smlouvy se rozšiřuje o velikost rekonstruované plochy a s tím souvisejících úkonů, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 1.

II.

Cena díla a platební podmínky

Ruší se v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Původní cena díla bez DPH: 			1 278 019,00 Kč

Původní DPH 21 %:   		   		   268 383,99 Kč

Původní cena včetně DPH:  			1 546 402,99 Kč

Navýšení ceny dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí:

244 700,44 Kč bez  DPH, což představuje nárůst o 19,15 %.

Celková cena díla je sjednána bez DPH: 	1 522 719,44 Kč

Celkové DPH 21 %:   		  	   319 771,08 Kč

Celková  cena včetně DPH:  		1 842 490,52 Kč

III.
Ostatní ujednání

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

| V Mostě dne .......................................................... Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace Mgr. Michal Vavroch, ředitel | V Mostě dne . ......................................................... Altryss s.r.o. Roman Čaj, jednatel společnosti |
| --- | --- |
|  | ......................................................... Altryss s.r.o. Filip Nedvěd, jednatel společnosti |

# Příloha

# Příloha č. 1: Změnový list

# Příloha č. 2: Úprava rozpočtu