DODATEK č. 5

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice       
č.:  359-2022-520201 ze dne 22. 8. 2022 (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupený: 		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupený:		Ing. Janem Šteflem, vyšším radou Pobočky Jihlava KPÚ pro Kraj Vysočina

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 956 386

E-mail: 	jan.stefl@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- GEOPOZEM CB, s.r.o.

se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 022 55 073

Zastoupený:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:	xxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:	3u333zq

Bankovní spojení:	Fio Banka, a.s.

Číslo účtu:	2400492234/2010

DIČ:	CZ02255073

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je změna osoby objednatele jednající za objednatele ve věcech technických a 
je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

Čl. II.

Změna osoby jednající ve věcech technických

- Tímto dodatkem se mění zástupce objednatele jednající ve věcech technických. Místo Bc. Davida Vyskočila se novou osobou jednající ve věcech technických stává Ing. Jan Štefl.

Čl. III.

Změna počtu měrných jednotek u dílčích částí

- Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 16 | 8 | 3 630,00 | 29 040,00 |
| Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 29 040,00 |

Hodnota změn činí 29 040,00 Kč bez DPH, (tj. 0,99 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 66 | 15 | 968,00 | 14 520,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 13 | 13 | 3 025,00 | 39 325,00 |
| Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 53 845,00 |

Hodnota změn činí 53 845,00 Kč bez DPH, (tj. 1,84 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 24 805,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- Tento dodatek se uzavírá z důvodu stanovení skutečného počtu provedených měrných jednotek 
u dílčích částí 6.3.1 i) a) „Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy“, 
6.3.1 i) b) „DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle 
čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“ a „DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“. U výše uvedených položek nelze předem objektivně stanovit přesný počet měrných jednotek, v zadávací dokumentaci proto byl počet měrných jednotek stanoven kvalifikovaným odhadem. Tímto dodatkem se kvalifikovaný odhad počtu měrných jednotek upřesňuje na skutečnost.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 3 a 4), nepřesáhne dle § 222 odst. 4 ZZVZ v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. IV.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 813 427,00 Kč | 2 194 246,67 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 831 633,00 Kč | 1 006 275,93 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 169 884,00 Kč | 205 559,64 Kč |
| Celková cena | 2 814 944,00 Kč | 3 406 082,24 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. V.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOPOZEM CB, s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Místo: Jihlava	Místo: České Budějovice

Datum: 20. 4. 2026	Datum: 17. 4. 2026

________________________________ 	________________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Miloslav Jodl

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel

Státního pozemkového úřadu

Za správnost:

________________________________

Ing. Jana Šlejtrová

vedoucí Pobočky Jihlava