Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 1231-2021-523101 ze dne 10. září 2021, na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Housko, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdeňkem Dingem, pobočka Blansko

Kontaktní údaje:

Telefon:					+420 727 956 796

E-mail:					blansko.pk@spucr.cz

ID datové schránky:			z49per3

Bankovní spojení:			Česká národní banka

Číslo účtu:					3723001/0710

DIČ:					CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Společnost právnických osob, kterou tvoří:

DWK GEO spol. s r.o. (příkazník společnosti)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Nám. Karla IV 5/5, PSČ 628 00, IČO 26943646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47180

Zastoupená: Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti DWK GEO spol. s r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti DWK GEO spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxx

Kontaktní údaje:

Telefon:						xxxxxx

E-mail:						xxxxxx

ID datové schránky:				rbu2m5k

Bankovní spojení:				ČSOB, a.s., pobočka Brno

Číslo účtu:						192940039/0300

DIČ:						CZ26943646

a

AGERIS s.r.o. (druhý společník)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Jeřábkova 1845/5, PSČ 602 00, IČO 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: Ing. Ivem Podrackým, jednatelem společnosti AGERIS s. r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená:		RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená:		xxxxxx

Kontaktní údaje:

Telefon:						xxxxxx

E-mail:						xxxxxx

ID datové schránky:				zr6jqnz

Bankovní spojení:				ČSOB, a.s., pobočka Brno

Číslo účtu:						382293143/0300

DIČ:						CZ25576992

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek. Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí díla:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | -1 | 5 600,00 | -5 600,00 |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | -1 | 2 100,00 | -2 100,00 |
| Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  | -7 700,00 |  |  |  |  |

Hodnota změn činí 7 700,00 Kč bez DPH, (tj. 1,13 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celková cena díla se po změnách sníží o 7 700,00 Kč bez DPH. Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami snižuje počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčí části díla 6.3.2h)ii) Aktualizace PSZ do 50 ha o 1 MJ (z 1 MJ na 0 MJ), dílčí část díla 6.3.2h)iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha o 1 MJ (z 1 MJ na 0 MJ). Aktualizace PSZ do 50 ha, Aktualizace PSZ nad 50 ha se nebudou provádět (0 MJ). Celková cena díla se v důsledku méněprací snižuje o 7 700,00 Kč bez DPH (9 317,00 Kč včetně DPH).

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5, nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena díla uvedená v Čl. 3 smlouvy o dílo.

Čl. 3 odst. 3.1 nově zní:

Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 297 700,00 Kč | 360 217,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 415 400,00 Kč | 502 634,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 51 000,00 Kč | 61 710,00 Kč |
| Celková cena díla | 764 100,00 Kč | 924 561,00 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 20. 4. 2026	V Brně dne: 16. 4. 2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Pavel Zajíček	Ing. Karel Doležal

ředitel Krajského pozemkového úřadu	jednatel společnosti DWK GEO spol. s r.o.

pro Jihomoravský kraj	(zhotovitel)

(objednatel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová