Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené dne 15.7.2024 na realizaci akce  „Odra, Košatka, Jistebník n.O. - zprůchodnění spádových objektů v km 31,3 a 32,4“ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
 mezi smluvními stranami

Objednatel:

název	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

zastoupený 	xxx

zástupce pro věci technické: 	xxx

xxx

xxx

IČ: 	70890021

DIČ:	CZ70890021

Bankovní spojení:	Česká národní banka, č. ú. 10006-608761/0710

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Tel:                                        	+420 596 657 111

E-mail:                                    	xxx

IDDS:	wwit8gq

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:	„Společnost Odra, Košatka“

se sídlem: Polanecká 827,721 08 Ostrava-Svinov firem

název	STRABAG a.s.

sídlo 	Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00

zastoupený 	xxx, na základě plné moci

IČO:	60838744

DIČ:	CZ60838744

Bankovní spojení: 	994404-640900015/0800

Zápis v obchodním rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl B,vložka 7634

Tel:                                        	596 978 111

E-mail:	xxx

IDDS:	8yuchp8

a

název	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

sídlo 	Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený 	xxx

IČO:	45193118

DIČ:	CZ45193118

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 471,

zástupce pro věci technické: 	xxx

xxx

xxx

xxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

V souladu se zněním čl. 21. Závěrečná ustanovení odst. 21.4. této smlouvy se smluvní strany dohodly na následující změně shora uvedené smlouvy:

Čl. 1. Smluvní strany bod 1.1. Objednatel - dochází k doplnění / změně údajů na straně objednatele, a to následovně:

Povodí Odry, státní podnik

sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

zastoupený xxx

zástupce pro věci technické:

xxx

xxx

xxx

Čl. 7. Cena díla a platební podmínky bod 7.1. - dochází ke změně celkové ceny díla, a to následovně:

Původní celková cena bez DPH dle smlouvy			56.400.000,00 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 4			- 2.238.446,34 Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 4		     371.376,60 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 4 		54.532.930,26 Kč

Změna je stanovena na základě Změnového listu č. 01 ze dne 1.4.2026, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

Další ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 4. zůstávají nezměněna.

| Za objednatele: V Ostravě dne dle elektronického podpisu 20.4.2026 xxx ………………………………………… xxx xxx | Za zhotovitele: Strabag a.s. V Ostravě dne dle elektronického podpisu 17.4.2026 16.4.2026 xxx xxx ………………………………………………………… xxx xxx xxx xxx xxx xxx |
| --- | --- |
|  | Za zhotovitele: Lesostavby Frýdek-Místek a.s. Ve Frýdku-Místku dne dle elektronického podpisu 10.4.2026 xxx ………………………………………………………… xxx xxx |