SMLOUVA O DÍLO

SD/2026/0237

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou	Název firmy: NISALAK s.r.o.

Mírové náměstí 19	adresa: Za Plynárnou 3818/3, Jablonec

PSČ 466 01	PSČ: 466 01

IČO: 00262340	IČO: 44565518

DIČ: CZ00262340	DIČ: CZ44565518

číslo účtu: 121451/0100	kontaktní osoba: Miloslav Jelínek

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 	tel.: 603 157 944

kontaktní osoba: Bc. Vratislav Pavlín	e-mail: nisalak@email.cz

tel.: 483 357 250

e-mail: pavlin@mestojablonec.cz

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy jsou stavební práce a zateplení a oprava fasády hasičské zbrojnice Proseč nad Nisou, na adrese Prosečská 4928/63. Dodavatel provede následující práce:

- Oprava a zateplení fasády

- očištění a příprava podkladu

- penetrace a nalepení zateplovacích desek

- podkladová příprava pro omítku

- natažení omítkoviny

- nátěr střešního štítu

- Zbudování přístřešku včetně stěn WC

- zaklopení stěn nad WC a jeho boky OSB deskou

- vyzdění zbytku základů ztraceným bedněním

- dozdění stěn

- osazení otvorů dveřmi – vchodové dveře, garážová vrata

- osazení okna

- Zednické opravy

- natažení vnitřních stěn lepidlem a perlinkou

- štukování

- částečná oprava zadní stěny

- betonování podlahy

- Předmět díla zahrnuje rovněž zajištění odvozu a likvidaci případných odpadů stavby na skládku včetně úhrady poplatků ve smyslu platných předpisů.

- Veškeré použité materiály musí být nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektové dokumentaci nebo Objednatelem požadováno jinak.

II.

Termín plnění

Realizace díla bude provedena v rámci jedné etapy dle klimatických podmínek předpokládaný termín ukončení prací: do 30. 10. 2026.

III.

Cena a platební podmínky

- Cena za předmět plnění činí 314 572 Kč s DPH

- Splatnost faktury (bez ohledu na datum uvedený na faktuře) je 30 dní ode dne, kdy byla doručena na podatelnu MMJN (prostřednictvím datové schránky wufbr2a nebo na epodatelna@mestojablonec.cz).

IV.

Záruční doba

K provedenému dílu poskytuje dodavatel záruční dobu v délce 36 měsíců od předání a převzetí díla.

V.

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta za nedodržení termínu plnění smlouvy ze strany zhotovitele činí 1 000 Kč za každý započatý den prodlení. Obě smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel sníží závěrečnou fakturu o smluvní pokutu. Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za neodstranění drobných vad a nedodělků z předání a převzetí díla po termínu stanoveném v zápise (dále i „protokolu“) o předání a převzetí díla, a to ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

VI.

Závěrečná ustanovení

- Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

- Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou

obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

- Tato smlouva je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li smlouva podepsaná vlastnoručně, je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

V Jablonci nad Nisou dne:	                                                V  dne:

………………………….…                                                             ………………………………

Mgr. Jana Matěchová

vedoucí kanceláře primátora       						 za dodavatele

………………………………..

Bc. Vratislav Pavlín

vedoucí oddělení krizového řízení

za věcnou správnost: …………………………….