Smlouva o zhotovení projektové dokumentace

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

mezi smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem:		Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2

zastoupena: 		Bc. Michaelou Dvořákovou, zast. ředitelkou odboru vnitřní správy

IČO:		00551023

číslo účtu: 		neveřejný údaj

ID datové schránky: 	sc9aavg

(dále jen „Objednatel“)

a

ARI atelier s.r.o.

se sídlem: 		Nad Šárkou 750/28, 160 00 Praha 6

zastoupena: 		Ing. Arch. Ivanem Kunovským, jednatelem

společnost zapsaná 	v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 155353

IČO:			28951531

DIČ:			CZ 28951531

číslo účtu: 		neveřejný údaj

ID datové schránky:	zs3jy6q

(dále jen „Zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

- Na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou pod názvem „Dopracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy a umístění fotovoltaiky na budově MPSV 
Na Poříčním právu 1, Praha 2 (III)“ (dále jen „Veřejná zakázka“) Zhotovitel předložil nabídku v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a tato byla pro plnění Veřejné zakázky v souladu s hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost vybrána jako nejvýhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost smluvní strany uzavřeny tuto Smlouvu, jejíž návrh byl součástí zadávacích podmínek Veřejné zakázky.

- Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje v okamžiku uzavření této Smlouvy odbornými personálními kapacitami v dostatečném počtu k řádnému a včasnému plnění předmětu této Smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že mají společnou snahu přispět k férovému a etickému prostředí. 
S cílem kultivovat prostředí tuzemského trhu tak, aby se přiblížilo vyšším standardům v oblasti obchodní, soutěžní a pracovněprávní etiky, smluvní strany učinily nedílnou součástí a přílohou č. 1 této Smlouvy Etický kodex, v souladu s jehož pravidly se zavazují předmět této Smlouvy plnit.

- Předmět Smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli technické a projekční služby spočívající v dopracování projektové dokumentace pro realizaci rekonstrukce střechy a pro projekt na umístění fotovoltaické elektrárny (FVE) na budovu ve správě Objednatele na adrese Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, a to dle specifikace uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy (dále též souhrnně jen „dílo“).

  - Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně předané 
a Objednatelem převzaté dílo a poskytnutí souvisejícího plnění cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 8 této Smlouvy.

- místo plnění

  - Místo plnění této Smlouvy není nijak omezeno. Zhotovitel je oprávněn provádět vyhodnocování informací, formulování závěrů apod. i v rámci svého sídla.

- Termín předání, akceptační řízení

  - Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo, resp. jednotlivé výstupy díla dle přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen „výstupy díla“), a předat je Objednateli k akceptaci do 14 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

  - Smluvní strany sjednávají, že termín předání výstupů díla Zhotovitelem dle odst. 4.1 této Smlouvy může být prodloužen, a to v případě, že v průběhu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou nastanou objektivní okolnosti mající prokazatelný vliv na zhotovování díla jako celku či toho kterého výstupu díla, které nebyly v době zahájení zadávacího řízení Veřejné zakázky Objednatelem jednajícím s náležitou péčí předvídány nebo které nastanou v důsledku vyjádření dotčených orgánů veřejné správy vedoucích k úpravám technických materiálů či podkladů, příp. v důsledku prodlení orgánů veřejné správy oproti lhůtám stanoveným právními předpisy. Termín pro předání výstupů díla lze prodloužit opakovaně, maximálně však v souhrnu o 90 kalendářních dnů, a to vždy na základě dodatku k této Smlouvě.

  - Smluvní strany sjednávají, že předávání výstupů díla pro účely akceptačního řízení a rovněž předávání akceptačního protokolu bude probíhat elektronicky prostřednictvím oprávněných osob smluvních stran uvedených v čl. 6 této Smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 4.10 této Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že termíny pro zaslání připomínek Objednatele a/nebo vypořádání vznesených připomínek ze strany Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy mohou být 
na základě dohody smluvních stran v odůvodněných případech upraveny, a to v návaznosti na případné objektivní okolnosti nastalé v průběhu konkrétního akceptačního řízení.

  - Smluvní strany sjednávají, že dílo, resp. jednotlivé výstupy díla, podléhají akceptačnímu řízení. Objednatel se zavazuje provést akceptační řízení a sdělit Zhotoviteli výsledek akceptačního řízení v přiměřené lhůtě, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání výstupů díla Zhotovitelem.

  - Výsledkem akceptačního řízení mohou být 3 vzájemně se vylučující závěry:

a) „Akceptováno“. V případě, že Objednatel k předanému výstupu díla neuplatní žádné připomínky, výsledek akceptačního řízení zaznamená do akceptačního protokolu se závěrem „Akceptováno“ a dané akceptační řízení se považuje za finální.

b) „Neakceptováno“. V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení shledány v předaném výstupu díla takové vady, nedodělky či jiné nedostatky, pro které by výstup díla neodpovídal požadavkům Objednatele stanoveným v této Smlouvě a jejích přílohách, nebude předaný výstup díla Objednatelem akceptován. Neakceptování výstupu díla je považováno za podstatné porušení této Smlouvy a Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Trvá-li Objednatel na plnění, uvede 
v akceptačním protokolu, že výstup díla nebyl akceptován a současně stanoví Zhotoviteli dodatečnou přiměřenou lhůtu k předání nově zpracovaného výstupu díla. Dodatečná přiměřená lhůta běží ode dne doručení akceptačního protokolu Zhotoviteli a nebude kratší než 10 pracovních dnů. Nedodržení této lhůty ze strany Zhotovitele je považováno za podstatné porušení této Smlouvy 
a Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitelem opětovně předložený výstup díla bude následně předmětem finálního akceptačního řízení.

c) „Akceptováno s výhradou“. V případě, že budou Objednatelem shledány v předaném výstupu díla vady, nedodělky či jiné nedostatky nebránící užití daného výstupu díla nebo jeho části, stanoví Objednatel Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění zjištěných vad, nedodělků či jiných nedostatků a Zhotovitel se zavazuje všechny vady, nedodělky a drobné nedostatky výstupu díla či jeho části 
v této lhůtě odstranit. Objednatel v akceptačním protokolu uvede seznam vad, nedodělků a jiných nedostatků výstupu díla či jeho části, a to včetně dodatečné přiměřené lhůty k jejich odstranění. Dodatečná přiměřená lhůta běží ode dne doručení akceptačního protokolu Zhotoviteli a nebude kratší než 5 pracovních dnů. Nedodržení dodatečné přiměřené lhůty ze strany Zhotovitele je považováno za podstatné porušení této Smlouvy a Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitelem opětovně předložený výstup díla bude následně předmětem finálního akceptačního řízení.

  - V případě, že v rámci akceptačního řízení nebude konkrétní výstup díla Objednatelem akceptován či bude akceptován s výhradou, zavazuje se Zhotovitel ve lhůtách dle odst. 4.5 písm. b) a c) této Smlouvy předložit Objednateli příslušný výstup díla opětovně a Objednatel se zavazuje ve lhůtě dle odst. 4.4 této Smlouvy provést ve vztahu k danému výstupu díla finální akceptační řízení. Výsledkem finálního akceptačního řízení bude jeden ze 3 závěrů vymezených v odst. 4.5 této Smlouvy.

  - Výsledek finálního akceptačního řízení se závěrem „Akceptováno“ či „Akceptováno s výhradou“ je podmínkou pro vznik oprávnění Zhotovitele vystavit účetní či daňový doklad za zpracování příslušného výstupu díla v souladu s čl. 8 této Smlouvy.

  - Akceptační protokol bude zasílán Objednatelem Zhotoviteli v elektronické podobě ve formátu *.pdf. Obsahem každého akceptačního protokolu budou minimálně následující údaje:

- označení smluvních stran této Smlouvy,

- vymezení předmětu akceptačního řízení,

- data odeslání/přijetí výstupů díla, jakožto i další významné skutečnosti, zejména příp. změna termínu pro předání výstupu díla, termínu pro vznesení připomínek Objednatele 
či vypořádání vznesených připomínek ze strany Zhotovitele vč. odůvodnění,

- shrnutí průběhu akceptačního řízení a specifikace vad, nedodělků či jiných nedostatků 
ve vztahu k jednotlivým výstupům díla,

- výsledek akceptačního řízení dle odst. 4.5 této Smlouvy, tj. bude explicitně uvedeno, 
že Objednatel k tomu kterému výstupu díla nemá žádné další připomínky a výstup díla akceptuje, či akceptuje výstup díla s výhradou nebo výstup díla neakceptuje,

- jméno a příjmení oprávněných osob dle čl. 6 této Smlouvy, včetně jejich podpisu,

- datum a čas vystavení akceptačního protokolu Objednatelem.

  - Obě smluvní strany, resp. oprávněné osoby smluvních stran dle čl. 6 této Smlouvy, potvrdí akceptační protokol svým podpisem. Pro případ, že nedojde k podpisu akceptačního protokolu Zhotovitelem ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení na e-mailovou adresu oprávněné osoby Zhotovitele uvedené v odst. 6.2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn akceptační protokol zaslat do datové schránky Zhotovitele uvedené v záhlaví této Smlouvy, čímž je předávaný výstup díla považován za akceptovaný, akceptovaný s výhradou či neakceptovaný, a to dle výsledku akceptačního řízení.

  - Finální verzi výstupů díla, které byly Objednatelem akceptovány či akceptovány s výhradou, se Zhotovitele zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele uvedené v dost. 6.1 této Smlouvy bezodkladně po ukončení finálního akceptačního řízení, a to elektronicky a rovněž ve 4 listinných vyhotoveních. Termín a místo předání listinných vyhotovení výstupů díla budou předmětem dohody oprávněných osob smluvních stran s tím, že předání a převzetí bude potvrzeno předávacím protokolem.

- Povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo a poskytovat související plnění dle této Smlouvy svědomitě, s řádnou a odbornou péčí a potřebnými odbornými schopnostmi, vlastním jménem a samostatně. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel vázán platnými a účinnými právními předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito právními předpisy či zájmy Objednatele.

  - Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré potřebné podklady či informace nezbytné k řádnému plnění této Smlouvy a Zhotovitel se zavazuje Objednatelem poskytnuté podklady či informace použít pouze za účelem, pro který mu byly Objednatelem předány, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli následující součinnost:

- umožnit prohlídky místa plnění, tj. terénní šetření v předmětném objektu Objednatele;

- poskytnout Zhotoviteli aktuální verze veškeré relevantní interní dokumentace vztahující se k předmětu plnění;

- zajistit organizaci či zprostředkování potřebných osob pro získání potřebných dat a informací pro potřeby zpracování díla (zejména  přístup do všech relevantních prostor objektu apod.);

- a další dle dohody smluvních stran.

  - Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné 
a včasné plnění předmětu této Smlouvy a poskytovat si navzájem za tímto účelem nezbytnou součinnost.

  - Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, že dílo, resp. jednotlivé výstupy díla, budou zpracovány v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami, nebudou zatíženy jakýmikoli právy třetích osob, zejména takovými, ze kterých by pro Objednatele plynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích osob. V opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky takovéhoto porušení práv třetích osob a zároveň se zavazuje takové právní vady bez zbytečného odkladu 
a na svůj náklad odstranit, resp. zajistit jejich odstranění.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. tj. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s poskytováním plnění dle této Smlouvy (tj. originálního vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originálů účetních či daňových dokladů a dalších dokladů vztahujících se k poskytování plnění dle této Smlouvy), a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Povinnost dle předchozí věty se Zhotovitel zavazuje zajistit rovněž u případných poddodavatelů Zhotovitele.

  - Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy podávat Objednateli, na jeho vyžádání, dílčí zprávy o své činnosti. Nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, veškerá komunikace bude prováděna elektronicky prostřednictvím oprávněných osob smluvních stran uvedených v čl. 6 této Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout součinnost při následném užití díla prostřednictvím poskytnutí ad-hoc konzultací (telefonických či e-mailových), jejichž předmětem bude výklad jednotlivých výstupů díla a plnění s výstupy díla spojená, a to po dobu 9 měsíců ode dne ukončení finálního akceptačního řízení ve vztahu k poslednímu výstupu díla. Zhotovitel se zavazuje tuto součinnost poskytnout bezplatně. Objednatel prohlašuje, že termíny pro poskytnutí součinnosti dle předchozí věty bude stanoveny přiměřeně k povaze předmětu ad-hoc konzultace.

  - Poddodavatelé

    - Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele plnit předmět této Smlouvy prostřednictvím jiné osoby (poddodavatele), s výjimkou poddodavatelů uvedených Zhotovitelem v nabídce na plnění Veřejné zakázky a příloze č. 4 této Smlouvy. Předchozí písemný souhlas Objednatele je rovněž nezbytný pro změnu poddodavatele 
či rozsahu jím poskytovaného plnění. V případě, že se bude jednat o změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval část kvalifikace, Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli doklady dle ustanovení § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

    - Zhotovitel se zavazuje vyměnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, poddodavatele na písemnou žádost Objednatele pro opakovanou (tj. min. dvakrát) důvodnou nespokojenost s kvalitou jím poskytovaného plnění nebo pro opakovanou nedostatečnou komunikaci s Objednatelem, na které Zhotovitele písemně upozorní. Veškeré případné náklady související s výměnou poddodavatele dle tohoto odstavce nese výlučně Zhotovitel.

    - V případě užití poddodavatele pro plnění předmětu této Smlouvy, resp. jeho části, není Zhotovitel oprávněn zprostit se odpovědnosti za řádné plnění, tedy odpovídá, jako by předmět  této Smlouvy, resp. jeho část, plnil sám.

    - Změna poddodavatele či rozsahu jím poskytovaného plnění, resp. změna přílohy č. 4 této Smlouvy, není podmíněna uzavřením dodatku k této Smlouvě.

  - Realizační tým

    - Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy dostatečné personální kapacity pro řádné a včasné poskytnutí sjednaného plnění.

    - Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této Smlouvy prostřednictvím členů realizačního týmu uvedených Zhotovitelem v nabídce na plnění Veřejné zakázky a v příloze č. 5 této Smlouvy, a to ve Zhotovitelem určeném rozsahu. V případě, že by mělo být předmět této Smlouvy plněn prostřednictvím dalších osob než uvedených v nabídce na plnění Veřejné zakázky a v příloze č. 5 této Smlouvy, je zapojení dalších osob do realizačního týmu podmíněno písemným souhlasem Objednatele s tím, že Zhotovitel se zavazuje doložit Objednateli, že každý takový člen realizačního týmu splňuje minimální úroveň kvalifikace odpovídající příslušné pozici v rámci realizačního týmu dle bodu 4 formuláře nabídek. Objednatel prohlašuje, že jeho souhlas se zapojením dalších osob do realizačního týmu dle tohoto odstavce nebude bezdůvodně odepřen.

    - Změna člena realizačního týmu a/nebo rozsahu jím poskytovaného plnění ze strany Zhotovitele jsou podmíněny písemným souhlasem Objednatele. V případě změny členů realizačního týmu, prostřednictvím kterých Zhotovitel prokazoval splnění podmínek kvalifikace v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky a/nebo které byly předmětem hodnocení nabídek na plnění Veřejné zakázky, se Zhotovitel zavazuje doložit Objednateli kvalifikaci nového člena realizačního týmu, která odpovídá minimálně kvalifikaci člena realizačního týmu, který je nahrazován. Objednatel prohlašuje, že jeho souhlas se změnou člena realizačního týmu dle tohoto odstavce nebude bezdůvodně odepřen.

    - Zhotovitel se zavazuje vyměnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, člena realizačního týmu na písemnou žádost Objednatele pro opakovanou (tj. min. dvakrát) důvodnou nespokojenost s kvalitou jím poskytovaného plnění nebo pro opakovanou nedostatečnou komunikaci s Objednatelem, na které Zhotovitele písemně upozorní. Zhotovitel se zavazuje doložit Objednateli kvalifikaci nového člena realizačního týmu, která odpovídá minimálně kvalifikaci člena realizačního týmu, o jehož výměnu bylo Objednatelem důvodně požádáno. Veškeré případné náklady související s výměnou člena realizačního týmu dle tohoto odstavce nese výlučně Zhotovitel.

    - Změna člena realizačního týmu, resp. změna přílohy č. 5 této Smlouvy, není podmíněna uzavřením dodatku k této Smlouvě.

- oprávněné osoby smluvních stran

  - Oprávněnou osobou Objednatele, tj. osobou pověřenou pro účely této Smlouvy, vyjma jednání 
o změnách obsahu této Smlouvy, neoznámí-li Objednatel Zhotoviteli písemně jinak, je neveřejný údaj.

  - Oprávněnou osobou Zhotovitele, tj. osobou pověřenou pro účely této Smlouvy, vyjma jednání 
o změnách obsahu této Smlouvy, neoznámí-li Zhotovitel Objednateli písemně jinak, je neveřejný údaj.

  - Není-li v této Smlouvě uvedeno výslovně jinak, rozumí se úkony Objednatele a Zhotovitele 
ve smyslu této Smlouvy úkony oprávněných osob smluvních stran uvedených v tomto článku Smlouvy.

  - Změna oprávněných osob smluvních stran uvedených v tomto článku Smlouvy či jejich kontaktních údajů nejsou podmíněny uzavřením dodatku k této Smlouvě.

- vlastnické právo

  - Vlastnické právo k výstupu díla přechází na Objednatele dnem jeho předání a převzetí Objednatelem na základě finálního akceptačního řízení dle čl. 4 této Smlouvy, a to postupem dle odst. 4.10 této Smlouvy.

  - Autorskoprávní režim díla, resp. jednotlivých výstupů díla, zpracovaných na základě této Smlouvy se řídí § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel se zavazuje na Objednatele převést veškerá práva k duševnímu vlastnictví spojená s dílem a jeho jednotlivými výstupy zpracovanými na základě této Smlouvy, a to ke dni předání a převzetí Objednatelem na základě finálního akceptačního řízení dle čl. 4 této Smlouvy, a to postupem dle odst. 4.10 této Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne dílo či jeho jednotlivé výstupy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Objednatel je oprávněn do díla či jeho jednotlivých výstupů zasahovat a modifikovat je a dále poskytnout ke specifickému využití třetím osobám. Objednatel je oprávněn dílo či jeho jednotlivé výstupy užít, sdílet, zpracovávat, a to i pro komerční účely. Objednatel se zavazuje uvádět při užití díla či jeho jednotlivých výstupů vždy jeho původ.

- Cena a platební podmínky

  - Celková cena za zpracování díla dle této Smlouvy činí 1 360 000,- Kč bez DPH 
a představuje součet cen za jednotlivé výstupy díla a poskytnutí souvisejícího plnění uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy. K ceně díla bude vždy připočítána DPH dle příslušných předpisů 
ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Ceny v Kč bez DPH uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy jsou cenami nejvýše přípustnými 
a nepřekročitelnými a Zhotovitel prohlašuje, že do cen zahrnul veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasní plnění této Smlouvy vč. nákladů, které v této Smlouvě a její příloze č. 2 nejsou výslovně uvedeny, avšak jsou nezbytné pro řádné a včasné zpracování a předání díla a poskytnutí souvisejícího plnění dle této Smlouvy.

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu díla na základě řádně vystaveného účetního či daňového dokladu (dále jen „faktura“), a to následovně:

    - Platba v rozsahu 75 % z celkové ceny dle přílohy č. 3 Smlouvy bude zaplacena po zpracování a odsouhlasení posledního z výstupů díla dle přílohy č. 2 této Smlouvy na základě akceptačního protokolu s výsledkem „Akceptováno“ dle čl. 4 této Smlouvy, a to při reflektování případného ponížení ceny za ten který výstup díla v případě, že výsledkem finálního akceptačního řízení bude „Akceptováno s výhradou“ ve smyslu odst. 8.5 tohoto článku Smlouvy.

    - Platba v rozsahu 20 % z celkové ceny dle přílohy č. 3 Smlouvy bude zaplacena
po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o změně stavby před dokončením nebo vydání stavebního povolení, a to dle toho, která varianta bude ve vztahu k projednání 
u stavebního úřadu relevantní.

    - Platba v rozsahu 5 % z celkové ceny dle přílohy č. 3 Smlouvy bude zaplacena po uplynutí lhůty pro poskytování součinnosti při následném užití díla ve smyslu odst. 5.7 této Smlouvy.

  - V případě výsledku finálního akceptačního řízení se závěrem „Akceptováno s výhradou“ se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli nejméně 80 % ceny příslušného výstupu díla dle přílohy 
č. 3 této Smlouvy. Ponížení ceny za výstup díla bude závislé na rozsahu, závažnosti a množství vad, nedodělků či jiných nedostatků specifikovaných Objednatelem v akceptačním protokolu.

  - Splatnost faktur je sjednána na 30 kalendářních dnů. Splatnost faktury doručené Objednateli od 11. prosince do 31. ledna následujícího roku bude prodloužena na 60 kalendářních dnů, a to v souvislosti s procesem uzavírání starého a otevíráním nového státního rozpočtu na přelomu kalendářního roku.

  - Zhotovitel se zavazuje doručit elektronickou fakturu do datové schránky Objednatele uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo na e-mailovou adresu oprávněné osoby Objednatele uvedené v odst. 6.1 této Smlouvy, a to nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení. Nedílnou součástí faktury na platbu dle odst. 8.4.1 tohoto článku Smlouvy musí být Objednatelem podepsaný akceptační protokol a rovněž předávací protokol potvrzují převzetí výstupů díla ve smyslu odst. 4.10 této Smlouvy.

  - Cena uvedená na faktuře musí být členěna na cenu v Kč bez DPH, výše DPH v Kč a cenu v Kč včetně DPH. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu Zhotovitele a všechny náležitosti dle platných a účinných právních předpisů.

  - Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč.

  - Zaplacením faktury se pro účely této Smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.

  - Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu Zhotoviteli, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové či jiné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura musí být následně opatřena novou lhůtou splatnosti dle odst. 8.6 této Smlouvy.

- Ochrana informací a osobních údajů

  - Zhotovitel se zavazuje, že zachová jako důvěrné veškeré informace, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy (dále jako „důvěrné informace“). Zhotovitel se zavazuje, že neuvolní, nesdělí ani nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace získané od Objednatele bez jeho předchozího písemného souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podnikne všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto důvěrných informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou.

  - Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace:

    - které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto článku Smlouvy ze strany Zhotovitele;

    - které jsou Zhotoviteli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací 
od Objednatele;

    - které budou Zhotoviteli Objednatelem sděleny s výslovným konstatováním, že ve vztahu 
k nich není dán závazek mlčenlivosti; a

    - jejichž sdělení vyžadují platné a účinné právní předpisy České republiky.

  - Zhotovitel se zavazuje svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém vztahu zavázán sám. Za porušení závazku mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací poddodavatelem odpovídá Objednateli přímo Zhotovitel.

  - Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. V případě, že při poskytování plnění dle této Smlouvy dojde ke zpracování osobních údajů, je tato Smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu § 34 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a smluvní strana se zavazuje v této souvislosti postupovat v souladu s čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  - Zhotovitel se zavazuje nezpracovávat osobní údaje získané za účelem plnění této Smlouvy 
pro své vlastní účely a nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění této Smlouvy 
a s osobními údaji je Zhotovitel oprávněn nakládat výhradně pro účely poskytování plnění této Smlouvy a se zachováním všech platných a účinných předpisů o bezpečnosti ochrany osobních údajů a jejich zpracování.

  - Zhotovitel se zavazuje přijmout a udržovat taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení 
či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit, že přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně pověřeným osobám, které budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru ke Zhotoviteli budou předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů a rozsahem a účelem jejich zpracování a budou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví 
v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním (dále jen „Pověřené osoby“). Splnění této povinnosti zajistí Zhotovitel vhodným způsobem, zejména vydáním svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání. Přístup k osobním údajům bude Pověřeným osobám umožněn výlučně pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným touto Smlouvou.

  - Zhotovitel se zavazuje vhodným způsobem zajistit, že Pověřené osoby budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy se Zhotovitelem budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek 
a v rozsahu Zhotovitelem stanoveném a odpovídajícím této Smlouvě a v souladu s právními předpisy.

  - Při zpracování osobních údajů se Zhotovitel zavazuje osobní údaje uchovávat výlučně 
na zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat, jedná-li se o osobní údaje 
v elektronické podobě. Při zpracování osobních údajů v jiné než elektronické podobě se Zhotovitel zavazuje osobní údaje uchovávat v místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých budou mít přístup výlučně Pověřené osoby.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit, že osobní údaje jím zpracovávané či k nimž mu byl umožněn přístup nebude žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, činit z nich výpisky či opisy či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plnění jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy.

  - V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin, Objednateli na e-mail: gdpr@mpsv.cz.

  - Zhotovitel se zavazuje na písemnou žádost Objednatele přijmout v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem další záruky za účelem technického a organizačního zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.

  - Po ukončení plnění této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje všechny osobní údaje získané v souvislosti s plněním této Smlouvy buď vymazat, nebo vrátit Objednateli a vymazat existující kopie.

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, 
že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku Smlouvy, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel případně pověří.

- Sankční ujednání

  - V případě prodlení Zhotovitele s předáním výstupů díla k akceptaci v termínu dle odst. 4.1 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý 
i započatý pracovní den prodlení.

  - V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, nedodělků či jiných nedostatků výstupu díla v termínech dle odst. 4.5 písm. b) anebo písm. c) této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

  - Předá-li Zhotovitel dle odst. 4.1 této Smlouvy Objednateli k akceptaci natolik nekvalitní výstup díla, 
že výsledkem finálního akceptačního řízení ve vztahu k danému výstupu díla bude závěr „Neakceptováno“, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny dané výstupu díla dle přílohy č. 3 této Smlouvy.

  - V případě nesplnění jakéhokoliv závazku Zhotovitele dle čl. 5 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ, není-li v tomto článku Smlouvy sjednána speciální smluvní pokuta.

  - V případě nesplnění závazku Zhotovitele dle odst. 5.5 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ, není-li v tomto článku Smlouvy sjednána speciální smluvní pokuta.

  - V případě nesplnění závazku Zhotovitele dle odst. 5.7 této Smlouvy, a to ani v dodatečné lhůtě 
2 pracovních dnů, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, 
a to za každý jednotlivý případ neposkytnutí součinnosti.

  - V případě nesplnění jakéhokoliv závazku dle odst. 5.8.1 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.

  - V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku dle odst. 5.8.2 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý pracovní den prodlení.

  - V případě nesplnění jakéhokoliv závazku či lhůty dle odst. 5.9.2 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.

  - V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku dle odst. 5.9.4 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý pracovní den prodlení.

  - V případě nesplnění závazku Zhotovitele dle odst. 7.4 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.

  - V případě, že Zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti či povinnost zajistit ochranu informací a osobních údajů dle čl. 9 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.

  - Smluvní pokutu stejně jako případnou škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli vlivem Zhotovitele se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, v němž mu bylo doporučeno písemné sdělení Objednatele o vzniku jeho nároku na zaplacení smluvní pokuty a její výši, resp. vzniklé škody či jiné újmy a její výši.

  - Při nedodržení termínu splatnosti faktury Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku nároku Objednatele na více smluvních pokut 
ve vztahu ke Zhotoviteli dle této Smlouvy se takové pokuty sčítají.

  - Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody či jiné újmy vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje.

  - Smluvní strany sjednávají, že jakoukoliv smluvní pokutu či vzniklou škodu či jinou újmu vyjádřitelnou v penězích je Objednatel oprávněn započíst formou jednostranného zápočtu proti jakékoliv pohledávce (splatné či nesplatné) Zhotovitele proti Objednateli z titulu úhrady části ceny za plnění dle této Smlouvy.

- odpovědnost za škodu či jinou újmu

  - Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu či jinou újmu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

  - Smluvní strany se zavazují vzájemně se bez zbytečného odkladu upozornit na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost za škodu či jinou újmu.

  - Na odpovědnost za škodu či jinou újmu prokazatelně způsobenou činností příslušné smluvní strany a náhradu škody či jiné újmy se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- doba trvání smlouvy

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, 
že k podpisu této Smlouvy smluvními stranami nedojde v jednom dni, nabývá tato Smlouva platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tato Smlouva nabývá účinnosti v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 4 daného zákona. Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění této Smlouvy v registru smluv a o této skutečnosti Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně informovat, 
a to za předpokladu, že v rámci formuláře pro zveřejnění této Smlouvy v registru smluv neoznačí Zhotovitele jako smluvní stranu, čímž dojde k odeslání potvrzení o zveřejnění v registru smluv 
i do datové schránky Zhotovitele.

  - Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do vypořádání veškerých smluvních závazků vyplývajících z této Smlouvy. Termín pro předání výstupů díla k akceptaci je sjednán v odst. 4.1 této Smlouvy.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě jejího podstatného porušení 
ze strany Zhotovitele. Za takové podstatné porušení se považuje zejména, nikoli však výlučně:

    - Zhotovitel použije dílo či jeho výstup k jinému než touto Smlouvou stanovenému účelu (např. 
ke komerčním účelům);

    - výsledkem finálního akceptačního řízení výstupu díla předloženého Zhotovitelem dle odst. 4.5 této Smlouvy bude „Neakceptováno“;

    - Zhotovitel předloží Objednateli k akceptaci opakovaně (tj. dvakrát a více) výstup díla, 
které nebude ze strany Objednatele objektivně možné finálně akceptovat bez výhrady;

    - Zhotovitel jedná v rozporu s odst. 7.4 této Smlouvy;

    - Zhotovitel neumožní či jakkoliv zmaří Objednateli postupovat dle odst. 7.5 této Smlouvy;

    - marné uplynutí lhůty pro odstranění vad dle odst. 4.5 písm. b) anebo písm. c) této Smlouvy 
na straně Zhotovitele;

    - Zhotovitel jedná v rozporu s čl. 9 této Smlouvy;

    - Zhotovitel jedná v rozporu se závazným právní předpisem či technickými předpisy souvisejícími s poskytováním plnění dle této Smlouvy;

    - nastane důvodu dle § 223 odst. 3 ZZVZ.

  - Kterákoliv ze smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Odstoupení od této Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

  - V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy, má Objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s přijetím náhradního řešení. Odstoupením od této Smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu platně vzniklý v době před odstoupením od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce ze strany Zhotovitele k tíži Objednatele.

  - Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni prokazatelného doručení písemné výpovědi Zhotoviteli. Po dobu výpovědní lhůty trvají všechna práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou založené. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění, na nichž se s Objednatelem dohodl, do doby doručení písemné výpovědi, není-li ve výpovědi stanoveno jinak. Objednatel se zavazuje cenu za takovéto plnění poskytnuté v souladu s touto Smlouvou Zhotovitele zaplatit.

  - V případě ukončení této Smlouvy před uplynutím sjednané doby trvání dle odst. 12.2 tohoto článku Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat, že určitá část plnění nebude dokončena, nebo že s jejím poskytováním Zhotovitel nezapočne. Objednatel v takovém případě zaplatí Zhotoviteli náklady vzniklé v souvislosti se započatým plněním a jeho předčasným ukončením, 
za předpokladu, že takové náklady byly Zhotovitelem vynaloženy v souladu s touto Smlouvou a že budou Zhotovitelem Objednateli řádně doloženy. Nárok na zaplacení nákladů dle předchozí věty však Zhotoviteli nevzniká v případě, že k ukončení této Smlouvy před uplynutím smluvními stranami ujednané doby jejího trvání, byť ze strany Objednatele, došlo z důvodů stojících na straně Zhotovitele.

  - Smluvní strany se zavazují si poskytnout v případě předčasného ukončení této Smlouvy nezbytnou součinnost tak, aby ani jedné z nich nevznikla škoda či újma.

- Rozhodné právo

  - Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Spory vzniklé ze závazkových vztahů založených touto Smlouvou, budou rozhodovat věcně 
a místně příslušné soudy České republiky.

- Závěrečná ustanovení

  - Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran uvedenými v záhlaví této Smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná.

  - Uzavřením této Smlouvy nedochází k žádnému faktickému ani právnímu omezení kterékoli ze smluvních stran ve vztahu k plnění jakékoli již existující zakázky vůči jejich klientům či ve vztahu k jejich snaze o získání budoucích zakázek kdykoli v budoucnu.

  - Tato Smlouva je uzavírána v listinné podobě a podepisována vlastnoručními podpisy smluvních stran. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, které mají povahu originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna na profilu Objednatele a v registru smluv.

  - Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.

  - Nedílné součásti této Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Etický kodex

Příloha č. 2: 		Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 3 		Položkový rozpočet

Příloha č. 4:	 	Poddodavatelé

Příloha č. 5:		Realizační tým

| Za Zhotovitele: V Praze dne ........................................................... ARI atelier s.r.o. | Za Objednatele: V Praze dne ........................................................... Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| --- | --- |

### Příloha č. 1: Etický kodex

FÉROVÁ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Smluvní strany se tímto společně hlásí k hodnotám férové hospodářské soutěže, vedené etickými postupy a prostředky a odmítají chování mající charakter pletich, zjednávání výhod, přijímání či poskytování úplatků v jakékoliv formě (finanční prostředky, dary, výhody, aj.), a to bez ohledu na skutečnost, dosahuje-li intenzity relevantní z pohledu trestního práva.

STŘET ZÁJMŮ

Smluvní strany se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při navazování obchodních vztahů, 
a to v jakékoliv formě, čímž se rozumí zejména propojení členů managementu, ať už na úrovni rodinné, bez ohledu na stupeň příbuzenství, politické, přátelské či jiné. Kromě prokazatelného střetu zájmů se smluvní strany zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.

PŘIJATELNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se hlásí k hodnotám zajištění důstojných pracovních podmínek osob podílejících se 
na plnění dle Smlouvy, a to zejména jedná-li se o nízko kvalifikované profese (vyloučeny však nejsou ani jakékoliv jiné skupiny zaměstnanců). Smluvní strany se zavazují zejména striktně dodržovat veškerá ustanovení právních předpisů, která se týkají minimální i zaručené mzdy, bezpečnosti práce, přijatelných pracovních podmínek a poskytování spravedlivé odměny za práci. Součástí společně přejatého závazku je i to, že se smluvní strany vyvarují jakékoliv snahy, ať už zjevné či skryté, která by směřovala 
k obcházení pracovněprávních předpisů.

ZÁKAZ DISKRIMINACE A ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím diskriminaci v jakékoliv podobě, resp. k hodnotám zajišťujícím rovné příležitosti všech skupin osob bez ohledu na rozdíly mezi nimi, čímž se rozumí zejména potírání nerovného zacházení vznikajícího na základě rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, přesvědčení či světového názoru. Za nežádoucí a nepřijatelné jednání je považováno rovněž i neposkytování rovných příležitostí ve vedení společnosti a jiných řídících funkcí a při odměňování.

EKONOMICKÉ ASPEKTY

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekonomického hlediska, čímž se rozumí zejména snaha o praní špinavých peněz, snaha o legalizaci nezákonných a neetických zisků, důvěryhodnost Zhotovitele z hlediska sídla podnikání a realizace finančních transakcí (sídlo Zhotovitele nebo platební instituce, kterou používá, se nesmí nacházet v zemi zapsané na seznamu zemí nespolupracujících daňových jurisdikcí vytvořených Evropskou unií). Zhotovitel se zavazuje, 
že všem svým obchodním partnerům v poddodavatelském řetězci zajistí férové smluvní podmínky, tím se rozumí zejména nastavení stejné nebo kratší splatnosti faktur (a její dodržování), jaká je ujednána 
ve Smlouvě, resp. podpora malých a středních podniků.

EKOLOGICKÉ ASPEKTY

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekologického hlediska, čímž se rozumí zejména jakékoliv jednání, které je v rozporu se správním či trestním právem a jehož cílem, vedlejším efektem či konečným nebo dílčím důsledkem je poškozování životního prostředí v jakékoliv formě, ať už z hlediska ekologické zátěže, udržitelnosti, nežádoucího vlivu na lidský organismus či živou a neživou přírodu, vypouštění zplodin do ovzduší, nebo jakoukoliv obdobnou činnost.

### Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění jsou technické a projekční služby spočívající v dopracování projektové dokumentace pro realizaci rekonstrukce střechy a pro dotační projekt na umístění fotovoltaické elektrárny (FVE) na budovu MPSV Na Poříčním právu 1, Praha 2 a další související činnosti.

Fotovoltaika (dále jen „FVE“) se má sestávat z integrovaných nalepovacích fotovoltaických pásů minimální tloušťky (do 3 mm), monokrystalické s technologií nanovodičů, bez nosné konstrukce, v provedení dle stanoviska památkové péče a uvažovaným inslatovaným výkonem celé FVE minimálně 50 kWp.

Předmět plnění musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy a normami ČSN. Budova MPSV je jako nemovitá kulturní památka v Pražské památkové rezervaci (rejs. č. ÚSKP ČR 40127/1-1240) chráněna ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a na stavební úpravy se vztahují také ustanovení nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, ze dne 21.7.1971.

Služby budou poskytnuty v souladu s dalšími níže uvedenými technickými podklady (v elektronické verzi samostatně):

- Projektová dokumentace a její doplnění

- Studie Instalace fotovoltaiky Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

- Restaurátorský průzkum a restaurátorský záměr travertinové zábradlí, travertinové hlavice Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

- Rozhodnutí MHMP OPP č.j. 15352/2025 ze dne 10.1.2025

- Závazné stanovisko MHMP OPP č.j. 1918021/2020 ze dne 16.12.2020

- Rozhodnutí – stavební povolení, MČ Praha 2, č.j. MCP2/073799/2022/OV-OS/Mat ze dne 18.2.2022

- Rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončením, č.j. MCP2/243162/2024/OV-OS/Mat ze dne 14.5.2024

Výstupy plnění, které budou předmětem akceptačního řízení ve smyslu čl. 4 Smlouvy:

- Dokumentace pro stavební povolení FVE (DSP)

- Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

- Výkaz výměr a kontrolní rozpočet pro veškeré stavební práce – budou obsahovat všechny položky celého projektu, a to i části, které nebudou měněny.

Předpokládají se nezbytné úpravy, zejména v oblastech:

- fotovoltaika - rozmístění panelů na střeše, vč. umístění kabeláže a instalace svodné skříně

- v souvislosti s umístěním FVE panelů přepracování pohledů na fasády objektu;

- v souvislosti s umístěním FVE panelů přepracování půdorysu střechy s optimalizací poloh spojů klempířsky zpracované krytiny (tzv kobylek), protože mezi tyto spoje budou vkládány navržené fotovoltaické panely;

- v souvislosti s umístěním FVE panelů přepracování detailů střechy původního projektu s ohledem na odvětrání dle pokynů památkové péče;

- v souvislosti s umístěním FVE panelů doplnění detailů střechy pro vedení kabeláže k panelům dle pokynů památkové péče;

- v souvislosti s umístěním FVE panelů přemístit nezděné komínky odvětrání kanalizace či odvětrání dvouplášťové střechy tak, aby nebyly v kolizi s fotovoltaickými panely z hlediska polohy i z hlediska stínění;

- modelace střechy pro výpočet zastínění;

- přemístění a výměna stávajících chladících zařízení, kdy zdroj chladu bude umístěn do světlíku hlavního objektu, kde je původním projektem schválen ochoz pro umístění zdrojů chladu. Nově navržené chladicí jednotky budou nadimenzovány dle stávajících výkonů chladu včetně chladu pro prostor se střídači. Vzdálenost nových zdrojů chladu od stávajících jednotek je cca 100m;

- střídače budou navrženy tak, aby umožňovaly zabezpečené ovládání, které neumožní přímý přístup k elektronickým prvků z prostředí internetu;

- úprava střešního pláště v souladu s platnou legislativou, splňující podmínky požární odolnosti, včetně statického posouzení únosnosti nového střešního pláště;

- nová jímací soustava (hromosvod) celého objektu ve vazbě na řešení fotovoltaiky.

Předmětem plnění bude dále také:

- zastupování Objednatele v rámci stavebního řízení za účelem zajištění změny stavby před dokončením nebo vydáním stavebního povolení včetně veškeré komunikace se všemi dotčenými orgány; projednání celého projektu s ohledem na stáří stanovisek z roku 2020, která byla získána pro platné stavební povolení a která jsou nezbytná pro získání změny stavebního povolení. Řešeny budou rovněž vzdušné sítě.

- poskytnutí ad-hoc konzultací (telefonických či e-mailových) při následném užití díla a součinnost s původním autorem projektové dokumentace dle odst. 5.7 Smlouvy.

### Příloha č. 3: Položkový rozpočet

| Název položky: |  | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Optimalizace rozložení panelů s ohledem na nové technologie |  |  |
| 1 | Projekt modelace střechy pro výpočet zastínění | 45.000,- Kč |
| 2 | Optimalizace rozmístění fotovoltaických panelů s ohledem na technologii klempířských prací a fotopásů | 65.000,- Kč |
| Revize stávající projektové dokumentace a souvisejících dokumentů |  |  |
| 3 | Revize stávající projektové dokumentace a souvisejících dokumentů | 75.000,- Kč |
| Dokumentace pro stavební povolení FVE (DSP) |  |  |
| 4 | Projekt fotovoltaiky ve fázi DSP –, umístění kabeláže a instalace svodné skříně | 55.000,- Kč |
| 5 | v souvislosti s umístěním FVE panelů přepracování pohledů na fasády objektu | 55.000,- Kč |
| 6 | v souvislosti s umístěním FVE panelů přepracování půdorysů střechy včetně optimalizace polohy klempířských spojů | 135.000,- Kč |
| 7 | v souvislosti s umístěním FVE panelů přepracování základních detailů střechy dle pokynů památkové péče | 80.000,- Kč |
| 8 | v souvislosti s umístěním FVE panelů vypracování dalších detailů střechy dle pokynů památkové péče | 75.000,- Kč |
| 9 | Projekt požárního zabezpečení ve vazbě na fotovoltaiku | 90.000,- Kč |
| 10 | Statické posouzení střechy ve vazbě na fotovoltaiku | 55.000,- Kč |
| Dokumentace pro provádění stavby (DPS) |  |  |
| 11 | Projekt na přemístění a výměnu stávajících chladících zařízení včetně chlazení prostoru se střídači fotovoltaiky | 90.000,- Kč |
| 12 | Projekt nové jímací soustavy (hromosvod) na celý objekt ve vazbě na řešení fotovoltaiky fáze DPS | 135.000,- Kč |
| 13 | Projekt fotovoltaiky ve fázi DPS – vč. umístění kabeláže a instalace svodné skříně včetně střídačů a zabezpečeného napojení na internet | 160.000,- Kč |
| 14 | Dopracování detailů souvisejících s fotovoltaikou | 55.000,- Kč |
| 15 | Statické řešení ve stupni DPS | 45.000,- Kč |

| Výkaz výměr veškerých součástí projektu ve stupni DPS včetně aktualizace rozpočtu původního projektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16 | Výkaz výměr veškerých součástí projektu ve stupni DPS včetně aktualizace rozpočtu původního projektu | 65.000,- Kč |
| Úkony spojené se zajištěním změny stavby před dokončením nebo změny stavebního povolení |  |  |
| 17 | Úkony spojené se zajištěním změny stavby před dokončením nebo změny stavebního povolení | 80.000,- Kč |
| Cena celkem v Kč bez DPH |  | 1.360.000,- Kč |

### Příloha č. 4: Poddodavatelé

| Název poddodavatele: ASPEVA s.r.o. Sídlo: Arménská 1369/4, 101 00 Praha – Vršovice IČO: 09138510 | Definice části plnění, kterou Účastník bude plnit prostřednictvím poddodavatele, věcný popis části plnění uvažovaného zadat poddodavateli: Obecné konzultace v oblasti FVE Účastník uvede, zda poddodavatelem prokazuje kvalifikaci (ANO/NE) a zároveň uvede, jaké kritérium kvalifikace prokazuje jeho prostřednictvím: NE |
| --- | --- |
| Název poddodavatele: neveřejný údaj Členské číslo ČKAIT: neveřejný údaj | Definice části plnění, kterou Účastník bude plnit prostřednictvím poddodavatele, věcný popis části plnění uvažovaného zadat poddodavateli: Činnosti v rozsahu autorizace TE03 – technika prostředí staveb se specializací na elektrotechnická zařízení Účastník uvede, zda poddodavatelem prokazuje kvalifikaci (ANO/NE) a zároveň uvede, jaké kritérium kvalifikace prokazuje jeho prostřednictvím: ANO – člen realizačního týmu |
| Název poddodavatele: neveřejný údaj Členské číslo ČKAIT: neveřejný údaj | Definice části plnění, kterou Účastník bude plnit prostřednictvím poddodavatele, věcný popis části plnění uvažovaného zadat poddodavateli: Činnosti v rozsahu autorizace TH00 – požární bezpečnost staveb Účastník uvede, zda poddodavatelem prokazuje kvalifikaci (ANO/NE) a zároveň uvede, jaké kritérium kvalifikace prokazuje jeho prostřednictvím: ANO – člen realizačního týmu |
| Název poddodavatele: neveřejný údaj Členské číslo ČKAIT: neveřejný údaj | Definice části plnění, kterou Účastník bude plnit prostřednictvím poddodavatele, věcný popis části plnění uvažovaného zadat poddodavateli: Činnosti v rozsahu autorizace IS00 – statika a dynamika staveb Účastník uvede, zda poddodavatelem prokazuje kvalifikaci (ANO/NE) a zároveň uvede, jaké kritérium kvalifikace prokazuje jeho prostřednictvím: ANO – člen realizačního týmu |
| Název poddodavatele: neveřejný údaj Členské číslo ČKAIT: neveřejný údaj | Definice části plnění, kterou Účastník bude plnit prostřednictvím poddodavatele, věcný popis části plnění uvažovaného zadat poddodavateli: Činnosti v rozsahu autorizace TE01 – technika prostředí staveb - vytápění a vzduchotechnika Účastník uvede, zda poddodavatelem prokazuje kvalifikaci (ANO/NE) a zároveň uvede, jaké kritérium kvalifikace prokazuje jeho prostřednictvím: ANO – člen realizačního týmu |

### Příloha č. 5: Realizační tým

| SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU (MIN. 5 OSOBY) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oblast | Jméno a příjmení | Kvalifikace | Hodnocení |
| Hlavní projektant | neveřejný údaj | ANO | NE |
| Technika prostředí staveb se specializací elektrotechnická zařízení | neveřejný údaj | ANO | NE |
| Požární bezpečnost | neveřejný údaj | ANO | NE |
| Statika | neveřejný údaj | ANO | NE |
| Specializace vytápění a VZT | neveřejný údaj | ANO | NE |