[image: image1.png]VIE





Ministerstvo práce a sociálních věcí

[image: image1.png]

Na Poříčním právu 376 / 1


128 01 Praha 2


	Objednávka č. 

	:

	2026300355
	   ASD Software, s.r.o.
   Žerotínova 2981/55a
   787 01 Šumperk
   IČO: 62363930

	Telefon

	:

	950 195 625

	
	Bankovní spojení

	:

	ČNB Praha 1

	
	Číslo bank. účtu

	:

	2229001/0710

	
	IČO
	:

	00551023

	
	Vystaveno dne
	:

	17.04.2026
	
	Číslo PRV

	:

	2026100807
	

	

	V souladu se Smlouvou o zajištění provozu a rozvoje IS ESF III, SML/2025/00743, ze dne 23. 10. 2025 (dále jen Smlouva) objednáváme poskytnutí Služeb rozvoje spočívajícího v realizaci plnění specifikovaného v příloze č. 1.
Součástí přílohy č.1 této Objednávky jsou v souladu se smluvním ustanovením 5.2.2: 

· určení rolí členů realizačního týmu dle písmene b)
· akceptační kritéria a proces akceptace výstupů dle písmene e) 
· výčet Dokumentace k aktualizaci dle písmene i)
V souladu se Smlouvou a ustanovení čl. 5.2.2 jsou stanoveny tyto termíny/lhůty pro plnění této Objednávky:
Termín ukončení poskytování Služeb rozvoje dle písm. c): 6. 10. 2026
Termín nasazení výstupů do testovacího prostředí Objednatele dle písm. d): 31. 8. 2026

Termín/lhůta pro ukončení akceptační procedury dle písm. f): 14. 9. 2026
Termín/lhůta pro nasazení výstupů do produkčního prostředí Objednatele písm. g): 21. 9. 2026
Termín/lhůta pro předání aktualizované Dokumentace dle písm. i): 31. 8. 2026
Maximální cena za poskytnutí Služeb rozvoje dle této objednávky je 633 374,50 Kč vč. DPH (523 450,00 Kč bez DPH), což odpovídá celkem 90,25 MD.

Fakturace a úhrada bude probíhat v souladu s článkem 14.2 Smlouvy až po řádném poskytnutí celého dílčího plnění. 
Na fakturu uveďte dobu splatnosti 30 dní od doručení objednateli.

Fakturu zašlete na adresu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, oddělení podpory implementace (815), 
k rukám Ing. Pavlíny Cyrusové, Na Poříčním právu 1, 128 01, Praha 2, nebo e-mailem do schránky pavlina.cyrusova@mpsv.gov.cz.

Při fakturaci je nutné pro identifikaci uvést, že platba bude hrazena z projektu OPTP 2021 - 2027 - "Zajištění rozvoje a provozu IS ESF", číslo projektu CZ.07.01.01/00/22_002/0000119. Číslo PRV 2026100807.
Je povinností dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty).

Dodavatel:

ASD Software, s.r.o.
IČO: 62363930, DIČ: CZ62363930, č. BÚ: 5831640247/0100

	 Mgr. Jiří Kinský
                                     Ing. Helena Lišková                                               Ing. Michal Matýsek
ředitel odboru 81                                  vedoucí oddělení 815                                            ASD Software, s. r. o.
  17. 4. 2026                                                 17. 4. 2026                                                                22. 4. 2026  

	
  Povoleno                                                  Objednávající                                                    Dodávající


