Dodatek č. 7

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 
Košetice č.: 671-2021-520203 ze dne 20.5.2021 (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Janou Heřmánkovou, Pobočka Pelhřimov

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 727 957 213

E-mail: 		pelhrimov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 		z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 			3723001/0710

DIČ: 			CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- PROJEKCE & AREA G.K.

První společník (vedoucí společník):	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

se sídlem obec Pacov; IČO: 438 20 654

Zastoupený:	Ing. Jindřichem Jírou

Druhý společník (účastník):	AREA G.K. spol. s r.o.,

Se sídlem Světská 1418, 198 00 Praha 9 – Kyje; IČO: 250 94 459

Zastoupený:	Milanem Novým - jednatelem

Na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 4. 1. 2021 za společnost jedná Ing. Jindřich Jíra

Korespondenční adresa: obec Pelhřimov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx, xxxxx

Vedoucí týmu:	xxxxx

Zástupce vedoucího týmu:	xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxxx

E-mail: 	xxxxx

ID datové schránky: 	xxxxx

Bankovní spojení: 	xxxxx

Číslo účtu: 	xxxxx

DIČ: 	xxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek dílčích částí.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

## navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 36 | 39 | 800,00 | 2 400,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 2 400,00 |

Hodnota změn činí 2 400,00 Kč bez DPH, (tj. 0,06 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 80 | 58 | 500,00 | 11 000,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 11 000,00 |

Hodnota změn činí 11 000,00 Kč bez DPH, (tj. 0,28 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 8 600,00 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- Odůvodnění:

Úpravy měrných jednotek oproti smlouvě o dílo jsou dány rozdílem mezi předpokládaným počtem měrných jednotek v zadávacím řízení a jejich skutečným počtem, zjištěným při vyhotovení náležitostí plánu společných zařízení. Oproti předpokladu objednatele, kvantifikovaného v zadávací dokumentaci, byly zpracovatelem vypočteny a objednatelem odsouhlaseny skutečné měrné jednotky na vyhotovení plánu společných zařízení.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn 
nepřesáhne dle § 222 odst. 4 zákona v absolutní hodnotě 10 %.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 2 089 200,00 Kč | 2 527 932,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 579 950,00 Kč | 1 911 739,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 227 800,00 Kč | 275 638,00 Kč |
| Celková cena | 3 896 950,00 Kč | 4 715 309,50 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	PROJEKCE & AREA G.K.

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

V Jihlavě dne 24.4.2026	V Pelhřimově dne 24.4.2026

„elektronicky podepsáno“

______________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Jindřich Jíra

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				vedoucí společník

Státního pozemkového úřadu				PROJEKCE & AREA G.K.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

……………………………..

Ing. Luboš Rudišar

vedoucí Pobočky Pelhřimov