SMLOUVA O DÍLO

Obec Černolice
Hlavní 64, 252 10 Černolice
IČ 00241113

zastoupená starostou obce Pavlem Schmidtem
(dále je „objednatel“)

a

Kabrna spol. s.r.o.

Líšnice 118, 252 10 Líšnice

IČO 27640515
zastoupená jednatelem Karlem Kabrnou

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouva na rekonstrukci ulic Pod lesem a K rybníku

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

- Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zakázka na rekonstrukci ulic Pod lesem v délce 155 m a K rybníku v délce 57 m.

- Popis zakázky

  - Pod lesem:

- Rekonstrukce se týká celé komunikace v délce 155 m a šířce vozovky 3 m.

- Komunikace má v současnosti převážně štěrkový povrch.

- V komunikaci bude současně ukládán vodovod a kanalizace a je v ní uložen rozvod elektřiny a optický kabel.

- Oprava komunikace bude provedena ve skladbě:

  - odstranění povrchu komunikace v hloubce do 20 cm

    - na prvních 20 m komunikace od křižovatky s ulicí Za parkem bude nájezd vyrovnán do pozvolného sklonu

  - položení vrstvy štěrku frakce 0/32 nebo asfaltového recyklátu tloušťky 20 cm, zarovnání a zaválcování

    - na prvních 20 m komunikace od křižovatky s ulicí Za parkem bude navíc položen KSC tl.150 mm

  - K rybníku:

- Rekonstrukce se týká komunikace od křižovatky s ulicí Pod lesem po hranici pozemku p.č. 130/1 resp. k tam rostoucímu stromu, tedy v délce 57 m a šířce vozovky 3 m.

- Komunikace má v současnosti převážně štěrkový povrch.

- V komunikaci bude současně ukládán vodovod a kanalizace a je v ní uložen rozvod elektřiny a optický kabel.

- Oprava komunikace bude provedena ve skladbě:

  - odstranění povrchu komunikace v hloubce do 20 cm

  - položení vrstvy štěrku frakce 0/32 nebo asfaltového recyklátu tloušťky 20 cm, zarovnání a zaválcování

- Čas plnění

Celá zakázka bude zhotovitelem započata výhradně současně s výstavbou vodovodu a kanalizace v uvedených ulicích a dokončena zároveň s touto výstavbou.

- Cena a způsob placení

  - Celková cena zakázky je stanovena částkou 502.080 Kč včetně DPH.

  - Cena bude objednatelem zhotoviteli uhrazena po protokolárním předání díla na základě předložení konečné faktury.

  - Faktura bude zhotoviteli uhrazena do 14 dnů.

- Další ujednání

  - Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

  - Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v §2617 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

  - Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné vady, které brání jejímu řádnému užívání.

  - Pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

- Závěrečná ustanovení

  - Změna smlouvy je možná jen písemně.

  - Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem č.89/2012 Sb. občanský zákoník a byla schválena zastupitelstvem obce Černolice Usnesení č. 20-29-2026 dne 25.3.2026

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom.

  - Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují

V Černolicích dne …………….. 2026

………………………………	…………………………………

objednatel	zhotovitel