Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. HS/1253

(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice

se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 10451542/0800

(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

zastoupený: Alešem Kurzem, jednatelem

se sídlem: K Holému vrchu 1091, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

spisová značka: C 117325, OR vedený Městským soudem v Praze

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 0143338359

IČ: 27589021

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

- Smluvní strany prohlašují, že dne 10.6. 2025 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s článkem 7. odst. 7.5. SOD smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku 6. odst. 6.1 smlouvy.

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku 6. odst. 6.1. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací, konkrétně realizace domku na zahradní techniku, informační tabule, prvky pro závlahu. Ocenění a odsouhlasení víceprací je provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6. Změnový list č. 3 je přílohou č. 1 tohoto dodatku, Změnový list č. 4 je přílohou č. 2 tohoto dodatku, Změnový list č. 5 je přílohou č. 3 tohoto dodatku, Změnový list č. 6 je přílohou č. 4 tohoto dodatku.

Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení zvýšení ceny díla o hodnotu 300.596,- Kč bez DPH.

III.

Závěrečná ustanovení

- V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 23. 4. 2026

| Městská část Praha-Satalice |  | Zahradní Architektura Kurz s.r.o. |
| --- | --- | --- |

Příloha č. 1: Změnový list 03 – Instalace a montáž domku pro zahradní techniku

Příloha č. 2: Změnový list 04 – Dodání a instalace informační tabule

Příloha č. 3: Změnový list 05 – Dodání příslušenství k závlaze výsadeb

Příloha č. 4: Změnový list 06 – Ošetření stromů proti škůdcům