DODATEK  č.  4

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Pohledy
č.:  1008-2022-544101 ze dne 18. 10. 2022

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

Pobočka: Svitavy na adrese Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

Zastoupený:	       jméno: Ing. Miroslav Kučera

funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	jméno: Ing. Miroslav Kučera,

funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

V technických záležitostech zastoupený:       jméno: Iva Hamerská

funkce: vrchní referent KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 724 877 295

E-mail: 		iva.hamerska@spucr.gov.cz

ID datové schránky: 		z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)               a

GEOVAP, spol. s r.o.

se sídlem Čechovo nábřeží 1709, 530 03 Pardubice, IČO: 1504948

Zastoupený:				            jméno Ing. Pavel Cimpl,

funkce jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	jméno: Ing. Pavel Cimpl,

funkce: jednatel

V technických záležitostech zastoupený: 	jméno: xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                 xxxxxxxxxx

E-mail:                                                             xxxxxxxxxx

ID datové schránky:                                        Wyx77x

Bankovní spojení: Číslo účtu:     		500069362/0800

DIČ:                                                                 CZ15049248

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek:

- navýšení počtu MJ u dílčí části: 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h)i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 2 | 8 470,00 | 16 940,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 16 940,00 |

O tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

snížení počtu MJ u dílčích částí: 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha a 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha a 6.3.4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 1 | 4 840,00 | 4 840,00 |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 | 1 815,00 | 1 815,00 |
| 6.3.4. | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100bm | 1 | 1 | 13 431,00 | 13 431,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 20 086,00 |

Hodnota změn činí 20 086,00 Kč bez DPH. O tuto částku bude celková cena díla snížena.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 3 146,00 Kč bez DPH.

Důvodem zvýšení/snížení počtu měrných jednotek je skutečný rozsah prací výše uvedených dílčích částí díla oproti smlouvě o dílo. Jedná se o změny, které vyplynuly z provádění prací na KoPÚ a které nebylo možné předvídat při zpracování zadávací dokumentace.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených činí 298 518,00 Kč bez DPH (dodatky č. 3 a 4), činí 10,83 % původní hodnoty závazku upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 601 485,00 Kč | 1 937 796,85 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 996 616,50 Kč | 1 205 905,97 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 351 505,00 Kč | 425 321,05 Kč |
| Celková cena | 2 949 606,50 Kč | 3 569 023,87 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Název společnosti GEOVAP, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad Pro Pardubický kraj

Místo: Pardubice		Místo: Pardubice

Datum: 24.4.2026		Datum: 23.4.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Miroslav Kučera	Jméno: Ing. Pavel Cimpl

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj	jednatel společnosti

Za správnost: Jaroslav Frič