Dodatek č. 2

2026002957

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 2. 2025 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva’4) mezi

- Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00346292, se sídlem v Brně, Kamenice 798/ld, zastoupenou MUDr. Hanou Albrechtovou, ředitelkou jako objednatelem (dále jen „objednatel44),

- GROUWE s.r.o., IČ 03150143, se sídlem v Praze, Dobrušská 1797/1, zastoupenou panem Jiřím G e m e r 1 e m, jednatelem jako zhotovitelem (dále jen „zhotovitel44).

Ustanovení bodu 3.2.1. smlouvy se mění a nadále zní takto:

Plnění dle článku II. odst. 2.1, bod 1. této smlouvy bude dokončeno a předáno nejpozději do 120 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele.

Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

III.

V Brně dne 31.3. 2026

objednatel

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno jeho vyhotovení.

Zdravotnická záchranná služb; Jihomoravského kraje, p o.

Kamenice 798/1 i, 625 00 Brnc

*

07-25 Zpracování projektové dokumentace a odborná podpora v rámci veřejných zakázek — Elektronizace zdravotnické a nezdravotnické dokumentace a zajištění interoperability ZZS Jihomoravského kraje