## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na stavbu „Gymnázium Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace, 2. etapa“ uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:

Objednatel	:	Gymnázium Kroměříž

Sídlo	:	Masarykovo náměstí 496/13, 767 01 Kroměříž

Statutární orgán	:	Mgr. Josef Havela – ředitel školy

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních 	:	Mgr. Josef Havela

- ve věcech technických	:	Mgr. Josef Havela

IČ	:	708 43 309

DIČ	:	CZ70843309

Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu	:	86-5927000217/0100

Tel.	:	573 339 330

E-mail	:	gymkro@gymkro.cz

Zhotovitel	                      :	   PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

Sídlo	:	Podvalí 629, Kojetín I – Město, PSČ 752 01

Statutární orgán	:	ing. Leoš Ptáček – jednatel, Michal Peterka, MBA - jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24882

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	ing. Leoš Ptáček – jednatel, Michal Peterka, MBA - jednatel

b) ve věcech technických	:	ing. Richard Pavlík, MBA

IČ	:	258 96 873

DIČ	:	CZ25896873

Bankovní ústav	:	 ČSOB, a.s.

Číslo účtu	:	221662550/0300

Tel. / Fax	:	581 761 095

E-mail	:	ptacekps@ptacekps.cz

- PREAMBULE

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.06.2016 na akci:

„Gymnázium Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace, 2. etapa“

(dále jen „Smlouva“)

  - Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a současně neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 02. Kopie Změnových listů č. 01 a 02 se stávají nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 5.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnových listů č. 01 a 02 o částku:

208.768,- Kč bez DPH

(slovy: dvěstěosmtisícsedmsetšedesátosmkorunčeských)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

  - Čl. 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.7.27, který zní:

2.7.27	Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovými listy č. 01 a 02, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

- CENA DÍLA

  - Čl. 4, odst. 4.2 se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

8,347.284,-	Kč (bez DPH)

1,752.930,-	Kč DPH 21%

10,100.214,-	Kč (včetně DPH)

(slovy: desetmilionůstotisícdvěstěčtrnáctkorunčeských)

- ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

čl. 21, odst. 21.6 se doplňuje o text:

Přílohou č. 4 této smlouvy je kopie Změnových listů č.01 a 02.

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

V Kroměříži, dne: 28.07.2016                                           V Kroměříži, dne: 28.07.2016

Objednatel:	Zhotovitel:

Mgr. Josef Havela	Michal Peterka, MBA

ředitel školy	jednatel