SMLOUVA O DÍLO
č. CPDB 17/2026
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

 
Centrum paměti a dialogu Bubny (CPDB) / Center of Memory and Dialogue Bubny (CMDB)

IČO: 10892303

se sídlem Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1

zast.: Mgr. Pavlínou Šulcovou, ředitelkou

e-mail: xxx
na straně jedné

(dále jen „objednatel“)
 

            

a

 

Deltaplan spol. s.r.o.
IČO: 15889866
se sídlem jankovcova 938/18a, 17000 Praha 7
zast.: Ing. Petrem Blažkou, ředitelem
e-mail: xxx
na straně jedné

(dále jen „projektant“)
 

Tuto
 

SMLOUVU O DÍLO
o zhotovení projektové dokumentace pro povolení změny stavby před dokončením 
tohoto znění:

čl. 1.
Předmět a rozsah plnění

1.1. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro povolení změny stavby před dokončením označené jako „ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM č. 3“ na stavbu Revitalizace nádraží Bubny na Centrum paměti a dialogu Praha, Holešovice č.p. 177, Bubenská 8 (dále jen „PD“ či „PD ZSPD3“ a poskytnutí veškerých dalších výkonů a služeb, které souvisí s projednáním a prováděním této PD.
1.2. Vstupní podklady pro zpracování PD ZSPD3 tvoří:

a) Dokumentace pro stavební povolení vyhotovená společností DELTAPLAN spol. s r.o., IČO 158 89 866 (dále jen „DELTAPLAN“) 07/2018,
b) Dokumentace pro stavební povolení – změna stavby č. 2 vyhotovená DELTAPLAN 10/2025,

c) Dokumentace pro provedení stavby – DELTAPLAN 10/2023,

d) Architektonická studie (změna) vyhotovená společností ARN STUDIO s.r.o., 
IČO: 64259218 (dále jen „ARN“) 05/2025,
e) Rozhodnutí o umístění stavby č.j. MČ P7 12378/2016/OVT/Lub ze dne 01.03.2016

f) Rozhodnutí o umístění stavby č.j. MČ P7 119572/2018/SU/Lub ze dne 05.10.2018
g) Stavební povolení č.j. MČ P7 066724/2019/SU/Vav, ze dne 15. 3. 2019
h) Rozhodnutí o změně stavby před dokončením č.j. MČ P7 032304/2022/SU/Vav, ze dne 1. 2. 2022
i) Rozhodnutí; změna záměru před dokončením č.j. MČ P7 056792/2026/SU/Vav, ze dne 18. 2. 2026.

Tyto vstupní podklady tvoří v elektronické podobě jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. Podpisem této smlouvy projektant potvrzuje jejich převzetí.

1.3. PD ZSPD3 bude vyhotovena v souladu se ZADÁNÍM pro zpracování ZSPD 3, které tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy.
1.4. PD ZSPD3 bude vyhotovena v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a v rozsahu dle přílohy č. 13 k vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění, a současně v rozsahu dle vyhl. č. 169/2016 Sb., jíž se provádí ust. § 92 odst. 1 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
1.5. Službami projektanta se pro potřeby této smlouvy rozumí poskytnutí takových odborných a souvisících výkonů, které vedou k naplnění záměru a účelu vymezenému touto smlouvou a k realizaci PD ZSPD3 v souladu s tímto článkem a dalšími pokyny objednatele.
1.6. Dílo dle této smlouvy bude zahrnovat tyto výkony projektanta ve prospěch objednatele:

a) 
zhotovení projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením,
b) 
inženýrskou činnost k PD spočívající zejména v jednání s dotčenými orgány státní správy, správci sítí, atp. za účelem získání všech stanovisek k PD nezbytných pro vydání pravomocného povolení změny stavby před dokončení (jen „IČ),
c) podání žádosti o vydání povolení změny stavby před dokončením k místně a věcně příslušnému stavebnímu úřadu a zastupování objednatele v tomto řízení až do vydání pravomocného povolení. 
d) 
vypracování revize projektové dokumentace pro provedení stavby

e) vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., jíž se provádí ust. § 92 odst. 1 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Soupis prací“);

1.7.
PD ZSPD3 bude zpracována v členění a obsahu dle Vyhlášky č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb v platném znění včetně dalších příloh:
a) položkový Soupis prací a kontrolní rozpočet všech SO v PD obsažených,

b) doklady – stanoviska jednotlivých účastníků řízení o povolení změny stavby před dokončením, stanoviska dotčených orgánů, 
c) stanoviska jednotlivých správců sítí o existenci inženýrských sítí včetně zakreslení jejich skutečného průběhu v terénu do situačního plánu 
d) další náležitosti projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením v souladu s obecně závaznými právními předpisy
1.8.
Formální náležitosti plnění:

a) do PD budou zapracovány podmínky a připomínky vzešlé z projednání PD a dále další požadavky objednatele na dílčí úpravy nepřesahující rámec již projednaného a schváleného řešení, 

b) projektant zhotoví dokumentaci dle příslušných obecně závazných právních předpisů a technických norem ČSN v částech závazných i směrných; odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem; součástí dokumentace bude také soupis ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu konstrukce,

c) předmětná dokumentace bude objednateli odevzdána v digitální formě ve formátu dat *.pdf a *.dwg  a v písemné formě v 2 paré. 
čl. 2.
Dohoda o ceně a způsobu zaplacení

2.1. Cena díla je sjednána dohodou mezi objednatelem a projektantem na základě cenové nabídky projektanta, která tvoří jako příloha č. 3 nedílnou součást této smlouvy, v celkové výši 2.080.000,-Kč (slovy: dva miliony osmdesát tisíc korun českých) bez DPH. K takto sjednané ceně díla bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.   

2.2.
Cena dle odstavce 2.1. včetně DPH v zákonem stanovené výši (21%) činí 436.800,- Kč.
2.3.
Cena takto sjednaná je úplná a konečná za celý předmět díla včetně nákladů na IČ a nákladů na projednání PD před stavebním úřadem až do fáze pravomocného povolení změny stavby před dokončením.

2.4.
Cena díla dle odstavce 2.1. bude projektantovi uhrazena takto:


a) 580.000,- Kč po dokončení a předání části díla v rozsahu dle čl. 1.6. písm. a) této smlouvy objednateli bez vad a nedodělků takto: 75% při vydání ZSPD3 pro projednání s DO; 25% při vydání ZSPD3 pro podání žádosti o změnu záměru,

b) 70.000,- Kč po dokončení a předání části díla v rozsahu dle čl. 1.6. písm. b) této smlouvy objednateli bez vad a nedodělků,

c) 40.000,- Kč po dokončení a předání části díla v rozsahu dle čl. 1.6. písm. c) této smlouvy, přičemž tato část se považuje za dokončenou v okamžiku právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením dle PD ZSPD3,

d) 950.000,- Kč po dokončení části díla v rozsahu dle čl. 1.6. písm. d) této smlouvy objednateli bez vad a nedodělků,

e) 275.000,- Kč po dokončení části díla v rozsahu dle čl. 1.6. písm. d) této smlouvy objednateli bez vad a nedodělků.
f) 165.000,- Kč po dokončení všech částí díla profese elektro silno a slabo.
2.7.
Splatnost projektantem vystaveného daňového dokladu je čtrnáct dnů od doručení objednateli a úhrada se bude provádět převodem účtované částky z účtu objednatele na účet projektanta. Platba bude účtována včetně daně z přidané hodnoty jen, je-li projektant plátcem DPH. 

2.8.
Bude-li daňový doklad obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit projektantovi, který jej buď opraví, nebo vystaví nový. V obou případech počíná běžet od doručení bezvadné faktury nová lhůta splatnosti; objednatel v takovém případě není v prodlení s úhradou faktury.

2.9.
Daňový doklad projektanta musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

a) 
název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest projektanta a objednatele,

b)
IČO a DIČ projektanta a objednatele,

c)
odkaz na tuto smlouvu,

d) 
číslo platebního dokladu (faktury),

e)
den vystavení, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,

f)
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit,

g) 
fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty, sazbu DPH, DPH a celkovou částku, včetně daně z přidané hodnoty,

h) 
označení předmětu plnění díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,

i) 
razítko a podpis projektanta nebo jeho odpovědného zástupce.
2.10.
Nedílnou přílohou každé faktury bude předávací protokol dle čl. 3.2. této smlouvy.
čl. 3.
Termín dodání (čas plnění)

3.1.
Projektant se zavazuje dodat předmět plnění uvedený v ustanovení čl. 1. této smlouvy v těchto postupných lhůtách:


a) 
v rozsahu dle čl. 1.6. písm. a) této smlouvy nejpozději do 30.5.2026

b) 
v rozsahu dle čl. 1.6. písm. b) této smlouvy nejpozději do 30.8.2026

c) 
v rozsahu dle čl. 1.6. písm. c) této smlouvy nejpozději do 30.11.2026

d) 
v rozsahu dle čl. 1.6. písm. d) této smlouvy nejpozději do 30.6.2026


část elektro silno a slabo bude předána nejpozději do 30.10.2026


e) 
v rozsahu dle čl. 1.6. písm. d) této smlouvy nejpozději do 30.7.2026


část elektro silno a slabo bude předána nejpozději do 30.11.2026

3.2.
Dílo musí být ve lhůtě uvedené v odst. 1 tohoto článku řádně dokončeno a odevzdáno objednateli bez vad a nedodělků. O předání každé části díla bude sepsán a podepsán písemný předávací protokol, který bude podkladem pro fakturaci příslušné části ceny díla v souladu s čl. 2 této Smlouvy.
čl. 4.
Součinnost smluvních stran

4.1. Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od obou účastníků intenzivní vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanovených postupů. Proto si budou vzájemně poskytovat informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků plynoucích z této smlouvy, a poskytovat si podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností rozhodných pro splnění závazků projektanta, a to v provozovně objednatele na adrese Františka Křižíka 18, 170 00 Praha 7, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tato provozovna objednatele je za stejných podmínek také místem předání díla objednateli.

4.2. V dostatečném časovém předstihu před dokončením části díla dle čl. 1.6. písm. a) této smlouvy je projektant povinen předložit návrh této části díla objednateli k odsouhlasení. Objednatel je oprávněn uplatnit nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne předložení tohoto návrhu své připomínky. Po uplynutí této doby se má za to, že objednatel s návrhem souhlasí bez připomínek. Projektant se zavazuje připomínky objednatele do návrhu díla zapracovat, popř. tyto připomínky s objednatelem projednat, a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne doruční připomínek objednatele. Teprve po vypořádání připomínek objednatele, budou-li řádně a včas uplatněny, se považuje tato část díla za dokončenou a projektant je oprávněn přistoupit k předání této části díla objednateli. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda projektová dokumentace nemá zřejmé vady a nedostatky. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty provedené projektantem, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN nebo jinými obecně závaznými právními předpisy se projektant nezbavuje odpovědnosti za vady plnění.

4.3. Úkolem projektanta není ověřovat správnost jednotlivých řešení navržených v nižším či dřívějším stupni projektové přípravy (zejména v dokumentaci pro stavební povolení), nenese proto zodpovědnost za tato řešení, jeho úkolem je na ně navázat a rozpracovat je. Projektant nese zodpovědnost za nová řešení, která sám navrhl. V případě, že projektant objeví v dokumentaci předešlého stupně či předešlé fáze chyby, je povinen to objednavateli oznámit, jinak za ně nese odpovědnost, jako by je sám způsobil.

4.4.
Objednatel se zavazuje poskytnout projektantovi veškerou nezbytnou součinnost a projektantem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. Objednatel se zavazuje spolupracovat s projektantem tak, že se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do tří pracovních dnů od vyžádání projektanta, závazně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění předmětu plnění zakázky a díla. Je-li součinnost objednatele závislá na posouzení odborných otázek, je projektant povinen současně předložit objednateli i návrh řešení a v případě variantního řešení i doporučit pro objednatele nejvhodnější variantu.

4.5. 
Projektant není v prodlení s plněním, jestliže objednatel nezajistí součinnost v rozsahu a termínech sjednaných dle této smlouvy. Nesplnění povinnosti objednatele spolupracovat se považuje za podstatné porušení povinností uložených touto smlouvou a umožňuje projektantovi od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v čl. 8 této smlouvy. 

4.6.
Závazná forma komunikace je doporučený dopis, e-mail opatřený zaručeným elektronickým podpisem, datové zpráva, zápis z jednání, protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci objednatele nebo projektanta.

4.7.
Veškerá veřejná prohlášení projektanta vůči třetím osobám učiněná nad rámec zmocnění daného touto smlouvou, která by mohla zakládat právní povinnosti objednatele, vyžadují objednatelův předchozí písemný souhlas. Projektant je rovněž povinen informovat objednatele o veškerých svých činnostech, zejména o vyhotovování písemností odesílaných orgánům veřejné správy.
4.8. Projektant a objednatel se zavazují mimo zákonných důvodů změnit dohodnuté termíny v těchto případech:

a) během veřejnoprávního projednávání se vyskytnou nepředvídatelné překážky, zejména prodlení s vydáním závazných stanovisek o více než 30 dnů ode dne podání žádosti, nesouhlas účastníka řízení či nutnost majetkoprávního vypořádání apod.,
b) bude-li objednatelem požadována změna díla, technického řešení apod.,

a zároveň tyto skutečnosti prokazatelně ovlivní plnění smlouvy projektantem.
4.9. Objednatel se zavazuje projektantovi pro potřeby zpracování PD předat následující podklady:  

a) plnou moc pro zastupování objednatele a zároveň stavebníka v rámci vedených správních řízení, pro jednání s dotčenými orgány, správci sítí a dalšími osobami, je-li to nezbytné k řádnému provedení díla.
čl. 5.
Místo plnění

5.1. Provedené dílo bude předáno projektantem objednateli v provozovně objednatele na adrese xxx, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

čl. 6.
Další podmínky provádění díla
6.1.
Projektant provádí dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. To platí i pro části díla, která pro projektanta provede poddodavatel.

6.2. 
Projektant je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. Projektant je povinen zdržet se po dobu zpracovávání PD a v průběhu provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Porušení uvedené povinnosti se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy za podmínek stanovených v této smlouvě a k úhradě smluvní pokuty stanovené v článku 9. této smlouvy.

6.3. 
Projektant se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Projektant je povinen upozornit objednatele rovněž na následky takových objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.

6.4.
Zjistí-li projektant, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů.

6.5.
Projektant zastaví další projekční práce a jiná plnění dle této smlouvy a okamžitě o tom vyrozumí objednatele, pokud zjistí, že stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání objednatele uvedené shora, neproveditelná, a projedná s ním neprodleně další postup, jinak odpovídá objednateli za škodu 

6.6. 
Projektant se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek činnosti, jenž je předmětem plnění této smlouvy, jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě, a to v žádné fázi provádění díla ani po jeho dokončení, jinak odpovídá objednateli za škodu.

6.7. 
Projektant je povinen vést složku projektu, kam bude zakládat veškerou komunikaci s objednatelem a třetími osobami či úřady. Na výzvu objednatele je projektant povinen umožnit objednateli do této složky nahlédnout a činit si z ní opisy a výpisy. 
6.8. Projektant prohlašuje, že:

a)
podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, se nenachází v úpadku ani s ohledem na úpadek či hrozící úpadek nebylo v jeho případě zahájeno ani vedeno insolvenční řízení,

b)
není v procesu zrušení (likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění či přeměny obchodní společnosti),

c)
nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění k činnosti, která je předmětem této smlouvy,
d) 
nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, úplatkářstvím, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin proti majetku podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani proti němu nebylo v souvislosti s takovým trestným činem zahájeno trestní stíhání podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů; je-li projektant právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení všech osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo obdržely plnou moc za účelem zastupování právnické osoby pro účely uzavření a realizace této smlouvy.

6.9. Projektant prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (jedná se zejména o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů EU, ani vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují pro tyto účely za vypořádané závazky.

6.10. Projektant prohlašuje, že je pojištěn pro případy odpovědnosti za škody způsobené vadami jeho činnosti dle této smlouvy, zejména vadami projektové dokumentace. Případné škody a vícenáklady vzniklé z chyb PD budou kryty z tohoto pojištění.

čl. 7.
 Licence k užití díla

7.1. 
Projektant podpisem této smlouvy uděluje objednateli výhradní právo dílo užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen „výhradní licence“) s tím, že objednatel není povinen tuto výhradní licenci využít. Pro odstranění jakýchkoli pochybností se autorským dílem architektonickým ve smyslu § 2 odst. 1 autorského zákona rozumí PD ZSPD3, jakož i Soupis prací specifikované v čl. 1 této smlouvy či kterákoliv jejich dílčí část.

7.2.
Projektant poskytuje objednateli tuto výhradní licenci po celou dobu trvání majetkových práv k dílu dle § 27 zák.č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že projektant není oprávněn po tuto dobu licenci vypovědět, ledaže tak výslovně stanoví zvláštní právní předpis anebo z důvodu porušení této smlouvy objednatelem. Projektant se výslovně vzdává práva domáhat se zrušení této licenční smlouvy po uplynutí 10-ti let ve smyslu § 2000 odst. 2 občanského zákoníku. 

7.3.
V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn užít dílo: 

a)
ke zpracování každé další projektové dokumentace,

b) 
pro účely provedení samotné stavby, 

c) 
pro účely výkonu autorského dozoru, 

d) 
pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby.
7.4.
Smluvní strany výslovně sjednávají právo objednatele dílo upravit, doplnit či pozměnit, anebo použít společně s jiným dílem, nezasáhne-li tím podstatným způsobem do osobnostních práv autora anebo nebude-li tím podstatně snížena hodnota díla autora. 

7.4.
Objednatel je rovněž oprávněn dílo užít pro potřeby prezentace stavby realizované dle PD, pro účely prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. 

7.5.
Licence poskytnutá projektantem na základě této smlouvy zahrnuje rovněž právo objednatele na pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli samotnou stavbou, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, nebude-li tím podstatně dotčeno osobností právo autora, a současně za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy ani v rozporu s dobrými mravy. 

7.6.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že licenční odměna za poskytnutí licence k dílu v rozsahu vymezeném v tomto článku je již zohledněna v ceně díla dle čl. 2 této smlouvy, když se jedná o dílo provedené na objednávku ve smyslu § 61 autorského zákona, a že tato odměna je úplná a konečná za celou dobu trvání licence dle této smlouvy, přičemž projektant nemá nárok na jakoukoliv další úplatu spojenou s poskytnutím licence k užití díla. 
čl. 8.
 Ukončení smlouvy

8.1.
Od této smlouvy lze odstoupit z důvodů uvedených v této smlouvě či ze zákonných důvodů. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních závazků považuje zejména neplnění povinností smluvní strany podstatných k řádnému a včasnému dokončení díla, nebo porušení méně podstatných povinností vyplývajících z této smlouvy, byla-li povinná smluvní strana na porušení těchto povinností písemně upozorněna a nezjednala-li v přiměřené lhůtě nápravu. Důvod odstoupení od smlouvy musí být uveden tak, aby jej nebylo možno později měnit či zaměnit s jiným důvodem. Odstoupení od smlouvy, jakož i předchozí výzva, musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.

8.2.
Od smlouvy není oprávněna odstoupit ta smluvní strana, která je sama v prodlení s plněním svých povinností, zakládá-li toto prodlení důvod pro odstoupení od smlouvy.
8.3.
Není-li výslovně v této smlouvě sjednáno jinak, neruší se odstoupením smlouva od počátku, ale teprve ode dne, kdy bylo odstoupení doručeno druhé smluvní straně (ex nunc). Smluvní strany se v takovém případě vypořádají ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy. 
8.4.
V případě předčasného ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které budou mezi nimi existovat, nejdéle ve lhůtě třiceti dnů, přičemž:
a) 
projektant předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně, a

b) 
objednatel uhradí projektantovi veškeré nedoplatky za plnění projektanta, na které projektantovi dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že projektant má nárok na finanční vyrovnání jen 
v případě, že ve shora uvedené lhůtě po ukončení smlouvy předá objednateli takovou ucelenou část plnění, která je pro objednatele dále ekonomicky využitelná, lze-li ji bez dalších mimořádných nákladů využít k řádnému dokončení díla a současně budou-li zachována licenční práva objednatele k předanému výsledku autorské činnosti projektanta po dobu stanovenou v čl. 7.2. této smlouvy. Pro účely této smlouvy se má za to, že odstoupením od smlouvy není dotčena licence ujednaná v čl. 7 této smlouvy k plnění, které projektant dle tohoto článku objednateli předal, přičemž poskytnuté finanční plnění ze strany objednatele projektantovi zahrnuje i sjednanou licenční odměnu. V opačném případě je objednatel oprávněn odmítnout částečné plnění převzít a projektant nemá nárok na finanční vyrovnání. 

8.6.
Zásadně platí, že plnění řádně provedená projektantem do doby skončení smlouvy a objednatelem převzatá budou uhrazena v jednotkových cenách sjednaných v této smlouvě.

čl. 9.
 Sankce

9.1.        Nedodrží-li projektant termín plnění jednotlivých dílčích závazků dle čl. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedna desetina procenta (0,1%) z ceny té části díla (bez DPH), s jejímž dokončením a předáním je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení 

9.2.
Pro případ vzniku vícenákladů při realizaci stavby prováděné podle díla zhotoveného projektantem na základě této smlouvy, zejména pro případ chyb v PD či Soupisu prací zpracovaném projektantem na základě této smlouvy, je projektant povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla specifikované v čl. 2.1. této smlouvy bez DPH. 
9.3.
Úhradou smluvní pokuty podle této smlouvy zůstává objednateli právo na náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty zachováno. Smluvní strany výslovně sjednávají pro účely této smlouvy vyloučení aplikace ust. § 2050 obč. zákoníku.
čl. 10.
 Závěrečná ustanovení

10.1. Další práva a povinnosti smluvních stran ve věcech této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákony č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) a č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10.2. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy, jelikož smluvní strany mají zájem uzavřít tuto smlouvu i pro tento případ.

10.3. Změny této smlouvy lze činit jen na základě písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv a nabývá účinnosti nejdříve jejím uveřejněním v registru smluv. Projektant souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv a současně zmocňuje objednatele, aby dohodu v registru smluv uveřejnil.

10.5. Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

10.6. Tato smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

10.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

_____________________________________     
         ________________________  

Centrum paměti a dialogu Bubny (CPDB)                                     Deltaplan spol. s.r.o.

/ Center of Memory and Dialogue Bubny (CMDB)                      zast. Ing. Petrem Blažkou
zast. Mgr Pavlínou Šulcovou

Strana 9 (celkem 9)


