Číslo smlouvy Zhotovitele:08/06/2026

Číslo smlouvy Objednatele: SPA-2026-800-000057

Zakázkové č. 2302

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen NOZ)

### I.

### Smluvní strany:

CHEVAK Cheb, a.s.

se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Plzeň, oddíl B, vložka 367

Zastoupená:

Předsedou představenstva: XXXXX XXXXX

Místopředsedou představenstva: XXXXX XXXXX

V technických záležitostech jedná: XXXXX XXXXX

Bankovní spojení: Komerční banka Cheb

č. účtu: 	KB 14102331/0100

ČS 218122/0800

IČ:		49787977

DIČ:	CZ49787977

(dále jen „Objednatel“)

a

Vodohospodářský podnik a.s.

se sídlem Pražská 87/14, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Plzeň oddíl B, vložka 1077

Živnostenský rejstřík Magistrátu MP

Zastoupená:

Předsedou představenstva a ředitelem společnosti: XXXXX XXXXX

V technických záležitostech jedná: XXXXX XXXXX

bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic a.s.

č. účtu: 1550553501/2700

IČ:62623508

DIČ:CZ62623508

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Předmět plnění:

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro výběr Zhotovitele v rozsahu DPS dle z.č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, v souladu s dalšími platnými zákony, vyhláškami a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se k předmětu díla, včetně výkazu výměr, soupisu prací, kontrolního rozpočtu a nezbytné inženýrské činnosti (ŽP + Povodí Ohře).

Rozsah je podrobně specifikován v cenové nabídce, která je v příloze č. 1 a která je nedílnou součástí této SOD.

Součástí dokumentace bude návrh provizorií nutných pro možnou realizaci stavby za provozu ČOV na akci:

„ČOV Luby u Chebu – obnova nádrže DNK  10,5/3m“

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zpracováno s odbornou péčí v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami a prováděcími vyhláškami v platném znění.

- dílo bude zpracováno v souladu s podklady předanými Objednatelem. Jakékoliv změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele nebo ze změny jím upřesněných podkladů, budou předmětem dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

- DPS bude vyhotovena v počtu 4 pare v tištěné podobě, 1x na Flash nosičích v digitální needitovatelné formě (soubory ve formátu pdf) a 1x v editovatelné formě (soubory ve formátu docx, xlsx, dwg nebo dgn).

III.

Termín plnění:

Objednatel tímto stanovuje:

Termín zpracování DPS do 10 měsíců od podpisu smlouvy.

Termín pro IIČ pro potřebu zajištění snížení limitů vypouštěních odpadních vod z ČOV   po dobu výstavby do 12 měsíců od podpisu smlouvy.

IV.

Cena díla:

Cena za smluvený rozsah díla dle čl. II této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a zákona č. 134/2004., o DPH ve znění pozdějších změn a doplnění a činí:

Zpracování DPS	680 000,- Kč

Inženýrská činnost	10 000,- Kč

Cena (bez DPH) 	690 000,- Kč

Cena prací neobsahuje náklady vynaložené při plnění díla, jako poplatky za katastrální údaje, snímky pozemkových map, poplatky za vytýčení podzemních sítí, správní poplatky, náklady za případné zhotovení dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí (zákon č. 216/2007 Sb., ve znění zákona č.100/2001 Sb.) znalecké posudky (výpočty), geologický průzkum atd. viz UNIKA 2025 čl. 3.4.1. Tyto náklady budou s Objednatelem předem konzultovány a následně Objednateli přeúčtovány.

V.

Financování a placení:

Objednatel uhradí cenu za specifikované dílo dle čl. II v dohodnuté výši dle čl. IV. této smlouvy takto:

- po odevzdání DPS	680 000,- Kč bez DPH

- po ukončení IIČ 	10 000,- Kč bez DPH

K fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Vystavené faktury budou Objednatelem uhrazeny ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Právo fakturovat vzniká dnem splnění předmětu díla.

Objednatel tímto (dle ustanovení§26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) uděluje souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů (faktur) na adresu chevak@chevak.cz.

VI.

Věci určené k provedení díla a spolupůsobení Objednatele a Zhotovitele:

- Objednatel se zavazuje, že po splnění předmětu díla, dílo převezme a zaplatí Zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. IV. této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje, že v průběhu zpracování díla bude se Zhotovitelem úzce spolupracovat a poskytovat informace nezbytné pro plnění předmětu díla.

- Podkladem pro zpracování jsou zejména:

  - Sítě v areálu ČOV, příp. vytýčení, druh, dimenze, hloubka

  - Provozní řád ČOV

  - Vodoprávní povolení

  - Výsledky sledování odpadních vod (kvalita, průtoky)

VII.

Smluvní pokuty:

- V případě prodlení Zhotovitele s plněním dle bodu III. této smlouvy (viz Termín plnění), je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou vystavené faktury dle bodu V. této smlouvy (viz Financování a placení), má Zhotovitel právo účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

VIII.

Odpovědnost za vady díla:

- Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem, učiněném písemnou formou. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady Zhotovitele.

- Zhotovitel odpovídá za to, že celé dílo a jednotlivé části budou bez vad a že Objednatel jej bude moci použít pro realizaci stavby (výběrové řízení na Zhotovitele).

- Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v podkladech předaných Objednatelem nebo pokynech Objednatele, pokud Zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval.  Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou podmínek (tj. předpisů, podkladů, sortimentu výrobků apod.) pokud o přípravě těchto změn nevěděl a ani při vynaložení veškeré odborné péče je nemohl předvídat.

- Náhrada škody se řídí všemi příslušnými ustanoveními NOZ.

IX.

Jiná ujednání:

- Smluvní strany se dohodly, že předmětná DPS bude předem projednána a odsouhlasena na výrobních výborech: termíny výrobních výborů budou stanoveny Zhotovitelem po dohodě s Objednatelem, dle postupu prací na díle.

- Dílo bude splněno:

- odsouhlasením DPS Objednatelem a jeho předáním Objednateli.

- Zhotovitel se zavazuje předat dílo prosté vad a nedodělků zpracované v souladu s čl. II) této smlouvy. Případné připomínky vznesené na výrobních výborech, které se vztahují k předmětu díla, dopracuje Zhotovitel do dokumentace do 15 dnů.

- Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případě podstatného porušení smluvních povinností Zhotovitele na straně jedné a Objednatele na straně druhé.

- Podstatným porušením smlouvy se rozumí, že Zhotovitel bude v prodlení ve zpracování díla bezdůvodně déle než 30 dní.

- Pro vyrovnání smluvních stran při odstoupení od smlouvy dle bodu 2 a 3 tohoto článku bude postupováno podle NOZ.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a.s. je povinným subjektem dle ustanovení §2, odst. 1, písmeno m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a.s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/ dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000, - Kč bez DPH.

- Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů i po dobu záruční doby díla.

X.

Závěrečná ustanovení:

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemným jednáním.

- Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní strany řídí obchodním zákoníkem.

- Tuto smlouvu lze měnit vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

- Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Chebu dne 	V Plzni dne

Objednatel: 	Zhotovitel:

……………………………………	…………………………………

XXXXX XXXXX	XXXXX XXXXX

předseda představenstva	předseda představenstva

ředitel společnosti

……………………………………

XXXXX XXXXX

místopředseda představenstva