DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 7. 1. 2026

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

na zhotovení díla

„Modernizace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace “

Objednatel:				Domov na Polní, příspěvková organizace

Sídlo:					Polní 252/1, Brňany, 682 01 Vyškov

IČO:						002 26 556

DIČ:						není registrován

Zastoupený:	doc. Ing. Danou Martinovičovou, Ph.D., MBA – ředitelkou organizace

Bankovní spojení:			Komerční banka. a.s.

Číslo účtu:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel:						xxx xxx xxx xxx

e-mail: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:                             	Gating Services, a.s.

Sídlo:	Sokolovská 366/84, Praha 8 – Karlín, 186 00

IČ:	28999894

DIČ:                                              CZ 28999894

Zastoupený:	Martinem Šindelářem, členem představenstva

Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxx

tel: 					xxx xxx xxx

e-mail: 				xxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 15756

dále jen zhotovitel, na straně druhé

I. Úvodní ustanovení

(1) Smluvní strany uzavřely dne 7. 1. 2026 Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 1. 2026 a Dodatku č. 2 ze dne 10. 2. 2026, a to na provedení díla s označením „Modernizace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace“ (dále jen „smlouva o dílo“).

(2) Tento dodatek je uzavřen ke smlouvě o dílo uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení podle ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

II. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a ceny díla. Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést práce (dále také „vícepráce“) a rovněž neprovést původně sjednané práce dle předané projektové dokumentace a soupisu prací (dále také „méněpráce“), které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

- V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného ve smlouvě o dílo či potřeba neprovedení některých původně sjednaných prací a nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Jednotlivé změny v rozsahu předmětu díla jsou dále specifikovány ve změnových listech, které tvoří přílohy tohoto dodatku. Cena díla je v případě víceprací zvýšena v souladu s čl. VI. odst. 6 smlouvy o dílo.

- Smluvní strany prohlašují, že změny podle změnových listů uvedených v tomto článku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nezakládají podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, přičemž:

a) vícepráce a méněpráce popsané ve změnovém listu 1 nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek;

b) vícepráce a méněpráce popsané ve změnovém listu 2 nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 7 zákona o zadávání veřejných zakázek;

c) dodatečné stavební práce popsané ve změnovém listu 3 nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek.

(4) Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že se čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Původní cena díla celkem bez DPH 			28 643 743,96 Kč

Cena změnového listu TLZ č. 1				  1 396 982,00 Kč

Cena změnového listu TLZ č. 2				  1 910 576,92 Kč

Cena změnového listu TLZ č. 3				  2 495 660,00 Kč

Cena prací Dodatku č. 3 bez DPH 				  5 803 218,92 Kč

Cena celkem bez DPH 					34 446 962,88 Kč

DPH 12%		              				  4 133 635,55 Kč

Cena celkem vč. DPH 					38 580 598,43 Kč

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do 06/2027.

III. Závěrečná ustanovení

(1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

(2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření dodatku, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(3)  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ve Vyškově dne 29. 4. 2026 | V Praze dne 29. 4. 2026 |
| ....................................................... | ..................................................... |
| doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., MBA ředitelka organizace | Martin Šindelář člen představenstva |