Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 536 a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název:          Dopravní podnik  města Jihlavy, a.s.

Sídlem:         Brtnická 1002/23, 58601 Jihlava

IČ:                  25512897

Zastoupení:  ing. Josef Vilím, předseda představenstva

(Dále jen objednatel)

Název:           STS stavebně technické služby, s.r.o.

Sídlem:          Tovární 1429/7c, 58901 Třeštˇ

IČ:                   04980158

Zastoupení:   Chlup Jiří

(dále jen zhotovitel)

Článek 1 – předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že provede nátěry sloupů trolejového vedení v majetku objednatele, dle jeho určení a v souladu s cenovou nabídkou, schválenou představenstvem Dopravního podniku.                                                                                       ( tj.  celkem 172 sloupů,  á 1 454,- Kč za 1 sloup).

Článek 2 – termín provedení díla

Zhotovitel provede dílo v termínu od  22.9.2017 do 31.12.2017. Objednatel se zavazuje vytvořit potřebné podmínky pro zhotovení díla dle dohody se zhotovitelem.

Článek 3 – smluvní cena a platební podmínky

Cena za dílo je stanovena na částku 250 088,- Kč, bez DPH.

Cena díla zahrnuje provedení veškerých prací obsažených v nabídce, včetně materiálu, dopravného a dalších nákladů, které zhotovitel vynaloží ke splnění předmětu díla.

Článek 4 – předání díla

Po dokončení díla předá zhotovitel objednateli dílo na místě samém. Objednatel je povinen dílo převzít, je-li způsobilé řádnému užívání.

Článek 5 – záruční podmínky, odpovědnost za škody

Záruční doba na provedené práce je poskytována na dobu 24 měsíců.

Záruční doba, uvedená výše, začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které jsou patrné při převzetí díla, nebo se projeví během záruční doby. Zhotovitel je povinen záruční vady díla odstranit na své náklady a to neprodleně, nejdéle ve lhůtě do 30 dní od jejich nahlášení.

Článek 6 – smluvní pokuty, úroky z prodlení

Při dodržení podmínky v čl. 2 ze strany objednatele, je zhotovitel za každý den zpoždění sjednaného termínu  provedení díla, povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % celkové smluvní ceny.

V případě prodlení s úhradou konečné faktury, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, až do doby úhrady.

Článek 7 – závěrečné ustanovení

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v centrálním registru smluv. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany se seznámily s obsahem této smlouvy a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy.

V Jihlavě dne 22.9.2017                                                                                    V Jihlavě dne 22. 9. 2017

____________________________                                                              ____________________________

za  objednatele                                                                                              za zhotovitele

Ing. Josef Vilím