[image: image1.jpg]



RÁMCOVÁ SMLOUVA 0 DÍLO
jejímž předmětem jsou „Elektroinstalační práce"
uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace
Hradská 82, 76317 Lukov 70850941
Mgr. Evou Bartošovou, ředitelkou Komerční banka, a.s.
27-1924600297/0100 Ing. Hana Zarembová
(dále jen „Objednatel") a
ELPROMAT s.r.o.
Dlouhá 19, 763 15 Slušovice 25537326
Pavlem Zapletalem, jednatelem
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 31454 Komerční banka, a.s.
271915130297/0100 
 Pavel Zapletal
(dále jen „Zhotovitel")
1. PREAMBULE
1.1. Tato Rámcová smlouva jako celek se dále označuje jen jako „Smlouva".
1.2. Objednatel a Zhotovitel se dále společně označují jen jako „Smluvní strany".
1.3. Objednatel a Zhotovitel se označují jednotlivě dále jen jako „Smluvní strana".
1.4. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se dále označuje jen „občanský zákoník".
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se dále označuje jen „zákon o zadávání veřejných zakázek".

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1. Objednatel je příspěvkovou organizací zřízenou Zlínským krajem, které jsou na základě Zřizovací listiny svěřeny k hospodaření majetková práva Zlínského kraje jakožto vlastníka majetku, zejména nemovitostí, jak je tento majetek vymezen v přílohách č. 1 až č. 3 Zřizovací listiny. Majetková práva a povinnosti působí vůči Objednateli mj. v tomto rozsahu:
· je povinna a oprávněna svěřený majetek spravovat a efektivně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, k němuž byla zřízena a pro doplňkové činnosti vymezené zřizovací listinou;
· je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, před odcizením nebo zneužitím i pře neoprávněnými zásahy;
· je povinna o svěřený majetek pečovat, udržovat jej ve stavu v souladu s technickými normami, předpisy a legislativou (hygienické normy, protipožární a bezpečnostní předpisy apod.). Dále je povinna provádět jeho opravy, revize, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení.
2.2. Objednatel má zájem na řádném naplňování uvedených majetkových práv a povinností, přičemž k naplnění tohoto čile zrealizoval výběrové řízení veřejné zakázky „Zajištění průběžných oprav a údržby objektů DS Lukov“, jehož výsledkem je mj. uzavření této Smlouvy, a výběr Zhotovitele k faktickému naplnění závazků Objednatele vůči zřizovateli.
2.3. Účelem uzavření této Smlouvy je zajištění dlouhodobého odborného provádění elektroinstalačních a elektromontážních prací dle aktuálních potřeb Objednatele, resp. potřeb Objednatelem spravovaného majetku.
2.4. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje se, že je společností s dobrou pověstí, a že disponuje dostatečnou odbornou, technickou a personální kapacitou k provádění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel současně prohlašuje, že disponuje dostatečnými prostředky, včetně finančních prostředků, nezbytných k provádění předmětu této Smlouvy, v požadované kvalitě a termínech plnění stanovených na základě této Smlouvy.
2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s povahou předmětu Smlouvy, že jsou mu známy nezbytné technické, kvalitativní a jiné podmínky, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení předmětu Smlouvy za dohodnutých smluvních podmínek.
2.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.
2.7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu Smlouvy prováděny dodavatelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této Smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána,
zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
2.8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat férové vztahy ke svým poddodavatelům. Jakýkoliv závazek uzavřený mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem v souvislosti s plněním (části) předmětu této Smlouvy, nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů.
2.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k ochraně životního prostředí, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.
2.10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 2.7. až 2.9. této Smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících stavební činnosti, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. V případě zjištění pochybení je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k zajištění nápravy v přiměřené lhůtě; nezajistí-li Zhotovitel takovou nápravu, považuje se jeho jednání za podstatné porušení této Smlouvy.
3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1. Předmětem této Smlouvy je provádění:
3.1.1. elektroinstalačních prací;
3.1.2. elektromontážních prací,
3.1.3. dodávky a služby související s předchozími body.
3.2. Plnění předmětu této Smlouvy hodlají smluvní strany realizovat prostřednictvím dílčích výzev k plnění (objednávek) dle aktuálních potřeb Objednatele; režim zadávání dílčích objednávek je popsán v následujícím článku této Smlouvy.
4. POSTUP ZADÁVÁNÍ DÍLČÍCH OBJEDNÁVEK
4.1. Tato Smlouva upravuje podmínky zadávání jednotlivých dílčích zakázek na provádění elektroinstalačních a elektromontážních prací po dobu platnosti této Smlouvy s tím, že Objednatel bude zadávat jednotlivé dílčí zakázky na základě písemných objednávek zaslaných Zhotoviteli, kdy přijetím objednávky tímto Zhotovitelem dojde k materiálnímu uzavření smlouvy o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
4.2. Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách zadání jednotlivých dílčích zakázek, a to;
4.2.1. Objednatel vymezí rozsah aktuálně požadovaných elektroinstalačních a elektromontážních prací, přičemž sám zpracuje - nebo vyzve Zhotovitele ke zpracování - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které budou realizovány v rámci dílčí zakázky;
4.2.2. Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr do podoby položkového rozpočtu, a to s využitím aktuálně platných jednotkových cen podle stanovené cenové soustavy, přičemž tyto jednotkové ceny následně upraví dle cenového koeficientu uvedeného v čl. 6. odst. 6.2. této Smlouvy;
4.2.3. stanovenou cenovou soustavou je cenová soustava RTS DATA; není-li v cenové soustavě RTS DATA požadovaná položka, lze využít položku z cenové soustavy ÚRS, existuje-li v této cenové soustavě; není-li požadovaná položka v žádné z uvedených cenových soustav, bude Zhotovitelem stanovena individuální kalkulací s odůvodněním nákladů;
4.3. Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách plnění jednotlivých dílčích zakázek, a to:
4.3.1. Objednatel zasílá objednávky Zhotoviteli dle svých potřeb. Zhotovitel se zavazuje prostřednictvím e-mailové zprávy přijmout (potvrdit) objednávku Objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky, a to e-mailem nebo datovou zprávou uvedenou v záhlaví této Smlouvy;
4.3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění prací v termínu uvedeném Objednatelem v objednávce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;
4.3.3. Zhotovitel má právo zaslanou objednávku písemně prostřednictvím e-maiiové zprávy odmítnou pouze z vážných důvodů, které znemožňují provedení v objednávce specifikovaného charakteru prací; o takové skutečnosti je Zhotovitel povinen Objednatele neprodleně informovat a doložit důvody odmítnutí objednávky;
4.3.4. v případě bezdůvodného odmítnutí objednávky na dílčí zakázku ze strany zhotovitele se jedná se o hrubé porušení smluvních podmínek.
4.4. Objednatelem odeslaná objednávka bude obsahovat minimálně následujíc informace:
4.4.1. identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele;
4.4.2. identifikace pověření osoby k jednání;
4.4.3. vymezení rozsahu požadovaného plnění;
4.4.4. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se stanovením ceny plnění, nebo výzvu ke zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Zhotovitelem a předložení jeho ocenění;
4.4.5. datum (období) plnění;
4.4.6. místo plnění;
4.4.7. platební podmínky - interval fakturace.
4.5. Smluvní strany se dohodly, že nejsou oprávněny při uzavírání dílčích závazků z této Smlouvy sjednat
podstatné změny podmínek stanovených touto Smlouvou.
5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
5.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem nabytí účinnosti této Smlouvy, a končí:
5.1.1. uplynutím 4 let ode dne účinnosti této Smlouvy, nebo
5.1.2. vyčerpáním finančního limitu stanoveného v čl. 6. odst. 6.4. této Smlouvy,
podle toho, která ze shora uvedených skutečností nastane dříve.
5.2. Místem plnění je sídlo Objednatele. Objednatel je oprávněn změnit/rozšířit místo plnění jednostranným písemným oznámením adresovaným Zhotoviteli v objednávce. Kód NUTS CZ072.
6. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Smluvní strany se dohodly na jednotném cenovém koeficientu, kterým budou násobeny standardní jednotkové ceny zvolené cenové soustavy, v jejím platném znění v době odeslání individuální objednávky Objednatele.
6.2. Cenový koeficient se stanovuje v hodnotě: 0,950.
6.3. Cenový koeficient je neměnný po celou dobu trvání této Smlouvy.
6.4. Celková maximální cena, kterou může Objednatel po dobu trvání této Smlouvy zaplatit za elektroinstalační či elektromontážní práce zadávané prostřednictvím dílčích objednávek dle této Smlouvy Zhotoviteli, činí v součtu 535.000,00 Kč bez DPH.
6.5. Provedené práce v rámci dílčí zakázky budou Objednatelem uhrazeny zpravidla jednorázově po jejich dokončení a předání na základě předávacího protokolu; smluvní strany se mohou odlišně od uvedeného ustanovení Smlouvy dohodnout na úhradě provedených prací v rámci dílčí zakázky měsíčně, na základě zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, pokud délka prováděných prací v rámci dílčí zakázky přesáhne dva měsíce. Interval fakturace bude Objednatelem uveden v dílčí objednávce prací.
6.6. Za provedené práce vystaví Zhotovitel daňový doklad (fakturu) a doručí jej Objednateli:
6.6.1. do 5-ti kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí provedených prací - v případě jednorázové fakturace;
6.6.2. do 5-ti kalendářních dnů po skončení měsíce, ve kterém byly fakturované práce provedeny - v případě průběžné měsíční fakturace.
6.7. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol).
6.8. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu skutečně provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele vystavena na práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn takovou fakturu bez dalšího vrátit, a Zhotovitel povinen fakturu opravit, popř. zrušit a vystavit fakturu novou, která bude obsahovat jen práce Objednatelem odsouhlasené. V tomto případě Zhotovitel není oprávněn uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžního dluhu Objednatele.
6.9. Faktury Zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, zejména:
6.9.1. označení faktury, číslo, IČO a DIČ,
6.9.2. název a sídlo Zhotovitele a Objednatele s uvedením údaje o vedení Zhotovitele v příslušném obchodním nebo jiném rejstříku,
6.9.3. označení plnění, na něž je faktura vystavena,
6.9.4. účtovanou částku a cenu za jednotlivé položky,
6.9.5. DPH v platné výši,
6.9.6. datum uskutečnění zdanitelného plnění,
6.9.7. den vystavení a splatnosti faktury,
6.9.8. podpis oprávněné osoby Zhotovitele,
6.9.9. přílohu - odsouhlasený soupis provedených prací.
6.10. Oprávněnou osobou práce odsouhlasit je na straně Objednatele kontaktní osoba dle této Smlouvy nebo osoba, která bude uvedena v objednávce. Oprávněnou osobou práce odsouhlasit je na straně
Zhotovitele kontaktní osoba dle této Smlouvy nebo osoba, která byla Objednateli oznámena při zahájení realizace prací na základě dílčí objednávky.
6.11. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy.
6.12. Řádně vystavená faktura je splatná 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
6.13. Faktura bude předána elektronicky na mailovou adresu xxx
6.14. Pokud faktura nebude splňovat kteroukoli z podmínek určených tímto článkem či stanovených zákonem pro daňové doklady, nepůsobí žádné právní účinky.
6.15. Objednatel je oprávněn započíst oproti pohledávkám Zhotovitele své pohledávky za Zhotovitelem bez ohledu na jejich splatnost.
6.16. Veškeré platby mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním způsobem.
7. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE
7.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za činnosti spojené s provedením díla ve smyslu čl. III. této Smlouvy v rámci platných právních předpisů.
7.2. Zhotovitel je povinen při provádění prací postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy a platné technické normy vztahující se k jeho činnosti a k plnění předmětu této Smlouvy, řídit se touto Smlouvou, pokyny Objednatele, včetně osob na pozici technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a podklady, které mu byly či budou Objednatelem předány a postupovat plně v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je oprávněn se odchýlit od pokynů Objednatele pouze v případě, že by jejich realizací došlo k podstatnému porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, o čemž je Zhotovitel povinen Objednatele neprodleně písemně informovat.
7.3. Zhotovitel je povinen zajišťovat provádění prací osobami, které jsou k tomu odborně způsobilé. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
7.4. Zhotovitel je povinen písemně Objednatele upozornit na případné nevhodné pokyny nebo pokyny, které jsou v rozporu s právními předpisy, které byly Zhotoviteli uděleny Objednatelem, jinak se má za to, že jsou veškeré práce podle takovýchto informací či pokynů realizovatelné tak, aby mohly být dodrženy obecně závazné právní předpisy a podmínky této Smlouvy.
7.5. Jestliže dojde k postihu Objednatele nebo uvalení jakýchkoliv sankcí, a to v souvislosti s poskytnutým plněním ze strany Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel Objednateli k náhradě takto způsobené škody v plné výši.
7.6. Zhotovitel je povinen provést každou jednotlivou činnost na základě potvrzené objednávky dílčí zakázky Objednatele v termínu dohodnutém v objednávce dílčí zakázky.
7.7. Jestliže by ukončením činnosti Zhotovitele vznikla na straně Objednatele škoda, je Zhotovitel povinen jej upozornit na to, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření Objednatel nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá Zhotovitele, aby je učinil sám, je k tomu povinen Zhotovitel. Náhrada případných nákladů se vypočítá za obdobného užití cenového koeficientu uvedeného v čl. 6. odst. 6.2. této Smlouvy.
7.8. V případech, kdy dokumentace k objektu není k dispozici nebo neodpovídá faktickému stavu, je Zhotovitel povinen zabezpečovat plnění předmětu této Smlouvy se zvýšenou odbornou péčí a opatrností, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, přičemž za splnění těchto podmínek nenese zodpovědnost za škodu vzniklou v důsledku použití Objednatelem předané dokumentace neodpovídající skutečnému stavu nebo v důsledku chybějící dokumentace.
7.9. Po ukončení smluvního vztahu je Zhotovitel povinen Objednateli vrátit veškerou převzatou dokumentaci. Zhotovitel není oprávněn technickou dokumentaci poskytnout třetím osobám.
7.10. Zhotovitel je povinen sjednat na věci v jeho vlastnictví, vnesené do objektu, pojištění proti poškození, ztrátě a zničení nahodilou událostí či třetími osobami a podpisem této Smlouvy prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědností za škody způsobené v důsledku činnosti v oboru s výší pojistné částky s ohledem na druh a rozsah zakázky. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této Smlouvy a je vždy povinen Objednateli na jeho žádost prokázat existenci uvedeného pojištění předložením originálu nebo úředně ověřené kopie pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění odpovědnosti za škody, a to před podpisem této Smlouvy nebo na výzvu Objednatele.
7.11. Zhotovitel je povinen Objednateli okamžitě oznámit veškeré okolnosti, které ohrožují provoz objektů. Objednatel se zavazuje neprodleně projednat se Zhotovitelem odstranění těchto závad.
7.12. Eventuální dílčí dočasná nefunkčnost Zhotovitelem provozovaných technologických zařízení, způsobená přerušením dodávky médií nebo neodstraněním závad ze strany Objednatele, ač byl Objednatel k jejich odstranění povinen a Zhotovitelem k tomu vyzván, se nepovažuje za porušení povinností Zhotovitele při plněni předmětu této Smlouvy.
7.13. Zhotovitel je oprávněn k plnění svých závazků dle této Smlouvy používat jako poddodavatele pouze toho, který splňuje kvalifikace v daném oboru. Zhotovitel však odpovídá Objednateli, jakoby tyto práce poskytoval sám.
7.14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou veřejně známé a o kterých se při provádění činností ve smyslu této Smlouvy nebo v souvislosti s ní dozví a za tím účelem nesdělit, nezpřístupnit ani jinak nevyužít tyto skutečnosti pro sebe či jiného
7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat platné bezpečnostní a technické předpisy, předpisy o požární ochraně objektu a BOZP. vnitřní předpisy a pokyny Objednatele týkající se pohybu osob po objektech a provozu objektů, a odpovídá za jejich dodržování pracovníky provádějícími činnost dle předmětu této Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s příslušnými vnitřními předpisy Objednatele.
7.16. Pracovníci Zhotovitele budou při plnění předmětu Smlouvy uvnitř objektu oblečeni do jednotných pracovních oděvů s firemním logem Zhotovitele. Pracovníci Zhotovitele budou respektovat případná vyhlášená zdravotnická či hygienická opatření, a zákaz kouření v celém objektu Objednatele a jeho okolí, vyjma míst k tomuto účelu určených.
7.17. Způsobí-li Zhotovitel, ať úmyslně nebo z nedbalosti, škodu na majetku Objednatele či zdraví jeho zaměstnanců nebo třetích osob, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele s tím, že odpovídá za způsobenou škodu neomezeně. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady veškerá potřebná školení všech svých pracovníků podle příslušných předpisů a platných norem či nařízení.
7.18. Zhotovitel zajistí likvidaci odpadů souvisejících a vzniklých při jeho činnosti v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a případně dalšími souvisejícími předpisy, zajistí si zábory a skládky včetně úhrad za ně. Zhotovitel odpovídá za pořádek v okolí objektů, kde provádí činnosti dle předmětu této Smlouvy.
8. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
8.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli včas veškeré informace nezbytné pro řádný výkon provádění předmětu činnosti Smlouvy.
8.2. Objednatel si vyhrazuje právo upravit, rozšířit či omezit rozsah plnění, přičemž z takového rozhodnutí nevyplývají pro Zhotovitele jakákoli práva k účtování případných dodatečných odměn, náhrad škod či smluvních pokut. Toto neplatí:
8.2.1. pokud bude Objednatel požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než jak bylo uvedeno v objednávce Zhotoviteli, pak Objednatel u Zhotovitele tyto písemně poptá, přičemž je Zhotovitel nacení a předá k odsouhlasení Objednateli. Při naceňování je Zhotovitel vázán cenovým koeficientem uvedeným v čl. 6. odst. 6.2. této Smlouvy. Všechny práce, na které nelze použít cenový koeficient, budou oceněny v aktuální cenové soustavě a vynásobené koeficientem 1 (100 %),
8.2.2. pokud bude Objednatel požadovat vyšší kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena v objednávce Zhotoviteli,
8.2.3. pokud se při realizaci objednávky vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelně vliv na sjednanou cenu,
8.2.4. pokud dokumentace předaná Zhotoviteli Objednatelem bude vykazovat vady nebo chyby, které mají vliv na sjednanou cenu.
8.3. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla.
9. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
9.1. Zhotovitel je povinen Objednatele na jeho dotaz informovat o průběhu plnění předmětu této Smlouvy a dílčích objednávek, a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky.
9.2. V případě, že budou Objednatelem zjištěny nedostatky v průběhu plnění předmětu Smlouvy nebo dílčích objednávek, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky bez nároku na navýšení finančního plnění odstranit, a to neprodleně po upozornění Objednatelem, popř. v dodatečné lhůtě Objednatelem stanovené. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny Objednatelem nebo zaměstnanci Objednatele v důsledku nesprávné manipulace, údržby či neoprávněných zásahů.
10. NEBEZPEČÍ ŠKODY A ODPOVĚDNOST ZA VADY
10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od dne převzetí místa plnění, včetně věcí určených k provedení díla.
10.2. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele převzetím díla. Jestliže však Objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
10.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle dílčí objednávky bude provedeno podle podmínek této Smlouvy a dílčí objednávky, v souladu s cílem předmětu této Smlouvy.
10.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle dílčí objednávky má v době jeho předání Objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá sjednaným požadavkům. V případě výskytu jakýchkoli vad Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
10.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo dle dílčí objednávky v délce minimálně 24 měsíců ode dne provedení díla bez vad a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě na záruce delší.
10.6. Jestliže Objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž smluvní strany považují i reklamaci odeslanou Objednatelem v poslední den záruční doby za včas uplatněnou.
10.7. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran podle povahy a charakteru vady díla, a nedohodnou-li se, pak nejpozději ve lhůtě 14 dní od oznámení vad díla Objednatelem.
10.8. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
10.9. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vad bez zbytečného odkladu a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení Zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky, a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené.
10.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla Objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné technické dokumentace, dodané mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů nebo nesprávnost technické dokumentace písemně upozornil, a Objednatel na jejich dodržení písemně trval, nebo jestliže Zhotovitel nemohl takovou nevhodnost pokynů nebo nesprávnost technické dokumentace při vynaložení odborné péče zjistit.
11. UKONČENÍ SMLOUVY
11.1. Tato Smlouva zaniká splněním závazku nebo před uplynutím lhůty platnosti Smlouvy z důvodu podstatného porušení povinnosti smluvních stran. Dále mohou smluvní strany ukončit tuto Smlouvu písemnou dohodou obou smluvních stran.
11.2. Smluvní strany mohou odstoupit od této Smlouvy z důvodu uvedených v občanském zákoníku.
12. SMLUVNÍ POKUTY
12.1. V případě prodlení Zhotovitele s řádným provedením díla dle podmínek stanovených v dílčí objednávce je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH sjednané v dílčí objednávce za každý započatý den prodlení.
12.2. V případě, že se ocitne Objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH sjednané v dílčí objednávce za každý započatý den prodlení.
12.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.
12.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad díla v dohodnutém termínu nebo stanovené lhůtě se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.
12.5. Poruší-li Zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto Smlouvou nebo nepředloží na žádost Objednatele doklad o jeho existenci, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
12.6. V případě nedodržení platných bezpečnostních a technických předpisů, předpisů o požární ochraně objektu a BOZP, vnitřních předpisů či pokynů Objednatele týkajících se pohybu osob po objektech a provozu objektů, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ.
12.7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyúčtování.
12.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud tento závazek vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním dle této Smlouvy.
12.9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran, a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí Objednatel.
13.2. Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou postupně číslovaných dodatků k této Smlouvě a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.
13.3. Právní vztahy založené touto Smlouvou, a to včetně nároků smluvních stran vyplývajících z těchto právních vztahů, se řídí českým právním řádem. Soudy příslušnými pro řešení sporů z této Smlouvy a s touto Smlouvou související jsou české soudy; jejich příslušnost se stanoví podle sídla Objednatele. Pokud v této Smlouvě není dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
13.4. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1764 až 1766 občanského zákoníku uvádí, že pokud dojde ke změně okolností, přebírají na sebe smluvní strany nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
13.5. Práva vzniklá z této Smlouvy (ani tato Smlouva jako celek) nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele.
13.6. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy a

nahrazuje veškeré předcházející dohody smluvních stran týkající se podobného či obdobného předmětu. Vedlejší ústní ani písemné dohody k této Smlouvě nebyly učiněny, a i pokud by učiněny byly, vůlí smluvních stran je se těmito vedlejšími dohodami neřídit. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
13.7. Tato Smlouva neobsahuje žádné přílohy.
13.8. Neuzavírají-li Smluvní strany tuto Smlouvu elektronicky, podepsanou zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, pak se Smlouva vyhotovuje ve 3 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotoveni a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
13.9. Objednatel je povinným subjektem dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této Smlouvy dává souhlas s uveřejněním Smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek.
13.10. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této Smlouvy připojují své podpisy.
Za Objednatele
Za Zhotovitele
V Lukově dne 
Ve Slušovicích dne 


Domov pro seniory Lukov





Název:


Sídlem:


IČO:


Zastoupena: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kontaktní osoba:





Název:


Sídlem:


IČO:


Zastoupena zapsaný v obchodním Bankovní spojení: Číslo účtu: e-mail: tel.:


Kontaktní osoba:














