Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřen podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/0288/2026

# Smluvní strany

## statutární město Karviná

se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

zastoupeno			Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2021: Ing. Jana Maierová, MPA,

vedoucí Odboru komunálních služeb

jednání ve věcech:

- smluvních: Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních služeb

- technických:	XXXXX

IČ:				00297534

DIČ:				CZ699007109

bankovní spojení: 		XXXXX

číslo účtu: 			XXXXX

(dále jen objednatel)

a

# 1.2 	DaSt Inpo group s r.o.

# zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 53397

zastoupena: Daliborem Štvrtňou, jednatelem společnosti

se sídlem: 		Palackého 689/2, Havířov-Město, 736 01

IČ: 		29441145

DIČ: 		CZ29441145

bankovní spojení: 		XXXXX

č. účtu: 		XXXXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 20.02.2026 Smlouvu o dílo č. SML/0288/2026 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla pod názvem „Oprava rozvodu ústředního vytápění v ZUŠ Bedřicha Smetany, ul. Majakovského 2217, Karviná – Mizerov“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle rozpočtu, specifikace materiálu a cenové nabídky uvedené v položkovém rozpočtu ze dne 10.01.2026, který je přílohou Smlouvy.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

# Změna smlouvy

## Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 40 053,20 Kč bez DPH 
a méněpráce ve výši – 14 662,00 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se zvyšuje o 25 391,20 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

| Cena bez DPH | 399 027,- Kč |
| --- | --- |

„

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

| Cena bez DPH | 424 418,20,- Kč |
| --- | --- |

„

# Společná a závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

## Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku 
č. 1, a to na dobu neurčitou.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet (vícepráce a méněpráce)

V Karviné dne	28.04.2026				V Havířově dne 24.04.2026

za objednatele	                                                za zhotovitele

……………………………..			…………………………………………

za statutární město Karviná			Dalibor Štvrtňa, jednatel společnosti

Ing. Jana Maierová, MPA                                   DaSt Inpo group s r.o.

vedoucí Odboru komunálních služeb

oprávněná k podpisu na základě:

pověření ze dne 04.01.2021