Smlouva o dílo

uzavřená podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

- Smluvní strany

- Objednatel

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,

zastoupené ve věcech technických: p. Petrem Zaumüllerem, technikem odboru investic MěÚ Český Krumlov,

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 19-221241/0100

(dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel

Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: EXX s.r.o.

Sídlo/adresa provozovny: Karlovarská 14, 161 00  Praha 6,

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 38083,

zastoupená ve věcech smluvních: Jindřich Lukavský, jednatel,

zastoupená ve věcech technických: Miloslav Zpěvák,

IČ: 63984261,

DIČ: CZ63984261,

bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka,

číslo účtu: 2502590118/2600

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět smlouvy

- Název díla: Osvětlení zimního stadionu v Českém Krumlově.

- Specifikace díla:

Rozsah díla je dán nabídkou zhotovitele a dokumentací zhotovenou společností Lighting Projects Consulting s.r.o.,Karlovarská 1104/14, 161 00  Praha.

V rámci realizace bude vybudováno nové osvětlení ledové hrací plochy v hale zimního stadionu v nejlepší dostupné kvalitě a současně za nejnižších provozních nákladů formou kompletní náhrady stávajících svítidel za nová LED svítidla pro sportovní aplikace, včetně případných potřebných úprav nebo výměny související elektroinstalace a vypracování skutečného stavu elektroinstalace. Součást plnění je rovněž demontáž stávajících svítidel a prvků elektroinstalace, včetně ekologické likvidace všech demontovaných nepotřebných součástí (kabeláž a další elektroinstalační prvky, svítidla, světelné zdroje vč. závěsů apod.). Součástí plnění je dodávka osvětlení krytého hlediště a dodávka nouzového osvětlení pro část ledové plochy a hlediště.

Předmět zakázky zahrnuje:

- demontáž a likvidace stávajících svítidel,

- dodávka a montáž nových svítidel pro osvětlení ledové plochy, hlediště a nouzové osvětlení včetně veškerého příslušenství a nutného kabelového vedení,

- úprava stávajícího rozvaděče osvětlení,

- dodávka nového rozvaděče včetně systému řízení osvětlení,

- vybudování nového kabelového vedení pro svítidla vně stadionu, tak aby nebránilo dalšímu užívání sportovní haly,

- kontrolní měření nové osvětlovací soustavy (zpracované po vytvoření ledové plochy) včetně protokolu o měření,

- provedení výchozí revize nové světelné soustavy,

- záruka dodané plnění v délce alespoň 60 měsíců,

- zajištění měření spotřeby elektřiny a provozních hodin tak, aby bylo možné vyhodnotit sezónní spotřebu elektrické energie osvětlení ledové plochy i s možností dálkového odečtu,

- zakreslení skutečného stavu,

- zaškolení obsluhy ohledně užívání a ovládání osvětlovací soustavy.

Osvětlení musí odpovídat zadaným požadavkům v souladu s požadavky příslušných norem, v případě kdy jsou požadavky přísnější, nežli požaduje norma, je rozhodující upřesňující požadavek.

Uchazeč musí při vlastní realizaci spolupracovat se zadavatelem a s provozovatelem zimního stadionu.

Cílem je především dosažení normových a zadavatelem požadovaných parametrů osvětlení, zvýšení uživatelského komfortu, dále snížení provozní energetické náročnosti a zvýšení spolehlivosti a životnosti světlené soustavy.

- Místo plnění:

Objekt haly zimního stadionu, ul. Chvalšinská, pozemek p.č. 2373/1, k.ú. Český Krumlov.

- Doba  plnění

- Zadavatel vyzve k zhotovitele k zahájení prací písemným pokynem nejméně 10 dnů předem.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu uvedeném v čl. II odst. 2 v době do 15.9.2016.

- Cena díla

- Cena je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady zhotovitele související s plněním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Cena je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí

| Cena celkem bez DPH | 1.394.205,00 | Kč. |
| --- | --- | --- |

- Uvedená cena je nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu, řádnému a včasnému provedení díla zhotovitelem, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu zakázky včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, náklady na opatření podkladů, náklady na projednání, provozní náklady, pojištění, daně, náklady na případné získání nezbytných autorských a jiných práv a jakékoliv další výdaje spojené s plněním zakázky.

- Cena bez DPH dohodnutá dle čl. IV odst. 1. smlouvy je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o DPH").

- Smluvní strany se dohodly na tom, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady zhotovitele a žádné vícenáklady již nebudou účtovány.

- Platební podmínky

- Smluvní cenu podle čl. IV. odst. 1. této smlouvy vyúčtuje zhotovitel objednateli po předání a převzetí řádně a včas provedeného díla. Daňový doklad (faktura) bude vystaven na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit přílohu faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podepsání předávacího protokolu díla oběma smluvními stranami.

- Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů, zákonu o DPH a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“). V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat tyto náležitosti, bude objednatelem vrácen k opravení bez proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury). Nedílnou přílohou faktury je soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Daňový doklad bude vyhotoven v počtu 2 originálů.

- Zjistí-li objednavatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého dílčího plnění vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit a příslušnou úhradu pozastavit až do data odstranění vady.

- Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury). V pochybnostech se má za to, že daňový doklad (faktura) byl objednateli doručen třetí den po odeslání zhotovitelem.

- Zaplacení ceny za dílo ani její části nebude považováno za prohlášení/potvrzení objednatele o řádném a včasném poskytnutí plnění zhotovitelem nebo o tom, že plnění přejímá a akceptuje i s vadami, a to bez ohledu na výši provedené platby nebo podklady, na základě nichž byla provedena.

- Objednatel tímto oznamuje, že objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je používán k ekonomické činnosti. Pokud je zhotovitel plátcem DPH a provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA"), je povinen aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle §92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text:

"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %.".

- Zhotoviteli bude uhrazena dohodnutá cena díla bez DPH do částky odpovídající 95 % dohodnuté ceny díla bez DPH. Zbývající část ve výši 5 % z dohodnuté ceny díla bez DPH slouží jako záruka za kvalitní provedení díla a řádné plnění záručních podmínek po celou dobu trvání záruční doby (dále jen "zádržné"). Toto zajištění může trvat nejdříve od data podpisu protokolu o předání a převzetí provedeného díla a nejpozději do data skončení záruční doby dle Smlouvy. Zádržné může být nahrazeno ručitelským prohlášením mateřské společnosti Zhotovitele (Eurolux Group a.s.) dle vzoru uvedeného v příloze této smlouvy.

- Zádržné bude vráceno objednatelem zhotoviteli do 15 (patnácti) dnů po datu skončení záruční doby nebo po doručení ručitelského prohlášení dle tohoto odstavce, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.

- Kvalitativní a technické podmínky

- Kvalitativní a technické podmínky předmětu díla jsou vymezeny zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, soupisem prací a dodávek.

- Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla použije pouze materiály a výrobky splňující požadované kvalitativní a technické podmínky (např. české technické normy) a použije pouze materiály a výrobky schválené a certifikované, popř. ty, které mají atest na jakost.

- Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Provádění díla

- Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat průběh zhotovení díla.

- Předání díla

- Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dnů před odevzdáním díla vyzvat objednatele k jeho převzetí. Objednatel potvrdí písemně datum přejímky.

- Termínu převzetí díla bude předcházet přejímací řízení, které bude písemně oznámeno zhotovitelem objednateli.

    - O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat zejména:

- označení díla,

- označení objednatele,

- označení zhotovitele,

- identifikaci smlouvy,

- další údaje dle smluvního ujednání obou stran.

  - Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto povinnost objednatel nemá, jestliže není dílo provedeno ve smyslu výše uvedených podmínek, například i v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedeného díla, jestliže toto brání jeho užívání.

  - Pokud objednatel odmítl dokončené dílo převzít, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky obou smluvních stran a se zdůvodněním.

- Odpovědnost za vady, záruky, reklamace.

- Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§§ 2615 a násl. občanského zákoníku).

- Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle Smlouvy, platných právních předpisů, závazných i doporučených technických norem, TP, TKP a požadovaných standardů.

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít k okamžiku protokolárního předání a převzetí vlastnosti sjednané ve Smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy. Pokud dílo či jakákoli jeho část nebude mít uvedené vlastnosti, jedná se o dílo vadné. Zhotovitel zároveň poskytuje objednateli záruku, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít všechny vlastnosti sjednané ve Smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy po dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, vyjma nouzových baterií, na které se vztahuje záruční doba v délce 24 měsíců. Poskytnutím záruky se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po protokolárním předání a převzetí díla objednatelem.

- Objednatel je povinen písemně uplatnit nároky z vady u zhotovitele bezodkladně o jejím zjištění, nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů poté.

- V případě vady díla či jakékoli jeho části vznikají zhotoviteli povinnosti z vadného plnění, jimž odpovídají tato práva objednatele z vadného plnění, a to podle volby objednatele:

a) bezplatné odstranění vady,

b) úhrada nákladů na odstranění vad objednatelem či třetí osobou,

c) přiměřená sleva z ceny za díla v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.

- Vedle výše uvedených práv objednatele z vadného plnění, má objednatel vždy také nárok na náhradu škody způsobenou mu prokazatelně vadným plněním.

- Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem, e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů od přijetí reklamace vady,

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních od přijetí reklamace vady,

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od přijetí reklamace vady,

d) odstranit běžnou vadu nebránící užívání díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 30 (třicet) kalendářních dnů od přijetí reklamace vady,

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla,  případně učinit dočasné opatření umožňující bezpečný provoz budovy, bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady, je-li to technicky a technologicky možné s ohledem na standardní dodací lhůty a technologické postupy.

- Objednatel může změnit volbu provedenou mezi právy z odpovědnosti za vady, jestliže takovou změnu zhotoviteli písemně oznámí dříve, než zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo započne s odstraňováním vad anebo než objednatel započne s odstraňováním vad sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.

- V případě, že zhotovitel neodstraní příslušnou vadu ve lhůtě dle bodu 7. tohoto článku nebo oznámí objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může objednatel takovou vadu po předchozím písemném oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo třetí osobou, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel účelně vynaložil, případně uplatnit jiný z nároků uvedených v bodu 5. tohoto článku.

- Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo či jakoukoli jeho část užívat pro vady, za něž zhotovitel odpovídá.

- Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od uplynutí záruční doby za celé dílo.

- Odstoupení od smlouvy

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínu uvedeného v této smlouvě a dílo neprovedl ani nedokončil v náhradní patnácti denní lhůtě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

- Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.

- Objednatel je povinen v případě odstoupení od této smlouvy uhradit zhotoviteli náklady, které zhotovitel vynaložil na zhotovení díla ke dni, kdy došlo k odstoupení od smlouvy.

- Sankce

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době dle čl. IX. odst. 4. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za vadu a každý den prodlení.

- Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedení díla ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní strany sjednávají na rozdíl od dispozitivního ustanovení § 2050 občanského zákoníku, že sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne porušením povinností, zajištěných ujednáním o smluvní pokutě.

- Další ujednání

- Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozd. předpisů, se účastníci zavazují spolupůsobit při finanční kontrole a poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k předmětu smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související, a to po dobu nejméně deseti let od předání a převzetí stavby, nebude-li mezi účastníky dohodnuto jinak.

- Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemně jakékoli doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu pěti let od ukončení realizace projektu.

- Závěrečná ustanovení

- Smlouva byla schválena radou města Český Krumlov dne 18. 7. 2016 usnesením č. 0380/RM17/2016.

- Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek), jež zhotovitel poskytl objednateli při zpracování nabídky, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

- Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1 - Soupis prací a dodávek - cenová nabídka zhotovitele.

Příloha č. 2 - Ručitelské prohlášení mateřské společnosti Zhotovitele (Eurolux Group a.s.).

V Českém Krumlově, dne ..............................		V Praze, dne ..............................

..............................................				..................................................

Mgr. Dalibor Carda					Jindřich Lukavský

starosta města						jednatel