SMLOUVA O DÍLO č. 617S28

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.  Zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku) v platném znění

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1.	ZHOTOVITEL

Obchodní jméno firmy:		Mechanika, a.s.

Adresa firmy, sídlo:			Letecká 2, 796 01 Prostějov

tel-fax:				582 345 611 – 582 342 431

Zástupce:				Ing. Jindřich Zdráhal

funkce:				předseda správní rady a statutární ředitel

Bankovní spojení:			Komerční banka Prostějov, č. ú.: 19- 2130100287/0100

Identifikace:				IČO: 25518127	DIČ: CZ25518127

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4622

2.	OBJEDNATEL

Obchodní jméno firmy:	Gymnázium Olomouc - Hejčín

Adresa firmy, sídlo:	Tomkova 45, 779 00 Olomouc

tel-fax:	724 774 116

Statutární zástupce:	PhDr. Karel Goš

funkce:	ředitel

Bankovní spojení:

Identifikace:	IČO: 00601799		DIČ: CZ00601799

3.	Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, změn a doplňků

a)	za zhotovitele:			Ing. Jindřich Zdráhal, předseda správní rady a statutární ředitel

tel-fax:				582 345 611 – 582 342 431

b) 	za objednatele:			PhDr. Karel Goš

tel-fax:				724 774 116

4.	Osoby oprávněné k projednávání smlouvy, změn, doplňků, technických a výrobních řešení

a)	za zhotovitele – ve věcech:

obchodních:	Ing. František Pyrolt, ředitel společnosti	tel: 582 345 611

Ing. Darina Režná, manažerka projektu	tel: 721 010 750

technických:	Luděk Hrubý, vedoucí konstrukce	tel: 728 350 995

výroby a reklamací:	Miroslav Buigl, vedoucí výroby	tel: 720 142 264

předání díla:	Kamil Ježek, vedoucí montážní skupiny nebo osoba jím pověřená

b) 	za objednatele – ve věcech:

obchodních a výrobních: 	PhDr. Karel Goš,	tel: 724 774 116

RnDr. Karel Pohaněl	tel: 775 369 167

odsouhlasení výr. dokum.:	PhDr. Karel Goš,	tel: 724 774 116

RnDr. Karel Pohaněl	tel: 775 369 167

převzetí díla a podpis

předávacího protokolu:	PhDr. Karel Goš,	tel: 724 774 116

RnDr. Karel Pohaněl	tel: 775 369 167

Článek II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele	 výrobu, dodávku a montáž hliníkových výrobků v barevném provedení RAL (9007) dle přílohy č. 1 (CN č. 17-073-2/A), která je nedílnou součástí této SOD.

Článek III.

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění pro účely této smlouvy je budova C, Gymnázium Hejčín Olomouc

Článek IV.

DOBA PLNĚNÍ

1.	Dílo v rozsahu Čl. II této smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do: 30.10.2017

…………………

2.	Pro dodržení termínu v bodě 1 tohoto článku je nezbytné provést tyto úkony:

a)	předání kompletní zadávací dokumentace zhotoviteli	předáno

b)	zaměření stavby pro výrobní dokumentaci zhotovitelem	do	22. 9. 2017

c)	předání výrobní dokumentace objednateli k odsouhlasení	do	 29. 9. 2017

d)	předání odsouhlasené výrobní dokumentace zhotoviteli	do 5 dní od převzetí

e)	připravenost stavby k zahájení montáže	do	26.10.2017

Článek V.

CENA DÍLA

Za provedení díla v rozsahu uvedeném v přiložené dokumentaci se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu, která je stanovena dohodu obou stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 450/2009 Sb. ze dne 11. prosince 2009 takto:

cena díla bez DPH včetně montáže v místě realizace	189 612,-- Kč

Částka DPH bude účtována dle platných předpisů.

Cena za dílo je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání díla objednateli, který je zároveň datem uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura je splatná do 30 dnů od data vystavení faktury. Zhotovitel musí vystavit fakturu neprodleně, nejpozději do 10 dnů po předání díla.

Článek VII.

SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY

1.	Za prodlení v termínu dodávky díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, maximálně 10 % z ceny díla bez DPH.

2.	V případě, že bude objednatel v prodlení s placením faktur vystavených na základě Čl. VI., je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve smluvní lhůtě a to 0,05 % z finančního objemu daného platebního dokladu za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu je objednatel povinen uhradit i v případě, že porušení povinností nezavinil. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody.

Článek VIII.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že převzal "Všeobecné obchodní podmínky firmy MECHANIKA, a.s. – platnost od 1. 7. 2014" a že jsou mu známy. Současně si smluvní strany sjednaly tato rozdílná ustanovení:

1) Mění se kapitola XI. Záruční podmínky: Zhotovitel poskytuje záruku na dveře v rozsahu 60 měsíců kromě výrobků s vlastní záruční lhůtou.

Ostatní ustanovení uvedené pod názvem "Všeobecné obchodní podmínky firmy MECHANIKA, a.s. – platnost od 1. 7. 2014" zůstávají v platnosti a smluvní strany s nimi souhlasí.

2. Záruční doby dle Kapitoly XI., čl. 1 platí za předpokladu dodržení všech ustanovení z příručky „Funkce a údržba hliníkových elementů“.

Článek IX.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1.	Ke změně nebo doplnění této smlouvy může dojít pouze písemnou formou, a to ve formě dodatku ke smlouvě číslovaného vzestupně, který musí být odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami.

2.	V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními ostatních smluvních dokumentů nebo smlouvy a příloh má přednost ustanovení smlouvy.

3.	Věci a ujednání, které nejsou upraveny touto smlouvou nebo "Všeobecnými obchodními podmínkami firmy MECHANIKA, a.s. – platnost od 1. 7. 2014" se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

4.	Smluvní strany prohlašují, že v případě, že kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.

5.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis obsahuje (počet!) jednostranně popsaných příloh, přičemž jednotlivé strany smlouvy i příloh jsou podepsány (parafovány) osobami dle Čl. I/bod 4. Pověření těchto osob zajistí statutární zástupci obou smluvních stran, každý za svou stranu.

6.	Smluvní strany po řádném přečtení smlouvy shodně prohlašují, že se dohodly o celém obsahu této smlouvy a že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

za objednatele:	za zhotovitele:

PhDr. Karel Goš	Ing. Zdráhal Jindřich

ředitel	předseda správní rady a

statutární ředitel

............................................	..............................................

vlastnoruční podpis	vlastnoruční podpis

V Olomouci	V Prostějově

Dne:	Dne:

razítko objednatele				          razítko zhotovitele