DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 4.9.2025 ve znění dodatku č. 1

mezi stranami:

- Ing. Jiří Dobrovolný, podnikající jako OSVČ pod IČ 69699500 tel.                                    	 dále jako /zhotovitel/

a

- Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace

Křižíkova 1694/11, PSČ 61200, Brno

Zastoupená: Ing. Miroslavou Zahradníkovou

IČ: 00567191

DIČ: neplátce DPH dále jako /objednatel/

PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu zjištění skrytých závad při provádění díla v odvodnění konstrukce auly v linii napojení nové vodorovné izolace střechy na odvodnění nad ní umístěné sloupko-paždíkové fasády světlíků se strany dohodly na provedení víceprací s cílem zamezit zatékání do budovy. Stav, způsob a rozsah prací je blíže popsán v samostatném dokumentu.

II. CENA DÍLA

doplnění odst. 5. "Provedení víceprací, v celkové částce 21.540,- Kč na základě dohodnutého rozpočtu, splatných samostatnou fakturou.

Uzavřený dodatek je nezbytnou součástí uzavřené smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2. a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom podepsaném vyhotovení.

V  Brně dne  27.04.2026 	 	 	 	 	V   Brně  dne 27.04.2026

zhotovitel 	 	 	 	 	 	 	objednatel