DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 2017-00397 mezi smluvními stranami:

Město Strakonice Se sídlem: Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice IČ 00251810, DIČ CZ00251810 jednající Mgr.Břetislavem Hrdličkou , starostou města

na straně jedné dále jen jako „Objednatel“

a

ZRUP Příbram a.s.

se sídlem Příbram VII, Žežická 522,PSČ 261 01, 
IČ 45147761, DIČ CZ45147761
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  1459

jednající Mgr. Liborem Dubským, statutárním ředitelem

1/ Dodatek ke smlouvě – změny předmětu díla

1.1.    Na základě požadavku objednatele a po vzájemné dohodě se zhotovitelem, byly
           dohodnuty změny v provedení díla „Přístavby objektu šaten – oblouková

hala, ul .Máchova“. Změna předmětu díla s sebou nese vícenáklady, se kterými

objednatel souhlasí. Níže uvedené vícenáklady budou připočteny k původní

cenové nabídce.

1.2. Vícenáklady:

V místnostech 1.04 , 1.07 , 1.10. bude místo PVC položená dlažba Nordic Taurus

šedá R10

Místo balkonových PVC dveří budou dveře ZK plechové 900x1970 zateplené,

zvenku RAL 9007 + 3/5 zasklené

Světlo únikové Modus LED (na stěnu) po výpadku proudu svítí 1 hod           navíc 2ks

Práškový hasicí přístroj PHP  PG6 / 21 A  ( včetně výztuhy do stěny )            1ks

VÍCENÁKLADY celkem                                                                25 817,-Kč  bez DPH

1.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají.

1.4. Změna ceny díla:

Původní cena díla                                                                                    1 603 975,-Kč bez DPH
Nová cena díla                                                                                        1 629 792 ,-Kč bez DPH

V Příbrami:							   Ve Strakonicích:

Objednatel:                                                                                        Zhotovitel: