DODATEK č. 6

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Horky u Želetavy II        
č. 399-2022-520204 ze dne 25. 10. 2022

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina na adrese Fritzova 4260/4, 589 01 Jihlava

Zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Petrem Holíkem, referentem  Pobočky Třebíč

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 957 247

E-mail: 	vysocina.kraj@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- EKOS T, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C 19, vložka 972

Zastoupená: 					Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

- Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

- Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem

- V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxx

E-mail: 		xxxxx

ID datové schránky: 		2r63dp8

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 		1521409359/0800

DIČ: 		CZ63470985

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek  u dílčích částí 6.3.2 h) i) - Aktualizace PSZ do 10 ha; 6.3.2 h) ii) - Aktualizace PSZ do 50 ha; 6.3.2 h) iii) - Aktualizace PSZ nad 50 ha.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek  u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | - Dílčí část Hlavního celku | - MJ | - Původní počet MJ | - Navýšení počet MJ | - Cena za MJ v Kč bez DPH | - Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6.3. | - Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| - 6.3.2 h) i) | - Aktualizace PSZ do 10 ha | - ha | - 1 | - 3 | - 11 011,00 | - 22 022,00 |

- Hodnota změn činí  22 022,00 Kč bez DPH, (tj. 1,02 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížený počet MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 0 | 6 292,00 | 6 292,00 |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 0 | 2 359,50 | 2 359,50 |

Hodnota změn činí 8 651,50  Kč bez DPH, (tj. 0,62 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší  o  13 370,50 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Na základě projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s jednotlivými vlastníky vzešla potřeba aktualizace PSZ z důvodu drobných úprav polních cest (např. napojení, rozšíření), zrušení doplňkové cesty a vytvoření 4 nových doplňkových cest. Tímto došlo k úpravě MJ. Jejich počet je dle skutečně zpracovaných a prokázaných měrných jednotek u dílčích částí.

- Dodatek je uzavřený v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených dodatkem č. 2 a dodatkem č. 5, přesáhne 10  % původní hodnoty závazku.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy o dílo  u dílčí čísti  6.3.2 h) i);   6.3.2 h) ii);	 6.3.2 h) iii) je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3. Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 376 210,00 Kč | 1 665 214,10 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 667 859,50 Kč | 808 110,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 128 260,00 Kč | 155 194,60 Kč |
| Celková cena | 2 172 329,50 Kč | 2 628 518,70 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r. o.

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Místo: Jihlava		Místo: Třebíč

Datum: 6. 5. 2026	Datum: 5. 5. 2026

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 				Ing. Aleš Tůma

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 				jednatel

Státní pozemkový úřad 		EKOS T, spol. s r.o.

Ing. Libor Sedláček

jednatel

EKOS T, spol. s r.o.

Za správnost:

Ing. Marcela Svobodová

Vedoucí Pobočky Třebíč