SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany  
1.  Domov Iris, příspěvková organizace

se sídlem: 	Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Rybářská 1223/13  zastoupena: 	Mgr. Michal Mariánek- ředitel organizace

IČO: 	 70631824

DIČ: 	CZ70631824

(dále jen „objednatel“)  
2.  Obchodní firma

se sídlem: 	HAWLIK & sons, s.r.o.

zastoupena: 	Jiří Hawlik, jednatel společnosti

IČO: 	27784649

DIČ: 	CZ27784649

bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 	3722682/0800

Zapsána  v obchodním  rejstříku  vedeném  Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  C,  vložka  51726 …

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1.  Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „občanský  zákoník“);  práva  a  povinnosti  stran  touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.  Smluvní  strany  prohlašují,  že  údaje  uvedené  v čl.  I  této  smlouvy  jsou  v souladu  se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených  údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů  smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  bankovní  účet  uvedený  v čl.  I  odst. 2  této  smlouvy  je  bankovním  účtem  zveřejněným  ve  smyslu  zákona  č. 235/2004 Sb.,  o dani  z přidané  hodnoty,  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o DPH“  a  „zveřejněný  účet“).  V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu,  a  to  kopií  příslušné  smlouvy  nebo  potvrzením  peněžního  ústavu;  nový  účet  musí  být  zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4.  Smluvní  strany  prohlašují,  že  osoby  podepisující  tuto  smlouvu  jsou  k tomuto  jednání  oprávněny.

5.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  je  odborně  způsobilý  k zajištění  předmětu  plnění  podle  této  smlouvy.

6.  Zhotovitel  potvrzuje,  že  se  detailně  seznámil  s rozsahem  a povahou  díla,  že  jsou  mu  známy  veškeré  technické,  kvalitativní  a jiné  podmínky  nezbytné  k realizaci  díla  a že

Dodávka a instalace protipožárních podhledů

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci  díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

7.  Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným  a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.

Předmět smlouvy

1.  Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající  v realizaci stavebních prací dodávky a instalace protipožárních podhledů  v rozsahu dle:

• 	zadávacích podmínek zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy,

• 	požárně bezpečnostního řešení,

• 	platných právních norem, předpisů a ustanovení této smlouvy,

• 	technologickými postupy výrobce protipožárních panelů.

(dále jen „dílo“).

2.  Součástí díla je také:

a)  předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění

nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o  odpadech“);  o způsobu  nakládání  s odpadem  bude  předložen  písemný  doklad  vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

b)  provedení průkazních a jiných zkoušek materiálů použitých v průběhu provádění díla  dle  zákona  č.  22/1997  Sb.,  o  technických  požadavcích  na  výrobky  a  o  změně  a  doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002  Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění  pozdějších předpisů a dále zkoušek k prokázání kvality, bezpečnosti a provozuschopnosti díla a  všech  jeho  součástí  dle  platných  technických  norem  a  obecně závazných právních předpisů včetně vyhotovení dokladů o jejich provedení,  doložení  atestů,  certifikátů,  revizí, prohlášení o shodě,  apod. a jejich předání Objednateli; Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, revize,  prohlášení  o  shodě,  apod.  bude  Zhotovitel  dokládat  v průběhu  provádění  díla,  nejpozději však při předání díla,

c)  předání všech dokladů a náležitostí umožňujících započetím užívání díla.  
3.  Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:

a)  plnit podmínky požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací díla,  
b)  zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací díla.

4.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými  v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné  normy ČSN.

5.  Zhotovitel  se  zavazuje  průběžně  provádět  veškeré  potřebné  zkoušky,  měření  a atesty  k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

6.  Objednatel  se  zavazuje  dokončené  dílo  bez  vad  a  nedodělků  bránících  jeho  řádnému  užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této  smlouvy.

7.  Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky  smlouvy,  a  to  při  dodržení  podmínek  stanovených  příslušnými  ustanoveními  zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

Dodávka a instalace protipožárních podhledů2

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo průběžně v souladu s harmonogramem, který bude  sestaven  se  zhotovitelem  stavebních  prací  elektroinstalace  v  místě  plnění.  Dílo  bude  dokončeno  nejpozději  do  30  dnů  po  ukončení  stavebních  prací  na  elektroinstalaci  příslušným zhotovitelem.

2.  Místem plnění je Domov Iris, Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava-Mar. Hory.

V.

Cena za dílo

1.  Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  Cena bez DPH 	 2 070 088,37 Kč

DPH  	    248 410,60 Kč

Cena včetně DPH  	          2 318 498,97 Kč

2.  Součástí  sjednané  ceny  jsou  veškeré  práce  a  dodávky,  poplatky,  náklady  zhotovitele  nutné pro řádné a úplné provedení díla.

3.  Rozsah  případných  méněprací  nebo  víceprací  a  cena  za  jejich  realizaci  budou  vždy  předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

4.  Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací  a  víceprací  dle  odst.  3  tohoto  článku  smlouvy  a  předložit  je  ke  kontrole,  k vyjádření  a k odsouhlasení  osobě  vykonávající  technický  dozor  objednatele.  Součástí  takto  oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.

5.  Zhotovitel  odpovídá  za  to,  že  sazba  daně  z přidané  hodnoty  je  stanovena  v souladu  s platnými  právními  předpisy.  V případě,  že  zhotovitel  stanoví  sazbu  DPH  či  DPH  v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,  která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.

Platební podmínky

1.  Zálohy na platby nejsou sjednány.

2.  Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen  „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad  bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a)  číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,

b)  předmět smlouvy, tj. text „zhotovení díla - Dodávka a instalace protipožárních

podhledů“,

c)  označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,

d)  lhůtu splatnosti faktury,

e)  označení  osoby,  která  fakturu  vyhotovila,  včetně  jejího  podpisu  a kontaktního

telefonu,

f) 	přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato  s výhradami  (tj.  s vadami  a nedodělky  nebránícími  řádnému  užívání  díla),  bude

Dodávka a instalace protipožárních podhledů3

přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podepsaný  osobou vykonávající technický dozor objednatele.

3.  V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu  skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené podpisem  oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím  protokolu,  včetně  dohody  o ocenění,  se  považuje  za samostatné  zdanitelné  plnění  uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsíční  zdanitelné  plnění  fakturu,  jejíž  nedílnou  součástí  bude  soupis  provedených  prací  a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající  technický dozor objednatele.

4.  Konečná  faktura  bude  vystavena  po  předání  a  převzetí  dokončeného  díla  bez  vad  a nedodělků a zároveň bude možno započít s trvalým užíváním díla. Součástí konečné  faktury  bude  rekapitulace  vystavených  faktur  a rekapitulace  veškerých  provedených  prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

5.  V případě  dodatečných  prací  fakturovaných  na  základě  dodatků  uzavřených  k této  smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

6.  Lhůta  splatnosti  jednotlivých  faktur  je  dohodou  stanovena  na 30  kalendářních  dnů  ode dne jejich doručení objednateli.

7.  Doručení  faktury  se  provede  osobně  na  sekretariátě  příspěvkové  organizace  oproti  podpisu potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb  nebo prostřednictvím datové schránky.

8.  Objednatel  je  oprávněn  vadnou  fakturu  před  uplynutím  lhůty  splatnosti  vrátit  druhé  smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a)  nebude-li  faktura  obsahovat  některou  povinnou  nebo  dohodnutou  náležitost  nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b)  budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,

c)  bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené  faktuře  objednatel  vyznačí  důvod  vrácení.  Zhotovitel  provede  opravu  vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet  původní  lhůta  splatnosti.  Celá  lhůta  splatnosti  běží  opět  ode  dne  doručení  nově  vyhotovené  faktury  objednateli.  Zhotovitel  je  povinen  doručit  objednateli  opravenou  fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

9.  Povinnost  zaplatit  cenu  za  dílo  je  splněna  dnem  odepsání  příslušné  částky  z účtu  objednatele.

VII.

Jakost díla

1.  Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat  schopnost  uspokojit  stanovené  potřeby,  tj.  využitelnost,  bezpečnost,  bezporuchovost,  udržovatelnost, 	hospodárnost, 	ochranu 	životního 	prostředí, 	požární 	bezpečnost,  hygienické  požadavky.  Ty  budou  odpovídat  platné  právní  úpravě,  českým  technickým  normám,  projektové  dokumentaci,  zadání  veřejné  zakázky  a této  smlouvě.  K tomu  se  zhotovitel  zavazuje  používat  pouze  materiály  a konstrukce  vyhovující  požadavkům  kladeným  na jejich  jakost  a mající  prohlášení  o shodě  dle zákona  č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

Dodávka a instalace protipožárních podhledů4

VIII.

Místo plnění

1.  Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit místo plnění do 7 dnů od provedení díla.  Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady  a škody, které mu tím vznikly.

2.  Zhotovitel  odpovídá  za bezpečnost  a ochranu  zdraví  všech  osob  v prostoru  místa  plnění, za bezpečný přístup na místo plnění, za dodržování bezpečnostních, hygienických  a požárních  předpisů,  včetně  prostoru  zařízení  místa  plnění,  a za bezpečnost  provozu  v prostoru místa plnění.

3.  Zhotovitel  se  zavazuje  udržovat  na převzatém  místě  plnění  pořádek  a čistotu,  na svůj  náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky  uvedenými  v projektové  dokumentaci  a příslušnými  předpisy,  zejména  ekologickými  a o likvidaci odpadů.

IX.

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1.  Zhotovitel je povinen:

a)  provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám  nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž  bylo určeno a zhotoveno,

b)  dodržovat  při provádění  díla  ujednání  této  smlouvy,  řídit  se  podklady  a pokyny  objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c)  dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,  bezpečnostní,  zdravotní,  hygienické  a jiné  předpisy,  včetně  předpisů  týkajících  se  ochrany životního prostředí,

d)  provádět práce v koordinaci se zhotovitelem stavebních úprav elektroinstalace, a to  vždy tak, aby po dokončení prací elektroinstalace na daném úseku byly provedeny  protipožární  podhledy  a  daný  prostor  byl  plně  využitelný  ze  strany  klientů  objednatele,

e)  doložit  platné  atesty  či  certifikáty,  případně  další  dokumenty  prokazující  splnění  požadovaných 	technických 	a kvalitativních 	parametrů 	používaných 	výrobků  a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním. Bez doložení těchto atestů není  zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků.

2.  Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění této  smlouvy,  a to  neprodleně,  nejpozději  následující  pracovní  den  poté,  kdy  příslušná  skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí  věty  budou  zaslány  elektronickou  poštou  na adresu  objednatele:  marianek@iris- ostrava.cz  a následně  v listinné  podobě.  Zhotovitel  je  povinen  informovat  objednatele  zejména:

a)  zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel  je povinen navrhnout objednateli další postup,

b)  o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací.

3.  Zhotovitel  zajistí  místo  plnění  tak,  aby  nedošlo  k  ohrožování,  nadměrnému  nebo

zbytečnému obtěžování okolí místa plnění, k omezování práv a právem chráněných zájmů  vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.

4.  Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,

Dodávka a instalace protipožárních podhledů5

toxických či jiných škodlivých látek na místě plnění.

5.  Zhotovitel  je  povinen  provedené  práce,  zařizovací  předměty  a výrobky  zabezpečit

před poškozením  a krádežemi  až  do předání  díla  k užívání  objednateli,  a to  na vlastní  náklady.

6.  Zhotovitel  odpovídá  za zajištění odborného  provádění  prací  oprávněnými  osobami,  za dodržení 	obecných 	technických 	požadavků 	a jiných 	technických 	předpisů,  za vypracování  další  prováděcí  dokumentace  (technologický  postup,  plán  kontrolní  a  zkušební činnosti apod.).

7.  Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle  příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

8.  Zhotovitel  je  srozuměn  s tím,  že  uhradí  jakoukoliv  opravu  nebo  výměnu  plynoucí  ze zhotovitelem  zaviněného  poškození  inženýrské  sítě.  Zhotovitel  si  je  rovněž  vědom  toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

XI.

Předání díla

1.  Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 5 pracovních dnů od doručení výzvy  zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému  užívání.  Doba  od zahájení  přejímacího  řízení  do převzetí  díla  (případně  nepřevzetí  z důvodu  vad  nebo  nedodělků  bránících  jeho  řádnému  užívání)  se  nepočítá  do doby  plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

2.  O předání  a převzetí  díla  bude  sepsán  protokol  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem.  Protokol připraví a sepíše zhotovitel.

Protokol bude obsahovat:

a)  označení předmětu díla,

b)  označení objednatele a zhotovitele díla,

c)  číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d)  datum ukončení záruky za jakost na dílo,

e)  soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

f) 	termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

g)  seznam převzaté dokumentace,

h)  prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

i) 	datum a místo sepsání protokolu,

j) 	v případě,  je-li  dílo  přebíráno  s vadami  a nedodělky,  uvedení,  že  je  dílo  přebíráno

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení  lhůty k odstranění těchto vad,

k)  jména  a podpisy  zástupců  objednatele,  zhotovitele,  uživatele  a osoby  vykonávající  technický dozor objednatele.

3.  Zhotovitel  je  povinen  provést  předepsané  zkoušky  dle platných  právních  předpisů  a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4.  Doklady  o řádném  provedení  díla  dle technických  norem  a předpisů,  o provedených  zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě  zhotovitel  předá  objednateli  při předání  díla.  Pokud  zhotovitel  objednateli  doklady  dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není  zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

Dodávka a instalace protipožárních podhledů6

5.  Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla,  budou  tyto  vady  a nedodělky  odstraněny  ve  lhůtě  stanovené  v protokolu  o  předání  a převzetí  díla.  O odstranění  těchto  vad  a nedodělků  bude  smluvními  stranami  sepsán  zápis,  který  vyhotoví  osoba  vykonávající  technický  dozor  objednatele.  Zápis  bude  obsahovat  jména  a  podpisy  oprávněných  zástupců  smluvních  stran,  uživatele  a osoby  vykonávající technický dozor objednatele.

XII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1.  Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2.  Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,

byť  se  vada  projeví  až  později.  Objednatel  má  právo  z vadného  plnění  také  z vad  vzniklých  po převzetí  díla  objednatelem,  pokud  je  zhotovitel  způsobil  porušením  své  povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se  zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3.  Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“)  ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců (dále též  „záruční doba“).

Záruční  doba  začíná  běžet  dnem  převzetí  díla  objednatelem.  Záruční  doba  se  staví  po dobu,  po kterou  nemůže  objednatel  dílo  řádně  užívat  pro vady,  za které  nese  odpovědnost  zhotovitel.  Pro nahlašování  a odstraňování  vad  v rámci  záruky  platí  podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

4.  Vady a nedodělky díla z vadného plnění a  dále také vady, které se projeví během záruční  doby,  budou  zhotovitelem  odstraněny  bezplatně,  a  to  včetně  všech  potřebných  náhradních dílů a dalšího materiálu.

5.  Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu  poté,  kdy  vadu  zjistil,  a to  formou  písemného  oznámení  (za písemné  oznámení  se  považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude  vady díla oznamovat na:

a)  e-mail: xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx

b)  adresu: HAWLIK & sons, s.r.o., K Černavám 701/3, 725  
c)  do datové schránky:  qfe9u64

6.  Objednatel  má  právo  na odstranění  vady  opravou;  je-li  vadné  plnění  podstatným  porušením  smlouvy,  má  také  právo  od smlouvy  odstoupit.  Právo  volby  plnění  má  objednatel.

7.  Zhotovitel  započne  s odstraněním  vady  nejpozději  do 5 pracovních  dnů  od doručení  oznámení  o vadě,  pokud  se  smluvní  strany  nedohodnou  písemně  jinak.  Nezapočne-li  zhotovitel  s odstraněním  vady  ve stanovené  lhůtě,  je  objednatel  oprávněn  zajistit  odstranění  vady  na náklady  zhotovitele  u jiné  odborné  osoby.  Vada  bude  odstraněna  nejpozději  do 5  pracovních  dnů  ode dne  doručení  oznámení  o vadě.  K dohodám  dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla  dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.

8.  Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu  poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle  této smlouvy.

Dodávka a instalace protipožárních podhledů7

XIII.

Vlastnické právo, nebezpečí škody

1.  Vlastníkem zhotovované  věci,  která  je  předmětem  díla,  je  od  počátku  objednatel.  Nebezpečí  škody  na  zhotovované  věci,  i  na  věci,  která  je  předmětem  údržby,  opravy  nebo  úpravy,  která  je  předmětem  díla,  nese  zhotovitel.  Nebezpečí  škody  přechází  na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

2.  Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu  zmírnění.

3.  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci  a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele  dle této smlouvy.

XIV.

Sankční ujednání

1.  V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1  této  smlouvy,  je  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  0,05 %  z ceny  za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2.  Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení  ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3.  V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok  na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním  splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

4.  Sjednané  smluvní  pokuty  zaplatí  povinná  strana  nezávisle  na zavinění  a na tom,  zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

5.  Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze  vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.

Zánik smlouvy

1.  Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2.  Smluvní  strany  jsou  oprávněny  odstoupit  od smlouvy  v případě  jejího  podstatného

porušení  druhou  smluvní  stranou,  přičemž  podstatným  porušením  smlouvy  se  rozumí  zejména:

a)  neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b)  nepřevzetí místa plnění zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele),

c)  nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

se provádění díla,

d)  nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

e)  neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné  částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první  výzvy.

3.  Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

Dodávka a instalace protipožárních podhledů8

a)  dojde-li  k neoprávněnému  zastavení  prací  z rozhodnutí  zhotovitele  nebo  zhotovitel  postupuje  při provádění  díla  způsobem,  který  zjevně  neodpovídá  dohodnutému  rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b)  bylo-li  příslušným  soudem  rozhodnuto  o tom,  že  zhotovitel  je  v úpadku  ve smyslu  zákona  č. 182/2006 Sb.,  o úpadku  a způsobech  jeho  řešení  (insolvenční  zákon),  ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c)  podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4.  Odstoupením  od smlouvy  není  dotčeno  právo  oprávněné  smluvní  strany  na zaplacení

smluvní  pokuty  ani  na náhradu  škody  vzniklé  porušením  smlouvy.  Odstoupením  od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném  touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena  odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5.  Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského  zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

XVI.

Závěrečná ujednání

1.  Změnit  nebo  doplnit  tuto  smlouvu  mohou  smluvní  strany  pouze  formou  písemných  dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy  a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2.  Tato  smlouva  nabývá  platnosti  podpisem  obou  smluvních  stran  a  účinnosti  dnem  zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

3.  Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.

4.  Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

5.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že

byla  uzavřena  po vzájemném  projednání  podle  jejich  pravé  a svobodné  vůle,  určitě,  vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se  dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6.  Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění  v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se  zákonem objednatel.

V Ostravě dne

…………………………………….

za objednatele

Mgr. Michal Mariánek, ředitel

V ……………… dne

……………………………..

za zhotovitele

Jiří Hawlik, jednatel společnosti

Dodávka a instalace protipožárních podhledů9