Smlouva o dílo

„Stavba obslužné komunikace a výměna asfaltového povrchu stávající komunikace v areálu ZČU Plzeň“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, tj. postupem mimo zadávací řízení ve smyslu výjimky dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: …..

### Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, kvestorka

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	FINAL KOM s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C29666 vedenou u Krajského soudu v Plzni se sídlem:	Havlíčkova 947, 339 01 Klatovy

zastoupený:	xxxx

IČO:	02877155	DIČ:	CZ02877155

datová schránka:	mwjg2nh

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

### Předmět a účel smlouvy

1.1 Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „Stavba obslužné komunikace a výměna  asfaltového povrchu stávající komunikace v areálu ZČU Plzeň“ (dále jen „Stavba“), resp. zajištění provedení stavební prací a všech souvisejících činností specifikovaných v této smlouvě (dále jen „Dílo“).

1.2 Místo provádění Stavby: na pozemku parc. č. 8424/8, 8424/29, 8424/109, 8424/150, 8424/116, 8424/28, 8424/131, k. ú.Plzeň; adresa Univerzitní 2732/8, Plzeň

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Stavbu (dále jen „Dílo“) v rozsahu specifikovaném:

    - položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a

    - v souladu s projektovou dokumentací „Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt.povrchu stávající komunikace v obci Plzeň v areálu ZČU Plzeň, Univerzitní 2732/8 na poz. Parc. č. 8424/8, 8424/29, 8424/109,  8424/150,  8424/116,  8424/28,  8424/131  v k.ú.  Plzeň“,  kterou  vypracoval  v 12/2024 projektant Ing. Václav Kuchyňka, Částkova 74, 326 00 Plzeň, IČO 29115744 (dále jen

„PD“).

  - Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, demontáže a dodávky potřebné pro provedení rekonstrukce, zajištění a předání všech potřebných revizí, zajištění a předání dokumentace skutečného stavu provedení díla.

  - Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele veškeré podklady nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  - Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:

    - touto smlouvou;

    - PD;

    - právními předpisy a ČSN a ČSN EN;

    - ověřenou technickou praxí.

  - Nedílnou součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy je:

- zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení Díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;

- vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla;

- dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;

- dodání  dokumentů  nezbytných  pro  provozování  předmětu  díla-technickou  dokumentaci,   a to v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách;

- dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí;

- ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.12 této smlouvy);

- dokumentace skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (případně *.docx), vše na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB flashdisk).

  - Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

### Způsob provádění díla

  - Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo  mohl  předvídat přesto, že nebyly v  době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

  - Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.

  - Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.

  - Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy.

  - Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele při předání staveniště.

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.

  - Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:

    - zajištění  bezpečnosti  všech  osob  oprávněných  k  pohybu  na  staveništi,  udržování  staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

    - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;

    - provedení veškerých odpovídajících úkonů k  ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně  a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

  - Zhotovitel  až  do  konečného  předání  staveniště  po  ukončení  prací  odpovídá  za  bezpečné  zajištění i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám.

  - Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

  - Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.

  - Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění Díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze Stavby, které Objednatel požaduje po Zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu

  - Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.

  - Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:

    - prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;

    - předávací protokol díla;

    - stavební deník (originál nebo kopie obsahu el. deníku na elektronickém nosiči - např. CD/DVD, USB flashdisk, pokud byl veden elektronicky);

    - kopie dokladů o likvidaci a třídění odpadu;

    - případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize apod.);

    - dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (případně *.docx), vše na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB flashdisk).

  - Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož  i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.

  - Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

  - Zhotovitele se zavazuje provádět stavební práce pouze v pracovní dny a v době 8:00 až 20:00, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Realizace stavby musí být po celou dobu koordinována se současně probíhající stavbou bezbariérového vstupu U22 na FST a s provozem kampusu ZČU. Oprava stávajícího asfaltového povrchu bude rozdělena do tří samostatných etap z důvodu zachování zásobování areálu. První etapa může být zahájena dříve, druhá a třetí etapa bude realizována až od srpna 2026 (viz nákres). Etapizace se týká stávající areálové komunikace na pozemcích parc. č. 8424/29 a 8424/109 v k.ú. Plzeň.Zhotovitel je povinen práce uvést     v odpovídajícím rozsahu a v časovém a finančním harmonogramu. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle věty první je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z Ceny díla (bez DPH).

  - Není-li v této smlouvě  stanoveno  jinak,  platí  že  Zhotovitel  je  povinen  zajistit,  aby  se  se  stavebním a demoličním odpadem nakládalo v souladu s platnými právními předpisy upravující způsob nakládání    s odpady.

  - K výzvě Objednatele učiněné kdykoli v době provádění díla je Zhotovitel povinen doložit Objednateli, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů doklady (zejm. kopie smluv s provozovateli zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, potvrzení vydané provozovatelem zařízení pro nakládání s odpady nebo obchodníkem s odpady, výjimečně čestné prohlášení Zhotovitele, pokud z povahy věci odpovídající doklad vydaný příslušnou osobou neexistuje)  osvědčující způsob nakládání se stavebními  a demoličními odpady. V případě neplnění povinnosti dle věty první tohoto odstavce Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Zástupce Zhotovitele pověřený vedením stavby je: Ing. Lucie Vídenská, Ph.D., tel. +420 724769383, e- mail: info@finalkom.cz

### Termín a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do 20 týdnů od předání staveniště za dodržení bodu 2.21 Smlouvy.

  - Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy, nejdříve však 21.5.2026. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.

  - Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.

  - Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán  zástupci  obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést  v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.

  - Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.14 této smlouvy.

  - Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla, tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla dle 3.1 této smlouvy platí, že staveniště bylo předáno ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy i pokud Zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

  - V případě zhotovitelem prokázané nedostupnosti stavebního materiálu nebo jiných komponent Díla (dále vše jen jako „Materiál“), bránící Zhotoviteli v provedení díla ve lhůtě dle této smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba pro provedení díla.

  - Nedostupnost Materiálu je Zhotovitel povinen prokázat písemným vyjádřením nejméně tří dodavatelů Materiálu, kteří tento Materiál standardně (po  dobu nejméně jednoho roku před datací vyjádření) mívají  v nabídce. Z písemného vyjádření dodavatelů Materiálu musí být zřejmé, že:

    - bylo vystaveno nejméně jeden (1) měsíc před předpokládaným zabudováním Materiálu do díla;

    - dodavatel Materiál standardně (již nejméně jeden rok) má Materiál v nabídce;

    - důvody nedostupnosti Materiálu;

    - předpokládaná dostupnost Materiálu v požadovaném rozsahu.

  - Pro vyloučení pochybností  se stanoví, že prokázaná  nedostupnost Materiálu  neopravňuje Zhotovitele   k přerušení provádění Díla, pokud lze bez nedostupného Materiálu provádět jiné práce.

### Cena díla - platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy celkovou smluvní cenu stanovenou dle přílohy č. 1, tj celkem: 3 784 000,00 Kč bez DPH.

  - DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o  kterých Zhotovitel  při stanovení  smluvní ceny  vzhledem ke  svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.

  - Financování v průběhu provádění Díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Zhotovitel bude měsíčně fakturovat až do celkové výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále  jen  „zádržné“),  kterou  Zhotovitel  vyfakturuje  až  po  odstranění  všech  vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, má právo zhotovitel vyfakturovat v konečné faktuře i zbývající zádržné 10 % ze sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení částky vč. zádržného) bude kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatelem. Platby budou výhradně v CZK a převodem na bankovní účet.

  - Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.

  - Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací   a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.

  - Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně  zveřejněna způsobem  umožňujícím dálkový přístup (§ 98  písm. d) zákona   č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

  - Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:

    - číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby,

    - číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),

    - označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),

    - IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

    - identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila,

    - příslušné registrační číslo projektu uvedené v hlavičce této smlouvy.

  - Zhotovitel bude investiční náklady a neinvestiční náklady fakturovat zvlášť, tzn. na jedné faktuře nesmí být současně fakturovány investiční a neinvestiční náklady stavby. Přílohy faktur – soupis skutečně provedených prací a dodávek – budou zpracovány v návaznosti na členění majetku dle finančních předpisů (rozdělení na část investiční majetek a neinvestiční majetek) v souladu s požadavky na evidenci majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění a platného Pokynu č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vydaného Generálním finančním ředitelstvím.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.

  - Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 11 tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.

  - Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 11 tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění.

### Odpovědnost za vady

  - Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

  - Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.

  - Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: info@finalkom.cz

  - Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit výchozími pokyny a podklady Objednatele a případnými podmínkami dotčených orgánů.

### Záruka za kvalitu díla

  - Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.

  - Záruka za Dílo činí pět (5) let s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

  - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně  2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých)     a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky  za Dílo. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění    v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

### Smluvní pokuty

  - V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.

  - V případě neplnění povinností dle čl. 2.3 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.

  - Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč.

  - Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

  - Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.

  - Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

### Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

  - Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.

  - Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

### Odstoupení od smlouvy

  - Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

  - Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

    - zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);

    - zhotovitel provádí dílo  neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla nebo v rozporu    s pokyny Objednatele;

    - zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

    - příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

    - je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

### Spolupůsobení Zhotovitele

  - Zhotovitel dále bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady vztahující se k předmětu plnění poskytnutému Objednateli na základě této smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Zhotovitel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

  - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně účetních dokladů minimálně deset (10) let od úplného splnění této smlouvy, pokud není právním předpisem

stanovena lhůta delší.

  - Zhotovitel je minimálně po dobu, po níž je povinen archivovat dokumentaci podle této smlouvy, povinen poskytovat součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dále je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění dle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

### Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

  - Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu)    s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

Přílohy: č. 1 – Oceněný soupis prací a dodávek – nabídkový rozpočet č. 2 – Časový a finanční harmonogram

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis).	Dne	(případně viz el. podpis).

xxxx

Digitálně podepsal xxxx Datum: 2026.05.05

……………………	…………………1…2:2…0:5…8 +..02'00'

### Západočeská univerzita v Plzni	FINAL KOM s.r.o.

Ing. Martina Větrovská	xxxx

kvestorka	xxxx

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | PP0225U |  |  |
| Stavba: | Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt. povrchu stáv. komunikace |  |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | areál ZČU Plzeň Bory, okr. Plzeň-město | Datum: | 19.04.2026 |

Zadavatel:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň

IČ:

DIČ:

| Účastník: | IČ: |
| --- | --- |
| FINAL KOM s.r.o. | DIČ: |

02877155

CZ02877155

Projektant:

PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň

IČ:

DIČ:

29115744

CZ29115744

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Zpracovatel:

H základní

snížená

IČ:

DIČ:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 3 784 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP | Sazba daně 21,00% |  |  | Základ daně 3 784 000,00 | Výše daně 794 640,00 |
|  | 12,00% |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 4 578 640,00 |

Digitálně podepsal xxxx Datum: 2026.04.21

xxxxx

14:16:20 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

PP0225U

Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt. povrchu stáv. komunikace

Zadavatel:

Účastník:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň

FINAL KOM s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:	areál ZČU Plzeň Bory, okr. Plzeň-město	Datum:

19.04.2026

Kód

PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- |

| Náklady stavby celkem |  |
| --- | --- |
| PP02251 | Architektonicko - konstrukční řešení |
| PP02252 | Veřejné osvětlení |
| PP0225VO N | Vedlejší a ostatní náklady |

| 3 784 000,00 | 4 578 640,00 |  |
| --- | --- | --- |
| 3 089 000,00 | 3 737 690,00 | STA |
| 575 000,00 | 695 750,00 | STA |
| 120 000,00 | 145 200,00 | VON |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt. povrchu stáv. komunikace

Objekt:

PP02251 - Architektonicko - konstrukční řešení

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 19.04.2026 |

areál ZČU Plzeň Bory, okr. Plzeň-město

Zadavatel:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň

IČ:

DIČ:

| Účastník: | IČ: | 02877155 |
| --- | --- | --- |
| FINAL KOM s.r.o. | DIČ: | CZ02877155 |

Projektant:

PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň

| IČ: | 29115744 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ29115744 |

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	3 089 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 089 000,00 21,00% 648 690,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 3 737 690,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt. povrchu stáv. komunikace |  |
| Objekt: |  |
| PP02251 - Architektonicko - konstrukční řešení |  |
| Místo: | areál ZČU Plzeň Bory, okr. Plzeň-město |

| Datum: | 19.04.2026 |
| --- | --- |

Zadavatel:

Účastník:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň

FINAL KOM s.r.o.

| Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 089 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 3 089 000,00

1 - Zemní práce 716 380,26

2 - Zakládání 43 583,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce 117 745,95

4 - Vodorovné konstrukce 3 372,58

5 - Komunikace pozemní 1 720 388,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 292 253,32

997 - Doprava suti a vybouraných hmot 149 535,70

998 - Přesun hmot 45 740,16

## SOUPIS PRACÍ

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt. povrchu stáv. komunikace |  |
| Objekt: |  |
| PP02251 - Architektonicko - konstrukční řešení |  |
| Místo: | areál ZČU Plzeň Bory, okr. Plzeň-město |

| Datum: | 19.04.2026 |
| --- | --- |

Zadavatel:

Účastník:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň

FINAL KOM s.r.o.

| Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Náklady soupisu celkem	3 089 000,00

|  | D HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 3 089 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 716 380,26 |  |
| 1 | K | 111251102-01 | Odstranění kořenů stromů průměru kmene do 100 mm sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně | m2 | 499,000 | 70,00 | 34 930,00 |  |
|  | VV |  | situace C4-stávající stromy a nálety |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 499 |  | 499,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 499,000 |  |  |  |
| 2 | K | 113106187 | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | m2 | 17,100 | 86,20 | 1 474,02 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106187 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | situace C4-zámková dlažba |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 17,1 |  | 17,100 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 17,100 |  |  |  |
| 3 | K | 113106240 | Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem | m2 | 381,600 | 63,00 | 24 040,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106240 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | situace C4-stávající plochy ze žb panelů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 106*3*1,2 |  | 381,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 381,600 |  |  |  |
| 4 | K | 113107222 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 540,920 | 39,00 | 21 095,88 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107222 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | situace C5-zatravnění po panelech-štěrk pod a mezi panely |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 218,64+322,28 |  | 540,920 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 540,920 |  |  |  |
| 5 | K | 113107243 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 588,100 | 100,00 | 58 810,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107243 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | situace C4-stávající poškozený asfalt |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 588,1 |  | 588,100 |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  |  |  | Kód |  |  | Popis | MJ |  |  |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 588,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | K |  | 113202111 |  |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých |  |  |  | m |  | 49,000 |  |  |  | 132,00 |  | 6 468,00 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | situace C4-obrubníky u opravované komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 17+16 |  |  |  |  |  | 33,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | situace C4-obrubníky u opravované komunikace-změna 2 rohů na 2 oblouky-u východního začátku komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 4*2*2 |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 49,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | K |  | 122252204 |  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 |  |  |  | m3 |  | 338,030 |  |  |  | 160,00 |  | 54 084,80 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | situace C5-nová asfaltová komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 735,7*0,4 |  |  |  |  |  | 294,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | situace C4-stávající svah u nové komunikace-průměrná výška 50cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 35*2,5*0,5 |  |  |  |  |  | 43,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 338,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | K |  | 132251101 |  |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 |  |  |  | m3 |  | 4,380 |  |  |  | 686,00 |  | 3 004,68 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | situace C5-palisády u nové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | v 60cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 12*0,3*0,3 |  |  |  |  |  | 1,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | v 80cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 11*0,3*0,4 |  |  |  |  |  | 1,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | v 120cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 11*0,3*0,6 |  |  |  |  |  | 1,980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 4,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | K |  | 132251251 |  |  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 |  |  |  | m3 |  | 18,000 |  |  |  | 686,00 |  | 12 348,00 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | situace C5-vsak VS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 4,85*1*1,5 |  |  |  |  |  | 7,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | situace C5-vsak VS3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 7,15*1*1,5 |  |  |  |  |  | 10,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | K |  | 132251252 |  |  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 |  |  |  | m3 |  | 16,725 |  |  |  | 686,00 |  | 11 473,35 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | situace C5-vsak VS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 11,15*1*1,5 |  |  |  |  |  | 16,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 16,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | K |  | 162301501 |  |  | Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m |  |  |  | m2 |  | 499,000 |  |  |  | 44,00 |  | 21 956,00 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | situace C4-stávající stromy a nálety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 499 |  |  |  |  |  | 499,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 499,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | K |  | 162351103 |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  | m3 |  | 520,697 |  |  |  | 118,00 |  | 61 442,25 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |  |

| Online PSC VV | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103 situace C5-nová asfaltová komunikace-na meziskládku |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 735,7*0,4 | 294,280 |
| VV | situace C5-palisády u nové komunikace-na meziskládku |  |
| VV | v 60cm |  |
| VV | 12*0,3*0,3 | 1,080 |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  | v 80cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 11*0,3*0,4 |  |  |  | 1,320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | v 120cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 11*0,3*0,6 |  |  |  | 1,980 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C4-stávající svah u nové komunikace-průměrná výška 50cm-na meziskládku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 35*2,5*0,5 |  |  |  | 43,750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-vsak VS1-na meziskládku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 4,85*1*1,5 |  |  |  | 7,275 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-vsak VS2-na meziskládku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 11,15*1*1,5 |  |  |  | 16,725 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-vsak VS3-na meziskládku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 7,15*1*1,5 |  |  |  | 10,725 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | rozprostření zeminy v tl 20cm-pod ornici-použít zeminu z odkopávek-z meziskládky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-zatravnění po panelech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (218,64+322,28)*0,2 |  |  |  | 108,184 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C3-svahování u nové komunikace-průměrná výška 20cm-z meziskládky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (127,11+49,78)*0,2 |  |  |  | 35,378 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 520,697 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | K | 162551108 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m |  |  | m3 | 233,573 |  |  | 170,00 | 39 707,41 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162551108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-nová asfaltová komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 735,7*0,4 |  |  |  | 294,280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C4-stávající svah u nové komunikace-průměrná výška 50cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 35*2,5*0,5 |  |  |  | 43,750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-palisády u nové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | v 60cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 12*0,3*0,3 |  |  |  | 1,080 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | v 80cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 11*0,3*0,4 |  |  |  | 1,320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | v 120cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 11*0,3*0,6 |  |  |  | 1,980 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-vsak VS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 4,85*1*1,5 |  |  |  | 7,275 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-vsak VS3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 7,15*1*1,5 |  |  |  | 10,725 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-vsak VS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 11,15*1*1,5 |  |  |  | 16,725 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C3-svahování u nové komunikace-průměrná výška 20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -(127,11+49,78)*0,2 |  |  |  | -35,378 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | rozprostření zeminy v tl 20cm-pod ornici-použít zeminu z odkopávek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-zatravnění po panelech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -(218,64+322,28)*0,2 |  |  |  | -108,184 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 233,573 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | K | 167151101 |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  | m3 | 35,378 |  |  | 44,00 | 1 556,63 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C3-svahování u nové komunikace-průměrná výška 20cm-z meziskládky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (127,11+49,78)*0,2 |  |  |  | 35,378 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 35,378 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | K | 167151111 |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  | m3 | 108,184 |  |  | 44,00 | 4 760,10 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | rozprostření zeminy v tl 20cm-pod ornici-použít zeminu z odkopávek-z meziskládky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-zatravnění po panelech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (218,64+322,28)*0,2 |  |  |  | 108,184 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 108,184 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | K | 171111104 |  | Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých |  |  | m3 | 35,378 |  |  | 78,20 | 2 766,56 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171111104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C3-svahování u nové komunikace-průměrná výška 20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (127,11+49,78)*0,2 |  |  |  | 35,378 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 35,378 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | K | 171201221 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  | t | 449,969 |  |  | 325,00 | 146 239,93 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-nová asfaltová komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 735,7*0,4 |  |  |  | 294,280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C4-stávající svah u nové komunikace-průměrná výška 50cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 35*2,5*0,5 |  |  |  | 43,750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-palisády u nové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | v 60cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 12*0,3*0,3 |  |  |  | 1,080 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | v 80cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 11*0,3*0,4 |  |  |  | 1,320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | v 120cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 11*0,3*0,6 |  |  |  | 1,980 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-vsak VS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 5,25*1,4*1,5 |  |  |  | 11,025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-vsak VS3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 7,55*1,4*1,5 |  |  |  | 15,855 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-vsak VS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 11,55*1,4*1,5 |  |  |  | 24,255 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C3-svahování u nové komunikace-průměrná výška 20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -(127,11+49,78)*0,2 |  |  |  | -35,378 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | rozprostření zeminy v tl 20cm-pod ornici-použít zeminu z odkopávek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-zatravnění po panelech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -(218,64+322,28)*0,2 |  |  |  | -108,184 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 249,983 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 249,983*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 449,969 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | K | 171251201 |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  |  | m3 | 377,135 |  |  | 24,20 | 9 126,67 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-nová asfaltová komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 735,7*0,4 |  |  |  | 294,280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-palisády u nové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | v 60cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 12*0,3*0,3 |  |  |  | 1,080 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | v 80cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 11*0,3*0,4 |  |  |  | 1,320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | v 120cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 11*0,3*0,6 |  |  |  | 1,980 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C4-stávající svah u nové komunikace-průměrná výška 50cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 35*2,5*0,5 |  |  |  | 43,750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-vsak VS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 4,85*1*1,5 |  |  |  | 7,275 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-vsak VS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 11,15*1*1,5 |  |  |  | 16,725 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-vsak VS3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 7,15*1*1,5 |  |  |  | 10,725 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 377,135 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | K | 181152302 |  | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním |  |  | m2 | 1 346,200 |  |  | 20,20 | 27 193,24 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  | situace C5-oprava stávající asfaltové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 610,5 |  |  |  | 610,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-nová asfaltová komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 735,7 |  |  |  | 735,700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 1 346,200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | K | 181311103 |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm |  |  | m2 | 46,000 |  |  | 109,00 | 5 014,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181311103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | rozprostření ornice v tl 15cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-zatravnění u opravované komunikace-š 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (13+17+16)*1 |  |  |  | 46,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 46,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | M | 10364101 |  | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  | t | 10,350 |  |  | 170,00 | 1 759,50 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | VV |  |  | rozprostření ornice v tl 15cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-zatravnění u opravované komunikace-š 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (13+17+16)*1*0,15 |  |  |  | 6,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 6,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 6,9*1,5 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 10,350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | K | 181351103 |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  | m2 | 1 767,740 |  |  | 44,00 | 77 780,56 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | rozprostření ornice v tl 15cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-zatravnění kolem nové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 414,44+271,46 |  |  |  | 685,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-zatravnění po panelech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 218,64+322,28 |  |  |  | 540,920 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | rozprostření zeminy v tl 20cm-pod ornici-použít zeminu z odkopávek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-zatravnění po panelech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 218,64+322,28 |  |  |  | 540,920 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 1 767,740 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | M | 10364101 |  | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  | t | 276,035 |  |  | 169,99 | 46 923,19 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | VV |  |  | rozprostření ornice v tl 15cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-zatravnění kolem nové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (414,44+271,46)*0,15 |  |  |  | 102,885 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-zatravnění po panelech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (218,64+322,28)*0,15 |  |  |  | 81,138 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 184,023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 184,023*1,5 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 276,035 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | K | 181411131 |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  | m2 | 1 272,820 |  |  | 19,20 | 24 438,14 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-zatravnění u opravované komunikace-š 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (13+17+16)*1 |  |  |  | 46,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-zatravnění kolem nové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 414,44+271,46 |  |  |  | 685,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-zatravnění po panelech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 218,64+322,28 |  |  |  | 540,920 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 1 272,820 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | M | 00572410 |  | osivo směs travní parková |  |  | kg | 31,821 |  |  | 165,00 | 5 250,47 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-zatravnění u opravované komunikace-š 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (13+17+16)*1 |  |  |  | 46,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-zatravnění kolem nové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 414,44+271,46 |  |  |  | 685,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-zatravnění po panelech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 218,64+322,28 |  |  |  | 540,920 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 1 272,820 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1272,82*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 31,821 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 |  | K |  | 182211121 |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině |  | m2 |  | 176,890 |  | 72,00 |  | 12 736,08 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182211121 situace C3-svahování u nové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 127,11+49,78 |  |  |  | 176,890 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 176,890 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 2 |  |  |  | Zakládání |  |  |  |  |  |  |  | 43 583,25 |  |  |  |
| 27 |  | K |  | 211531111 |  | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm |  | m3 |  | 20,835 |  | 1 581,00 |  | 32 940,14 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211531111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | situace C5-vsak VS1-výplň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4,85*1*0,9 |  |  |  | 4,365 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | situace C5-vsak VS2-výplň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 11,15*1*0,9 |  |  |  | 10,035 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | situace C5-vsak VS3-výplň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 7,15*1*0,9 |  |  |  | 6,435 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 20,835 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | K |  | 211971121 |  | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m |  | m2 |  | 93,370 |  | 74,90 |  | 6 993,41 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | situace C5-vsak VS1-výplň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4,85*2*(1+0,9)+1*0,9*2 |  |  |  | 20,230 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | situace C5-vsak VS2-výplň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 11,15*2*(1+0,9)+1*0,9*2 |  |  |  | 44,170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | situace C5-vsak VS3-výplň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 7,15*2*(1+0,9)+1*0,9*2 |  |  |  | 28,970 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 93,370 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | M |  | 69311199 |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 |  | m2 |  | 110,597 |  | 33,00 |  | 3 649,70 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | VV |  |  |  | situace C5-vsak VS1-výplň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4,85*2*(1+0,9)+1*0,9*2 |  |  |  | 20,230 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | situace C5-vsak VS2-výplň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 11,15*2*(1+0,9)+1*0,9*2 |  |  |  | 44,170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | situace C5-vsak VS3-výplň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 7,15*2*(1+0,9)+1*0,9*2 |  |  |  | 28,970 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 93,370 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 93,37*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 110,597 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 3 |  |  |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  | 117 745,95 |  |  |  |
| 30 |  | K |  | 339921132 |  | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm |  | m |  | 23,000 |  | 1 960,04 |  | 45 080,92 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | situace C5-palisády u nové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | v 60cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 12 |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | v 80cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 11 |  |  |  | 11,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 23,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | M |  | 59229011 |  | palisáda hranatá betonová 180x120mm v 600mm přírodní |  | kus |  | 68,000 |  | 271,50 |  | 18 462,00 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | VV |  |  |  | situace C5-palisády u nové komunikace-180/120/600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | v 60cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 12/0,18 |  |  |  | 66,667 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 66,667 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 66,667*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 68,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | M |  | 59229013 |  | palisáda hranatá betonová 180x120mm v 800mm přírodní |  | kus |  | 62,333 |  | 381,00 |  | 23 748,87 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | VV |  |  |  | situace C5-palisády u nové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | v 80cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  | 11/0,18 |  |  |  | 61,111 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 61,111 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 61,111*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 62,333 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | K | 339921133 |  | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm |  |  | m | 11,000 |  |  | 2 180,02 | 23 980,22 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-palisády u nové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | v 120cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 11 |  |  |  | 11,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 11,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | M | 59229015 |  | palisáda hranatá betonová 180x120mm v 1200mm přírodní |  |  | kus | 11,220 |  |  | 577,00 | 6 473,94 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-palisády u nové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | v 120cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 11 |  |  |  | 11,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 11,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 11,220 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 4 |  |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  | 3 372,58 |  |  |  |
| 35 |  | K | 451541111 |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm |  |  | m3 | 2,100 |  |  | 1 605,99 | 3 372,58 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451541111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-doplnění žlabovek u opravované komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 14*0,15 |  |  |  | 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 5 |  |  | Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  | 1 720 388,78 |  |  |  |
| 36 |  | K | 564861011 |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |  |  | m2 | 735,700 |  |  | 273,00 | 200 846,10 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-nová asfaltová komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 735,7 |  |  |  | 735,700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 735,700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | K | 564952111 |  | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm |  |  | m2 | 735,700 |  |  | 262,00 | 192 753,40 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564952111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-nová asfaltová komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 735,7 |  |  |  | 735,700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 735,700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | K | 565131111 |  | Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm |  |  | m2 | 610,500 |  |  | 120,00 | 73 260,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565131111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-oprava stávající asfaltové komunikace-vyrovnání po odstranění stávajícího asfaltu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 610,5 |  |  |  | 610,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 610,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | K | 565145111 |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm |  |  | m2 | 1 346,200 |  |  | 492,00 | 662 330,40 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565145111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-oprava stávající asfaltové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 610,5 |  |  |  | 610,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-nová asfaltová komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 735,7 |  |  |  | 735,700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 1 346,200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | K | 566901132 |  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm |  |  | m2 | 16,000 |  |  | 250,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566901132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C4-doplnění u opravované komunikace-změna 2 rohů na 2 oblouky-u východního začátku komunikace-cca 8m2/ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 8*2 |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | K | 566901143 |  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm |  |  | m2 | 16,000 |  |  | 295,00 | 4 720,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566901143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C4-doplnění u opravované komunikace-změna 2 rohů na 2 oblouky-u východního začátku komunikace-cca 8m2/ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 8*2 |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | K | 566901161 |  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm |  |  | m2 | 16,000 |  |  | 643,00 | 10 288,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566901161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C4-doplnění u opravované komunikace-změna 2 rohů na 2 oblouky-u východního začátku komunikace-cca 8m2/ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 8*2 |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | K | 572340111 |  | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm |  |  | m2 | 16,000 |  |  | 488,00 | 7 808,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572340111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C4-doplnění u opravované komunikace-změna 2 rohů na 2 oblouky-u východního začátku komunikace-cca 8m2/ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 8*2 |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | K | 573111111 |  | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 |  |  | m2 | 1 346,200 |  |  | 0,20 | 269,24 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-oprava stávající asfaltové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 610,5 |  |  |  | 610,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-nová asfaltová komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 735,7 |  |  |  | 735,700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 1 346,200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | K | 573211107 |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 |  |  | m2 | 1 346,200 |  |  | 13,00 | 17 500,60 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-oprava stávající asfaltové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 610,5 |  |  |  | 610,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-nová asfaltová komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 735,7 |  |  |  | 735,700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 1 346,200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | K | 577134111 |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm |  |  | m2 | 735,700 |  |  | 386,99 | 284 708,54 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-nová asfaltová komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 735,7 |  |  |  | 735,700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 735,700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | K | 577154111 |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 60 mm |  |  | m2 | 610,500 |  |  | 429,00 | 261 904,50 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577154111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-oprava stávající asfaltové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 610,5 |  |  |  | 610,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 610,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 9 |  |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  | 292 253,32 |  |  |  |
| 48 |  | K | 916131213 |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |  |  | m | 336,500 |  |  | 452,00 | 152 098,00 | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C5-obrubníky u opravované komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 17+16 |  |  |  | 33,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | situace C4-obrubníky u opravované komunikace-změna 2 rohů na 2 oblouky-u východního začátku komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  |  |  | Kód |  |  | Popis | MJ |  |  |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VV VV VV |  |  |  |  | 4*2*2 situace C5-obrubníky u nové komunikace 148,8+138,7 |  |  |  |  |  | 16,000 287,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 336,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | M |  | 59217029 |  |  | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm |  |  |  | m |  | 16,320 |  |  |  | 175,00 |  | 2 856,00 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | situace C5-obrubníky u nové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 5+5+6 |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  | 16,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | M |  | 59217031 |  |  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm |  |  |  | m |  | 326,910 |  |  |  | 175,01 |  | 57 212,52 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | situace C5-obrubníky u opravované komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 17+16 |  |  |  |  |  | 33,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | situace C4-obrubníky u opravované komunikace-změna 2 rohů na 2 oblouky-u východního začátku komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 4*2*2 |  |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | situace C5-obrubníky u nové komunikace-bez nájezdového |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 148,8+138,7-16 |  |  |  |  |  | 271,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 320,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 320,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  | 326,910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | K |  | 916991121 |  |  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého |  |  |  | m3 |  | 10,095 |  |  |  | 2 799,98 |  | 28 265,80 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | situace C5-obrubníky u opravované komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | (17+16)*0,3*0,1 |  |  |  |  |  | 0,990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | situace C4-obrubníky u opravované komunikace-změna 2 rohů na 2 oblouky-u východního začátku komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 4*2*2*0,3*0,1 |  |  |  |  |  | 0,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | situace C5-obrubníky u nové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | (148,8+138,7)*0,3*0,1 |  |  |  |  |  | 8,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 10,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | K |  | 919732221 |  |  | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry |  |  |  | m |  | 204,600 |  |  |  | 92,00 |  | 18 823,20 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |  |

|  | Online PSC VV |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732221 situace C5-napojení nové komunikace na stávající komunikace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 23,5+6,5 |  | 30,000 |  |  |  |
|  | VV |  | situace C5-napojení opravované komunikace na stávající komunikace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,3+4+3+132,5+3,8+25 |  | 174,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 204,600 |  |  |  |
| 53 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | m | 204,600 | 55,00 | 11 253,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735113 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | situace C5-napojení nové komunikace na stávající komunikace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 23,5+6,5 |  | 30,000 |  |  |  |
|  | VV |  | situace C5-napojení opravované komunikace na stávající komunikace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,3+4+3+132,5+3,8+25 |  | 174,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 204,600 |  |  |  |
| 54 | K | 935112111 | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm | m | 14,000 | 386,00 | 5 404,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935112111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | situace C5-doplnění žlabovek u opravované komunikace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14 |  | 14,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 14,000 |  |  |  |
| 55 | M | 59227054 | žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm | m | 14,000 | 404,00 | 5 656,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | VV |  | situace C5-doplnění žlabovek u opravované komunikace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14 |  | 14,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 14,000 |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 |  | K |  | 979094441 |  | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těženým |  | m2 |  | 305,280 |  | 35,00 |  | 10 684,80 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979094441 situace C4-stávající plochy ze žb panelů-80% ponecháno na staveništi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 106*3*1,2*0,8 |  |  |  | 305,280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 305,280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 997 |  |  |  | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |  |  | 149 535,70 |  |  |  |
| 57 |  | K |  | 997221561 |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km |  | t |  | 342,706 |  | 140,00 |  | 47 978,84 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | K |  | 997221569 |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |  | t |  | 685,412 |  | 2,00 |  | 1 370,82 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 342,706*2 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 685,412 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | K |  | 997221571 |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km |  | t |  | 167,730 |  | 140,00 |  | 23 482,20 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | K |  | 997221579 |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |  | t |  | 91,236 |  | 2,00 |  | 182,47 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | situace C4-stávající plochy ze žb panelů-20% na skládku, 80% ponecháno na staveništi-1m2/0,4t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 106*3*1,2*0,2*0,4 |  |  |  | 30,528 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | situace C4-zámková dlažba-0,295t/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 17,1*0,295 |  |  |  | 5,045 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | situace C4-obrubníky u opravované komunikace-0,205t/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (17+16)*0,205 |  |  |  | 6,765 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | situace C4-obrubníky u opravované komunikace-změna 2 rohů na 2 oblouky-u východního začátku komunikace-0,205t/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4*2*2*0,205 |  |  |  | 3,280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 45,618 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 45,618*2 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 91,236 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | K |  | 997221615 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 |  | t |  | 15,090 |  | 189,00 |  | 2 852,01 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | K |  | 997221625 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 |  | t |  | 30,528 |  | 100,00 |  | 3 052,80 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | situace C4-stávající plochy ze žb panelů-20% na skládku, 80% ponecháno na staveništi-1m2/0,4t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 106*3*1,2*0,2*0,4 |  |  |  | 30,528 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 30,528 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | K |  | 997221645 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 |  | t |  | 185,840 |  | 80,00 |  | 14 867,20 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | K |  | 997221655 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  | t |  | 156,867 |  | 80,00 |  | 12 549,36 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | K |  | 997231511 |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot |  | t |  | 288,000 |  | 150,00 |  | 43 200,00 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | uskladněné panely z akce Stavba multifunkčního hřiště-cca 200ks-váha 0,4t/m2-přemístění panelů k dalšímu použití na |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | posunutou skládku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  |  | 200*3*1,2*0,4 |  | 288,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  |  | Součet |  | 288,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	998	Přesun hmot	45 740,16

| 66 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 508,224 | 90,00 | 45 740,16 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt. povrchu stáv. komunikace

Objekt:

PP02252 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 19.04.2026 |

areál ZČU Plzeň Bory, okr. Plzeň-město

Zadavatel:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň

IČ:

DIČ:

| Účastník: | IČ: | 02877155 |
| --- | --- | --- |
| FINAL KOM s.r.o. | DIČ: | CZ02877155 |

Projektant:

PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň

| IČ: | 29115744 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ29115744 |

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	575 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 575 000,00 21,00% 120 750,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 695 750,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt. povrchu stáv. komunikace |  |
| Objekt: |  |
| PP02252 - Veřejné osvětlení |  |
| Místo: | areál ZČU Plzeň Bory, okr. Plzeň-město |

| Datum: | 19.04.2026 |
| --- | --- |

Zadavatel:

Účastník:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň

FINAL KOM s.r.o.

| Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 575 000,00

D1 - rozvody nn 88 845,50

D2 - stožáry a jejich příslušenství 69 345,90

D3 - stožárová svorkovnice 7 816,80

D4 - svítidla 45 348,00

D5 - zemní práce a materiál pro zemní práce 323 712,04

D6 - ostatní 39 931,76

## SOUPIS PRACÍ

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt. povrchu stáv. komunikace |  |
| Objekt: |  |
| PP02252 - Veřejné osvětlení |  |
| Místo: | areál ZČU Plzeň Bory, okr. Plzeň-město |

| Datum: | 19.04.2026 |
| --- | --- |

Zadavatel:

Účastník:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň

FINAL KOM s.r.o.

| Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Náklady soupisu celkem	575 000,00

D	D1	rozvody nn	88 845,50

| 1 | K | 741122623 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2 | m | 269,000 | 28,70 | 7 720,30 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122623

| 2 | M | 34111076 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ 4x10 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 269,000 | 170,90 | 45 972,10 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 741122611 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 30,000 | 11,50 | 345,00 | CS ÚRS 2025 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611

| 4 | M | 34111030 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 30,000 | 20,60 | 618,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 741132132 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2 | kus | 14,000 | 131,90 | 1 846,60 | CS ÚRS 2025 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132132

| 6 | K | 741132103 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2 | kus | 12,000 | 109,00 | 1 308,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132103

| 7 | K | 741410041 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě | m | 269,000 | 51,60 | 13 880,40 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410041

| 8 | M | 35441073 | drát FeZn o 10 | kg | 247,000 | 67,70 | 16 721,90 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 741420021 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | kus | 6,000 | 51,60 | 309,60 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420021

| 10 | M | 35431019 | svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby | kus | 6,000 | 20,60 | 123,60 | CS ÚRS 2024 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	D2	stožáry a jejich příslušenství	69 345,90

| 11 | K | 210204011 | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m | kus | 6,000 | 802,80 | 4 816,80 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204011

| 12 | M | VL001 | pozinkovaný stožár pro vo, výška stožáru 4m | hod | 6,000 | 5 485,10 | 32 910,60 | VL001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | HZS001 | Montáž ochranné manžety pro stožár vo 6 ks | hod | 3,000 | 516,10 | 1 548,30 | HZS001 |
| 14 | M | VL002 | ochranná manžeta | kus | 6,000 | 1 078,00 | 6 468,00 | VL002 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | HZS002 | Montáž pouzdrového základu stožáru 6 ks | hod | 6,000 | 1 089,50 | 6 537,00 | HZS002 |
| 16 | M | VL003 | pouzdrový základ stožáru pro stožár výšky 4 m | kus | 6,000 | 2 844,20 | 17 065,20 | VL003 |

D	D3	stožárová svorkovnice	7 816,80

| 17 | K | 210204201 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | kus | 6,000 | 516,10 | 3 096,60 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204201

| 18 | M | VL004 | stožárová výstroj 1 pojistka do stožáru | kus | 6,000 | 754,60 | 4 527,60 | VL004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 741320041 | Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se styčným kroužkem | kus | 6,000 | 11,50 | 69,00 | CS ÚRS 2025 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320041

| 20 | M | VL005 | tavná pojistka 6A až 10A | kus | 6,000 | 20,60 | 123,60 | VL005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	D4	svítidla	45 348,00

| 21 | K | 210203901 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík | kus | 6,000 | 516,10 | 3 096,60 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210203901

| 22 | M | VL006 | LED svítidlo 22,5W, 3200lm, optika DW50, modrý korpus | kus | 6,000 | 7 025,80 | 42 154,80 | VL006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | M | VL007 | recyklační poplatek - za svítidla a světelné zdroje | kus | 6,000 | 16,10 | 96,60 | VL007 |

D	D5	zemní práce a materiál pro zemní práce	323 712,04

| 24 | K | 460010024 | Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | km | 0,250 | 9 174,50 | 2 293,63 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010024

| 25 | K | 460010025 | Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | km | 0,250 | 17 202,30 | 4 300,58 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010025

| 26 | K | HZS.003 | Výkop a zához jámy pro stožár vo 6 ks | hod | 6,000 | 860,10 | 5 160,60 | HZS003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 460661412 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm | m | 255,000 | 40,10 | 10 225,50 | CS ÚRS 2025 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661412

| 28 | M | VL008 | písek kopaný včetně dopravy | m3 | 24,500 | 1 101,00 | 26 974,50 | VL008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | K | 460171281 | Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | m | 24,000 | 349,80 | 8 395,20 | CS ÚRS 2025 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171281

| 30 | K | 460431271 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | m | 24,000 | 86,00 | 2 064,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431271

| 31 | K | 460171321 | Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | m | 231,000 | 618,50 | 142 873,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171321

| 32 | K | 460431311 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | m | 231,000 | 175,00 | 40 425,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431311

| 33 | K | 460791213 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm | m | 245,000 | 28,70 | 7 031,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791213

| 34 | M | 34571345 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 62/75mm | m | 245,000 | 27,50 | 6 737,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | K | 460791214 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do110 mm | m | 50,000 | 40,10 | 2 005,00 | CS ÚRS 2025 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791214

| 36 | M | 34571347 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/125mm (4x rezerva napříč komunikací a 2x pro kabel VO pod komunikací) | m | 50,000 | 126,20 | 6 310,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | K | 460641112 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění | m3 | 1,400 | 516,10 | 722,54 | CS ÚRS 2025 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460641112

| 38 | M | VL009 | betonová směs včetně dopravy | m3 | 1,400 | 3 417,60 | 4 784,64 | VL009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | M | 34575103 | deska kabelová krycí PVC červená, 200x2mm | m | 245,000 | 27,50 | 6 737,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| 40 | K | HZS.004 | Provizorní úprava terénu | hod | 6,000 | 860,10 | 5 160,60 | HZS004 |
| 41 | K | HZS.005 | Zapěnění konců chrániček | hod | 2,000 | 172,00 | 344,00 | HZS005 |
| 42 | M | DEK.3300000350 | DEKFOAM Montážní pěna 750ml | kus | 4,000 | 189,20 | 756,80 | CS ÚRS 2025 01 |
| 43 | K | HZS.006 | Zřízení polohopisného plánu | hod | 4,000 | 1 720,30 | 6 881,20 | HZS006 |
| 44 | K | 460341113 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | m3 | 24,500 | 91,70 | 2 246,65 | CS ÚRS 2025 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113

| 45 | K | 460341121 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 465,500 | 17,20 | 8 006,60 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121

| 46 | K | 460361121 | Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 46,550 | 500,00 | 23 275,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121

D	D6	ostatní	39 931,76

| 47 | M | VL009.1 | drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… maximálně 5% z nosného materiálu | kus | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | VL009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | K | R001 | Zapůjčení pojízdné plošiny ( pracovní výška do 4m) pro montáž stožárů vo | den | 4,000 | 1 719,00 | 6 876,00 | R001 |
| 49 | K | HZS009 | Práce nezahrnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800-741, PSV 800-742 a zapsané v montážním deníku a potvrzené investorem | hod | 8,000 | 516,10 | 4 128,80 | HZS009 |
| 50 | K | HZS010 | Podíl prací jiných profesí než elektro ( zednické, zámečnické…práce) | hod | 4,000 | 516,10 | 2 064,40 | HZS010 |
| 51 | K | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis.Kč | kus | 1,000 | 9 174,06 | 9 174,06 | CS ÚRS 2025 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001

| 52 | K | 210280222 | Měření zemních odporů zemní sítě délky pásku přes 100 do 200m | kus | 1,000 | 1 720,30 | 1 720,30 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210280222

| 53 | K | 741820102 | Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | kus | 1,000 | 11 468,20 | 11 468,20 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741820102

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt. povrchu stáv. komunikace

Objekt:

PP0225VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 19.04.2026 |

areál ZČU Plzeň Bory, okr. Plzeň-město

Zadavatel:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň

IČ:

DIČ:

| Účastník: | IČ: | 02877155 |
| --- | --- | --- |
| FINAL KOM s.r.o. | DIČ: | CZ02877155 |

Projektant:

PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň

| IČ: | 29115744 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ29115744 |

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	120 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 120 000,00 21,00% 25 200,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 145 200,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt. povrchu stáv. komunikace |  |
| Objekt: |  |
| PP0225VON - Vedlejší a ostatní náklady |  |
| Místo: | areál ZČU Plzeň Bory, okr. Plzeň-město |

| Datum: | 19.04.2026 |
| --- | --- |

Zadavatel:

Účastník:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň

FINAL KOM s.r.o.

| Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 120 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 120 000,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 58 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 27 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 32 000,00

VRN5 - Finanční náklady 1 000,00

VRN6 - Územní vlivy 1 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba obslužné komunikace a výměna asfalt. povrchu stáv. komunikace

Objekt:

PP0225VON - Vedlejší a ostatní náklady

| Datum: | 19.04.2026 |
| --- | --- |

Místo:	areál ZČU Plzeň Bory, okr. Plzeň-město

Zadavatel:

Účastník:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň

FINAL KOM s.r.o.

| Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Náklady soupisu celkem	120 000,00

|  | D VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 120 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D VRN1 |  | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 58 500,00 |  |
| 1 | K | 011103000 | Vytýčení inženýrských sítí | ks | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011103000 |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 012203000 | Zeměměřičské práce před výstavbou | ks | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000 |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 012444000 | Geodetické měření skutečného provedení stavby | ks | 1,000 | 13 000,00 | 13 000,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000 |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000 |  |  |  |  |  |

P	Poznámka k položce:

v tištěné a digitální verzi v počtu požadovaném v zadávací dokumentaci

| 5 | K | 013294000 | Dodavatelská a dílenská projektová dokumentace | ks | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000

P	Poznámka k položce:

zahrnuje náklady na veškerou výrobní a dílenskou dokumentaci potřebnou k provedení stavby apod.

D	VRN3	Zařízení staveniště	27 500,00

| 6 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ks | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000

Poznámka k položce:

zahrnuje náklady na: pořízení, dovoz, montáž, údržbu, demontáž a odvoz veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, zřízení a demontáž odběrných míst staveništních energií vč. podružného měření a vlastních odběrů, energie pro ZS, event. zřízení a odstranění dočasného zpevnění ploch, ohrazení, resp. oddělení staveniště, osvětlení

P	staveniště, střežení staveniště, provizorní zajištění výkopů proti pádu, zřízení a odstranění dočasného napojení na inženýrské sítě,

ekologickou likvidaci odpadů, zřízení a odstranění provizorní plochy pro malou mechanizaci cca 50 m2 zabezpečenou před případným únikem ropných látek, zřízení a odstranění případných dočasných nájezdových ploch, vyčištění staveniště a dotčených ploch stavbou, ostatní ZS - viz ZOV a dle uvážení zhotovitele

| 7 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | ks | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000

P	Poznámka k položce:

požadavky na grafické řešení, velikost atd. viz Zadávací dokumentace

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	VRN4	Inženýrská činnost	32 000,00

| 8 | K | 043134000 | Zkoušky zatěžovací | ks | 10,000 | 2 900,00 | 29 000,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043134000

P	Poznámka k položce:

např: hutnící, tlakové, příp. další, které nejsou položkami jednotlivých objektů dle ZD a PD

| 9 | K | 045203000 | Kompletační činnost | ks | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000

P	Poznámka k položce:

zajištění a příprava veškerých dokladů a vyjádření potřebných ke kolaudaci stavby, resp. požadovaných SÚ

| 10 | K | 045303000 | Koordinační činnost | ks | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000

D	VRN5	Finanční náklady	1 000,00

| 11 | K | 051002000 | Pojistné | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/051002000

P	Poznámka k položce:

poplatky za pojištění stavby požadované v zadávací dokumentaci

D	VRN6	Územní vlivy	1 000,00

| 12 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065002000

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

| Doba potřebná k realizaci | Finanční a časový Harmonogram | Cena |
| --- | --- | --- |
| 2 týdny | Vytýčení inženýrských sítí,Odstranění vegetace, Odstranění dlažeb, Odstranění žb panelů,Frézování živičného krytu, | 217 284 Kč |
| 4 týdny | Vytrhání obrub,Odkopávky,Rýha palisád,Hloubení vsaků, Přemístění a uložení výkopů | 374 934 Kč |
| 3 týdny | Bagrování rýhy, pokládka kabelů, montáž pouzder pro lampy | 436 160 Kč |
| 6 týdny | Štěrkování komunikace 20 cm Výplň odvodňovacích žeber, Osazení palisád, Montáž žlabu a obrubníků vodorovná doprava | 627 724 Kč |
| 2 týdny | Štěrkodrtě MZK, Vyspravení ŠD,Výsprava živičného krytu, Spojovací postřik ,Řezání krytu,Pokládka živičného krytu, Přesun hmot | 1 576 536 Kč |
| 2 týdny | Montáž veřejného osvětlení, Úprava pláně, | 367 129 Kč |
| 1 týden | úklid staveňiště, vedlejší náklady, předání staveňiště | 184 233 Kč |

13