Smlouva o dílo

(uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II

se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice

zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Radkem Hejným, starostou městského obvodu Pardubice II

zastoupený ve věcech technických:

Ing. Tomášem Řezaninou, Ing. Jitkou Schafferovou

IČ:  				00274046

Bankovní spojení:		Komerční banka Pardubice

Číslo účtu:			19-2374040217/0100

na straně jedné, dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel:

Jméno a příjmení : 		David Hurt

Místo podnikání :

IČ : 				69126216

Bankovní spojení : 		Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět díla

„Výsadba 22 ks stromů na území Polabin 1-4 a Stavařova“

- Zhotovitel se zavazuje objednateli řádně provést dílo, jehož předmětem je nákup, doprava a výsadba 22 ks stromů na území Polabiny 1-4 a Stavařova (dále jen „Dílo“).

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli za řádně provedené Dílo zaplatit cenu dle podmínek této smlouvy.

- Součástí plnění Díla je také provedení veškerých prací vyvolaných prováděním Díla, neuvedených ve smlouvě, ale nezbytných k jeho kvalitnímu a úspěšnému dokončení (např. nutné zahradnické práce : odstranění kořenů původních dřevin, kotvení, dodání borky a mulčování výsadbových mís,  první zálivka apod.).

- Místo plnění Díla je na území městského obvodu Pardubice II. Přesné umístění výsadeb je zakresleno v přílohách č. 1-15, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo prostřednictvím výsadby následujících dřevin :

1) 1 ks Acer rubrum Scanlon - javor (o velikosti min. 14/16 cm)

Umístění : v ulici Stavbařů, severně před domem čp. 161, stromek ve třetím zálivu v parkovišti směrem od náměstí Polabiny I.

(Náhrada uhynulého stromku, likvidace kořenového systému původního stromku, podsadba skalníků v zálivu nesmí být výrazně poškozena).

2) 1 ks Prunus serrulata Royal Burgundy – sakura (o velikosti min. 14/16 cm)

Umístění : v ulici Družstevní, naproti domu čp. 114, vedle hřiště.

(výsadba nového stromku do trávníku).

3-4) 2 ks Acer campestre Nanum – javor babyka kulovitý (o velikosti min. 14/16 cm)

Umístění : v ulici Kosmonautů, podél točny MHD, doplnění chybějících 2. a 6. v řadě.

(Náhrada uhynulých stromků, likvidace kořenových systémů původních stromků.)

5) 1 ks Sorbus intermedia Brouwers – jeřáb prostřední (o velikosti min. 14/16 cm)

Umístění: v ulici Nová, východně za domem čp. 210.

(Výsadba nového stromku do trávníku.)

6) 1 ks Acer platanoides Drummondii – javor mléč (o velikosti min. 14/16 cm)

Umístění: v ulici Varšavská, severně před domem čp. 238, vpravo od vchodu do domu.

(Výsadba nového stromku do trávníku.)

7) 1 ks Tilia cordata Greenspire – lípa srdčitá (o velikosti min. 16/18 cm)

Umístění : v ulici J. Potůčka, v travnaté refýži před areálem AAA, druhá v aleji (směr od S).

(Náhrada uhynulého stromku, likvidace kořenového systému původního stromku.)

8) 1 ks Sorbus thuringiaca Fastigiata – jeřáb duryňský (o velikosti min. 14/16 cm)

Umístění: v ulici Prodloužená, severně za domem čp. 218.

(Výsadba nového stromku do trávníku.)

9) 1 ks Picea omorika – smrk omorika (o výšce min. 2,5 m)

Umístění: v ulici Prodloužená, na západním okraji náměstí Polabiny II, v blízkosti sochy.

(Výsadba nového stromku do trávníku, v blízkosti pařezu po uhynulém smrku.)

10) 1 ks Tilia cordata Rancho – lípa srdčitá (o velikosti min. 16/18 cm)

Umístění : v ulici J. Tomana, severně od domu čp. 272, u dětského hřiště „U Letadla“.

(Náhrada uhynulého stromku, likvidace kořenového systému původního stromku.)

11) 1 ks Prunus serrulata Royal Burgundy – sakura (o velikosti min. 14/16 cm)

Umístění : v ulici Bělehradská, východně před domem čp. 273 (směrem k Pergole).

(Výsadba nového stromku do trávníku).

12) 1 ks Pinus nigra – borovice černá (o výšce min. 150/175 cm)

Umístění : v ulici Bělehradská, východně před domem čp. 273 (směrem k Pergole).

(Výsadba nového stromku do trávníku).

13) 1 ks Sorbus thuringiaca Fastigiata – jeřáb duryňský (o velikosti min. 14/16 cm)

Umístění: v ulici Bělehradská, severně před domem čp. 315 (2. stromek v řadě od V).

(Náhrada uhynulého stromku, likvidace kořenového systému původního stromku.)

14) 1 ks Aesculus carnea „Briotii“- jírovec (o velikosti min. 14/16 cm)

Umístění : v ulici Družby, za parkovištěm západně před domem čp. 343.

(Výsadba nového stromku do trávníku).

15-18) 4 ks Sorbus thuringiaca Fastigiata – jeřáb duryňský (o velikosti min. 14/16 cm)

Umístění: v ulici Lonkova, jižně z boku domu čp. 581 - Zelená terasa.

(Náhrada uhynulých stromků, likvidace kořenových systémů původních stromků.)

19) 1 ks Sorbus aria – jeřáb muk (o velikosti min. 14/16 cm)

Umístění : v ulici Na Labišti, u dětského hřiště z boku domu čp. 530 (za lavičkou).

(Náhrada uhynulého stromku, likvidace kořenového systému původního stromku.)

20) 1 ks Tilia cordata Rancho – lípa srdčitá (o velikosti min. 14/16 cm)

Umístění : v ulici Lidická, do trávníku za chodníkem jižně za domem čp. 369.

(Výsadba nového stromku do trávníku).

21) 1 ks Sorbus aria – jeřáb muk (o velikosti min. 16/18 cm)

Umístění : v ulici Sedláčkova u dětského hřiště mezi domy čp. 434 a 435.

(Náhrada uhynulého stromku, likvidace kořenového systému původního stromku, možný posun stanoviště vzhledem k podzemnímu vedení vodovodu.)

22) 1 ks Tilia cordata Rancho – lípa srdčitá (o velikosti min. 16/18 cm)

Umístění : na Stavařově, 2. stromek vpravo od vchodu do domu čp. 96.

(Náhrada uhynulého stromku, likvidace kořenového systému původního stromku.)

III. Realizace díla

- Dodané stromky budou se zemním balem, o stanovené velikosti obvodu kmínku, kmeny budou mít zcela rovné a prodloužené do koruny, bez poškození kůry, koruny budou mít odborně zapěstované, pravidelné s rovnoměrným větvením, bez vidlicovitého rozvětvení. Alejové stromy (č. 1, 3, 4, 7, 13) musí mít korunu nasazenou ve stejné výšce jako původní výsadby.

- Stromky budou vysazovány do předem připravených jam o objemu ca 0,8 m3 s 50% výměnou půdy, při výsadbě bude aplikován půdní kondicioner Terraccotem (0,5 kg granulí/1 strom) a hnojivo Silvamix (5 ks tablet/1 strom), stromky budou důkladně zality min. 100 l vody, kotveny třemi kůly s příčkami a pružnými úvazky, pod kterými bude jutová bandáž, listnaté stromy budou mít kmeny chráněny před poškozením jutou, javory č. 1, 3, 4, 6 rákosovou rohoží do výšky 180 cm, výsadbové mísy budou mulčovány drcenou borkou ve vrstvě 10 cm.

- Součástí prací je odstranění kořenových systémů 13 ks původních poškozených stromků. Zde musí být vysazeny nové stromky na místo původních dřevin (důvodem je již provedené jejich geodetické zaměření), kromě smrku č. 9 a jeřábů č. 15-18, 21 (posun z důvodu blízkosti sítí).

- Přejímka stromků bude provedena ještě před umístěním ochrany kmenů (juty nebo rákosových rohoží) z důvodu kontroly nepoškozeného povrchu kmenů. Stromky s odřeným nebo křivým kmenem nebudou převzaty.

- Případnou změnu sortimentu nebo rozsahu zahradnických prací musí objednatel předem odsouhlasit.

- Objednatel je oprávněn prostřednictvím pracovníků, kteří jsou za něj oprávněni jednat ve věcech technických, kontrolovat průběh provádění Díla. Zároveň jsou tito pracovníci zmocněni k převzetí řádně provedeného Díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že provede veškeré práce dle zadání a popisu, pokud nebude dále uvedeno jinak s tím, že dodrží při realizaci Díla platné bezpečnostní předpisy.

- Zhotovitel na sebe přebírá odpovědnost za škody vzniklé v důsledku provádění Díla, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě.

- Zhotovitel je původcem odpadů, které vzniknou v průběhu provádění prací, a je povinen s nimi nakládat v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje provést práce pomocí mechanizace tak, aby nedošlo k poškození okolních travnatých ploch nebo chodníků. V případě jakéhokoliv narušení či poškození ploch v době provádění prací, uvede tyto poškozené plochy do původního stavu, nejpozději k předání hotového Díla, včetně osetí nezpevněných ploch trávou.

- Práce budou provedeny v souladu s oborovým arboristickým Standardem péče o přírodu a krajinu: „Výsadba stromů“ (SPPK A02 001:2013), vydaným AOPK ČR (www.standardy.nature.cz), dále v souladu s ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin a ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.

IV. Doba plnění

- Termín realizace Díla je nejdříve 26. 9. 2016 a Dílo bude dokončeno nejdéle do 10. 11. 2016.

- Za překročení termínu dokončení Díla má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Na tuto smluvní pokutu objednatel vystaví fakturu.

- Smluvní pokuta nemůže být uložena za prodlení vzniklé v důsledku mimořádně nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících použití mechanizace. Pokud by takové podmínky nastaly, uvědomí o tom zhotovitel bezodkladně odpovědného pracovníka za objednatele.

V. Cena díla a způsob placení

- Pevná smluvní cena za řádně provedené Dílo činí 74 000,- Kč bez DPH.

Pevná smluvní cena za řádně provedené Dílo činí 89 540,- Kč vč. DPH 21%.

- Cena za Dílo bude objednatelem uhrazena po dokončení a převzetí Díla odpovědným pracovníkem za objednatele na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel do 14 kalendářních dnů ode dne předání díla. Fakturu uhradí objednatel prostřednictvím peněžního ústavu do 14 kalendářních dnů po jejím obdržení. Zhotovitel může účtovat úrok z prodlení 0,05%  z fakturované částky za každý den prodlení.

- Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, zaplatí zhotoviteli pouze základ daně a DPH odvede místně příslušnému správci daně zhotovitele.

VI. Ostatní ujednání

- O převzetí Díla bude uskutečněn zápis, který podepíše zhotovitel a odpovědný pracovník za objednatele. Převezme-li objednatel Dílo s drobnými vadami a nedodělky, má objednatel právo na dodatečné a bezplatné odstranění vady nebo nedodělku v termínu, který sám určí v zápise o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel v určeném termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady a nedodělky na náklad zhotovitele odstranit prostřednictvím třetí osoby, kterou sám vybere, a současně účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vady či nedodělku.

- Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku 24 měsíců, přičemž tato záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady způsobené zjevně úmyslně. Záruka se nevztahuje na napadení rostlin škůdci, na nevhodnou nebo zanedbanou údržbu - především zálivku a na poškození způsobené vyšší mocí tj. mráz, sníh, vítr, krupobití, vodní eroze, okus zvěří, na mechanické poškození a nevhodné pěstební zásahy.  Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v záruční době do týdne od doručení písemného oznámení o vadě.

- Objednatel se může se zhotovitelem dohodnout na změně rozsahu plnění (zvětšení či zmenšení rozsahu), případně předmětu plnění formou dodatku ke smlouvě. Změna ceny bude v takovém případě vycházet z původní smluvní ceny a bude odpovídat změně objemu nebo předmětu Díla.

- Ukončení platnosti této smlouvy je možné:

- dohodou smluvních stran

- výpovědí smluvních stran s výpovědní lhůtou 2 měsíce, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi

- odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy stranou druhou.

- Za podstatné porušení smlouvy obě smluvní strany považují:

  - překročení stanovené doby dokončení Díla o déle než 15 kalendářních dnů

  - neprovádění díla v rozsahu sjednaném touto smlouvou.

- Odstoupení od smlouvy je účinné následujícího dne po jeho doručení příslušné smluvní straně. Nutnou podmínkou pro uplatnění odstoupení od smlouvy je prokazatelné písemné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení nesplněných povinností vyplývajících z této smlouvy. V tomto případě nebudou zhotoviteli uhrazeny dosud vynaložené náklady včetně nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

- Uložením smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se vedle ní náhrady škody.

- Vztahy upravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy dle Zákona o registru smluv.

VII. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a všech jejích náležitostech, které smluvní strany chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran, přičemž podpisy obou smluvních stran musí být připojeny na téže listině a uzavření takového dodatku musí být v souladu s platnou právní úpravou. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodů nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a i když již bylo započato s plněním.

- Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní nebo budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.

Příloha:

15 ks map s vyznačením umístění výsadeb

V Pardubicích, dne ......................			V Pardubicích, dne ......................

Za objednatele:						Za zhotovitele:

---------------------------------------------			----------------------------------------------

Mgr. Radek Hejný 					David Hurt

starosta MO Pardubice II