# Smlouva o dílo

# číslo u objednatele: NPU-450/24776/2026

KLVZ/NPU-450/44/2026

# uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem NPÚ Územní památkové správy v Kroměříži

se sídlem Kroměříž, Sněmovní nám. 1

# zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxx, kastelánka Státního zámku Vranov nad Dyjí

# zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxx, investiční technik, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Sněmovní nám. 1

767 01 Kroměříž

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Josef Borkovec

se sídlem Lísky 1019/84, 624 00, Brno - Komín

IČO: 12725480

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona Magistrát města Brna

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele, jako zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu evidované prostřednictvím Národního elektronického nástroje – NEN, pod číslem N006/26/V00008216 a pod názvem „SZ Vranov nad Dyjí - opravy stropu nad předsálím Sálu předků, projektová dokumentace“ (dále jen jako „Veřejná zakázka“), spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro povolení stavebního záměru v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby na opravu špatného technického stavu stropu nad předsálím Sálu předků.

- Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb. k výkonu odborných činností ve výstavbě nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území a je v souladu se zák. č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, způsobilý provádět činnosti, které jsou předmětem této smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objekt SZ Vranov nad Dyjí podléhá ochraně dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění, a jeho prováděcích vyhlášek.

- Účelem této smlouvy je naplnění projektového cíle, kterým je získání projektové dokumentace pro stavbu řádnou realizaci a dokončení stavební akce „SZ Vranov nad Dyjí - opravy stropu nad předsálím Sálu předků“.

Předmět závazku

- Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést a objednateli odevzdat v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon následující plnění:

- Stavebně technický průzkum dřevěných konstrukcí, technická zpráva a výkresy stávajícího stavu konstrukce stropu s definováním rozsahu poškození (dále též „STP“);

- zpracování projektové dokumentace pro povolení stavebního záměru v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „DPS“) a zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. za účelem získání podkladové dokumentace pro realizaci stavební akce s názvem: „SZ Vranov nad Dyjí - opravy stropu nad předsálím Sálu předků“;

- dozor projektanta specifikovaný v čl. II této smlouvy,

(dále společně jako „dílo“).

- Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci shledal veškeré místní či technické podmínky způsobilé k provedení plnění. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu zahájit práce na provedení díla a dílo řádně dokončit. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je pro zahájení prací kompletní a nepotřebuje žádné změny či úpravy.

II.

Věcná specifikace plnění

- DPS bude provedena dle požadavků stavebního zákona a platných prováděcích předpisů a minimálně bude obsahovat náležitosti dle vyhlášky 131/2024 Sb., v platném znění, o dokumentaci staveb a musí zahrnovat následující služby a plnění:

- projednání projektové dokumentace s objednatelem a úpravy projektové dokumentace na základě připomínek objednatele a požadavků a podmínek dotčených orgánů státní správy;

- vypracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb, který bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., v otevřeném elektronickém formátu dat xls;

- návrh ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb – kontrolní rozpočet.

- Předmětem STP je provedení semidestruktivního průzkumu poškozených prvků s vyhodnocením celkového stavebně technického stavu konstrukcí povalového stropu a dřevěné klenby, provedení sond do stropní konstrukce za účelem zjištění stavu dřevěných prvků, zhodnocení rozsahu biotického poškození u jednotlivých prvků se záznamem stupně poškození prvků v rozdělení na poškození hmyzem a hnilobami, vyhodnocení

vlhkostního stavu konstrukce a případný odběr vzorků mycelia dřevokazných hub a provedení laboratorní analýzy.

- Specifikace dozoru projektanta (dále též jako „DP“):

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění plnění zastupovat zájmy objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho trvalý DP a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou. DP zajistí zhotovitel v minimálním rozsahu:

  - spolupráce s objednatelem při výběru dodavatele stavby a poskytování součinnosti zejm. v souvislosti s případnými dodatečnými dotazy či změnami zadávací dokumentace;

  - účast na veřejnoprávních řízeních s dotčenými orgány;

  - zabezpečení souladu realizované stavby s projektovou dokumentací, soulad s podmínkami výstavby a zachování předepsaného postupu realizace stavby;

  - podávání informací objednateli o postupu prací, jejich kvalitě a hlášení jakýchkoliv chyb, nedostatků či odchylek zjištěných během dozoru;

  - povolování a návrh případných řešení případných změn v technickém řešení stavby, změně použitých materiálů;

  - povolování a schvalování případných úprav a odchylek od schváleného projektu;

  - vyhodnocení dopadu skutečnosti doplňkových průzkumů;

  - účast na kontrolních dnech;

  - zjišťování nedostatků a návrhy na způsob a postup jejich odstranění;

  - zaznamenávání zjištění a požadavků do stavebního deníku;

  - spolupráce při změnách stavby včetně přípravy změnových listů apod.;

  - poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci; zhotovitel poskytne bez zbytečného odkladu vyjádření nebo stanoviska požadovaná objednatelem, popř. zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení PD stavby;

  - vypracování závěrečné zprávy autorského dozoru s prohlášením, že uvedená stavba byla realizována dle zhotovitelem zpracované PD, včetně změn schválených v průběhu realizace stavby;

  - účast při reklamačním řízení – uplatňování nároku z vad stavby.

- Specifikace dalších souvisejících činností:

Zhotovitel bude poskytovat součinnost pro jednání s třetími osobami a orgány veřejné moci, která jsou nezbytná pro dosažení vydání povolení stavby. Zhotovitel se zavazuje při vytváření PD spolupracovat se stavebním úřadem a orgány památkové péče, jakož i dalšími příslušnými institucemi, a zavazuje se zapracovat do PD všechny jejich připomínky.

- Veškeré projektové a související činnosti budou provedeny v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, jeho prováděcími předpisy, platnými ČSN, zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném a účinném znění, včetně zákona č. 134/2024 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění a jeho prováděcích předpisů, jakož i dalšími souvisejícími platnými právními předpisy.

III.

Doba plnění

- Doba plnění:

- Zahájení prací - nejpozději do 30 dnů od data účinnosti smlouvy.

- Vypracování a předání díla nejpozději do 30. 11. 2026.

- Zhotovitel je oprávněn provést dílo ještě před stanovenými termíny.

- Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen rozpracovanou PD kdykoliv v průběhu zpracovávání díla předložit objednateli k nahlédnutí či konzultaci, a to do pěti pracovních dnů od obdržení výzvy.

- Zhotovitel je povinen výsledky konzultací a připomínky objednatele zapracovat do PD.

- Vypracování závěrečné zprávy dozoru projektanta s prohlášením, že uvedená stavba byla realizována dle zhotovitelem zpracované PD, včetně změn schválených v průběhu realizace stavby; tato skutečnost bude potvrzena podpisem autora projektové dokumentace na výkresech skutečného provedení stavby] - po provedení stavby, nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu.

- Termíny dozoru projektanta budou vycházet z reálného průběhu postupů při přípravě a realizaci stavebních prací a budou prováděny na vyžádání objednatelem.

- Zhotovitel je oprávněn provést dílo ještě před stanovenými termíny.

IV.

Cena a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za provedení díla specifikovaného v článcích I. a II. této smlouvy vychází z nabídky zhotovitele a činí:

- cena za stavebně technický průzkum, DPS, další související dokumentaci a ostatní projektové práce včetně související činnosti dle této smlouvy celkem bez DPH: 592 000,00 Kč; pro jednotlivé části díla a související práce je cena stanovena takto:

- Stavebně technický průzkum:		     						  88 000,00 Kč

- Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS):		304 000,00 Kč

- Dozor projektanta										200 000,00 Kč

- Celková odměna za výkon dozoru projektanta bude hrazena jako odměna hodinová za hodinu skutečného provádění dozoru projektanta nebo projektové činnosti zhotovitelem; hodinová sazba v sobě zahrnuje veškeré související náklady jako cestovné, čas strávený na cestě apod. Objednatel předpokládá maximální dozor projektanta v rozsahu 100 hodin a na dodatečné projektové práce v rozsahu 80 hodin.

Předpokládaná cena za dozor projektanta byla stanovena na základě nabídky a činí:

| Činnost | Cena za hodinu v Kč bez DPH | předpokládaný počet hodin | Cena celkem v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Výkon DP - účast na kontrolních dnech - bez ohledu na to, kolik osob se za dodavatele zúčastní. | 1 200,00 | 100 | 120 000,00 |
| b) Výkon DP – zpracování změn DPS na základě nových zjištění v průběhu realizace stavby nebo vyvolaných postupem prací na stavbě | 1 000,00 | 80 | 80 000,00 |

- Cena zhotovitele za projektovou dokumentaci vyjma dozoru projektanta je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, nestanoví-li tato smlouva jinak. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné a včasné splnění závazků souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě realizace stavby na etapy, se výše celková cena za dozor projektanta dle této smlouvy nemění, pokud nejsou splněny jiné podmínky této smlouvy, smluvní strany uzavřou k této smlouvě dodatek, kterou rozdělí částky za dozor projektanta na jednotlivé etapy.

- Zhotovitel není plátce daně z přidané hodnoty, cena díla je tak uvedena bez DPH a sazba DPH tak nebude ze strany objednatele hrazena. V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, a stal-li by se plátcem DPH v průběhu realizace díla, smluvní strany se dohodly, že cena díla uvedená v odst. IV odst. 1.  je cenou včetně DPH.

- Platby za dílo budou hrazeny na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to vždy v souladu s ustanovením odst. 1 tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním předání průzkumů, 50 % z ceny za DPS po protokolárním předání DPS a zbylých 50 % po vydání pravomocného povolení stavby.

- Dozor projektanta bude účtován odděleně od ostatních prací a činností v závislosti na vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele stavby a na postupu stavby. Faktury bude zhotovitel vystavovat za skutečně provedené práce za předchozí kalendářní čtvrtletí. Přílohou faktury bude objednatelem (osobou pro věci technické) odsouhlasený přehled hodin a soupis provedených prací. Objednatel není povinen rozsah dozoru projektanta vyčerpat.

- Cena sjednaná dle předchozího odstavce obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla a souvisejícího plnění, zejm. náklady zhotovitele související s řádným zhotovením a předáním díla včetně nákladů na doplnění díla v případě zjištění vad a nedodělků v předané dokumentaci bez správních poplatků.

- Pokud dojde při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření rozsahu předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo na základě dohody s ním, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření (popř. zúžení) rozsahu smlouvy, ocenit je a předložit bez zbytečného odkladu objednateli. Jakékoliv změny závazku z této smlouvy budou zadány v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ a budou předmětem písemného dodatku ke smlouvě. Teprve poté má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

- V případě, že některé práce nebo činnosti dle této smlouvy nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a nebudou tedy provedeny, uplatní se na tento postup přiměřeně ustanovení předchozího odstavce s tím, že cena díla bude o tyto práce snížena, ve výši stanovené v čl. IV odst. 1, a to ve výši stanovené pro jednotlivé části díla a prací.

- Splatnost faktur dle této smlouvy je 30 dní po doručení na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Faktura - daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

- Na každé faktuře – daňovém dokladu, musí být uvedeno číslo smlouvy a název projektu/akce. Bez uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena k opravě dle odstavce 9 tohoto článku.

V.

Licenční ujednání

- Bude-li výsledkem plnění dílo, které je předmětem autorských práv, poskytuje zhotovitel jako autor anebo jako osoba vykonávající majetková práva k dílu objednateli dnem předání díla či jeho části neodvolatelnou, výhradní a teritoriálně a časově neomezenou licenci k užití díla všemi známými způsoby užití v neomezeném rozsahu.

- Zhotovitelova osobnostní práva k dílu zůstávají nedotčena. Zhotovitel uděluje objednateli svolení dílo zveřejnit, upravit, měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, to vše takovým způsobem, který nesníží hodnotu díla. Bude-li výsledkem zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je předmětem autorských práv, pak zhotovitel prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem. Zhotovitel prohlašuje, že všem autorům poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu a že všechny závazky zhotovitele vůči autorovi jsou vypořádány. O případných úpravách, změnách, zapracování díla nebo jeho části do dalších stupňů projektové dokumentace bude zhotovitel objednatelem předem písemně vyrozuměn. Objednatel se zavazuje v případě užití díla spočívajícího v jeho změně a podstatně pozměňujícího jeho koncepci umožnit zhotoviteli tyto změny konzultovat a dohlížet na to, že užití díla nesnižuje jeho hodnotu.

- V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle smlouvy.

- Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo zčásti třetím osobám, a to i opakovaně, přičemž zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.

- Výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla a její úhradou je úplata za licenci udělené podle tohoto článku smlouvy zcela vypořádána. Zhotoviteli nepřísluší žádná další odměna v souvislosti s poskytnutím licence/podlicence či užitím díla.

- Licenci není objednatel povinen využít.

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem, popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku toho, že objednatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně.

- Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.

- Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci dle předchozího odstavce pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči.

VI.

Provedení díla - dokončení a předání díla, vlastnické právo

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, pokud je způsobilé sloužit svému účelu, tj. je způsobilé sloužit jako podklad pro realizaci stavby SZ Vranov nad Dyjí - opravy stropu nad předsálím Sálu předků. Smluvní strany si sjednaly, že za účelem posouzení, zda bylo dílo dokončeno, proběhne předávací řízení, a to v těchto fázích:

a) předání díla zhotovitelem objednateli, což si smluvní strany potvrdí zápisem o předání,

b) fáze kontroly správnosti a úplnosti díla – běží po dobu 10 pracovních dnů ode dne předání díla,

c) okamžik dokončení díla - převzetí díla bez výhrad, anebo s výhradami s uvedením termínu odstranění nedodělků (není-li sjednáno něco jiného, platí lhůta 5 pracovních dnů); toto si smluvní strany potvrdí v předávacím protokole; anebo

je-li po fázi ad b) zjištěno, že dílo vykazuje takové vady či nedodělky, že není způsobilé sloužit svému účelu, nelze jej považovat za dokončené s důsledky pro zhotovitele spočívající v odpovědnosti za pozdní dodání.

- Místem předání PD je adresa Palackého třída 262/34, 612 00 Brno. Místem plnění jiných částí díla je sídlo objednatele nebo sídlo zhotovitele dle jejich charakteru.

- Dílo je předáno, pokud byly objednateli předány veškeré dokumenty a doklady, tedy zejména projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci pro oba stupně je povinen zhotovitel předat v počtu nezbytném pro splnění účelu této smlouvy, minimálně:

- v papírové podobě:

  - PD: 5x

- na nosiči dat ve 1 vyhotovení

  - PD: 1x

  - Rozpočet a výkaz výměr: 1x

- Dokumentace v elektronické podobě bude zpracována také v editovatelných  formátech.

- Převzetím nabývá objednatel vlastnické právo ke zhotovenému předmětu díla a přechází na něj nebezpečí škody na věci.

- VII.

- Řádné plnění

- Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou péčí, na své nebezpečí a ve sjednané době a odpovídá za to, že podle díla bude možné realizovat účel smlouvy, tj. realizaci stavby.

- Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla, včetně všech příloh a výkazu výměr a rozpočtu a za jejich vzájemnou provázanost.

- Použije-li zhotovitel při své činnosti zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka či subdodavatele, odpovídá za tyto činnosti, jako by je prováděl sám, třebaže by se tato jiná osoba zavázala provést určitou činnost samostatně.

- Zhotovitel je povinen respektovat a plnit povinnosti či podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a všech dalších vyjádřeních vztahujících se k předmětu smlouvy.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vzniknou použitím nepravdivých nebo zkreslených informací a dalších vadných podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

- Smluvní strany sjednaly, že objednatel dílo podle možnosti prohlédne ve lhůtě 14 dnů po převzetí díla, resp. jeho části a přesvědčí se o jeho vlastnostech a splnění podmínek podle této smlouvy; objednatel má nad rámec ust. § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady k dílu.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu v délce 60 měsíců.

- Objednateli náleží práva z vadného plnění, oznámí-li zhotoviteli vady bez zbytečného odkladu, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději do konce záruční doby.

- Je-li plněno vadně, ať již je vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:

- na odstranění vady opravou, zejm. odstranění vady doplněním chybějících nebo nesprávných údajů,

- na přiměřenou slevu z ceny díla nebo

- odstoupit od smlouvy.

- Objednatel spolu s oznámením vady sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil (není-li uvedeno, platí, že požaduje odstranění vady opravou). Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže neopravitelná. Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené lhůtě (za přiměřenou se považuje lhůta 10 kalendářních dnů, nedohodnou-li se strany jinak s ohledem na charakter vady), či oznámí-li v této lhůtě, že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla (za minimální výši slevy z ceny díla si strany sjednávají 10% z ceny díla), nebo může od smlouvy odstoupit.

- Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

- Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

VIII.

Smluvní sankce

- V případě prodlení zhotovitele s některým z plnění v termínech podle čl. III odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny určené pro tu část díla dle čl. IV odst. 1, s níž je zhotovitel v prodlení. Není-li některé z plnění podle čl. III odst. 1 provedeno ani ve lhůtě 30 dnů po termínech zde stanovených, má objednatel namísto smluvní pokuty dle předchozí věty právo na úhradu smluvní pokuty v jednorázové výši 30% z ceny určené pro tu část díla dle čl. IV odst. 1, s níž je zhotovitel v prodlení.

- V případě, že se zhotovitel nedostaví v rámci DP na kontrolní den, o kterém byl předem informován, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takovýto případ.

- V případě prodlení zhotovitele s prováděním DP dle podmínek smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě, že objednatel neuhradí dohodnutou cenu díla dle čl. IV. této smlouvy, má zhotovitel právo požadovat po objednateli úhradu zákonných úroků z prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť započatý den prodlení. Není-li vada odstraněna ani ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pak má objednatel namísto smluvní pokuty dle předchozí věty právo na úhradu smluvní pokuty v jednorázové výši 10.000,- Kč.

- Ukáže-li se nepravdivé prohlášení zhotovitele uvedené v článku V „Licenční ujednání“ této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku odměny, kterou bude objednatel povinen uhradit případnému autorovi díla, jakož se zavazuje i k úhradě škody z toho vzniklé.

- Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

- V případě, že objednateli vzniknou při realizaci stavebních prací vícenáklady způsobené prokazatelně vadou projektové dokumentace (např. chybný či neúplný výkaz výměr), zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 20 % ceny vzniklých vícenákladů včetně DPH, nejméně však smluvní pokutu v částce 10.000,- Kč, přičemž výše ceny stavebních prací a tedy i výše ceny vícenákladů bude vycházet z údajů uvedených v uzavřené smlouvě o dílo, resp. dodatcích ke smlouvě o dílo (na základě odsouhlasených změnových listů) uzavřených s dodavatelem stavby, pro jejíž realizaci PD slouží, vybraného na základě výběrového řízení. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která tímto objednateli vznikla.

- Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 ti dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé strany na náhradu škody. Nárok na uhrazení smluvní pokuty a náhrady škody není dotčen případným ukončením platnosti této smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že smluvní pokuty dle této smlouvy považují za přiměřené a zhotovitel tudíž neuplatní právo namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty dle Smlouvy u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

IX.

Ukončení Smlouvy

- Jiným způsobem než splněním lze smlouvu ukončit:

- písemnou dohodou smluvních stran

- odstoupením od smlouvy.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, dále v případech stanovených touto smlouvou, jakož i v případech závažného porušení smlouvy, zejména:

- bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním nebo dokončením díla nebo jeho části podle této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů;

- bude-li zhotovitel provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy;

- zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práci na díle po dobu delší než 15 dní;

- bude-li na majetek zhotovitele prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

- Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

X.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom (1) vyhotovení.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání je bez uzavření písemného číslovaného dodatku této smlouvy neúčinný.

- Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy.

- Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, případně postoupit smlouvu jako celek, třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se zabezpečení objektu, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků k této smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Její uveřejnění zajistí objednatel.

- Zhotovitel je podle ust. § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

- Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy po dobu, která je určena platnými právními předpisy.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

- Nedílnou součást této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění – cenová nabídka zhotovitele za projektovou dokumentaci

| V Kroměříži dne 27. 4. 2026 …………………………………………………… Ing. Petr Šubík | V Brně dne 5. 5. 2026 …………………………………………………… xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |