ETAPIZACE ODSOLOVÁNÍ OMÍTEK SCHODIŠTNÍ HALY SZ LYSICE

## xxxxxxxxxxxxxxxxx

2026

## I. Lokalizace památky

Objekt: Národní kulturní památka Státní zámek Lysice

Obec: Lysice

Kraj, okres: Jihomoravský, Blansko

Adresa: Zámecká 1, 679 71 Lysice

Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP: 33114/7-535

Závazné stanovisko:

## Bližší určení místa popisem: schodišťová hala

Vymezení plochy zásahu – zakreslení do plánku a polní náčrt s rozměry:

Délka 784 cm

Výška 150 cm

Celkem 11,76 m2

### II. Restaurátorský záměr

Restaurátorský záměr a rozpočet na odsolování omítek schodištní haly SZ Lysice, xxxxxxxxxxxxxxxx, 2025

V. Etapizace restaurátorských prací

2026

| Zásah | Jednotková cena | Počet jednotek | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Revize vysprávek | 2500,-/m2 | 12 m2 | 30 000,-Kč |
| Odsolování 1. cyklus | 2100,-/m2 | 12 m2 | 25 200,-Kč |
| Odsolování 2. cyklus | 2100,-/m2 | 12 m2 | 25 200,-Kč |
| Odsolování 3. cyklus | 2100,-/m2 | 12 m2 | 25 200,-Kč |
| Technologické analýzy | 550,-/vzorek | 5 vzorků | 2 750,-Kč |
| Cena celkem |  |  | 108 350,-Kč |
| DPH 21% |  |  | 22 753,50Kč |
| Cena celkem s DPH |  |  | 131 103,50Kč |

2027

| Zásah | Jednotková cena | Počet jednotek | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Odsolování 4. cyklus | 2100,-/m2 | 12 m2 | 25 200,-Kč |
| Technologické analýzy | 550,-/vzorek | 5 vzorků | 2 750,-Kč |
| Dokumentace | 6000,-/ks | 2 ks | 12 000,-Kč |
| Cena celkem |  |  | 39 950,-Kč |
| DPH 21% |  |  | 8 389,50Kč |
| Cena celkem s DPH |  |  | 48 339,50Kč |

V Brně 1. 4. 2026

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx