| ÚJV Řež, a. s. |  |
| --- | --- |
| se sídlem | Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec |
| zapsána | v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1833 |
| IČO | 46356088 |
| DIČ | CZ46356088 |
| Bankovní spojení | xxx |
| Číslo účtu | xxx |
| zastoupená | Ing. Tomáš Novotný, člen představenstva; a Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA, předseda představenstva |
| kontaktní osoba | xxx xxx |
| (dále jako „Objednatel“) |  |

a

| Technická univerzita v Liberci |  |
| --- | --- |
| se sídlem | Studentská 1402/2, 461 17 Liberec |
| IČO | 46747885 |
| DIČ | CZ46747885 |
| Bankovní spojení | xxx |
| Číslo účtu | xxx |
| zastoupená | prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace |
| kontaktní osoba | xxx |
| (dále jako „Zhotovitel“) |  |

dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Občanský zákoník“), tuto

SMLOUVU O DÍLO
(dále jako „Smlouva“)

Číslo smlouvy Objednatele:		26SMN085

Číslo smlouvy Zhotovitele:		S/CXI/8330/2025/358

Preambule

Tato Smlouva je uzavírána v návaznosti na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: „Dlouhodobá laboratoř v PVP Bukov: Referenční materiály a Staření“, jejímž zadavatelem je Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů, Praha 1, Dlážděná 6, PSČ 110 00, IČO: 66000769 (dále jen „SÚRAO“). Objednatel uzavřel se SÚRAO smlouvu o plnění předmětné veřejné zakázky, jež tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. Zhotovitel je vůči této veřejné zakázce v pozici kvalifikovaného podzhotovitele.

Předmět Smlouvy

Smlouvou se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele Dílo na svůj náklad a nebezpečí, v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Dílo bude provedeno ve věcném rozsahu vymezeném touto Smlouvou a jejími přílohami. Dílo bude předáno Objednateli v kvalitě vymezené příslušnými právními předpisy a odpovídající příslušným platným i doporučeným normám a technologickým předpisům.

Předmětem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést pro Objednatele Dílo blíže specifikované níže v odst. 1.3 a 1.4 tohoto článku, podrobně vymezené v Příloze č. 2 této Smlouvy a dle podmínek dále stanovených, a umožnit Objednateli nabýt vlastnické právo k Dílu na straně jedné a povinnost Objednatele Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla na straně druhé.

Návrh technického řešení zakázky vycházející z doporučení ve zprávě TZ 684/2023 (Svoboda et al. 2023) se zaměřuje na zpracování dvou dílčích experimentů, jimiž jsou experiment Referenční materiály a experiment Staření, které jsou v souladu s plánem výzkumu a vývoje SÚRAO.

Shrnutí hlavních cílů Díla je tedy:

- • Návrh, příprava a realizace technického řešení zakázky.

- • Charakterizace základního stavu všech testovaných materiálů a roztoků laboratorními analýzami.

- • Vypracování rešerše týkající se staření a zrání bentonitů a dalších zájmových materiálů.

- • Kontinuální monitoring a in-situ kontrola experimentů.

- • Průběžné vyhodnocení výsledků laboratorních analýz odebraných vzorků.

- • Vyhodnocení celého projektu a stability vzorků při dlouhodobé expozici/zrání.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu v souladu s čl. III Smlouvy.

Čas a místo provádění Díla

Místem provádění Díla je Podzemní výzkumné pracoviště Bukov (dále jen „PVP Bukov“) a pracoviště Zhotovitele. Místem předání Díla je sídlo Objednatele.

Strany se dohodly, že termín dokončení a předání předmětu plnění je 01.03.2036.

Termíny pro jednotlivé Etapy předmětu plnění jsou:

- Etapa 1: termín plnění do 1.12.2026

- Etapa 2: termín plnění do 01.09.2035

- Etapa 3: termín plnění do 01.03.2036

- Termíny dílčích Aktivit v rámci jednotlivých Etap jsou podrobně popsány v Příloze č. 1 této Smlouvy v kapitole Etapy zakázky.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za zpoždění, či nedodržení termínů podle odst. 2.2 a 2.3 tohoto článku, a to bez ohledu na to, zda bylo způsobeno Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace Díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných událostí, které nastaly bez zavinění některé ze stran (tzv. vyšší mocí), dohodnou prodloužení termínu plnění o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou Smluvní stranu.

O předání Díla bude sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dílo podléhá akceptaci ze strany Objednatele. Objednatel není povinen převzít Dílo s vadami. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, které má vady; v takovém případě budou vady uvedeny v protokolu a Objednatel určí Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění. V případě, že Objednatel převezme Dílo s výhradami, tj. s vadami či nedodělky, bude v protokolu uveden jejich soupis a budou uvedeny Objednatelem stanovené lhůty k odstranění vad. O odstranění vad a nedodělků se provede nové akceptační řízení a bude sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dílo je dokončeno v okamžiku, kdy jsou odstraněny všechny vady a nedodělky a na protokolu je uvedeno „akceptováno bez výhrad“. Akceptace Díla bez výhrad nemá vliv na odpovědnost za vady Díla nebo záruku dle čl. VI Smlouvy.

V případě, kdy Zhotovitel předává Objednateli Dílo, které se v průběhu akceptačního řízení ukáže jako neschopné převzetí (tj. Objednatel pro vady odmítne Dílo převzít), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady prokazatelně vzniklé v důsledku nutnosti opakování akceptačního řízení.

Objednatel je oprávněn při akceptačním řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek. V takovém případě musí Objednatel uvést důvody a stanovit termín. Provedením zkoušek může Objednatel pověřit i třetí osobu (v takovém případě na náklady Objednatele). Provedení dodatečných zkoušek není důvodem odmítnutí převzetí Díla (Dílo je převzato s výhradou provedení zkoušek).

Dílo bude předáváno ve formě výstupů jednotlivých aktivit dle Přílohy č. 1. Ustanovení o předání, převzatí a akceptaci se použijí obdobně i pro předávání části Díla.

Cena Díla a platební podmínky

Cena za Dílo je sjednána ve výši 2 008 751,- Kč bez DPH. Jedná se o maximální cenu Díla. Podrobná specifikace ceny je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy.

V případě, kdy plnění poskytované na základě této Smlouvy nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o DPH“), bude k ceně Díla připočtena DPH v zákonné výši. V případě, že plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti, tuto skutečnost uvede Zhotovitel na daňovém dokladu.

Celková cena Díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění Díla dle Smlouvy.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoli zálohy na cenu Díla.

Vzhledem k tomu, že si Smluvní strany ujednaly předávání Díla po částech (odst. 2.8 Smlouvy), jsou v Příloze č. 2 oceněny jednotlivé části Díla. Zhotovitel má právo na zaplacení dílčích plnění Díla v rozsahu skutečně provedených a vykázaných prací po dokončení jednotlivých aktivit dle Přílohy č. 1 uvedených v kapitole Etapy zakázky.

Úhrada ceny realizovaných dílčích plnění bude provedena po předání a převzetí výstupů jednotlivých aktivit dle Přílohy č. 2 bez vad a nedodělků, na základě řádného daňového dokladu (faktury). Přílohou každé faktury bude protokol splňující požadavky dle odst. 2.5 o převzetí daného dílčího plnění Objednatelem.

Lhůta splatnosti faktur je 60 dnů od data jejich doručení Objednateli. Platby budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Povinnost zaplatit je ze strany Objednatele splněna dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele.

Daňový doklad musí mít náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy. V případě, že daňový doklad nemá požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti daňový doklad vrátit zpět Zhotoviteli s uvedením vad daňového dokladu. Doručením nového daňového dokladu Objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.

Pokud při předání Díla budou zjištěny vady nebo nedodělky (tj. Dílo bude akceptováno s výhradou), je Objednatel oprávněn zadržet 10 % z ceny Díla (bez DPH) a zaplatit ji Zhotoviteli až po odstranění těchto vad nebo nedodělků ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od sepsání protokolu o jejich odstranění.	
Jestliže v době před splatností zádržného bylo vůči Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, není Objednatel povinen toto zádržné do doby rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu uhradit. Pro případ, že soud rozhodne o úpadku Zhotovitele nebo majetek Zhotovitele nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, sjednává se, že částka odpovídající výši zádržného ke dni zahájení insolvenčního řízení představuje slevu z ceny Díla, kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli. Tato sleva z ceny Díla odpovídá nákladům Objednatele spojeným s případným odstraňováním vad Díla a ocenění práv Objednatele vyplývajících z čl. VI Smlouvy.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

V případě prodlení Objednatele s úhradou splatné, řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Bankovní účet Zhotovitele musí být bankovním účtem vedeným u tuzemského poskytovatele platebních služeb a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 odst. 2 zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této Smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným Zhotovitelem Objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou.

V případě, že dle § 109 zákona o DPH bude Objednatel jako příjemce plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, je Objednatel oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty za Zhotovitele přímo správci daně Zhotovitele za účelem zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. O provedení platby Objednatel Zhotovitele písemně informuje. Takto uhrazenou daní dochází ke snížení pohledávky Zhotovitele za Objednatelem o příslušnou částku daně a Zhotovitel tak není oprávněn po Objednateli požadovat uhrazení této částky.

Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku, kterou má vůči Zhotoviteli i bez souhlasu Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku, kterou má vůči Objednateli, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Provádění Díla

Zhotovitel bude Dílo provádět s odbornou péčí dle pokynů Objednatele, v souladu s právními předpisy a technickými a jinými normami, rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky orgánů veřejné správy.

Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s rozsahem, účelem a povahou Díla a se všemi podmínkami, které se k realizaci Díla vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že není oprávněn požadovat navýšení ceny Díla z důvodů chybné interpretace rozsahu, povahy či účelu Díla, či z důvodu chybné interpretace podmínek, které se k realizaci Díla vztahují.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele, nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

Součástí Díla je veškerá dokumentace související s Dílem, např. návody, doklady, osvědčení a další dokumenty, které se k realizovanému plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné. Veškeré takové dokumenty budou vypracovány v českém jazyce, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, a předány spolu s Dílem. O předání těchto dokumentů bude uveden zápis v protokolu dle odst. 2.5 Smlouvy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu Objednatelem poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn pověřit třetí osobu prováděním Díla nebo části Díla jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pověření třetí osoby prováděním Díla bez předchozího písemného souhlasu Objednatele je podstatným porušením této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele stejně, jako by Dílo prováděl sám.

V průběhu provádění Díla budou SÚRAO svolány kontrolní dny, kterých se Zhotovitel na žádost Objednatele anebo SÚRAO také zúčastní. Konkrétní termíny kontrolních dnů budou stanoveny po vzájemné dohodě mezi Objednatelem a SÚRAO, tyto se budou konat v sídle SÚRAO nebo prostřednictvím prostředku dálkové komunikace určeným Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna svolat mimořádný kontrolní den, pokud dojde k mimořádné okolnosti či je to z jiného důvodu zásadní pro pokračování Díla.

Objednatel je oprávněn provést u Zhotovitele zákaznický audit kvality, zaměřený na systém řízení kvality Zhotovitele anebo na proces řízení zakázky podle této Smlouvy. Zhotovitel je zároveň povinen strpět audit kvality ze strany SÚRAO, provedený u Objednatele a Zhotovitele ve věci zakázky dle této Smlouvy. Objednatel je povinen postupovat tak, aby dostál povinnostem, jež mu v této souvislosti vyplývají ze smlouvy o plnění veřejné zakázky, jež tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy.

Zhotovitel bude plnit Dílo v souladu s požadavky, které jsou stanoveny Objednateli ve smlouvě mezi SÚRAO a Objednatelem (viz příloha č. 1 Smlouvy) tak, aby způsobem provádění Díla nezavdal příčinu, v jejímž důsledku by nemohl požadavky SÚRAO dodržet Objednatel. Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom závaznosti Plánu systému řízení projektu, jež je vytvořen dle smlouvy mezi SÚRAO a Objednatelem, pro všechny, kteří participují na realizaci projektu.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých pracovníků a poddodavatelů při plnění celého Díla.

Pokud budou výstupy z jednotlivých dílčích plnění tvořit zprávy, shrnou práce daného dílčího plnění Díla v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě a jejích přílohách. Zprávy budou zpracovány ve formátu uvedeném v příloze č. 1 této Smlouvy. Zprávy, s výjimkou Plánu systému řízení (dále též „PSŘ“), budou předány Objednateli v návrhu nejpozději 20 dnů před termínem dílčího plnění.

Objednatel si vyhrazuje kdykoli v průběhu trvání Smlouvy provést jednostranně níže uvedené změny Smlouvy:

Objednatel má právo na jednostrannou úpravu harmonogramu prací a s tím související rozsah prací, a to zejména v případě, že dojde k předčasnému ukončení provozu PVP Bukov.

Objednatel má právo jednostranně upravit rozsah provedených vstupních analýz, a to v případě zvýšení počtu analýz, maximálně o 326 833 Kč bez DPH nad rámec ceny Díla stanovené v čl. III. odst. 3.1 této Smlouvy a v případě snížení počtu analýz bez omezení. Tyto změny se projeví ve vzorkovacím plánu v rámci Realizačního projektu.

Záruka

Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti vyhrazené Smlouvou, platnými právními předpisy a technickými normami, které se vztahují k Dílu dle této Smlouvy, a že bude bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno po celou dobu záruky.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla po dobu 48 měsíců od převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem.

Případné vady Díla je Zhotovitel povinen odstranit bez zbytečného odkladu od oznámení vady Objednatelem, nejpozději však do patnácti (15) kalendářních dnů od oznámení vady, nebude-li mezi Smluvními stranami, vzhledem k rozsahu a charakteru vady, dohodnut jiný termín pro odstranění vady.

V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla v požadovaném termínu, je Objednatel oprávněn takové vady odstranit vlastními prostředky nebo subdodavatelsky a náklady na odstranění vyúčtovat Zhotoviteli, aniž by tím omezil jakákoliv práva daná mu touto Smlouvou.

Záruční doba neběží od oznámení reklamované vady Zhotoviteli do řádného odstranění reklamované vady.

Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem vyměněny nebo opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne odstranění vady výměnou či opravou.

Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se záruka za jakost Díla vztahuje i na již provedenou a Objednatelem převzatou část Díla.

Ustanovení tohoto článku zůstávají v účinnosti i v případě ukončení Smlouvy.

Změny realizačního týmu

Příloha č. 1 této Smlouvy obsahuje seznam specialistů požadovaných pro realizaci Díla, kteří tvoří realizační tým, včetně jejich identifikačních údajů a odborných zkušeností. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo prostřednictvím tohoto realizačního týmu a udržovat jej po celou dobu realizace předmětu plnění.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebude kterýkoliv ze členů realizačního týmu schopen provádět a účastnit se na realizaci Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit Objednateli a nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů zajistit nahrazení tohoto člena realizačního týmu, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.

V případě nutné změny realizačního týmu musí Zhotovitel navrhnout pracovníka, který bude splňovat kvalifikační požadavky uvedené v zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky na danou pozici pracovníka, kterého nahrazuje. Zároveň bude mít nový pracovník stejné či vyšší zkušenosti, které byly doloženy v rámci kvalifikace původním členem týmu. Ke změně realizačního týmu může dojít až po písemném schválení Objednatelem, který se k návrhu Zhotovitele vyjádří nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne jeho doručení. V tomto případě se Objednatel zavazuje, že návrhy Zhotovitele na změnu realizačního týmu, odmítne pouze na základě závažných opodstatněných důvodů sdělených Zhotoviteli.

Pokud dojde ke změně složení realizačního týmu, který je součástí Přílohy č. 1, dle předchozího odstavce toho článku této Smlouvy, zavazují se Strany vypracovat aktualizovanou verzi této Přílohy č. 1, která bude odsouhlasena dle předchozího odstavce této Smlouvy. Takto aktualizovaná písemná verze Přílohy č. 1 nahrazuje původní neaktuální znění. Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádí, že ke změně a nahrazení Přílohy č. 1 postupem uvedeným v tomto odstavci této Smlouvy není třeba uzavírat písemný dodatek k této Smlouvě.

Vlastnické právo k Dílu, přechod nebezpečí škody na Díle, právo užití

Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel. To neplatí pro části Díla zaznamenané na hmotném nosiči dat (např. dokumentace vztahující se k Dílu apod.); pro tyto části Díla platí, že vlastnictví přechází na Objednatele okamžikem podpisu protokolu o jejich převzetí Objednatelem.

Nebezpečí škody na Díle, resp. části Díla, přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla, resp. jeho části, je-li Dílo předáváno po částech, Objednatelem. V případě, že bylo Dílo převzato s vadami či nedodělky, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele až okamžikem odstranění všech vad a nedodělků.

Zhotovitel prohlašuje, že Dílo ani jeho části nezasahují do práv třetích osob a že je oprávněn poskytnout Objednateli oprávnění k užití všech autorských děl, práv průmyslového vlastnictví a jiných předmětů chráněných právem duševního vlastnictví, které jsou součástí Díla nebo byly použity při jeho vytvoření. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli nevýhradní, územně neomezenou a časově neomezenou licenci k užití Díla a všech jeho částí, a to ve všech způsobech užití nezbytných k účelu Smlouvy, zejména k jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti, zpřístupňování prostřednictvím internetu a k jejich zpracování či úpravám. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám nebo licenci převést, a to bez dalšího souhlasu Zhotovitele. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla, není-li v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak.

V případě, že je užití Díla Objednatelem jakkoli omezeno v důsledku existujících práv třetích osob (aniž je dotčeno ustanovení předchozího odstavce Smlouvy), je Zhotovitel povinen předem písemně Objednatele o této skutečnosti informovat.

Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškerou újmu způsobenou následkem porušení práv třetí osoby při užití Díla Objednatelem dle této Smlouvy.

Vyšší moc

Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto Smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo která vznikla z jejích hospodářských poměrů. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu Smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla při uzavření Smlouvy předvídat a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy. Takovými událostmi mohou být zejména, nikoli však výlučně: války, revoluce, nepokoje, generální nebo celoodvětvové stávky, přírodní katastrofy.

Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zhotovitele, místní a podnikové stávky, výpadky v dodávkách energie a výpadky ve výrobě. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud nenastalo z důvodů uvedených v odst. 8.1 poslední věta. Za vyšší moc nejsou považovány klimatické podmínky, s výjimkou živelných událostí uznaných státem jako katastrofa nebo ohrožení daného regionu.

Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušná Smluvní strana okamžitě o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhou Smluvní stranu. Jestliže Objednatel písemně neoznámí něco jiného, bude Zhotovitel po skončení působnosti vyšší moci pokračovat v plnění svých závazků podle Smlouvy. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění Smlouvy, aby splnění Smlouvy nebylo ohroženo vyšší mocí.

Trvá-li vyšší moc déle než tři (3) měsíce a nenajde-li Zhotovitel alternativní řešení, má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy má Objednatel právo si dosud přijatá plnění ponechat za úhradu části ceny Díla odpovídající příslušné části Díla již přijaté Objednatelem.

Důvěrné informace

Smluvní strany konstatují, že při plnění této Smlouvy se mohou seznámit s informacemi, které jsou Smluvními stranami považovány za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“).

Důvěrnými informacemi se pro účely této Smlouvy rozumí veškeré informace, skutečnosti, údaje, podklady či dokumenty jakékoli povahy, ať již v písemné, ústní, elektronické, vizuální nebo jiné formě, které si Smluvní strany v souvislosti se Smlouvou zpřístupní, a které:

jsou označeny jako důvěrné, tajné či obdobným způsobem; nebo

lze s ohledem na jejich povahu či okolnosti zpřístupnění důvodně považovat za důvěrné, i když nejsou výslovně takto označeny.

Důvěrnými informacemi jsou zejména (nikoli však výlučně) informace obchodní, finanční, technické, výrobní, organizační, personální, právní či jiné povahy, obchodní tajemství, metodiky, procesy a know-how související i nesouvisející s integrací AI do produktů, služeb nebo interních procesů, technologické postupy, smlouvy, osobní údaje, údaje a informace o obchodních strategiích, cenotvorbě a smluvních vztazích týkajících se poskytování či využívání AI, příp. informace o využití nebo úpravě modelů třetích stran, pokud obsahují nebo zpracovávají důvěrná data Smluvní strany, a dále veškeré další skutečnosti, u nichž je zřejmý zájem Smluvní strany na jejich ochraně. Tyto informace jsou považovány za důvěrné, dokud si Smluvní strany písemně nepotvrdí opak.

  - Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích druhé Smluvní strany. Veškeré Důvěrné informace mají důvěrný charakter, a to i v případech, že je jinak nelze považovat za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku.

  - Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace nebudou dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí osobě. Smluvní strany se dále zavazují, že Důvěrné informace nepoužijí v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí, pro své potřeby nebo ve prospěch třetích osob.

  - Poskytnutí Důvěrných informací třetí osobě použité k plnění Smlouvy je možné v případě, že Smluvní strana, o jejíž Důvěrné informace jde, jejich poskytnutí dané třetí osobě předem písemně schválí. Zároveň Smluvní strana, která Důvěrné informace třetí osobě předává, musí zavázat tuto třetí osobu mlčenlivostí ve stejném rozsahu, jako je ona sama zavázána dle této Smlouvy; poskytnutí Důvěrných informací třetí osobě je možné pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely plnění Smlouvy.

  - Smluvní strany se zavazují zajistit, aby nedošlo k úniku, zveřejnění a šíření Důvěrných informací druhé Smluvní strany, a chránit tajnost Důvěrných informací. Smluvní strany jsou povinny vynaložit maximální úsilí, které po nich lze spravedlivě požadovat, aby tajnost Důvěrných informací druhé Smluvní strany byla důsledně dodržována jejími zaměstnanci i osobami, které případně, v souladu s odst. 9.6 Smlouvy v rámci Smlouvy využijí.

Povinnost plnit ustanovení této Smlouvy se nevztahuje na Důvěrné informace, které:

- jsou v době jejich poskytnutí veřejně dostupné, nebo které se po jejich poskytnutí stanou bez porušení této Smlouvy dostupnými veřejnosti;

- je příjemce Důvěrných informací povinen poskytnout podle právních předpisů či na základě rozhodnutí soudu či příslušného orgánu veřejné správy, a to za předpokladu, že příjemce Důvěrných informací okamžitě po vzniku této právní povinnosti oznámí druhé Smluvní straně danou skutečnost (nebrání-li mu v tom platné právní předpisy nebo rozhodnutí soudu či příslušného orgánu veřejné správy) a učiní u zpřístupňovaných Důvěrných informací taková opatření, aby byla zajištěna jejich tajnost v maximální míře přípustné danými právními předpisy nebo rozhodnutím soudu či orgánu veřejné správy;

- budou zpřístupněny veřejnosti na základě předchozí písemné dohody Smluvních stran.

  - Poskytnutí informací na základě této Smlouvy nezakládá žádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového vlastnictví.

Ujednání tohoto článku zůstávají v účinnosti i v případě ukončení této Smlouvy.

Pojištění

Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění Objednateli při podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti po celou dobu realizace Díla a po dobu platnosti záruky. Na vyzvání Objednatele je Zhotovitel povinen do tří (3) pracovních dnů od vyzvání prokázat Objednateli existenci platné pojistné smlouvy ve sjednaném rozsahu. Neprokázání platnosti pojistné smlouvy ve stanovené lhůtě, je podstatným porušením Smlouvy a opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

Compliance doložka

Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat platné a účinné právní předpisy, pravidla a způsoby chování, které plně odpovídají Etickému kodexu Skupiny ČEZ a její politice dodržování právních a etických zásad v podnikání, včetně Závazku etického chování. Zhotovitel se s tímto Závazkem etického chování seznámil na internetových stránkách www.cez.cz (v sekci O společnosti – Pro dodavatele, nebo přímým odkazem zde: https://www.cez.cz/nextcez/cs/pro-dodavatele/zavazek-etickeho-chovani). Podpisem této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje, že bude Závazek etického chování dodržovat při plnění této Smlouvy i případné jiné smlouvy, a to i ve vztazích se třetími osobami. Zároveň se Zhotovitel zavazuje na výzvu Objednatele dodržování Závazku etického chování prokázat.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím jiné osoby ze Skupiny ČEZ kontrolovat plnění povinností Zhotovitele plynoucích ze Závazku etického chování (dále jako „audit“). Audit provádí pověřená osoba, kterou může být zaměstnanec Skupiny ČEZ, popř. osoba pověřená ze strany Skupiny ČEZ k výkonu tohoto auditu (dále jako „auditor“). Auditor je při výkonu své činnosti vázán mlčenlivostí.

Cílem auditu je ověření schopnosti Zhotovitele zajistit dodržování závazků plynoucích ze Závazku etického chování. Základní metodou auditu je zjišťování, prováděné zpravidla formou compliance dotazníku, rozšiřující metodou je ujišťování, zpravidla formou cílené komunikace, případně dokladování relevantních skutečností. Navazující metodou auditu je externí ověřování, zpravidla formou osobních jednání se zaměstnanci a nahlížení do vybraných dokumentů a záznamů v objektech Zhotovitele (kontrola na místě).

Zhotovitel je povinen audit strpět a poskytnout Objednateli potřebnou součinnost k ověření dodržování Závazku etického chování, tj. zejména v přiměřené lhůtě:

vyplnit na výzvu compliance dotazník a poskytnout v něm uvedené podklady;

poskytnout na výzvu doplňující informace či podklady;

umožnit Objednateli provedení externího ověřování, včetně kontroly na místě.

Auditor je povinen předem informovat Zhotovitele o provedení auditu v nezbytném rozsahu, a to v případě externího ověřování nejméně tři (3) pracovní dny předem prostřednictvím oznámení. V tomto oznámení auditor uvede, jaké činnosti budou ověřovány, v jakém rozsahu a jaká data mají být zpřístupněna nebo poskytnuta.

V případě, že auditor v rámci auditu shledá porušení Závazku etického chování ze strany Zhotovitele, je Objednatel či jiná společnost Skupiny ČEZ oprávněna na zjištěná porušení písemně upozornit a vyzvat Zhotovitele k odstranění zjištěných porušení v přiměřené lhůtě. O odstranění porušení Závazku etického chování je Zhotovitel povinen informovat Objednatele, včetně doložení potřebných dokladů. Tímto není dotčeno právo Objednatele na ukončení smluvního vztahu se Zhotovitelem pro hrubé porušení Závazku etického chování dle odst. 11.8 Smlouvy.

Pokud Zhotovitel neposkytne Objednateli potřebnou součinnost ani po opakované výzvě, nebo uvádí v rámci auditu nepravdivé, neúplné či zavádějící informace (včetně nepravdivého vyplnění compliance dotazníku), či pokud ve stanovené lhůtě neodstraní zjištěná porušení dle odst. 11.6 Smlouvy, jedná se o hrubé porušení Závazku etického chování.

V případě, kdy Zhotovitel

hrubě poruší Závazek etického chování; či

opakovaně poruší Závazek etického chování méně závažným způsobem;

- jedná se o porušení Smlouvy podstatným způsobem a Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jako celku, nebo případně pouze od dílčího plnění, Smlouvu vypovědět a/nebo pozastavit odběr dodávek od Zhotovitele do doby, než bude závadný stav odstraněn.

Smluvní strany se dále dohodly, že:

Zhotovitel je povinen zajistit dodržování Závazku etického chování jeho zaměstnanci, příp. poddodavateli;

Zhotovitel není povinen dodržet požadavky Závazku etického chování v případě, pokud by jeho dodržení způsobilo porušení povinnosti mlčenlivosti založené dle předpisů veřejného práva, kterou má Zhotovitel vůči třetím osobám, či porušení platných a účinných předpisů veřejného práva, tuto skutečnost je Zhotovitel povinen oznámit přímému kontaktu ve společnosti Skupiny ČEZ;

Zhotovitel bude uchovávat záznamy ohledně jeho plnění pro Objednatele způsobem sjednaným v této Smlouvě, jinak způsobem u Zhotovitele obvyklým, minimálně však v souladu s požadavky platné a účinné právní úpravy;

Zhotovitel poskytne přiměřeně auditorům přístup k záznamům a informacím vztahujícím se k plnění Zhotovitele pro Objednatele za účelem ověření dodržování Závazku etického chování, ale nebude nucen poskytnout Objednateli nebo jeho auditorům neomezený fyzický přístup do svých záznamů či své sítě;

ustanovení Závazku etického chování týkající se duševního vlastnictví, vnitřních a důvěrných informací a jejich ochrany či vracení podkladů důvěrného nebo interního charakteru, se neuplatní v tom rozsahu, v jakém je v této Smlouvě, případně i jiné smlouvě, sjednán odchylný postup;

povinnost dodržovat právní předpisy proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML) včetně předpisů o evidenci skutečného majitele se na Zhotovitele vztahuje v rozsahu platných a účinných právních předpisů, kterým Zhotovitel podléhá.

Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje a prohlašuje, že:

řádně a včas plní své závazky vůči státu, zejména řádně a včas hradí daň z přidané hodnoty a předkládá řádně, včas a průkazným způsobem přiznání k dani z přidané hodnoty;

nenachází se v takové ekonomické situaci, v jejímž důsledku by byla ohrožena jeho schopnost plnit řádně a včas své závazky z obchodního styku a/nebo závazky vůči státu, včetně daňových závazků; a současně ani s ohledem na jeho ekonomickou, hospodářskou a obchodní situaci nehrozí takový stav, kdy by pozbyl schopnost řádně hradit své závazky z obchodního styku či vůči státu, včetně závazků daňových;

nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že ani zahájení takového řízení nehrozí, jelikož není v situaci, kterou by bylo možné kvalifikovat dle právních předpisů jako úpadek a ani vznik takovéto situace u něho nehrozí;

nikdy nebyl účasten a ani nehrozí, že kdy v budoucnu bude účasten, na krácení daňových povinností či dokonce sám, aby krátil své daňové povinnosti, tzn., aby se choval v rozporu s právními předpisy, a dále že nikdy nebyl účasten toho, aby byla vylákána daňová výhoda, a že ani nikdy nebude sám jednat takovým způsobem, který by bylo možné kdykoli v budoucnu kvalifikovat za vylákání daňové výhody či podobně;

zajistí, aby veškerá jeho prohlášení a ujištění, která poskytl Objednateli, byla platná a účinná, pravdivá a úplná, po celou dobu trvání smluvního vztahu;

Zhotovitel na požádání předloží Objednateli potvrzení správce daně o tom, že nemá daňové závazky po lhůtě splatnosti;

Zhotovitel neprodleně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy se dozví a/nebo může při vynaložení řádné péče dozvědět, písemně a prokazatelně informuje Objednatele o tom, že nastala jakákoli změna v prohlášeních definovaných v odst. 11.10.1 až 11.10.6 Smlouvy, včetně přesného vymezení změny;

Zhotovitel bere na vědomí, že pokud v průběhu plnění nastane u něho takováto změna, která bude oznámena, a/nebo nastane změna, která nebude oznámena, ale Objednatel bude schopen prokázat, že k takové změně došlo apod., jedná se o porušení Smlouvy podstatným způsobem a Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jako celku, nebo případně pouze od dílčího plnění, Smlouvu vypovědět a/nebo pozastavit odběr dodávek od Zhotovitele do doby, než bude stav odstraněn.

IKB doložka

Zhotovitel v případě, že získal jako dodavatel nebo obchodní partner přístup k informacím či technickým zařízením společnosti Skupiny ÚJV, se zavazuje v souladu s tímto ujednáním a níže uvedenými interními předpisy Objednatele dodržovat pravidla informační a kybernetické bezpečnosti (IKB) stanovená Objednatelem v dokumentu „Pravidla CYBEX – školení dodavatelů“ (dále jako „Pravidla CYBEX“), který je k dispozici zde: https://www.ujv.cz/cs/o-spolecnosti/dokumenty-spolecnosti/povinne-dokumenty/, a v dalším kroku pod tam se nacházejícím odkazem nadepsaným Bezpečnostní požadavky na dodavatele s dopady do oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, a je odpovědný za dodržování povinností v oblasti IKB všemi osobami, které se podílejí na předmětu plnění jménem či na odpovědnost či účet Zhotovitele. Porušení povinností či pravidel v oblasti IKB může být Objednatelem posuzováno jako porušení smluvních povinností s vyvozením příslušných důsledků, včetně ukončení smluvního vztahu se Zhotovitelem.

V případě, že předmětem plnění bude poskytování konzultační a poradenské činnosti, zavazuje se Zhotovitel zajistit, aby se osoby podílející se na předmětu plnění prokazatelně seznámily s Pravidly CYBEX a dokumentem o názvu „Bezpečnostní požadavky pro poskytovatele konzultační a poradenské činnosti“, který je k dispozici zde: https://www.ujv.cz/cs/o-spolecnosti/dokumenty-spolecnosti/povinne-dokumenty/, a v dalším kroku pod tam se nacházejícím odkazem nadepsaným Bezpečnostní požadavky na dodavatele s dopady do oblasti informační a kybernetické bezpečnosti.

Sankce, odstoupení, újma

Pro případ prodlení Zhotovitele s předáním Díla sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny té části Díla, s jejímž předáním je v prodlení, bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vady Díla (dle čl. II nebo VI Smlouvy) ve stanoveném termínu uhradí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny té části Díla, s odstraněním jejíž vady je v prodlení, bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení.

Pro případ prodlení Zhotovitele oproti dalším termínům sjednaným v čl. II Smlouvy (s výjimkou prodlení dle odst. 14.1 a 14.2 Smlouvy) sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti uchovat v tajnosti Důvěrné informace dle čl. IX Smlouvy je porušující Smluvní strana povinna uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Splatnost smluvní pokuty je patnáct (15) kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování druhé Smluvní straně.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Za podstatné porušení této Smlouvy Smluvní strany považují zejména (kromě případů uvedených jinde v této Smlouvě):

bude-li Zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním Díla o více než deset (10) pracovních dnů;

bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady Díla o více než deset (10) pracovních dnů;

porušení povinnosti ochrany Důvěrných informací uvedené v čl. IX Smlouvy;

porušení odst. 4.9 ze strany Zhotovitele;

porušení odst. 10.1 ze strany Zhotovitele;

porušení povinností dle odst. 11.2 této Smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že se Zhotovitelem bylo zahájeno insolvenční řízení či v jakékoli fázi insolvenčního řízení probíhajícího se Zhotovitelem jakožto dlužníkem nebo v případě, že se Zhotovitel ocitl v likvidaci.

Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají povinnost náhrady nemajetkové újmy (např. poškození dobrého jména).

Závěrečná ustanovení

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvními stranami.

Smluvní strany si sjednávají, že se vztah z této Smlouvy řídí českým právem, a to zejména Občanským zákoníkem. Veškeré soudní spory týkající se práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy budou řešeny před obecnými soudy České republiky.

Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této Smlouvy budou řešeny vždy nejprve smírnou cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo v přiměřené době, bude mít kterákoliv ze Smluvních stran právo předložit spornou záležitost k rozhodnutí soudu.

Pokud bude kterékoli ustanovení této Smlouvy považováno za neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, zavazují se Smluvní strany takové neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ujednání nahradit ujednáním, které svým obsahem naplní sledovaný účel.

Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy není možné převést nebo postoupit žádné třetí osobě bez výslovného předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany s výjimkou prodeje či převodu podniku nebo jeho části. Ustanovení této Smlouvy jsou závazná i pro právní nástupce Smluvních stran.

Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků.

Je-li Smlouva uzavřena v listinné podobě, pak je vypracována ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení Zhotovitel. Je-li uzavřena elektronicky, pak je vyhotovena v jednom (1) elektronickém originále.

Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto Smlouvu dopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.	 Uveřejnění v registru smluv provede Zhotovitel v zákonné lhůtě. Smluvní strany jsou povinny v této souvislosti označit ve smlouvě údaje, které jsou předmětem anonymizace a nebudou ve smyslu zákona o registru smluv zveřejněny. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za zveřejnění takto neoznačených údajů.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Smlouva o dílo „Dlouhodobá laboratoř v PVP Bukov: Referenční materiály a Staření“ mezi SÚRAO a ÚJV Řež, a. s.

- Příloha č. 2: Cenová specifikace

- Elektronické přílohy uvedené v odst. 11.1, 12.1 a 12.2 Smlouvy

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Řeži dne: 29.4.2026 | V Liberci dne: 7.5.2026 |
| --- | --- |
| _________________________________ | _________________________________ |
| Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA | prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. |
| předseda představenstva | Ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace |
| ÚJV Řež, a. s. |  |
| _________________________________ |  |
| Ing. Tomáš Novotný |  |
| člen představenstva |  |
| ÚJV Řež, a. s. |  |

- Příloha č. 1: Smlouva o dílo „Dlouhodobá laboratoř v PVP Bukov: Referenční materiály a Staření“ mezi SÚRAO a ÚJV Řež, a. s.

Viz samostatný soubor: příloha 1 - Dlouhodobá laboratoř v PVP Bukov – Smlouva včetně příloh.pdf

- Příloha č. 2: Cenová specifikace

| Číslo položky | Činnost | Cena |
| --- | --- | --- |
| 1 | Etapa 1 - Přípravné práce |  |
| 1.1 | Plán systému řízení (PSŘ) | 5 000 Kč |
| 1.2 | Realizační projekt | 40 000 Kč |
| 1.3 | Příprava pracoviště in-situ | 15 000 Kč |
| 1.4 | Příprava vzorků | 20 000 Kč |
| 1.5 | Analýzy výchozího stavu materiálů | 1 080 000 Kč |
| 1.6 | Instalace experimentů | 25 000 Kč |
| 1.7 | Souhrnná zpráva přípravných prací a rešerše | 150 000 Kč |
| 2 | Etapa 2 - Provoz in-situ |  |
| 2.1a | Kontinuální monitoring a kontrola průběhu experimentů - 1. rok | 15 000 Kč |
| 2.1b | Průběžná zpráva č. 1 - 1. rok provozu | 40 000 Kč |
| 2.2a | Kontinuální monitoring a kontrola průběhu experimentů - 2. rok | 15 450 Kč |
| 2.2b | Průběžná zpráva č. 2 - 2. rok provozu | 41 200 Kč |
| 2.3a | Kontinuální monitoring a kontrola průběhu experimentů - 3. rok | 15 914 Kč |
| 2.3b | Průběžná zpráva č. 3 - 3. rok provozu | 42 436 Kč |
| 2.4a | Kontinuální monitoring a kontrola průběhu experimentů - 4. rok | 16 391 Kč |
| 2.4b | Průběžná zpráva č. 4 - 4. rok provozu | 43 709 Kč |
| 2.5a | Kontinuální monitoring a kontrola průběhu experimentů - 5. rok | 16 883 Kč |
| 2.5b | Průběžná zpráva č. 5 - 5. rok provozu | 45 020 Kč |
| 2.6a | Kontinuální monitoring a kontrola průběhu experimentů - 6. rok | 17 389 Kč |
| 2.6b | Průběžná zpráva č. 6 - 6. rok provozu | 46 371 Kč |
| 2.7a | Kontinuální monitoring a kontrola průběhu experimentů - 7. rok | 17 911 Kč |
| 2.7b | Průběžná zpráva č. 7 - 7. rok provozu | 47 762 Kč |
| 2.8a | Kontinuální monitoring a kontrola průběhu experimentů - 8. rok | 18 448 Kč |
| 2.8b | Průběžná zpráva č. 8 - 8. rok provozu | 49 195 Kč |
| 2.9a | Kontinuální monitoring a kontrola průběhu experimentů - 9. rok | 19 002 Kč |
| 2.9b | Průběžná zpráva č. 9 - 9. rok provozu | 50 671 Kč |
| 3 | Etapa 3 - Ukončení provozu in-situ a celkové vyhodnocení projektu |  |
| 3.1 | Demontáž experimentů | 30 000 Kč |
| 3.2 | Vyhodnocení projektu a Závěrečná zpráva v českém jazyce | 80 000 Kč |
| 3.3 | Závěrečná zpráva v anglickém jazyce | 5 000 Kč |
| Suma |  | 2 008 751 Kč |
| DPH | 21,0% | 421 838 Kč |
| CELKEM s DPH |  | 2 430 589 Kč |

| Název analytické práce | Vědní oblast | Vhodný materiál k analýze | Minimální počet analýz | Maximální počet analýz | Jednotková cena v Kč bez DPH (za jednu analýzu) | Celková maximální cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrakce DNA | Mikrobiologie | Bentonit | 0 | 10 | 6 000,00 Kč | 60 000,00 Kč |
| Kvantitativní PCR (qPCR/ real-time PCR) | Mikrobiologie | Bentonit | 0 | 10 | 6 500,00 Kč | 65 000,00 Kč |
| Amplikonové (NGS) sekvenování 16S rDNA | Mikrobiologie | Bentonit | 0 | 10 | 11 000,00 Kč | 110 000,00 Kč |
| Kultivace mikroorganismů(R2Aae, R2Aana,PGM,IRBM) | Mikrobiologie | Bentonit | 0 | 10 | 30 500,00 Kč | 305 000,00 Kč |
| Extrakce DNA | Mikrobiologie | Beton | 0 | 10 | 6 000,00 Kč | 60 000,00 Kč |
| Kvantitativní PCR (qPCR/ real-time PCR) | Mikrobiologie | Beton | 0 | 10 | 6 500,00 Kč | 65 000,00 Kč |
| Amplikonové (NGS) sekvenování 16S rDNA | Mikrobiologie | Beton | 0 | 10 | 11 000,00 Kč | 110 000,00 Kč |
| Kultivace mikroorganismů (R2Aae, R2Aana,PGM,IRBM) | Mikrobiologie | Beton | 0 | 10 | 30 500,00 Kč | 305 000,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  | 1 080 000,00 Kč |