Výzkumný úslav
živočišné výroby, v.v.l.

Přátelství 815

104 00 Praha - Uhříněves
DIČ: CZ00027014	(5)

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami

- SMLUVNÍ STRANY

1.1 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, IČO: 000 27 014, DIČ CZ00027014, registrovaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT, zastoupená Ing. Pavlem Veselým, statutárním zástupce,, číslo účtu 19439101/0100 (dále jen „objednatel")

  - AGROING BRNO s.r.o., se sídlem Kosmákova 899/31, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 25517457, DIČ: CZ25517457, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 29776, zastoupená Ing. Tomášem Svojanovským, jednatelem, číslo účtu 372701123/0300 (dále jen „zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany".

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběru dodavatele ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Technologie sila_l. část".

- Tato smlouva upravuje podmínky provedení díla, práva a povinnosti smluvních stran, podmínky předání a převzetí díla, platební podmínky, odpovědnost za vady a další související otázky.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost provést pro objednatele dílo spočívající v opravě komplexního systému pro skladování, naskladňování, vyskladňování a úpravu sypkých materiálů v areálu objednatele.

- Dílo zahrnuje zejména:

- výměnu 2 ks korečkových elevátorů,

- provzdušňování 2 ks buněk,

- výměnu rozdělovačích ručních klapek,

- výměnu spádového potrubí,

- související montážní, demontážní, stavební, zprovozňovací a další nezbytné práce potřebné k řádnému a úplnému provedení díla.

- Součástí díla jsou rovněž veškeré pomocné a doplňkové práce a činnosti nutné k řádnému splnění závazku Zhotovitele, zejména:

- doprava,

- manipulace,

- zajištění pracovních prostředků,

- zabezpečení pracoviště,

- úklid místa plnění,

- uvedení zařízení do provozuschopného stavu,

- provedení potřebných zkoušek,

- předání všech dokladů potřebných k převzetí a užívání díla.

- Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby byla zajištěna funkčnost, bezpečnost a provozní spolehlivost celého systému.

- Objednatel se zavazuje řádně a bezvadně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu za podmínek této smlouvy.

- Objednatel se bude na své vlastní náklady podílet na úpravě elektroinstalačních rozvodů a/nebo zařízení nezbytných pro provedení díla. Konkrétní rozsah těchto úprav, jejich technické řešení a časová návaznost budou mezi smluvními stranami předem písemně odsouhlaseny.

- ROZSAH DÍLA A PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- Dílo bude provedeno v souladu s:

- touto smlouvou,

- zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Technologie sila_l. část",

- položkovým rozpočtem,

- nabídkou zhotovitele ze dne [DOPLNIT],

- pokyny objednatele, nejsou-li v rozporu s touto smlouvou a účelem díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil se všemi podklady, místem plnění a okolnostmi, které mohou mít vliv na provedení díla a cenu díla.

- Zhotovitel potvrzuje, že podklady považuje za dostatečné pro řádné provedení díla.

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na případné

vady podkladů, nevhodné	pokyny	nebo jiné	překážky, které zjistí při provádění díla.

- MÍSTO PLNĚNÍ

- Místem plnění je areál objednatele na adrese: Přátelství 815,104 00 Praha - Uhříněves.

- DOBA PLNĚNÍ

- Předpokládané zahájení	plnění:	 červen 2026.

- Zhotovitel se zavazuje provést a předat celé dílo nejpozději do 26.06.2026 / 20 kalendářních dnů.

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle harmonogramu, který tvoří přílohu této smlouvy.

- Pokud Zhotovitel zjistí okolnosti, které mohou ohrozit termín řádného dokončení díla, je povinen o tom objednatele neprodleně písemně informovat a navrhnout opatření k nápravě.

- Termín plnění lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.

- CENA DÍLA

- Cena díla je sjednána jako cena pevná, úplná, nejvýše přípustná a závazná pro celý rozsah díla.

- Cena díla činí:

- cena bez DPH: 1 033 400 Kč

- DPH: 217 014 Kč

- cena včetně DPH: 1 250 414 Kč.

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému a úplnému provedení díla, včetně všech vedlejších a souvisejících nákladů.

- Zhotovitel není oprávněn požadovat navýšení ceny z důvodu, že si nesprávně vyhodnotil rozsah, náročnost nebo podmínky provádění díla.

- Položkový rozpočet zhotovitele tvoří přílohu této smlouvy.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po řádném

dokončení a protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání.

- Pokud se smluvní strany dohodnou na dílčí fakturaci, bude dílčí fakturace možná pouze na základě soupisu skutečně provedených prací předem odsouhlaseného objednatelem.

- Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

- Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu a dále zejména:

- označení této smlouvy,

- název veřejné zakázky „Technologie sila_l. část",

- přesnou specifikaci účtovaného plnění,

- přílohy, pokud jsou podle této smlouvy vyžadovány.

- Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě. V takovém případě neběží lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.

- V případě prodlení objednatele s platbou je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky připadající na neuhrazenou fakturu.

- Zhotovitel je povinen zaregistrovat všechny své bankovní účty, na které by měly být poukazovány platby od objednatele, u příslušného správce daně, aby se objednatel nedostal do pozice ručitele za DPH účtované zhotovitelem v souladu s § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Objednatel poukáže jakoukoli platbu pouze na bankovní účty registrované tímto způsobem u správce daně, a to pouze na účty vedené u bankovních subjektů v České republice (dále jen „bezpečný účet"). Pokud bude požadováno poukázání platby na jakýkoli jiný účet, je objednatel oprávněn zadržet tuto platbu až do doby, kdy zhotovitel sdělí objednateli číslo bezpečného účtu. V případě zadržení splatnost plateb začne běžet až ode dne sdělení čísla bezpečného účtu. Pokud bude do té doby objednatel vyzván k úhradě DPH z takové zadržené platby v pozici ručitele, bude DPH přímo uhrazena příslušnému správci daně a bezprostředně poté dojde k úhradě části platby bez DPH zhotoviteli. Pokud dojde k indikaci naplnění jakýchkoli jiných podmínek ručení objednatele za DPH účtovanou zhotovitelem v souladu s § 109 zákona o dani z přidané hodnoty (v případné vazbě na další související ustanovení), je objednatel oprávněn zadržet z každé příslušné platby daň z přidané hodnoty a tuto na výzvu správce daně uhradit v pozici ručitele přímo na účet příslušného správce daně. Dojde-li k pozdržení případně neuhrazení jakýchkoli plateb nebo jejich částí z výše uvedených důvodů, nevzniká zhotoviteli žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

- PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ A ORGANIZACE PRACÍ

- Objednatel předá zhotoviteli pracoviště v termínu dohodnutém smluvními stranami.

- O předání pracoviště bude sepsán písemný protokol.

- Zhotovitel odpovídá za ochranu pracoviště, za bezpečnost osob pohybujících se v prostoru provádění díla a za škody vzniklé v souvislosti s realizací díla.

- Zhotovitel je povinen respektovat provozní režim areálu objednatele a pokyny objednatele týkající se vstupu osob, pohybu techniky, BOZP a požární ochrany.

- Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a nečistoty vzniklé jeho činností.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel provede na své vlastní náklady likvidaci odpadních materiálů vzniklých v rámci rekonstrukčních, demontážních a montážních prací souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel je povinen odpadní materiály vzniklé při provádění díla průběžně shromažďovat a ukládat na objednatelem určeném místě v areálu objednatele a bez zbytečného odkladu je předávat objednateli k likvidaci.

- POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- Zhotovitel je povinen provést dílo odborně, řádně, včas a v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami.

- Zhotovitel je povinen použít pouze materiály, výrobky a zařízení odpovídající sjednanému účelu díla a obvyklým požadavkům na jakost a bezpečnost.

- Zhotovitel odpovídá za to, že při provádění díla budou dodrženy veškeré relevantní technické, bezpečnostní, provozní a hygienické požadavky.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění této smlouvy byly odborně způsobilé k výkonu svěřených činností.

- Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech okolnostech, které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení díla.

- Zhotovitel odpovídá za řádné třídění, soustřeďování a předání odpadních materiálů vzniklých při plnění této smlouvy objednateli na místě určeném objednatelem. Likvidaci těchto odpadních materiálů zajišťuje objednatel na své vlastní náklady.

- KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu kvality a rozsahu prováděných prací a poskytnout mu k tomu potřebnou součinnost.

- Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je oprávněn požadovat nápravu. Zhotovitel je povinen zjednat nápravu bez zbytečného odkladu.

- Nezjedná-li zhotovitel nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

- PODDODAVATELÉ

- Zhotovitel je oprávněn plnit část předmětu smlouvy prostřednictvím poddodavatelů pouze v rozsahu uvedeném v nabídce nebo předem oznámeném objednateli.

- Za činnost poddodavatelů odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.

- Změna poddodavatele není možná bez předchozího písemného oznámení objednateli.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli.

- O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli zejména:

- dokumentaci skutečného provedení, je-li relevantní,

- návody k obsluze a údržbě, jsou-li relevantní,

- doklady o použitých materiálech a zařízeních,

- doklady o provedených zkouškách, revizích a uvedení do provozu, pokud jsou vyžadovány,

- další doklady potřebné k řádnému užívání díla.

- Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání.

- Pokud objednatel převezme dílo s drobnými vadami nebo nedodělky, budou tyto uvedeny v předávacím protokolu včetně lhůty k jejich odstranění.

- ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude při předání bez vad a bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou a vlastnosti obvyklé.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce 36 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu.

- Vyskytne-li se v záruční době vada, je objednatel oprávněn ji u Zhotovitele písemně reklamovat.

- Zhotovitel je povinen:

- potvrdit přijetí reklamace bez zbytečného odkladu,

- zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamace,

- odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 10 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- U vad, které mohou způsobit omezení nebo ohrožení provozu, bezpečnosti nebo funkčnosti zařízení, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin od oznámení.

- Veškeré náklady spojené s odstraněním reklamovaných vad nese zhotovitel.

- SMLUVNÍ POKUTY

- V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady v záruční době je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti vyklidit pracoviště a uvést místo plnění do pořádku je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

- Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

- NÁHRADA ŠKODY A ODPOVĚDNOST

- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy.

- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou osobami, které použil k plnění této smlouvy.

- Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku jeho protokolárního převzetí objednatelem.

- ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

- Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla takovým způsobem, že je zjevně ohrožen termín dokončení,

- Zhotovitel provádí dílo vadně nebo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem,

- Zhotovitel poruší podstatným způsobem jakoukoli povinnost podle této smlouvy,

- Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude zahájeno řízení, které může mít podstatný vliv na jeho schopnost plnit smlouvu.

- Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem.

- Odstoupení musí být písemné a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Veškerá komunikace podle této smlouvy bude probíhat písemně, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ujednání v této dohodě mají přednost před úpravou obsaženou v zákoně, ledaže je ujednání v rozporu s kogentním ustanovením zákona.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen zveřejnit elektronický obraz textového obsahu této dohody a jejích případných změn (dodatků) a dalších smluv od této dohody odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že tato dohoda neobsahuje obchodní tajemství a uděluje tímto souhlas objednateli k uveřejnění dohody a všech pokladů, údajů a informací uvedených v této dohodě a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro objednatele povinnost dle právních předpisů.

- Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této dohody stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

- Příloha č. 2 - Harmonogram realizace

- Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů (je-li relevantní)

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

19.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumějí, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Podpis:

za Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.,

za AGROING BRNO s.r.o.,

Ing. Pavel Veselý, statutární zástupce

Ing. Tomáš Svojanovský, jednatel

Datum:

Datum: Q.

^AGROING

AGROING BRNO s.r.o.

Kosmákova 31.615 00 Brno

IČO:25517457	1

| rok 2026 PŘEHLEDNÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY | duben | květen | květen | květen | květen | květen | červen | červen | červen | červen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17. týden | 18. týden | 19. týden | 20. týden | 21. týden | 22. týden | 23. týden | 24. týden | 25. týden | 26. týden |
| Technologie sila_1. část - Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. - Uhříněves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Převzetí staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž dopravníků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáž dopravníků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáž ventilátorů a vzduchotechniky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předání investorovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |

Příloha č. 2 - Harmonogram realizace

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Dodavatel současně uvádí, že prostřednictvím poddodavatele budou plněny tyto části veřejné zakázky: [montážní a demontážní práce]

Poddodavatel 1:

Obchodní firma / název:

Sídlo:

IČO: