# DODATEK Č. 3

# NPU-450/35954/2026

# KLVZ/NPU-450/67/2026

# k Příkazní smlouvě č. NPU-450/88223/2024

# uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Dodatek“)

# Čl. I

# Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupený: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy NPÚ v Kroměříži

bankovní spojení:  ČNB, č. účtu: 59636011/0710 (pro příjem dotace)

ČNB, č. ú. 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži

Sněmovní náměstí 1/2, 767 01 Kroměříž,

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx, manager projektu, xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Příkazce“)

a

Ing. Josef Pivoda

se sídlem: Na Vrchovici 159, 76001 Zlín - Kudlov

Výkon služeb v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy na základě živnostenského oprávnění vzniklého dne 10. 6. 1996 a Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na základě živnostenského oprávnění vzniklého dne 18. 5. 2009

IČO: 40944204, DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Příkazník“)

# Čl. II

# Předmět dodatku

- Smluvní strany konstatují, že dne 8. 10. 2024 uzavřely Příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby: „SZ Valtice – obnova západního předzámčí SO01“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 2. 2025 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 1. 2026.

- Dne 11. 5. 2026 Příkazce podepsal dodatek č. 3 se Zhotovitelem Stavebního díla, kterým se prodlužuje doba realizace Stavebního díla do 30. 6. 2026.

- Na základě článku VII. odst. 16 b) a c) se Smluvní strany dohodly na úpravě článku VII. odst. 1. a 2. takto:

Původní znění:

„Příkazníkovi přísluší za výkon činností dle této smlouvy odměna stanovená na základě nabídky Příkazníka s rozpisem cenových položek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy – odměna bez vyhrazených změn závazku dle čl. VII odst. 16 a čl. VIII této smlouvy: ve výši 628 200,- Kč bez DPH („Nabídková částka“), upravená způsobem stanoveným dle tohoto článku smlouvy (dále jen „Odměna“). Nabídková částka se po úpravách ujednaných v této smlouvě stane Odměnou. K Odměně bude připočtena DPH ve výši odpovídající legislativní sazbě DPH ke dni zdanitelného plnění, je-li Příkazník plátcem DPH. Odměna bez vyhrazených změn závazku dle čl. VII odst. 16 a čl. VIII této smlouvy činí 760 122,- Kč včetně DPH.“

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Příkazníkovi přísluší za výkon činností dle této smlouvy odměna stanovená na základě nabídky Příkazníka s rozpisem cenových položek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy – odměna bez vyhrazených změn závazku dle čl. VII odst. 16 a čl. VIII této smlouvy: ve výši 674 733,- Kč bez DPH („Nabídková částka“), upravená způsobem stanoveným dle tohoto článku smlouvy (dále jen „Odměna“). Nabídková částka se po úpravách ujednaných v této smlouvě stane Odměnou. K Odměně bude připočtena DPH ve výši odpovídající legislativní sazbě DPH ke dni zdanitelného plnění, je-li Příkazník plátcem DPH. Odměna bez vyhrazených změn závazku dle čl. VII odst. 16 a čl. VIII této smlouvy činí 816 426,93 Kč včetně DPH.“

- Celková hodnota změny je 46 533 Kč bez DPH; 56 304,93 Kč včetně DPH.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

- Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv Příkazce.

- Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, kdy Příkazce obdrží dvě (2) vyhotovení a Příkazník jedno (1) vyhotovení.

| V Kroměříži dne 13. 5. 2026 …………………………………………………… Ing. Petr Šubík | Ve Zlíně dne 13. 5. 2026 …………………………………………………… xxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |