Stavba „SILNICE III/4912: ZLÍN, ŠTÍPA, ULICE NOVÁ CESTA (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele SML/0116/26

č. zhotovitele 8-2026

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:					70934860

DIČ:					CZ70934860

Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxxxx

- ve věcech realizace stavby		xxxxxx

xxxxxxxx:				xxxxxx

Tel.:					xxxxxx

E-mail:					xxx

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

KKS, spol. s r. o.

Sídlo:					Příluky 386, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3965

IČ:					42340802

DIČ:					CZ42340802

Zastoupený:				Ing. Radomír Kocman, jednatel

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxx

xxxxxxxxxx:				xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 		xxxxxxxxx

Tel.:					xxxxxxx

E-mail:					xxxxx

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s. Zlín, č. ú. 1403990349/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ujednání a účel dodatku

  - Smluvní strany spolu dne 31.03.2026 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0208/25, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4912: ZLÍN, ŠTÍPA, ULICE NOVÁ CESTA (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „Dílo“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE III/4912: ZLÍN, ŠTÍPA, ULICE NOVÁ CESTA“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

  - Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je třeba provést změnu provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

  - V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve výši 23 360 853,16 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 666 679, 60 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 6 645,05 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 24 020 887,71 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny o 660 334,55 Kč bez DPH představuje změnu závazku 2,88 % z původní hodnoty Díla).

II. Změny Smlouvy

  - Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:

  - Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1

Původní text specifikace SO se doplňuje o následující text:

SO 101 Silnice III/4912

Změna 1.01

V rozpočtu stavby bylo odstranění svodidel o délce 61,0 m, ve skutečnosti je však u silnice osazeno 390,0 m svodidel. Z toho důvodu musí být provedena demontáž 329,0 m silničních svodidel navíc. Zároveň musí být provedeno odstranění betonových patek se zbytky ocelových sloupků v objemu 7,29 m3, vč. odvozu a uložení na skládku.

Změna 1.02

Při zahájení odtěžení zeminy pro pilotové stěny bylo zjištěno, že v nezpevněné krajnici jsou betonové patky se zbytky sloupků původního ocelového zábradlí. Z toho důvodu nebude prováděno odtěžení zeminy v objemu 7,29 m3, vč. odvozu a uložení na skládku.

  - Článek VI. Cena Díla, platební podmínky

Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- Cena bez DPH	24 020 887,71 Kč

- DPH 21 %	5 044 386,42 Kč

- Cena celkem vč. DPH	29 065 274,13 Kč

(slovy dvacet devět milionů šedesát pět tisíc dvě stě sedmdesát čtyři koruny české, 13/100)

  - Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

  - Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 - 02.

  - Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

| 13.05.2026 | 13.05.2026 |
| --- | --- |
| …………………………………….…………………………………….. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Ing. Bronislav Malý, ředitel | …………………………………….…………………………………….. KKS, spol. s r. o. Ing. Radomír Kocman, jednatel |