| O B J E D N Á V K A | číslo : OBJ/165/2026 |
| --- | --- |

|  | Objednatel |  |  | IČO: |  | 00306754 | DIČ: | CZ00306754 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Těšínská 1296/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 736 01 Havířov |  |  |  |  |  |  | Dodavatel |  | IČO: | 28706391 | DIČ: | CZ28706391 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ČIPOS Ostrava a.s. |  |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Štramberská 2870/43 |  |  |  |  |  |
|  | Číslo účtu |  |  | xxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  | Vítkovice |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703 00 Ostrava |  |  |  |  |  |
|  | Objednáváme: |  |  |  | Sanace stěny schodiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednáváme u Vás na základě cenové nabídky ze dne 24. 4. 2026 provedení stavebních prací spočívajících v sanaci vlhkostí zatížené stěny v objektu budovy C – stěna schodiště, v areálu Letního koupaliště Jindřich, U Motelu 2, Havířov-Město. Předmětem plnění je oprava stávající konstrukce spočívající zejména v: odstranění stávajících nesoudržných, vlhkostí degradovaných a zasolených omítkových vrstev až na pevný podklad, vyškrábání spár ve zdivu a mechanickém očištění podkladu, provedení lokálních vysprávek podkladu, aplikaci podkladní vrstvy (adhezní můstek), provedení sanačního omítkového systému (jádrová vrstva a finální úprava – štuk), aplikaci finálního ochranného, difuzně otevřeného nátěru včetně penetrace, provedení doplňující liniové tlakové injektáže proti vzlínající vlhkosti jako opatření k odstranění příčiny poruchy zdiva, zajištění technologických přestávek dle použitého systému, zajištění dopravy materiálu, přesunů hmot a zařízení staveniště, provedení pomocných konstrukcí (zejména lešení) a ochrany okolních konstrukcí, likvidaci vzniklého odpadu včetně odvozu, úklid a uvedení místa plnění do odpovídajícího stavu. Předpokládaný rozsah prací činí cca 35 m2. Zhotovitel je povinen ověřit skutečný rozsah na místě plnění. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako funkční celek s využitím sanačního systému určeného pro vlhkostně zatížené konstrukce. Použitý systém musí být difuzně otevřený a jednotlivé vrstvy musí být vzájemně kompatibilní. Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu bez vad a nedodělků. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo v délce min. 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za úplnost dodávky a funkčnost provedeného díla. Cena zahrnuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci předmětu plnění. Veškeré uvedené práce jsou prováděny za účelem odstranění poruchy konstrukce a obnovení její původní funkce a provozuschopnosti. Nejedná se o změnu technických parametrů stavby ani o technické zhodnocení. Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího listu/předávacího protokolu kupujícímu. Celková cena objednávky nepřesáhne částku: Cena s DPH: 150 010,00 Kč Cena bez DPH: 123 975,00 Kč Dodací podmínky: - místo plnění: Letní koupaliště Jindřich, U Motelu 2, Havířov - termín plnění: do 03.06.2026 Forma převzetí plnění: Předávací protokol Osoba přebírající plnění: xxxxxxxxxxx Ostatní podmínky: - splatnost faktury: 21 dní od data vystavení - dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele - dodavatel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů od provedení zdanitelného plnění - v případě prodlení dodavatele s plněním smlouvy se sjednává smluvní pokuta 1.000, Kč za každý den prodlení - v případě, že je dodavatel v prodlení s plněním smlouvy delším než 30 dní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, přičemž smlouva se ruší okamžikem doručení odstoupení od smlouvy dodavateli. - dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu: xxxxxxxxxxx - V Havířově ................................... schválil: příkazce operace Akceptace dodavatele: ................................... Dodavatel bere na vědomí, že objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v Registru smluv podle zákona 340/2015 Sb. a prohlašuje, že zde nejsou uvedeny údaje, které dodavatel považuje za obchodní tajemství. Tuto povinnost na sebe přebírá objednatel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dne: | 11.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyřizuje: | xxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Telefon: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail: | xxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |