D O D A T E K  č. 3  S M L O U V Y  O  D Í L O

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

| Číslo smlouvy o dílo objednatele: | SML/0175/25 |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: |  |

# Smluvní strany

| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 |
| Zastoupený: | Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva |
| IČO: | 463 47 275 |
| DIČ: | CZ46347275 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Brno-město |
| číslo účtu: | 5501621/0100 |
|  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat: |
|  | XXX XXX |
|  | („objednatel“) |

a

| Zhotovitel: | Kratochvil company s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Sirotkova 368/42, Žabovřesky, 616 00 Brno |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp.zn C 30875 |
| Zastoupený: | Ing. Igorem Kratochvilem, jednatelem |
| IČO: | 255 30 615 |
| DIČ: | CZ25530615 |
| Bankovní spojení: | XXX |
| číslo účtu: | XXX |
|  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat: |
|  | XXX |
|  | („zhotovitel“) |

# Předmět dodatku

## Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2025 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 a 2, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Veselka – oprava poruchy kanalizace.“.

## Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla.

# Změna ustanovení smlouvy o dílo

## 1. Článek III. odst. 1. ve znění:

## „Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo v termínu do 30.4.2026.“

se nahrazuje zněním:

## „Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo v termínu do 31.8. 2026.“

# Závěrečná ustanovení

## Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

## Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

## Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

## Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

| V Brně | dne: 29.4.2026 | V Brně | dne: 29.4.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |
| …………………………………….. |  | …………………………………….. |  |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Ing. Daniel Struž, MBA předseda představenstva |  | Kratochvil company s.r.o. Ing. Igor Kratochvil jednatel |  |